_________________________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

…...  napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. március 1-i ülésére

Tárgy: Javaslat a kórház körüli parkolási lehetőségek bővítésére

Előterjesztő:	Tombi Lajos alpolgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Fekete-Kállai Krisztián sk.

Egyeztetve:	Műszaki Osztállyal

Magyar Közút Kht. Zala Megyei Területi Igazgatóságával

Tárgyalta: 	Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot

Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: 	-

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Mimon Ágnes sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk megvizsgálta a kórház körüli parkolási gondok műszaki megoldási lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan befektetői oldalról is élénk érdeklődés mutatkozik a feladat iránt.

A lehetőségek számbavétele során felvetődött a Bajcsy-Zsilinszky tér alatt történő mélyparkoló létesítésének gondolata is. A beruházás 1,5 milliárd forintot meghaladó költsége, továbbá a közel egy éves kivitelezés időtartamára vonatkozó komoly forgalomelterelési problémák miatt a Hivatal álláspontja szerint nem érdemes tovább gondolni a Bajcsy-Zsilinszky tér alatt történő mélyparkoló létesítésének lehetőségét.

Ugyanakkor lényegesen olcsóbb felszíni megoldási lehetőség is felmerült a Dózsa liget térségében. Ennek lényege a következő: a jelenlegi forgalom két párhuzamos úton zajlik, északi irányban a Kosztolányi, déli irányban a Zrínyi úton. A javaslat szerint a Kosztolányi útra terelnénk mind a két forgalmi irányt, ezzel a Zrínyi út az érintett szakaszon (a Vasútállomás és a Csány László tér között) felszabadul, így azon parkolók alakíthatók ki. Ezzel a megoldással a Dózsa liget területének minimális korrekciójával kb. 120 darab új parkolóhely létesíthető a kórház környékén. Mindez a Hunyadi utca szélesítését, átépítését is igényli.

Amennyiben a Közgyűlés elfogadja a koncepciót, az Önkormányzat elkészítteti az engedélyezési és kiviteli terveket (a tervezési folyamat a szükséges forgalomszámlálásokkal együtt kb. 4-6 hónap), melyek alapján a jogszabályok által előírt eljárás (pályázat, illetve közbeszerzési eljárás) útján keresnénk kivitelezőt, beruházót.

A Zrínyi, Kosztolányi és Hunyadi utcák beruházásban érintett szakaszai állami közutak. A beruházás előfeltétele, hogy az útszakasz, amelyen a leendő parkoló megvalósításra kerülne, önkormányzati tulajdonba kerüljön. Előzetes tárgyalások alapján az utak kezelője várhatóan hozzá fog járulni az utak átépítéséhez, míg a tulajdoncserék lebonyolítása további egyeztetéseket igényel. A Kosztolányi és Hunyadi utcák átépítése kis mértékben érinti az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa liget területét, valamint érinthet idegen tulajdonban lévő ingatlanokat. Ezekre a tervezés és a majdani kivitelezés során figyelemmel kell lenni. A projekt előkészítése során a tulajdoni viszonyok rendezésén, a tervezési és engedélyezési feladatokon túl foglalkozni kell azzal is, hogy a beruházás milyen hatással lesz a helyi védettség alatt álló Zrínyi úti platánsorra.

A parkolóhelyek kivitelezésének megkezdéséhez az állami közútkezelő feltételül szabja, hogy az országos közúthálózat részét képező útszakaszok átépítése – a szükséges forgalmi rend változással – befejeződjön. Az állami közutak átépítését várhatóan jövő év tavaszán lehetne megkezdeni, majd ezt követően kerülhet sor a parkolóhelyek kialakítására. A felszíni parkolók kialakítására, valamint a beruházáshoz kapcsolódó Hunyadi és Kosztolányi utcák átépítésre két elvi elképzelés született, melyek vázlatát az előterjesztés 1. 2. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalták, és az alábbi határozatokat hozták.

Műszaki Bizottság

22/2007. számú határozat

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi észrevételekkel, illetve javaslatokkal támogatta (7 igen egyhangú szavazat):

- A bizottság egyetért azzal, hogy a kórház körüli parkolási problémákkal foglalkozni kell. A megoldás érdekében vizsgálni kell a tágabb környezetet is, a rendezési terv előírásainak figyelembevételével.

- Az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat a kórházzal.

- Mérsékeltebb költségű alternatívák kidolgozására is kerüljön sor.

- A parkolási problémák megoldása érdekében a bizottság munkacsoport megalakítását javasolja a hivatal munkatársai, a tervező(k), és a Műszaki Bizottság illetékes tagjainak részvételével.

Gazdasági Bizottság

31/2007. számú határozat

A Gazdasági Bizottság egyetért a határozati javaslattal, ugyanakkor kiegészíteni kívánja azon oknál fogva, hogy fontolja meg a közgyűlés, hogy ne csupán kivitelezőt hanem beruházót (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, akár üzemeltetés) keressen az önkormányzat. Javasolt a magánbefektetői tőke bevonása, mivel ez plusz feladat és az önkormányzatnak már így is jelentős a hitelállománya.

Az esetleges beruházó keresésnél javasolt mérlegelni a helyi foglalkoztatást. Az önkormányzat segítséget vállal az ingatlan tulajdonjogának megszerzésében. A Gazdasági Bizottság a kórházhoz közelebbi, a Zrínyi utcai parkoló megépítését támogatja. 11 igen

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

50/2007. sz. határozat:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

A bizottsági határozatok alapján a

Kérem a T. Közgyűlést, szíveskedjen az ügyben dönteni.

Határozati javaslat:

- ZMJV Közgyűlése egyetért a kórház körüli parkolási lehetőségek bővítésének szükségességével a Kosztolányi, Hunyadi, Zrínyi utak érintett szakaszainak átépítésével.

A Közgyűlés felkéri a műszaki ügyekért felelős alpolgármestert, hogy a parkolási gondok megoldási lehetőségei tárgyában folytasson egyeztetéseket a kórház vezetésével, illetve folytasson tárgyalásokat az állami közutak kezelőjével a szükséges útterületek városi tulajdonba kerülésének feltételeiről.

- A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a műszaki ügyekért felelős alpolgármester vezetésével alakuljon egy 5 tagú (a Polgármesteri Hivatalból 2 fő szakember, 1 fő tervező, és a Műszaki Bizottság két tagja) munkacsoport a kórház körüli parkolás műszaki, gazdasági problémáinak vizsgálatára.

A közgyűlés felkéri a műszaki ügyekért felelős alpolgármestert, hogy a munkacsoport tagjait jelölje ki.

- A munkacsoport folytasson további vizsgálatokat a lehető leggazdaságosabb műszaki megoldás keresése érdekében, illetve vizsgálja meg, hogy a tervezett útátalakítás milyen hatást gyakorol a város egész közlekedésére, amely a rendezési terv közlekedési koncepciójában kerüljön figyelembe vételre.

- A Közgyűlés felkéri a munkacsoportot, hogy vizsgálja meg a beruházás finanszírozási lehetőségeit – önkormányzati, vagy befektetői forrásból valósuljon-e meg – és a végleges megvalósításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 31.

Felelős:	Tombi Lajos alpolgármester

Zalaegerszeg, 2007. február 23.

Tombi Lajos sk.

alpolgármester

1. számú melléklet. 	1. változat

2. számú melléklet	2. változat