____________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

____________________________________________________________________________

………… napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: 	Kórház körüli parkolási lehetőségek bővítése

Előterjesztő:	Tombi Lajos sk. alpolgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Nátrán István sk.

Műszaki Osztály

Dr. Kovács Éva

Béres László sk. gazdasági tanácsadó

Egyeztetve:

Parkoló-Gazda Kft.

Magyar Közút Kht. ZM Területi Igazgatósága

Linakron Mérnöki Kft.

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság

Tárgyalta:	Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Tóth János (Linakron Kft., Zalaegerszeg, Petőfi u. 9. )

Köcse László (Nemzeti Közlekedési Hatóság

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22.)

Büki Zoltán (Magyar Közút Kht. ZM Területi Igazgatósága,

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. )

Dr. Csidei Irén (Zala Megyei Kórház)

Megyer Csaba és Óvári Miklós (Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 6.)

Manesz István (Parkoló-Gazda Kft.)

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Mimon Ágnes sk.

Dr. Sándor Erzsébet sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegen működő Kórház és Rendelőintézet körül a parkolási gondok 2006. évben erőteljesen jelentkeztek, ezért Önkormányzatunk, illetve a polgármesteri hivatal szakemberei több ütemben megvizsgálták a parkolóhely bővítés műszaki és üzleti megvalósítási lehetőségeit.

I.	Előzmények

A Közgyűlés 2007. március 1-jei ülésén tárgyalta a parkolók kialakításának lehetséges megoldásait, és 54/2007 sz. határozatában felkérte a műszaki ügyekért felelős alpolgármestert, hogy:

- folytasson tárgyalásokat az állami közutak kezelőjével a szükséges útterületek városi tulajdonba kerülésének feltételeiről, továbbá

- vezetésével alakuljon meg egy hat tagú munkacsoport a kórház körüli parkolás műszaki, gazdasági problémáinak vizsgálatára.

A közútkezelővel az egyeztetéseket lefolytattuk, és a határozat felhatalmazása alapján Önkormányzatunk és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) között előzetes megállapodás jött létre. A megállapodás feltétele annak, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság átminősítse a Zrínyi út parkolóépítéssel érintendő szakaszát országos közútból helyi közúttá, és ezáltal a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében lévő ingatlan az Önkormányzat tulajdonába kerüljön.

A jelenlegi tulajdonos a tervezett beruházáshoz előzetesen hozzájárult, tehát a Zrínyi úti parkolók építésének ilyen szempontból akadálya nincs.

A munkacsoport – a megadott taglétszámmal és összetételben –létrejött, és május végéig a leggazdaságosabb műszaki megoldás keresése érdekében az előzetes vizsgálatokat lefolytatta. A parkolóhelyek kialakítása szempontjából több lehetséges megoldás is felmerült:

A)	Mély-, illetve többszintes parkoló építése a Zrínyi út kórház előtti szakaszán: a bekerülési költségek nagyságrendje miatt finanszírozási szempontból a munkacsoport nem javasolta.

B)	Parkolók építése a Zrínyi út mindkét oldalán, párhuzamos parkolási lehetőséggel: közlekedésbiztonsági szempontból nem engedélyezhető a főútvonal mentén a kétoldali parkolás, és a többlet parkolóhely szám sem lenne elegendő a parkolási problémák megoldására, ezért a munkacsoport a javaslatot elvetette.

C)	Parkolók építése a Dózsa liget Hunyadi utca felőli sávjában: a munkacsoport a javaslatot elvetette, mert a kialakításra kerülő parkolóhelyek száma a parkolási gondokat nem oldaná meg, ugyanakkor a két forgalmi csomópont között a ki- és beközlekedés közlekedésbiztonsági szempontból nem engedélyezhető.

D)	Parkolók építése a Dózsa liget igénybevételével: a fák megóvásával nem szabályos geometriai formájú parkolók kialakítása a park területének mintegy egyharmadán. A munkacsoport május végén a javaslatot elvetette, tekintettel arra, hogy a nem parkolási célt szolgáló zöldterület jelentősen csökkenne, ill. sérülne.

E)	Parkolók építése a Kosztolányi utcában, a Zrínyi út Kórház előtti szakaszának kétirányúvá történő átalakításával. Ennek a megoldásnak előnye lenne, hogy nem érintené a Palatinus vendéglőt és a Szolgáltatóházat. Hátránya, hogy így a kórházba igyekvőknek hosszabb utat kellene megtenniük a parkolótól, a nagy forgalmú, kétirányúsított Zrínyi utcán kellene áthaladniuk, amely fokozottan balesetveszélyes, valamint a nagyobb forgalmi zaj miatt a kórház vezetése ezt a változatot nem támogatja.

F)	Parkoló építése a Zrínyi útnak a Hunyadi utca és Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszán: ezzel a megoldással – a meglévő 45 parkolóhellyel együtt – mintegy 140 db parkolóhely alakítható ki, amely a Dózsa liget Ny-i oldalán a jelenlegi járdáig terjedő zöldsávot venné igénybe. A Zrínyi út ezen szakaszának forgalmát a Hunyadi és Kosztolányi utcákra kell terelni, ezért szükséges a két csomópont átépítése és az érintett útszakaszok nyomvonalának módosítása. A tervező megvizsgálta a Hunyadi úti csomópont körforgalomként történő átépítésének lehetőségét, azonban a nagy területigény és költség miatt nem javasolta, amivel a munkacsoport egyetértett.

A megoldási lehetőségek közül a munkacsoport az utolsóként vázolt F) javaslatot támogatta, amelynek tanulmánytervi szintű kidolgozására (forgalmi méretezéssel, forgalomszámlálással, forgalomtechnikai megoldásokkal, közműkiváltási javaslattal, költségkalkulációval stb. együtt) az Önkormányzat a Linakron Kft.-vel tervezési szerződést kötött.

A tervezési munka folyamatában a munkacsoport és a tervező többször egyeztetett, melynek eredményeképpen – megvalósíthatósági ill. költség-hatékonysági szempontok alapján – a tanulmánytervben bemutatásra kerül a Dózsa liget igénybevételével történő parkoló építés is.

II.	A tanulmányterv rövid bemutatása

A tanulmányterv első része a tervezési terület bemutatását, a város rendezési tervének koncepciójához való kapcsolódást, az úthálózat-fejlesztési koncepciókat, valamint a forgalmi terhelést vizsgálja. Ez utóbbi magába foglalja a tervezési területen végzett forgalomszámlálás eredményeinek feldolgozását, a forgalom nagyságának későbbi időszakra vonatkozó prognosztizálását és az ebből levonható következtetéseket.

A Tanulmányterv a kitűzött cél szerint a megyei kórház egyre növekvő parkolási igényeinek kiszolgálását elősegítendő parkolóhelyek létesítésének vizsgálatára, a környező utak szükséges forgalomtechnikai és építési átalakításának szem előtt tartásával készült. Emellett a készítő figyelembe vette a tervezés során, hogy a lehető legtöbb parkolóhelyet lehessen kialakítani és a Dózsa Liget területének természeti értékei a lehető legkisebb mértékben sérüljenek. Jelenleg a kórház környékén (Zrínyi Miklós és a Tomori utcákban) gyakorlatilag 45 darab, az 1557/2 helyrajzi számú területen (vasúti kisposta előtt) további 38 darab parkolóhely üzemel.

A tanulmányterv második, fő részében tárgyalja a lehetséges megoldásokat. A tervezés során több alternatíva is felmerült a parkolók elhelyezésének és a forgalmi rend átalakításának tekintetében. A lehetséges megoldások közül a közútkezelőkkel, illetve az önkormányzattal történt egyeztetések alkalmával — a gazdaságossági, műszaki és egyéb tényezőket elemezve — a tervben négy változat került kidolgozásra, mint megvalósítható javaslat.

A 2., 3. és 4. sz. változat azonos alapokon nyugszik, ezért a kidolgozott alternatívák közül az előterjesztésben csak az 1. és 4.sz. változatot ismertetjük.

Az előterjesztés Függelékében a négy változatot tartalmazó tanulmányterv teljes terjedelmében olvasható.

1.	változat

Az első változat szerint a parkolók a Dózsa Liget területén kerülnek elhelyezésre, az átépítés nem érinti a meglévő úthálózatot.

A megközelítésük a Kosztolányi Dezső utcáról, illetve a Zrínyi Miklós utcáról történik új útcsatlakozások kiépítésével. A park északi részének felhasználásával kb. 80 darab új parkolóhely létesülhet, saját belső úthálózat kiépítésével. A létesítmény geometriai kialakításakor a meglévő fák és a park területének minél kisebb mértékű károsítása volt a legfontosabb szempont. Az építés során sérülő növények pótlásáról gondoskodni kell.

A csapadékvíz-elvezetés zárt csapadékcsatornában történhet, mely új hálózat kiépítésével lehetséges. Tekintettel az építési terület érzékenységére a parkolókról lefolyó csapadékvizek tisztításáról olajfogó beépítésével lehet gondoskodni. A parkolóhelyek burkolatát nem célszerű környezetbarát gyepkőből készíteni a tervező véleménye szerint, hiszen a parkoló autókból kicsepegő olajszármazékok ilyen módon közvetlenül a talajba szivárognak, veszélyeztetve ezáltal a környezetet.

A meglévő közművek tekintetében szennyvíz, és gázvezeték érintettség van, melyek védelméről a burkolatok alatt gondoskodni kell. Az építés érintheti a gázelosztó vezeték nyomvonalán található tolózár aknát, melynek átépítése is szükségessé válhat. A parkolók területén új közvilágítási hálózat kiépítése mindenképpen szükséges.

Az építés magántulajdonban lévő ingatlanokat várhatóan nem érint, a beruházás alapvetően az önkormányzat tulajdonában levő Dózsa liget területén valósulhat meg.

Az 1. változat tervezett kialakítása az 1. sz. mellékletként a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.

Erősségek:

- Alacsony építési költség;

- A meglévő úthálózat és egyéb épített létesítmények a jelenlegi állapotukban maradhatnak, érdemi beavatkozásra nincs szükség;

- Közműkiváltásokra csak minimális mértékben van szükség;

- A parkoló megépítésével párhuzamosan elvégezhető a park felújítása.

Gyengeségek:

- A helyi védelem alatt álló Dózsa Liget területe egy részének igénybevétele;

- Az építéssel érintett területen a liget növényállománya (fák) a kivitelezés során sérülhet;

- A Dózsa Liget területe természetvédelmi szempontból helyi védettséget élvez, amit az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni;

- A tervezett parkolók, és a kórház közötti várhatóan nagy gyalogosforgalom keresztezi a Zrínyi Miklós utcát, mely viszonylag nagy forgalmú városi gyűjtőút, ezért balesetveszélyes a gyalogos közlekedés számára;

- A tervezett kialakítás nem segíti elő Zalaegerszeg közlekedési koncepciójának megvalósítását, miszerint hosszú távon az észak-déli belső fő forgalmi útvonalat a Kosztolányi utca, illetve a vasút nyomvonalán létesítendő gyűjtőút fogja alkotni, és a Zrínyi Miklós utca csillapított forgalmú úttá (parkolóutca) minősül vissza.

A parkoló kialakításának közvetlen építési költsége - a burkolatépítést, a csapadék-vízelvezetés valamint a közvilágítás kiépítését figyelembe véve – bruttó 61.620 eFt-ra becsülhető.

4.	változat

Forgalomcsillapított területté (parkolóutca) alakul a Zrínyi Miklós utcának a Csány 
László tér és a Kosztolányi D. utca közötti szakasza.

A Kosztolányi Dezső utca, illetve a Hunyadi János utca bővítésre kerül további egy forgalmi sáv építésével. Ez a két útszakasz továbbra is gyűjtőútként funkcionál, a Zrínyi Miklós utca déli irányú forgalmát a Kosztolányi utcára terhelve. A Tomori Pál utca és Dobó Kata utca megmarad városi kiszolgáló útként. Az 1557/2 helyrajzi számú területen (a vasúti kisposta előtt) található parkoló bővül, és a burkolata átépítésre kerül.(2. sz. melléklet)

Ezen verzió megvalósítása esetén - a jelenleg meglévő, és az építés után is megmaradó parkolókon kívül - a térségben mintegy 127 új parkolóhely jönne létre, és összesen 200 parkolóhely állna a lakosság rendelkezésére.

(A 4. változat a 2. és 3. változatok alapgondolata szerint került kialakításra, az egyezetések során felmerült akadályozó tényezők kiküszöbölésével.)

Forgalmi rend:

- a Hunyadi János utca a Csány László tér és a Kosztolányi Dezső utca között kétirányú forgalmú, kettő keleti és egy nyugati irányú forgalmi sávval;

- a Kosztolányi Dezső utca a Hunyadi János utcától délre kétirányú forgalommal, kettő északra, illetve egy délre irányuló forgalmi sávval;

- a Zrínyi Miklós utca a Csány László tértől a kórház bejáratáig egyirányú forgalommal egy forgalmi sávon. A Kosztolányi utcától a kórház (régi SZTK) bejáratáig kétirányú forgalmi rend, a bejáratnál gépkocsi forduló kialakításával. Erre azért van szükség, mert északra nem lehet tovább haladni, a megfordulás tolatgatással pedig körülményes és balesetveszélyes lenne.

- A Tomori Pál utca marad kétirányú, a Dobó Kata utca nyugatra egyirányú.

- A Csány László tér csomópontjának déli ágában a Kossuth Lajos utca és a Zrínyi Miklós utca egy-egy forgalmi sávja megszüntetésre kerül. A Zrínyi utcánál ezt a csökkentett forgalom, a Kossuth utcában a kanyarodó irány segítése indokolta.

- A Hunyadi János utca és a Kosztolányi Dezső utca keresztezésénél az építendő forgalmi sáv elsőbbségadási kötelezettség nélkül kanyarodhat déli irányba.

- A Zrínyi Miklós utca Kosztolányi Dezső utca keresztezésénél új jelzőlámpás csomópontot kell kiépíteni, melynek negyedik ága a parkolók feltáró útja. A Kosztolányi utcán délről a Zrínyi utcába közlekedőknek külön balra kanyarodó sáv kerül kiépítésre.

Parkolás: a Zrínyi Miklós utcában, továbbá az 1557/2 helyrajzi számú ingatlanon (kisposta előtt) kerülnek kialakításra parkolóhelyek. a kórház környékén található parkolók számaa jelenlegi 45 darabról, az átépítés után 144 darabra emelhető.

Az 1557/2 helyrajzi számú területen lévő várakozóhelyek átépítésére kedvezőtlen belső kialakításuk, és a jelzőlámpás csomóponthoz való megfelelő közúti kapcsolat kialakítása miatt van szükség. Itt jelenleg körülbelül 38 darab parkolóhely van, mely az átépítéssel 56 darabra bővíthető.

Terület igénybevétel: A tervezett kialakítás több, nem közlekedési területet is érint, melyek többnyire állami, vagy önkormányzati tulajdonban vannak. Ezen kívül magántulajdonú épületek bontására, illetve szanálására is szükség van az 1557/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon található pavilonsor, valamint a Zrínyi Miklós utca keleti oldalán, a Dózsa liget területén található két kis üzlet vonatkozásában. A Zrínyi utcai bontások csak akkor kerülhetők el, ha a kerékpárút nyomvonala ezeket a létesítményeket a Dózsa Liget területének felhasználásával kikerüli.

Magántulajdonú ingatlan kismértékű érintettsége az 1552 helyrajzi számú ingatlan területénél jelentkezhet (Palatínus Étterem ingatlana), amely azonban a Kosztolányi utca nyomvonalának keleti irányba történő elmozdításával kiküszöbölhető.

A tervezett kialakítás a természetvédelmi szempontból helyi védettség alatt álló Dózsa liget területéből mintegy 2.000 m2-t venne igénybe, amely érintené a liget minden oldalát. (3. sz. melléklet) Mivel nem egybefüggő területet kell leválasztani a ligetből, és azokat részben az állami tulajdonú ingatlanokhoz csatolni, ezért a tulajdoni viszonyok rendezése és a telekalakítási eljárás bonyolulttá válik.

Erősségek:

- 	A tervezett úthálózati kialakítás illeszkedik a város közlekedési koncepciójába, a rendezési terv koncepciójában - amelyet a közgyűlés a 2007. július 5-i ülésén tárgyalt - ezen műszaki megoldás figyelembe vételre került.

-	A Zrínyi Miklós utca csillapított gépjármű forgalma a kórház és a környék gyalogos forgalmát kevésbé zavarja – biztonságos és gyalogosorientált közlekedés;

-	A Dózsa Liget területe, illetve növényzete elhanyagolható mértékben károsodik.

-	A megyei kórház gépjármű és gyalogos közlekedése rendezettebbé válik.

Gyengeségek:

-	A beruházás az egyéb járulékos költségek miatt meglehetősen költségessé válik;

-	Jelentős a meglévő közművek védelembe helyezésének, kiváltásának munka- és költségigénye;

-	Jelentősen sérülhet az épített környezet (épületek, meglévő burkolatok);

-	A tulajdonviszonyok rendezése bonyolult, a kisajátítás, kárpótlások a beruházás költségét növelik;

-	Rendezési terv módosításának szükségessége;

-	Hatástanulmány készítése a Kosztolányi utca megnövekedett forgalmának a szomszédos épületekre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról, elsősorban a rezgések által okozandó amortizációs problémák mértékéről (különös tekintettel a Palatínus Étterem közelségére);

-	A Dózsa Liget területe természetvédelmi szempontból helyi védettséget élvez, amit az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni.

Költségbecslés:

A burkolatok nagysága és az egyéb járulékos munkák alapján az építési költség az alábbiak szerint becsülhető:

adatok eFt-ban

| Előkészítő munkák, Burkolatépítés, egyéb befejező munkák: | 155.210 |
| --- | --- |
| Közműépítés | 32.000 |
| Építési Költség összesen: | 187.210 |
| Tartalék (10%) | 18.721 |
| Bonyolítás (1,5%) | 2.808 |
| Tervezés és hatástanulmány készítése: | 5.000 |
| Nettó Beruházási költség (): | 213.739 |
| ÁFA(20%): | 42.748 |
| Bruttó beruházási költség összesen: | 256.487 |

Tervezői értékelés

Környezeti hatások alapján:

Környezetvédelmi szempontból a tervezett változatok közül az első változat közvetlen környezeti hatásai tekinthetők jelentősebbnek, mivel az a Dózsa Liget területének nagyobb részét veszi igénybe. Megfelelő védelmi intézkedések betartásával ezek a tényezők csökkenthetők, azonban a park területének felhasználása mindenképpen negatív hatással lesz a zöldterületekre.

Gazdaságossági szempontok alapján:

A megadott alternatívák közül az első változat megvalósításához szükséges becsült összeg lényegesen kevesebb (közel ötöde) a többi változaténál.

Tulajdonjogi beavatkozások alapján:

A magántulajdonú ingatlanok igénybevételének tekintetében szintén az első változat megvalósítása kedvezőbb, hiszen jóval kevesebb „idegen” terület felhasználását igényli.

Műszaki, szakmai szempontok alapján:

Műszaki szempontból a második és harmadik változat a közútkezelőkkel történt egyezetések során szakmai szempontok figyelembe vételével támogatást nem nyert, mivel azokban elsősorban forgalomtechnikai problémák adódtak. Az első változat a parkolási igényeket némiképp segíti, azonban kevésbé helyezi előtérbe a gyalogosok biztonságos közlekedését, illetve a kórház gyalogos megközelíthetőségét. A negyedik változat illeszkedik a város közlekedési koncepciójába, gyalogos,- és kerékpáros orientált, továbbá hosszú távon is elfogadható alternatívával szolgál az úthálózat megfelelő kialakítását illetően.

III.	Gazdasági vizsgálatok

A tervező által kidolgozott 1. és 4. műszaki alternatívák alapján a Polgármesteri Hivatal szakemberei megvizsgálták a parkoló építési projektek megvalósíthatósági feltételeit.

Az 1. sz. műszaki alternatívára épülően két fejlesztési projekt változatot dolgoztunk ki, amelyet 1/A. és 1/B. számmal jelöltünk.

Beruházási költségek

A projektek megvalósítása során a tanulmánytervben a tervező által meghatározott építési költségeken túlmenően további járulékos költségekkel is számolni kell, amelyet az alábbiakban vázolunk.

Az 1/A. változat jelenti az új parkoló megépítését a Dózsa liget északi részén, ahol összesen 80 db új parkolóhely létesítésére kerül sor, továbbá a Zrínyi út Csány szobor és Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszának, és a Tomori Pál utca egy részének fizető parkolóvá történő alakítását. A Zrínyi és Tomori utcákban meglévő parkolóhelyekkel, valamint a Kosztolányi út kisposta előtti parkolókkal együtt a térségben összesen így 163 db parkolóhely fog rendelkezésre állni, amelyből 125 db fizető parkoló.

Az 1/B. változat annyival több az 1/A. változatnál, hogy a kisposta előtti jelenlegi parkoló átépítését és fizető parkolóvá történő átalakítását is magában foglalja, és további 18 db - összesen 98 db - új parkolóhely kialakítását eredményezi, így a térségben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma összesen 181 db.

1/A. változat

- A parkoló területének kialakítása, kiépítése	61,6 MFt

- Zöldterület rendezés (előkészítés, helyreállítás)	3,0 MFt

- A biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek biztosítása

(járdakapcsolatok, jelzőtábla, jelzőlámpa, stb.)	12,0 MFt

- Forgalomtechnikai feladatok a parkoló térségében	3,0 MFt

- Parkoló automaták elhelyezése a térségben	8 MFt

BRUTTÓ beruházási költség összesen (1-5):	87,6 MFt

1/B változat

Új parkoló létesítés beruházási költsége (lásd 1/A változat):	87,6 MFt

Vasúti parkoló bővítése

- Parkoló terület rekonstrukciója

(gáznyomás szabályozó áthelyezés, burkolat kiegészítés, ill.

kopóréteg kialakítása, szegélyek, forgalomtechnika stb.)	15,0 MFt

- Parkoló automaták elhelyezése	2,0 MFt

Vasúti parkoló beruházási költség összesen (1-2):	17,0 MFt

BRUTTÓ beruházási költség mindösszesen:	104,6 MFt

- A 4. sz. műszaki alternatívára felépíthető fejlesztési projekt tartalma: Zrínyi utcában parkolóutca létesítése a környezető úthálózat forgalmi rendjének átszervezésével, továbbá a vasúti parkoló bővítése, valamint a fizető parkoló rendszer kialakítása. Ekkor 127 db új parkolóhely létesül, és a térségbe összesen 200 db parkolóhely áll rendelkezésre.

4. változat

Ezen projekt teljes beruházási költsége várhatóan a következők szerint alakul:

- Parkoló építés és a környező úthálózat átépítése összesen:	256,5 MFt

- Az 1557/2 hrsz-n található pavilon sor ’kisajátítása’	36,0 MFt

- Dózsa liget területén található két kis üzlet kiváltása	5,0 MFt

- Egyéb terület igénybevétel	2,0 MFt

- Parkoló automaták elhelyezése	10,0 MFt

BRUTTÓ beruházási költség mindösszesen:	309,5 MFt

Üzleti konstrukció

Figyelemmel az önkormányzat pénzügyi lehetőségeire és fejlesztési hitelállományára, valamint a tanulmányterv eredményeire, két lehetőség merült fel a parkoló építési projekt finanszírozására.

- Külső befektetői forrás bevonásával kerül sor a beruházás megvalósítására. Ez közbeszerzési eljárás (építési koncesszió) lefolytatásával valósulhat meg, amelynek ajánlati dokumentációja a tanulmányterv és az önkormányzat szakértőinek gazdasági elemzése alapján állítható össze.

- Az Önkormányzat valamely saját tulajdonú cégével (Parkoló-Gazda Kft-vel) közösen valósítja meg a projektet. Ebben az esetben a Kft. lesz a beruházó, amelynek fejlesztési hitel igénybevételére van szüksége.

A 4. számú műszaki alternatíva megvalósításánál a beruházás bruttó költsége 2007. évi bázisáron várhatóan meghaladná a 300 MFt-ot. Amennyiben fejlesztési hitel igénybevételével valósulna meg a beruházás, a kialakított fizető parkoló rendszer (210 fizető parkoló) várható éves nettó árbevételei (29,5 MFt) nem érnék el a fejlesztési hitel éves törlesztő részletének (5 éves futamidő esetén 61,5 MFt, 10 éves futamidő esetén 36,7 MFt) összegét sem. Ebben az esetben nemcsak az Önkormányzatnak lenne előnytelen a beruházás, hanem a külső befektetők jelentkezésének valószínűsége is csekély – pontosan a magas költségek és kamatterhek miatt. Egyebekben a döntésnél azt is figyelembe kell  venni, hogy a 4. sz. alternatíva megvalósításához a Parkoló-Gazda Kft. fejlesztési hitelt nem tudna igénybe venni, mivel a pénzintézetek veszteséges üzleti tervet nem finanszíroznak. Ezen gazdasági megfontolásokból kiindulva az egyéb szempontból magas műszaki színvonalat képviselő alternatíva megvalósítását jelen gazdasági helyzetben irreálisnak tartjuk.

Külső befektető bevonását azért sem javasoljuk, mert a város parkolói már jelenleg is 3 különböző szervezet kezelésében állnak, és még egy külső cég piacra történő belépése egyik piaci szereplő és a lakosság szempontjából sem lenne szerencsés (bérletek, „átjárhatóság” stb…).

Gazdaságossági szempontból javasolható az 1/A vagy 1/B műszaki változat megvalósítása a fent ismertetett második finanszírozási lehetőség alkalmazásával. Erre a feladatra véleményünk szerint a Parkoló-Gazda Kft. a legmegfelelőbb. (A Kft. vezetésével történtek egyeztetések, melyek során azt nyilatkozták, hogy a konstrukciót megvalósíthatónak tartják és támogatják.) Ez úgy kivitelezhető, hogy az Önkormányzat, miután megszerezte a Dózsa liget érintett területének védettség alóli kivonására a szükséges hatósági hozzájárulásokat, módosította az erről szóló önkormányzati rendeletet, valamint az Építési Szabályzatot, és lefolytatta a telekalakítási eljárást, tulajdonosi hozzájárulást ad a Parkoló-Gazda Kft-nek ahhoz, hogy a beruházás helyszínét képező ingatlan(ok)on parkolóhelyeket létesítsen, saját beruházásában. Ezután a Parkoló-Gazda Kft. venné fel a szükséges fejlesztési hitelt és valósítaná meg a beruházást.  A beruházás finanszírozására szolgáló fejlesztési hitel felvételénél az Önkormányzat kezességet vállal, továbbá a parkolók megvalósítását követően azokat a fizető parkolókról szóló önkormányzati rendeletben feltünteti, azonban a saját beruházására tekintettel a Parkoló-Gazda Kft. által az Önkormányzat részére fizetendő közterület-használati díj meghatározásánál nem veszi figyelembe.

A parkoló projekt gazdaságos megvalósíthatóságának főbb kondícióit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

| Megnevezés | 1/A. változat | 1/B. változat |
| --- | --- | --- |
| Fizető parkolóhelyek száma | 80+45=125 db | 80+45+56=181 db |
| Beruházás nettó költsége | 73.000 e Ft | 87.167 e Ft |
| Futamidő | 5 év | 5 év |
| Hitel díja három havi BUBOR + 0,5% | 8,25% | 8,25% |
| Hitelbírálati díj | 50 e Ft | 50 e Ft |
| Rendelkezésre tartási díj három hónapra | 182 e Ft | 218 e Ft |
| Kezelési költség | 365 e Ft/év | 436 e Ft/év |
| Tőketörlesztés | 14.600 e Ft/év | 17.434 e Ft/év |
| Futamidő alatti összes kamat | 15.055 e Ft | 17.980 e Ft |
| Éves kamat összesen | 3.011 e Ft | 3.596 e Ft |
| Parkoló üzemeltetés közvetlen költsége | 1.136 e Ft/év | 1.791 e Ft/év |
| Amortizáció (2%) | 1.460 e Ft/év | 1.743 e Ft/év |
| Parkolás nettó árbevétele | 19.355 e Ft/év | 25.942 e Ft/év |

A projekt megvalósításánál saját erővel nem számoltunk, az indikatív ajánlatot adó pénzintézet a teljes nettó beruházási költséget hajlandó megfinanszírozni önkormányzati kezességvállalás mellett.

A megvalósítás során csak a beruházás nettó összegét kívánjuk kölcsön forrásból biztosítani, úgy gondoljuk, hogy a beruházás általános forgalmi adó terheit a Parkoló-Gazda Kft. képes saját erőből fedezni, ha másképpen nem, akkor a közterület-használati díj megfizetésének átütemezésével.

A hitel futamideje alatt konstansnak tekintettük a BUBOR-t, nem számoltunk inflációval, illetőleg díjemeléssel.

A bevételek kalkulálásánál 50 %-os parkolóhely kihasználtságot tételeztünk fel, és 160 Ft/óra bruttó parkolási díjjal számoltunk.

Az üzemeltetési költségek között csak a közvetlenül felmerülő költségeket vettük figyelembe (parkolóhely karbantartás, parkolóóra karbantartás, hóeltakarítás, tisztítás, anyagköltség), tekintettel arra, hogy a kapacitás növekedéssel nem merülnek fel közvetett költségek.

A fentiekben vázolt 1/A. és 1/B. változat eredménykimutatásait az alábbi táblázatok szemléltetik.

Az 1/A. változat eredménykimutatása:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | 187 | 0 | 0 | -187 | -187 |
| 2008. II. f.év | 9.677 | 1.689 | 568 | 730 | 6.690 | 6.503 |
| 2009. év | 19.355 | 3.376 | 1.136 | 1.460 | 13.383 | 19.886 |
| 2010. év | 19.355 | 3.376 | 1.136 | 1.460 | 13.383 | 33.269 |
| 2011. év | 19.355 | 3.376 | 1.136 | 1.460 | 13.383 | 46.652 |
| 2012. év | 19.355 | 3.376 | 1.136 | 1.460 | 13.383 | 60.035 |
| 2013. I. félév | 9.677 | 1.689 | 568 | 730 | 6.690 | 66.725 |
| Összesen | 96.774 | 17.069 | 5.680 | 7.300 | 66.725 | 66.725 |

Mint az látható a 73.000 eFt-os fejlesztési hitel a futamidő alatt visszafizethető az amortizáció és a halmozott nyereség összegéből (7.300+66.725=74.025 eFt)

Az 1/B. változat eredménykimutatása:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | Finanszírozási költségek | Üzemeltetési költségek | Amortizáció | Eredmény | Halmozott eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. II. n.év | 0 | 213 | 0 | 0 | -213 | -213 |
| 2008. II. f.év | 12.971 | 2.016 | 896 | 872 | 9.187 | 8.974 |
| 2009. év | 25.942 | 4.032 | 1.792 | 1.743 | 18.375 | 27.249 |
| 2010. év | 25.942 | 4.032 | 1.792 | 1.743 | 18.375 | 45.724 |
| 2011. év | 25.942 | 4.032 | 1.792 | 1.743 | 18.375 | 64.099 |
| 2012. év | 25.942 | 4.032 | 1.792 | 1.743 | 18.375 | 82.474 |
| 2013. I. félév | 12.971 | 2.016 | 896 | 872 | 9.187 | 91.661 |
| Összesen | 129.710 | 20.373 | 8.960 | 8.716 | 91.661 | 91.661 |

Az 1/B. változat esetében a 87.167 eFt-os hitel tőke része már a nyereségből is visszafizethető.

A Dózsa liget Északi harmadában kialakítandó parkolóhelyek nyilvánvalóan megváltoztatnák az ott élő növényvilág szerkezetét. Előzetes vizsgálatok szerint értékes növényeket nem érintene a parkoló kialakítása. Megvalósítása esetén a liget felújítását is meg lehetne oldani. A Dózsa ligetet leginkább igénybe vevő parkoló kialakítását előzetesen egyeztettük a Balaton Nemzeti Park Igazgatóság helyileg illetékes természetvédelmi szakembereivel, akik azt nyilatkozták, hogy a park területén kiépítendő parkolók megvalósítását a többi változathoz képest kevésbé támogatják, de természetvédelmi szakmai szempontok szerint a megvalósításnak kizáró oka nincs.

Az Igazgatóság munkatársai az előzetes szakmai véleményt írásban is megküldik Hivatalunknak, amely a közgyűlésen ismertetésre kerül.

Az előzőek alapján az 1/B. változat megvalósítására teszek javaslatot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 202/2007. sz. határozatában egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

# A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 127/2007. számú határozatában 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi kiegészítésekkel  támogatta:

1.	Javasolja, hogy a tanulmányterv több alternatívával készüljön - ezekben akár csökkentve is a férőhelyek számát - messzemenően figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat.

2.	Javasolja, hogy a kórház környéke kerüljön bevonásra a fizetőparkoló rendszerbe.

3.	A Bizottság kéri a polgármesteri hivatalt, hogy a továbbiakban is foglalkozzon a kórház környékén levő parkolás lehetőségének a feltárásával.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 217 /2007. számú határozatában az 1/B változatot üzletileg kivitelezhetőnek tartja. Felhívja a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy a határozati javaslat 5. pontjaként már most tegyen intézkedéseket a parkoló-rendelet módosítására. A Kisposta és a Zrínyi u. előtti parkolót tegye fizetőssé és tekintse át a kórház környéki utcák parkolását, illetve a megállás tiltási rendjét. A gazdasági bizottság a határozati javaslatot a fenti kiegészítésekkel 10 igen szavazattal elfogadta.

A Műszaki bizottság határozatának 1. pontjában foglaltakat a határozati javaslat 1. pontjába beépítettük. A Műszaki bizottság határozatának 2. pontjában, valamint a Gazdasági bizottság határozatában foglaltakkal a határozati javaslat kiegészítésre került egy további ponttal, amely rendelkezik a rendelet módosítás közgyűlés elé terjesztéséről.

A közgyűlés 2006. évben foglalkozott a Zala Megyei Kórház térségében megvalósítandó mélygarázs létesítési szándékával, amellyel kapcsolatban az alábbi határozat született:

„ZMJVK 169/2006. sz. határozata

IV. ZMJV Közgyűlése egyetért a Zala Megyei Kórház térségében 2 db mélygarázs létesítési szándékával, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Segment Ltd. által benyújtott dokumentációk alapján az előzetes talajmechanikai vizsgálatokhoz és az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadja.”

A Segment Ltd. a határozatban foglalt lehetőséggel nem élt, a térségben próbafúrásokat nem végzett és az Önkormányzat részéről tulajdonosi hozzájárulás számukra nem került kiadásra. Mindezek miatt szükséges a határozat ezen pontjának hatályon kívül helyezése.

Határozati javaslat:

1. 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kórház körüli parkolási problémák megoldása érdekében a Zalaegerszeg, 1553 hrsz-ú 1 ha 2169 m2 nagyságú, „kivett közpark” megnevezésű Dózsa liget területének igénybevételével, a telekalakítás folytán leválasztásra kerülő ingatlanon körülbelül 80 férőhelyes fizető parkoló kerüljön kialakításra. A közgyűlés egyetért továbbá azzal, hogy a Zalaegerszeg, 1557/2 hrsz-ú, 2927 m2 nagyságú, „kivett közterület” megjelölésű (vasút melletti kisposta előtti) ingatlan rekonstrukciójával mintegy 60 férőhelyes fizető parkoló létesüljön. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel dolgoztassa ki a parkoló parkon belül történő kialakításának közlekedési szempontból legmegfelelőbb, leggazdaságosabb és környezetkímélőbb megoldását, akár a kialakítandó parkolóhelyek számának csökkentése árán is. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a kidolgozott megoldási javaslatot jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé, egyidejűleg tegyen javaslatot a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzata módosításának előkészítésére.

Határidő:	2007. október 18.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. 	A közgyűlés felkéri a polgármestert a jóváhagyott megoldási javaslat megvalósításához szükséges, a zalaegerszegi 1553 hrsz-ú ingatlan és az esetlegesen érintett szomszédos ingatlanok telekalakítási eljárásának lebonyolítására.

Felkéri továbbá, hogy a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. december 31.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.	A közgyűlés előzetesen úgy dönt, hogy a parkolók kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítására a Parkoló-Gazda Kft-t jelöli ki. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a közgyűlés októberi döntését figyelembe véve a projekt megvalósításának előkészítése és kivitelezése érdekében a szükséges műszaki és pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő:	2008. július 31.

Felelős: 	felkérésre: Manesz István ügyvezető

4.	A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:	2007. október 18.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

5.	A közgyűlés a 169/2006. sz. közgyűlési határozat IV. pontját hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2007. szeptember 6.

Tombi Lajos sk.

alpolgármester

Az előterjesztés függeléke a ” fuggelek” fájlban található.