## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### Előterjesztés

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. december 20-i ülésére

Tárgy:	Komplex belváros rehabilitációs program – Előzetes Akcióterületi Terv

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Henics Attila sk., területfejlesztési szakreferens, csoportvezető

Tárgyalta:	Valamennyi Bizottság

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Melléklet: ZEG_AT_1026.doc

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslatára a Magyar Köztársaság Kormánya, majd az Európai Bizottság is elfogadta a Nyugat-Dunántúli Régió Operatív Programját (NYDOP), tehát a régió számára a 2007-2013 közötti időszakban rendelkezésre álló 545,6 millió Euro fejlesztési támogatás célrendszerét. A program öt prioritása közül a 3. Városfejlesztés a régió megyei jogú városai számára biztosít fejlesztési forrást belváros-rehabilitációt célzó programra. A támogatás úgynevezett kiemelt projekt eljárás keretében jut el a kedvezményezettekhez. A 2007-2013-as időszak alatt az öt megyei jogú város összesen 11 milliárd forint támogatáshoz juthat, miközben az egy kedvezményezettre jutó támogatás legfeljebb 2,5 milliárd forint lehet.

A kiemelt eljárásrend azt jelenti, hogy a városok között a forrásért folyó verseny ebben a konstrukcióban minimálisra csökken: amennyiben a megyei jogú város teljesíti a Kormány által közzétett – ám néhány részletszabály tekintetében a mai napig sem végleges – „Városfejlesztési Kézikönyv”-ben leírtakat, programja megfelel az abban előírt feltételeknek, a város-rehabilitációs programjára igényelt forrás szinte automatikusan rendelkezésére áll.

Az egyik ilyen fontos feltétel az úgynevezett „Előzetes Akcióterületi Terv” elkészítése, amely a komplex rehabilitációs program során megvalósítandó fejlesztéseket tartalmazza, költségbecsléssel, és ütemezve azok végrehajtását a 2007-2013 közötti időszakban. Az előzetes akcióterületi terv, illetve az annak keretét képező – még előkészítés alatt álló - Integrált Városfejlesztési Stratégia beadási határideje 2008. február vége, a dokumentációt az irányító hatóságnak kell benyújtani (jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Programok Irányító Hatóságnak).

A bírálati folyamat szakmai értékelést jelent, amely alapján az Irányító Hatóság (IH) előterjesztést készít. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által összehívott zsűri az Irányító Hatóság előterjesztése alapján állást foglal, melyet a Kormány megerősít, vagy elutasít. A kormánydöntést követően a megyei jogú város kidolgozza és benyújtja a végleges akcióterületi tervet, melyet az irányító hatóság értékel. Az értékelést követően 0-12 hónapon belül kerül sor a támogatási szerződés megkötésére. Ezt követi a projekt végrehajtása, majd 36 hónapon belül a projekt lezárása.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. decemberében határozott a város középtávú fejlesztési operatív programjáról, s az abban megfogalmazott stratégiai célok és konkrét projektek figyelembe vételével dolgozta ki az elmúlt közel egy esztendőben a város-rehabilitációs programját, és ennek legfontosabb tervi fázisát, a most a Közgyűlés elé kerülő „Előzetes Akcióterületi Tervet”.

A program filozófiája, legfontosabb elvi célja a történelmi belváros kettészakítottságának oldása, a Kazinczy tér, egykori főtér funkciójának visszaállítása, továbbá a történelmi városmag, vagyis a Piac és térségének teljes rehabilitációja. A program megvalósulását követően egy, a Széchenyi térhez valamint a Kossuth Lajos utcához hasonló, csillapított forgalmú, nagyságrendekkel több zöldfelülettel rendelkező belváros alakul ki, új kulturális, közösségi funkciókkal.

A program megvalósításának előfeltétele a Kazinczy téren áthaladó forgalom jelentős csillapítása, új kelet-nyugat irányú közúti kapcsolat megteremtésével. Az új kapcsolat a felhagyandó vasútvonal átépítésével teremthető meg, előreláthatóan két akciótervi időszak alatt. Az új tehermentesítő út megvalósíthatósági tanulmánya elkészült és igazolja a rehabilitációs program céljait.

A program részét képezi a piac térség rehabilitációja, mélyparkoló építésével, vállalkozói szolgáltatóház építésével, a közterületek építészeti és funkcionális megújításával. A Kazinczy tér teljes átépítése mellett megvalósul a Dísz tér felújítása és a „régi” csipke ház tömbbelsőjének alapvetően vállalkozói alapú megújítása is.

A program elemek kiválasztásánál számos szempontot vettünk figyelembe. Először is azt, hogy új közlekedési kapcsolat megteremtése nélkül nem lehetséges a belvárosi forgalom csillapítása, s ebből következően az egységes, élhetőbb, rendezett, szerethető és hozzátesszük a megyei jogú városhoz méltóbb városmag kialakítása. Figyelembe kellett azt is venni, hogy bár a rendelkezésre álló pályázati forrás jelentős összegű, a kívánatosnál mégis csak kevesebb. Fontos szempont volt, hogy az önerő mértéke lehetőleg ne haladja meg a szükséges minimumot. Végül arra is figyelmet kellett fordítani, hogy a támogatás egy részét (15 százalékát) a vállalkozói alapon megvalósuló, úgynevezett üzleti elemekre szükséges fordítani. Úgy véljük, a fenti elvek alapján összeállított program jelentős hatást gyakorol a belvárosra, képes lesz „önjáróvá” tenni a rehabilitációs programot, vagyis további jelentős fejlesztéseket generál, immár a program keretein kívül.

Az előzetes akcióterületi terv az ugyancsak jelenleg készülő Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) részét képezi. Az IVS a város teljes területére, városrészenkénti bontásban fogalmaz meg kívánatos fejlődési pályákat, irányokat és így logikusan következik a már említett, 2006. decemberében elfogadott fejlesztési stratégiából, illetve az új városrendezési tervet megalapozó, 2007. júliusában elfogadott városfejlesztési koncepcióból. Az IVS e két dokumentum sajátos – és a városfejlesztési kézikönyvben leírt metódust követő – ötvözete lesz.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazat – támogatja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag - 5 igen szavazat - közgyűlési tárgyalásra javasolja.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 9 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Sportbizottság 8 igen egyhangú szavazással  tárgyalásra ajánlja a közgyűlésnek az előterjesztést.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag – 7 igen szavazattal -  közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Gazdasági Bizottság az akciótervet az elhangzott kiegészítésekkel 9 igen szavazattal (további források, önerő tekintetében éves ütemezés) elfogadta.

A Gazdasági Bizottság által javasoltakat, kiegészítéseket az anyag következő, várhatóan 2008. februári tárgyalására építi be az előterjesztő.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az „Előzetes Akcióterületi Terv”-ben foglalt fejlesztési programot és felkéri a Polgármestert, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 3. Városfejlesztés prioritásában szereplő, a megyei jogú városok számára elérhető város-rehabilitációs program során a dokumentumban szereplő program megvalósítását kezdeményezze.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008. március 10.

Zalaegerszeg, 2007. december 13.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester