ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. február 7-i ülésére

| Tárgy: | A víziközmű vagyonra vonatkozó 2008. évi rekonstrukciós felújítási terv jóváhagyása |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Zalavíz Zrt. Műszaki Osztály Dr. Gángó Gabriella sk. |
| Tárgyalta: | Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Műszaki Bizottság |
| A közgyűlésre meghívást kap: | dr. Burján Richárd vezérigazgató ZALAVÍZ Zrt. Zalaegerszeg, Balatoni u. 8. |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Dr. Mimon Ágnes sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. november 22-ei ülésén meghozott 279/2007. sz. határozatában döntött a korlátozottan forgalomképes vízközmű vagyonára vonatkozó, az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére vagyonkezelésbe adásáról vagyonkezelési szerződés keretében, amely 2007. december 15. napján aláírásra került.

A vagyonkezelésre átadott víziközművek esetében a közmű felújítására és rekonstrukciójára a forrást a díjba beépített értékcsökkenési leírás biztosítja, amely 2008-ban ivóvízszolgáltatás esetén 60 000 e Ft + ÁFA, a csatornaszolgáltatás esetén 90 000 e Ft + ÁFA, összesen 150 000 e Ft + ÁFA.

A vagyonkezelési megállapodás 5.2. pontja értelmében az Önkormányzat a Vagyonkezelő előterjesztése alapján dönt az éves rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkákról, azok várható anyagi kihatásairól.

I. A Vagyonkezelő 2008. évre vonatkozó felújítási terve:

|  | Mű | Megnevezés | Nettó Összeg (Ft) | Bruttó Összeg (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ivóvíz | Eseményvezérelt felújítások (hálózat, bekötés, szerelvény, tűzcsap, stb.) | 20 000 000 | 24 000 000 |
| 2. | szennyvíz | Eseményvezérelt felújítások (hálózat, bekötés, szerelvény, szivattyú, átemelő, stb.) | 5 000 000 | 6 000 000 |
| 3. | ivóvíz | Meddő teljesítmény kompenzálás kiépítése | 300 000 | 360 000 |
| 4. | szennyvíz | Meddő teljesítmény kompenzálás kiépítése | 500 000 | 600 000 |
| 5. | szennyvíz | Tervezett szennyvíz gépészeti berendezések felújítása (szivattyúk, keverők, vegyszeradagolók) | 10 500 000 | 12 600 000 |
| 6. | ivóvíz | Víztisztító NA400 tolózár kiváltása csapózárral és a légbevitel átalakítása | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 7. | ivóvíz | Víztisztító NA400/300 kútgyűjtőakna rekonstrukciója | 3 500 000 | 4 200 000 |
| 8. | ivóvíz | Rekonstrukció tervezések (részletezve: II. pont) | 4 200 000 | 5 040 000 |
| 9. | szennyvíz | Gépi rácsok felújítása (2 db.) | 5 400 000 | 6 480 000 |
| 10. | ivóvíz | Köztársaság u.- Göcseji u.- Mártírok u. csomópont vezeték kiváltása 155 fm D160 KPE, 40 fm D250 KPE (Terve kész, de át kell tervezni a közlekedési csomópont változása miatt) | 20 000 000 | 24 000 000 |
| 11. | ivóvíz | Kút felújítás 1 db. | 4 000 000 | 4 800 000 |
| 12. | ivóvíz | Központi telephely visszamosató-víz elvezető MOBA szivattyúinak és villamos kapcsolószekrényének cseréje | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 13. | szennyvíz | Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása (10 db) | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 14. | szennyvíz | Szennyvíz közmű távfelügyelet és automatika felújítása ( PLC, szinttávadó stb.) | 1 600 000 | 1 920 000 |
| 15. | ivóvíz | NA 300-as kiváltás folytatása Hock J. utcában Falumúzeum u. és Helikon utca között (a Hock J. u. 2008. évi aszfaltozása esetén) | 42 000 000 | 50 400 000 |
|  | Mű | Megnevezés | Nettó Összeg (Ft) | Bruttó Összeg (Ft) |
| 16. | ivóvíz | Bazita víztorony csere I. ütem (Terve 2005-ben elkészült.) | 6 000 000 | 7 200 000 |
| 17. | ivóvíz | Balatoni út alatti átvezetés kivitelezése Halom utcánál 25 fm (Csács biztonságos vízellátása érdekében) | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 18. | ivóvíz | Zala utcai vezetékkiváltás D110 KPE 150 fm + bekötések (Terve 2005-ben elkészült.) | 8 000 000 | 9 600 000 |
| 19. | szennyvíz | Iszapcentrifuga kuplung kiváltás frekvencia váltóval (folyamatban) | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 20. | szennyvíz | Homokfogó gépészeti felújítás | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 21. | ivóvíz | Iskolaköz hálózatrekonstrukció (folyamatban) | 500 000 | 600 000 |
| 22. | ivóvíz | Balaton szálló előtt NA300 AC vezeték kiváltása 29 fm | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 23. | ivóvíz | Kis u. (Gyémántház mellett) NA300 AC vezeték kiváltása 38 fm | 2 500 000 | 3 000 000 |
|  |  | Összesen | 150 000 000 | 180 000 000 |

II. A felújítási terv 8. pontjában meghatározott rekonstrukció tervezések, az alábbi munkákat foglalják magukba:

- NA 250 vezeték kiváltása Kosztolányi u. (Színházzal szemben)

- Arany J. u.  27-61.

- Balatoni u. (Balatoni u. 14.- Csácsi u.) NA200 AC

- Petőfi u. (Bíró M. u.- Kosztolányi u. átvezetés) NA250 AC

- Petőfi u. (Kossuth u.- Ady u.) NA80 AC

- Petőfi u. (Ady u.- Mártírok u.) NA100 AC

- Balaton szálló előtt NA300 AC

- Kis utca (Gyémánt ház mellett) NA 300 AC

- Iskola köz 6/4" acélvezeték

- Várkör- Piac téri közkifolyó közötti 5/4" acélvezeték

- Balatoni út alatti átvezetés (Halom utcánál)

- Becsali utca ivóvízvezeték rekonstrukció

- Ebergényi út ivóvízvezeték rekonstrukció

Kérem, hogy a Közgyűlés az előterjesztés megtárgyalása után a 2008. évre vonatkozó felújítási tervet fogadja el.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozatokat hozták:

2/2008. számú határozat

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat, 10 igen egyhangú szavazattal támogatta.

7/2008. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.

2/2008. számú határozat

A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint Vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelési szerződés 5.2. pontjának értelmében az önkormányzat víziközmű vagyonára vonatkozó 2008. évi rekonstrukciós-felújítási tervet az alábbiak szerint elfogadja:

|  | Mű | Megnevezés | Nettó Összeg (Ft) | Bruttó Összeg (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ivóvíz | Eseményvezérelt felújítások (hálózat, bekötés, szerelvény, tűzcsap, stb.) | 20 000 000 | 24 000 000 |
| 2. | szennyvíz | Eseményvezérelt felújítások (hálózat, bekötés, szerelvény, szivattyú, átemelő, stb.) | 5 000 000 | 6 000 000 |
| 3. | ivóvíz | Meddő teljesítmény kompenzálás kiépítése | 300 000 | 360 000 |
| 4. | szennyvíz | Meddő teljesítmény kompenzálás kiépítése | 500 000 | 600 000 |
| 5. | szennyvíz | Tervezett szennyvíz gépészeti berendezések felújítása (szivattyúk, keverők, vegyszeradagolók) | 10 500 000 | 12 600 000 |
| 6. | ivóvíz | Víztisztító NA400 tolózár kiváltása csapózárral és a légbevitel átalakítása | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 7. | ivóvíz | Víztisztító NA400/300 kútgyűjtőakna rekonstrukciója | 3 500 000 | 4 200 000 |
| 8. | ivóvíz | Rekonstrukció tervezések (részletezve: *) | 4 200 000 | 5 040 000 |
| 9. | szennyvíz | Gépi rácsok felújítása (2 db.) | 5 400 000 | 6 480 000 |
| 10. | ivóvíz | Köztársaság u.- Göcseji u.- Mártírok u. csomópont vezeték kiváltása 155 fm D160 KPE, 40 fm D250 KPE (Terve kész, de át kell tervezni a közlekedési csomópont változása miatt) | 20 000 000 | 24 000 000 |
| 11. | ivóvíz | Kút felújítás 1 db. | 4 000 000 | 4 800 000 |
| 12. | ivóvíz | Központi telephely visszamosató-víz elvezető MOBA szivattyúinak és villamos kapcsolószekrényének cseréje | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 13. | szennyvíz | Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása (10 db) | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 14. | szennyvíz | Szennyvíz közmű távfelügyelet és automatika felújítása ( PLC, szinttávadó stb.) | 1 600 000 | 1 920 000 |
| 15. | ivóvíz | NA 300-as kiváltás folytatása Hock J. utcában Falumúzeum u. és Helikon utca között (a Hock J. u. 2008. évi aszfaltozása esetén) | 42 000 000 | 50 400 000 |
| 16. | ivóvíz | Bazita víztorony csere I. ütem (Terve 2005-ben elkészült.) | 6 000 000 | 7 200 000 |
| 17. | ivóvíz | Balatoni út alatti átvezetés kivitelezése Halom utcánál 25 fm (Csács biztonságos vízellátása érdekében) | 3 000 000 | 3 600 000 |
| 18. | ivóvíz | Zala utcai vezetékkiváltás D110 KPE 150 fm + bekötések (Terve 2005-ben elkészült.) | 8 000 000 | 9 600 000 |
| 19. | szennyvíz | Iszapcentrifuga kuplung kiváltás frekvencia váltóval (folyamatban) | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 20. | szennyvíz | Homokfogó gépészeti felújítás | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 21. | ivóvíz | Iskolaköz hálózatrekonstrukció (folyamatban) | 500 000 | 600 000 |
| 22. | ivóvíz | Balaton szálló előtt NA300 AC vezeték kiváltása 29 fm | 2 000 000 | 2 400 000 |
| 23. | ivóvíz | Kis u. (Gyémántház mellett) NA300 AC vezeték kiváltása 38 fm | 2 500 000 | 3 000 000 |
|  |  | Összesen | 150 000 000 | 180 000 000 |

*A felújítási terv 8. pontjában meghatározott rekonstrukció tervezések, az alábbi munkákat foglalják magukba:

- NA 250 vezeték kiváltása Kosztolányi u. (Színházzal szemben)

- Arany J. u.  27-61.

- Balatoni u. (Balatoni u. 14.- Csácsi u.) NA200 AC

- Petőfi u. (Bíró M. u.- Kosztolányi u. átvezetés) NA250 AC

- Petőfi u. (Kossuth u.- Ady u.) NA80 AC

- Petőfi u. (Ady u.- Mártírok u.) NA100 AC

- Balaton szálló előtt NA300 AC

- Kis utca (Gyémánt ház mellett) NA 300 AC

- Iskola köz 6/4" acélvezeték

- Várkör- Piac téri közkifolyó közötti 5/4" acélvezeték

- Balatoni út alatti átvezetés (Halom utcánál)

- Becsali utca ivóvízvezeték rekonstrukció

- Ebergényi út ivóvízvezeték rekonstrukció

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.

Határidő: 2008. február 15.

Felelős:   Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: felkérésre: Dr. Burján Richárd vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2008. január 31.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester