ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. május 22-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejelsztési Stratégiája végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés 2006. december 14-én, a ZMJVK 322/2006. sz. határozatával elfogadta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiája (2007-2013) dokumentumát (a továbbiakban OP). A határozat 3. pontjában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, évente készítsen tájékoztatót a Közgyűlés számára a program megvalósulásáról, értékelje a társadalmi-gazdasági folyamatokat, és amennyiben szükséges tegyen javaslatot a program módosítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Az OP elkészítésének legfontosabb célja az volt, hogy elsősorban ágazati szemléletben, ám az összefüggések feltárásával, azok figyelembe vételével próbálja megfogalmazni a 2013-ig tartó időszak legfontosabb fejlesztési céljait. A program előzménye a Közgyűlés által 2006 júliusában elfogadott hosszú távú városfejlesztési stratégia volt.

Az OP öt prioritás mentén foglalta össze az elvi fejlesztési célokat, a prioritások intézkedéseket tartalmaznak (1. sz. melléklet). A célkijelölés során az egyik legfontosabb kiindulópont az önkormányzati feladatellátás sokszínűsége, illetve számos esetben megkerülhetetlensége volt, így a célok között minden olyan fejlesztési irány megtalálható, amely elősegítheti az egyén életminőségének javítását. Úgy vélem, a prioritások tekintetében a programot nem szükséges és célszerű változtatni.

A prioritások alá rendelt intézkedésekhez mintegy 68 projektet, illetve programot rendeltünk és közülük 20-at emeltünk ki különleges fontosságuk alapján.

Ez utóbbiak közé tartozik – az első prioritás tekintetében - az északi belső feltáró út fejlesztése, a déli elkerülő út fejlesztése, a sétálóutca projekt, valamint a játszótéri fejlesztések. A 2007. évben előkészített belváros-rehabilitációs program közülük kettőt, a északi belső tehermentesítő út megépítését, valamint a sétálóutca programot integrálta. A rehabilitációs programot benyújtottuk, reményeink szerint még az első félévben kormánydöntés születik annak támogatásáról. A játszótér-fejlesztési program idén is jelentős összeggel szerepel a költségvetésben, a déli elkerülő út projekt – elsősorban finanszírozási okok miatt – egyenlőre nem szerepel a rövid távú céljaink között.

A prioritás nem kiemelt programjai között szereplő kerékpárút-fejlesztés területén sikeresen pályázatunk egy, a belvárost és a keleti bevásárló központot összekötő szakasz megépítésére, és pályázatot nyújtottunk be a csapadékvíz-elvezető rendszereink megújítására. Ugyancsak a belváros-rehabilitációs program részeként kerül megvalósításra várhatóan a 2011-13-as programozási időszakban a Felsőerdő utca leromlott területeinek felújítása.

A 2. prioritás keretében két olyan kiemelt program megvalósítását tűztük ki célul, amelyek jelentős külső forrás bevonást tételeztek fel. Sajnos az időközben elfogadott és elindított operatív programok az ivóvíz-hálózati fejlesztéseket szinte kizárólag az Alföldre koncentrálják az elkövetkezendő években, míg a megújuló energiák használatát jelenleg az önkormányzatok számára alacsony intenzitás mellett támogatják a fejlesztési programok. A prioritás részét képező szociális és egészségügyi fejlesztések esetében, ha a vártnál kisebb projektekkel is, de pályázunk a nyugat-dunántúli operatív program forrásaira.

A 3. prioritás öt kiemelt programja, projektje tekintetében aktív segítséget nyújtottunk a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatához, amely – mintegy 2,5 milliárd forintos program keretében – a zalaegerszegi műszaki képzés infrastrukturális fejlesztését célozta. Hivatalosan még nem tudunk ennek eredményéről.

Az oktatási ágazat tekinttében két nagyobb, átfogó fejlesztési  programot készítettünk elő és nyújtottunk be támogatási igénnyel a regionális fejlesztési tanácshoz. Mindeközben az ágazatot érintő számos kisebb, ám fontos fejlesztési célt tartalmaz a város költségvetése. Az AGÓRA program előkészítése kapcsán elérhető közelségbe került a városi képtár megvalósítása is. Fejlesztési program készült a Kvártélyház rendezvények infrastrukturális hátterének megteremtésére, pályázatunkat benyújtottuk.

A negyedik prioritás kiemelt programjai az északi ipari terület infrastrukturális fejlesztését, innovációs és technológiai központ létrehozását, az ipari területek „zöld” energetikai fejlesztését, továbbá, termálturisztikai termék és szolgáltatás-fejlesztést, a Gébárti tó sport, rekreációs és aktív turisztikai fejlesztését tűzték ki célul. Közülük az ipari övezeti infrastruktúra és a technológiai központ projektek kidolgozásra kerültek, a pályázatokat a város a Városfejlesztő Zrt. közreműködésével benyújtotta. Terveket készíttettünk a Gébárti tó déli részének, illetve a strand területének egységes koncepciójú fejlesztésére.

Az ötödik prioritás a térségmarketing fejlesztését célozza a zalaegerszegi kistérséggel együttműködésben. Ennek elmei kidolgozás alatt állnak.

Tisztelt Közgyűlés!

A város fejlesztési tevékenysége jelentős mértékben függ a költségvetés lehetőségeitől, a pályázati kiírásoktól, és nem utolsó sorban azoktól a külső tényezőktől, amelyek akár a közszolgáltatások, akár a gazdaságfejlesztés vonatkozásában meghatározóak a városok számára. Az általános recesszió, a gazdasági visszaesés, és a gazdasági szervezetek döntéseit befolyásoló makrokörnyezet napjainkban nem kedvez a befektetéseknek, a fejlesztéseknek.

Úgy véljük, mindezek dacára a város következetesen és lehetőségeinkhez képest jó hatékonysággal hajtja végre a gazdasági programot. Változtatásra ebben az évben nem teszünk javaslatot.

Kérem, a tájékoztató elfogadását.

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság a tájékoztatót 10 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégájának végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag - 4 igen szavazat - tudomásul veszi, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal támogatta.

A Sportbizottság 10 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.

(8 igen, egyhangú)

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Zalaegerszeg, 2008. április 28.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester