## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

___________________________________________________________________________________________________

...... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. június 26-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Északi Iparterület I. ütem infrastruktúra kiépítése címen beadott pályázat benyújtása a bírálat II. fordulójára

Előterjesztő:                                    	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette: 				   	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Dr. Háry András sk. vezérigazgató

Egyeztetve:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Műszaki Osztály Dr. Kovács Éva sk.

Tárgyalja:					Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Költségvetési és pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:			Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai

szempontból ellenőrizte:    		Önkormányzati Osztály

Dr. Fata Anikó sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. április 17-i ülésén tárgyalta a „Zalaegerszeg Északi iparterület infrastrukturális ellátottságának továbbfejlesztése” című előterjesztést és 57/2008. sz. határozatával döntött az északi iparterület közművesítése folytatásának támogatásáról.

Már ebben az előterjesztésben tájékoztatást kapott a Közgyűlés arról, hogy az év elején a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Tanács által kiírt, az ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak kialakításának támogatását célzó pályázatra a Városfejlesztő Zrt. elkészíttette az elő-megvalósíthatósági tanulmányt az északi iparterület közművesítésére, és az önkormányzat nevében be is nyújtotta azt az Ügynökséghez.

A hivatalos értesítés szerint a „Zalaegerszeg Északi Ipari Terület I. ütem infrastruktúra kiépítése” pályázat az I. fordulóban sikeresen szerepelt és bizonyos feltételek teljesítése esetén nagy esélye van annak, hogy a II. fordulóban az önkormányzat legfeljebb   95 292 000,- Ft (30 %) támogatást kapjon ebből a forrásból.

A feltételek között szerepel, hogy össze kell hangolni a vállalásokat a másik, inkubátorházzal kapcsolatos pályázatban szereplőkkel, a költségeket pedig el kell határolni egymástól. A két projekttel kapcsolatos pályázat egymástól függetlenül kerül előkészítésre és a II. fordulóra benyújtásra. Az északi ipari terület infrastruktúra pályázata II. fordulójára írásos szándéknyilatkozatot kell beszerezni legalább 3, cégenként min. 10 főt foglalkoztató betelepülő vállalkozástól.

Előírás még a szükséges önrész biztosításáról szóló döntés meghozatala az önkormányzat részéről.

A feltételek teljesítésének ütemezéséről és az adminisztrációs előírásoknak való megfelelésről az ügynökséggel június első napjaiban megkezdődtek az egyeztetések.

Az áprilisi közgyűlésen a testület döntött az infrastrukturális fejlesztés minimum programjának elfogadásáról, amelyre a projekt gyors végrehajthatósága miatt volt szükség. Ennek keretében a fejlesztés első szakaszának költségei megosztásra kerültek az Önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. között. Az önkormányzat által vállalt feladatok közé már akkor is csak olyan fejlesztési elemek kerültek, amelyeket a pályázat is elfogad elismerhető költségként.

A kedvező I. fordulós döntést követően szükséges átgondolni a projekt nagyobb ívű, de takarékos megvalósítását. A teljes program megvalósítását szükségesé teszi, hogy a piaci igények kielégítése érdekében a korábbiakhoz képest kisebb méretű telkek is kerültek kialakításra, melyek közművekkel való ellátása plusz feladatként jelentkezik. Ettől várhatóan a kisebb vállalkozások számára is könnyebben hozzáférhetővé válnak a területek, ugyanakkor a teljes közműellátás fajlagosan magasabb eladási árat tesz lehetővé.

Amennyiben a teljes projekt a pályázat II. fordulójában nem nyer támogatást, a fejlesztés már elfogadott minimum programja ebben az esetben is megvalósul.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban a Zalaegerszeg Északi Ipari Terület I. ütem költségvetési terve az alábbiak szerint került benyújtásra (bruttó Ft):

| Elszámolható költségek | 2008. | 2009. | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekt előkészítési költségei | 17 508 000 | 480 000 | 17 988 000 |
| 2. Építési költség | 140 630 400 | 152 421 600 | 293 052 000 |
| 3. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások | 2 760 000 | 2 280 000 | 5 640 000 |
| 4. Projektmenedzsment | 480 000 | 480 000 | 960 000 |
| Elszámolható költségek mindösszesen: | 161 378 400 | 156 261 600 | 317 640 000 |

| A projekt forrásai | 2008. | 2009. | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Saját forrás | 112 964 880 | 109 383 120 | 222 348 000 |
| Igényelt támogatás | 48 413 520 | 46 878 480 | 95 292 000 |
| A projekt forrásai mindösszesen: | 161 378 400 | 156 261 600 | 317 640 000 |

A két forduló között - egyeztetett módon - lehetőség van a műszaki tartalom módosítására, illetve az elismerhető költségcsoportokon belüli átcsoportosításra.

Tekintettel arra, hogy a költségek több mint 90 %-át az építési költségek teszik ki, ezért ezek felülvizsgálata mindenképpen szükséges.

A pályázat I. fordulója beadásakor a műszaki elemek között szerepeltek olyanok is, amelyek az akkori tárgyaló partner betelepülését szolgálták volna (pl.: „F” 95 beállós parkoló, „E” jelű út). A mostani ismereteink szerint ezek pályázatban tartása indokolatlan, hiszen most már felesleges kiadást jelentenének, melynek 70 %-át az önkormányzatnak kellene rendelkezésre bocsátania önrész címén.

A műszaki tartalom csökkentésével nettó 86 470 000,- Ft összeggel vehető vissza a költségvetés. A minimum programhoz képest plusz elem, de a pályázatban érdemes benntartani a közvilágítás kiépítését.

A módosítás eredményeként az egyes közművek bekerülési költségei:

Fenti műszaki tartalom figyelembevételével és az évek közötti egyenletesebb elosztást feltételezve az alábbi módon változna a projekt finanszírozása a pályázat II. fordulójában:

(Bruttó Ft)

| Elszámolható költségek | 2008. | 2009. | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekt előkészítési költségei | 17 508 000 | 480 000 | 17 988 000 |
| 2. Építési költség | 76 518 400 | 112 769 600 | 189 288 000 |
| 3. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások | 2 760 000 | 2 280 000 | 5 640 000 |
| 4. Projektmenedzsment | 480 000 | 480 000 | 960 000 |
| Elszámolható költségek mindösszesen: | 97 266 400 | 116 009 600 | 213 276 000 |

| A projekt forrásai | 2008. | 2009. | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Saját forrás | 68 086 480 | 81 206 720 | 149 293 200 |
| Igényelt támogatás | 29 179 920 | 34 802 880 | 63 982 800 |
| A projekt forrásai mindösszesen: | 97 266 400 | 116 009 600 | 213 276 000 |

A 2008. évi költségvetésben az Északi Iparterület közműveinek tervezésére és kiépítésére rendelkezésre álló előirányzatot a fenti ütemezésnek megfelelően 8 000 000,- Ft összeggel szükséges kiegészíteni. A Városfejlesztő Zrt. által vállalt feladatok többsége részét képezik a pályázati projektnek, ezért az önrész fedezetéhez 8 000 000 Ft összeget fejlesztési célú pénzeszköz átadásként az önkormányzat részére átad, amelyből a hiányzó összeg biztosítható.

Az északi ipari terület közműellátottságának helyzetét az előterjesztés mellékletében található térkép szemlélteti.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 187/2008. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 116/2008. sz. határozatával az előterjesztést 7 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság 172/2008. sz. határozatával az előterjesztést 7 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

A pályázat benyújtása, illetve a támogatás elnyerése érdekében kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretei között meghirdetett NYDOP-2007-1.3.1. számú pályázat II. fordulójára a Zalaegerszeg Északi Ipari Terület I. ütem infrastruktúra kiépítése címen pályázat benyújtását.

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz szükséges önrészként 2008. évben 68.086 eFt, 2009. évben 81.207 eFt összeget a költségvetésben biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és nyertes 	pályázat esetén a támogatási 	szerződés aláírására.

Határidő:	pályázat benyújtására: 2008. szeptember 30.

2008. évi önrész biztosítására: a támogatási szerződés megkötését 		követő első költségvetés módosítás

2009. évi önrész biztosítására: a 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén az északi iparterület projekt pályázati önrész 2008. évi fedezetét oly módon biztosítja, hogy az 57/2008. sz. határozatának 2. pontjában biztosított hitel és önkormányzati forrás összegét pályázati önrésznek tekinti, ami kiegészítésre kerül a Városfejlesztő Zrt. által fejlesztési célú pénzeszközként az önkormányzat részére átadásra kerülő 8.000 eFt összeggel.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő:	megállapodás aláírására: a támogatási szerződés megkötésével 
		egyidejűleg

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

felkérésre: Dr. Háry András vezérigazgató

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén az északi iparterület projekt 2009. évi pénzügyi üteméhez szükséges pályázati önrész fedezetét a 2008. évi költségvetés céltartalékában hitelfelvétellel biztosított pályázati önrészekhez elkülönített keret terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az MFB által biztosított, a projekthez igénybe vehető hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására.

Határidő:	2008. december 31.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

5.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2008. számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az északi ipari terület közművesítésének folytatását. A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 13/2006. (III.07.) sz. önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében, illetve az önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. között 2007. március 30-án létrejött megállapodás 4.2. pontjában foglaltak alapján az északi ipari terület közműfejlesztési projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek elvégzésével, valamint az iparterület külső gázellátásának biztosításával a Városfejlesztő Zrt-t bízza meg, melyeket a Zrt. saját költségén végez el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő:	2008. július 15.

Felelős:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

felkérésre: Dr. Háry András vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2008. június 18.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester