## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

___________________________________________________________________________________

...... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. június 26-i ülésére

Tárgy: 						Inkubátorház projekt

Előterjesztő:                                    	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette: 				   	Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Dr. Háry András sk. vezérigazgató

Egyeztetve:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Közgazdasági Osztály

Műszaki Osztály Dr. Kovács Éva sk.

Tárgyalja:					Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Költségvetési és pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:			Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai

szempontból ellenőrizte:    		Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg városa januárban a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be inkubátorház létesítésére az északi ipari zóna területén. A pályázat célja a városban és a térségben jelenleg nem létező inkubátorház kialakítása, amely a helyi mikrovállalkozások fejlődését segíti – csökkentett bérleti díjon kínált műhelyek és irodák ajánlásával, illetve szolgáltatásokkal, adott időtartamra, amelyet követően a vállalkozásnak (megerősödve) el kell hagynia a házat. A pályázatban kidolgozott modell létező és működő mintán (Mohácsi Inkubátorház) alapul.

A tervezett fejlesztés keretében egy bruttó 2572 négyzetméter hasznos alapterületű inkubátorház jön létre. Az épület alap, emelt, illetve kiemelt szintű egységeket (15 db ún. alap szintű, 3 db ún. emelt szintű és 1 db kiemelt műhely), 5 db irodát, valamint tárgyalókat és közös szociális blokkot foglal magába. Az épület mellett 60 férőhelyes parkolóhely létesül, valamint kialakításra kerül a kapcsolódó infrastruktúra (utak, járdák).

Az inkubátorház elsősorban helyi mikrovállalkozások betelepedését és fejlődésének támogatását szolgálja. A létesítmény 20-25 mikrovállalkozás számára kínál kényelmes betelepülési lehetőséget (igény szerint az objektum bővíthető); különböző infrastruktúrával rendelkező egységek lesznek bérelhetők.

A vállalkozások számára kifejtett hasznos tevékenysége mellett az inkubátorház projektbe fektetett önkormányzati pénzeszköz várható megtérülését a mellékletben mutatjuk be.

A projekt megvalósítása tervezetten 2009. január elején indul és 2009. december végén fejeződik be. A beruházás összes költsége mintegy 500 351 200 forintot tesz ki. A projekthez Zalaegerszeg városa, mint pályázó 400 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kap, a fennmaradó 100 351 200 forintot saját forrásból bocsátja rendelkezésre.

A pályázat 2. fordulójához szükség van a projekt előkészítésének formális elindítására, ehhez kérjük a Tisztelt Közgyűlés támogatását.

A Műszaki Bizottság a 115/2008. számú határozatával az előterjesztést 7 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság a 171/2008. számú határozatával a határozati javaslatot 7 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés egészüljön ki a működésre vonatkozó elképzelésekkel, a várható hatékonyságát bemutató adatokkal.

A bizottság döntésének megfelelően az előterjesztés mellékletében mutatjuk be a kért adatokat.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 186/2008. számú határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Határozati javaslat:

1. 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretei között meghirdetett NYDOP-1.3.1 pályázati kiírás II. fordulójára az „Inkubátorház létrehozása Zalaegerszegen” címen pályázat benyújtását.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 	2008. október 31.

2. 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázathoz szükséges önrészként 2008. évben 3.369.434,- Ft, 2009. évben 96.981.766,- Ft, összességében 100.351.200,- Ft-ot a költségvetésében biztosít a 2008. évi költségvetés céltartalékában hitelfelvétellel biztosított pályázati önrészekhez elkülönített keret terhére biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, illetve a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő:	pályázat benyújtására: 2008. október 30.

önrész biztosítására: a támogatási szerződés megkötését követő első 			költségvetési rendelet módosítása

illetve a 2009. évi költségvetés tervezése

a hitelfelvétel közbeszerzésére: a támogatási szerződés megkötését 			követő 15 napon belül

Zalaegerszeg, 2008. június 19.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

melléklet

ZALAEGERSZEGI INKUBÁTORHÁZ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

1. A PROJEKT

Az inkubátorház létrehozásának célja, hogy korszerűen kialakított épületben, kedvezményes bérleti díjakkal és igény szerinti szolgáltatásokkal ideális feltételeket teremtsen a fejlődni akaró, helyi és térségi mikrovállalkozások számára.

Inkubálás itt = „a növekedés érdekében védett környezet* biztosítása a mikrovállalkozások számára”

* európai szintű és versenyképes munkakörnyezet, alacsonyan tartott bérleti díjak mellett, kiegészítve a vállalkozások fejlődését segítő szolgáltatásokkal

Az inkubátorház alapmodelljét a működő mohácsi inkubátorház szolgáltatta.

1.1. Az inkubátorház irányultsága

Az inkubátorház ipari és kereskedelmi, nem veszélyes tevékenységet végző vállalkozások számára nyújt betelepülési lehetőséget.

A pályázati vállalások szerint 20-25 vállalkozást kell befogadni, ami kifejezetten mikrovállalkozások betelepítését igényli.

A piaci igények szerint, az inkubátorház célcsoportja:

- Jelenleg a város belső részein, garázsokban működő vállalkozások,

- A város külső részein, nem versenyképes környezetben működő vállalkozások,

- Induló vállalkozások,

- A városban újonnan de óvatosan betelepülni szándékozó vállalkozások.

A projekt alapgondolata, hogy 4 éves inkubáló ciklusokkal megteremtse a betelepülő vállalkozások további fejlődésének alapját.

1.2. A projekt megvalósítása

A projekt tervezetten 2009. január elején indul és 2009. december végén fejeződik be. A beruházás összes költsége mintegy 500 351 200 forintot tesz ki. A projektet a város a NYDOP pályázat keretében, 400 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás bevonásával kívánja megvalósítani, a fennmaradó 100 351 200 forintot saját forrásból bocsátja rendelkezésre.

1.3. Az inkubátorház helye

Az inkubátorház az északi ipari zónában kerülne megvalósításra, egy városi tulajdonban álló telken.

1.4. Az épület

A tervezett fejlesztés keretében egy bruttó 2572 m2 hasznos alapterületű inkubátorház jön létre. Az épület négy fő részt (négy funkciót) tartalmaz:

- Alap inkubáló rész:	10 db 50 m2-es + 5 db 100 m2-es műhely

- Emelt szintű rész:	2 db 200 m2-es + 1 db 100 m2-es műhely

- Kiemelt szintű rész:	1 db 200 m2-es + 3 db 100 m2-es műhely

- Iroda-rész:		5 db 30 m2-es iroda

Emellett az épület tartalmaz tárgyalókat és közös szociális blokkot is.

Az alap inkubáló rész egy teljesen leegyszerűsített műhely, az emelt és a kiemelt szintű rész magasabb felszereltséget tartalmaz.

2. A PROJEKT HÁTTERE

Az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága és az unió számos tagországa felismerte az induló innovatív vállalkozások állami (köz)támogatású finanszírozásának jelentőségét, annak programszerű szükségességét. Az induló innovatív vállalakozások, valamint az inkubátorok a legtöbb országban kiszámítható, több éves időszakra szóló támogatásban részesülnek. A hosszú távú állami támogatás indoka, hogy a tapasztalatok szerint az ily módon segített vállalkozások gyors növekedésre képesek, ezáltal munkahelyteremtő képességük nagy, továbbá magasabb hozzáadott értékű munkaerő felszívására képesek.

Napjainkra Magyarországon is kialakult az inkubátorházak és az ipari parkok hálózata. Az inkubátorok feladata olyan elsősorban induló és/vagy innovatív vállalkozások segítése, melyek megfelelő hely és személyre szabott szolgáltatás nélkül a rendelkezésükre álló anyagi eszközök hiányában fejlesztéseiket nem, vagy csak hosszabb idő alatt tudnák megvalósítani. A támogatás hiányában ezen vállalkozások többségének a növekedése a bennük lévő potenciál ellenére lassú, sőt, kudarcuk is magas arányú marad.

A ma Magyarországon inkubációs feladatokat ellátó mintegy 40-50 intézményt a szakértők szerint maximum 10-15 továbbival kellene mielőbb kiegészíteni. A Nemzeti Inkubációs Program (2007-2013) megvalósítása várhatóan jelentősen hozzájárul a színvonal emeléséhez.

Elhelyezkedésük tekintetében a hazai inkubátorok igen változatos képet mutatnak. .Az inkubátorházak száma alapján a Nyugat-Dunántúli régió a hazai középmezőnyben helyezkedik el.

Magyarországon egy tipikus inkubátorház mérete általában 300-5000 m2-ig terjed. Az inkubátorházon belül főleg kezdő (maximum 3-5 éves) vagy kevés embert foglalkoztató (kb.10 fő) cégek bérlik az irodákat. Az inkubátorházak leginkább ipari szektorokra orientálódnak vagy technológiailag specializálódnak. Az inkubátorok 2/3-a a tisztán non-profit szektorhoz, további 5 %-a egyéb költségvetési szervezethez tartozik. A hazai inkubátorházak közel teljes kihasználtsággal működnek.

3. MŰKÖDTETÉS

A pályázat a város által kerül beadásra, és a projekt eredményeként létrejövő objektum is 100 %-ban a város tulajdona lesz. A részletes működtetési modell és üzleti terv kidolgozása része a projektnek. Kb. 2009 közepén a közgyűlés elé kell tárni a működtetésre vonatkozó konkrét és részletesen kidolgozott javaslatot.

A tervek szerint a működtetővel szembeni alapvető elvárás lesz, hogy önfenntartó módon működtesse az objektumot, beleértve azt is, hogy meghatározott idő elteltével az önkormányzat teljesen kapja vissza az önerőként betett forrást és annak hitelkamatait.

| Mikor? | Lépések | Kimenet | Ezután: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008/Jan-2008/Máj | I. Pályázat értékelése az első fordulóban | Sikeres: El lehet kezdeni a második fordulós pályázat előkészítését |  |
| 2008/Jún-2008/Szep |  |  | …elkészül: - részletes műszaki tervek - megvalósíthatósági tanulmány |
| 2008/Okt-2008/Nov | II. Pályázat értékelése a második fordulóban | Ha sikeres: El lehet kezdeni a támogatási szerződés előkészítését |  |
| 2008/Dec |  |  | …aláírásra kerül: - támogatási szerződés |
| 2009/Jan-2009/Aug | III. Projekt megvalósítás és építés | Ezen belül: 1) Épül az inkubátorház; 2) A projekt részeként felkutatásra kerül a bérlői kör; 3) A projekt részeként kialakításra kerülnek az egyéb szolgáltatási bevételforrások |  |
| 2009/Szep-2009/Okt |  |  | …pontosíthatók: - működtetés feltételei |
| 2009/Nov-2010/Jan | IV. Projekt zárás és fenntartás | Ennek eredményeként: 1) Kész az inkubátorház; 2) Összeáll a működtetés modellje |  |
| 2010/Feb |  |  | …elkezdhető a működtetés, hiszen itt lesz ismert: - a működtető szervezet - a pontos üzleti terv - a működtetés szerződéses feltételei |

Bár a projekt előkészítésének jelenlegi állapotában még számos alapadat és információ ismeretlen a működtetés átfogó elemzéséhez, viszonylag stabil becslést már tudunk tenni.

Kiadások előzetes becslése

A normális éves saját működési költségek várhatóan 15.000.000 Ft körül alakulnak, ami tartalmazza az épület gondnoksági költségeit, marketing és menedzsment költségeit, valamint egy minimális irodai költséget. Ebbe természetesen nem számítanak bele az inkubátorház műhelyeinek és irodáinak rezsiköltségei, azokat minden bérlő külön fizeti.

A kalkulációk szerint a működtetési költségek nagy biztonsággal fix szinten tarthatók (inflációs hatás nélkül).

Bevételek előzetes becslése

Az inkubátorházban a pályázati anyaggal összhangban négyféle blokk várható induló (rezsi nélküli) bérleti díjai is eltérőek:

- Alap inkubáló rész:	500 Ft/m2/hó

- Emelt szintű rész:	1000 Ft/m2/hó

- Kiemelt szintű rész:	1500 Ft/m2/hó

- Iroda-rész:		1000 Ft/m2/hó

A betelepülőkkel 4 éves bérleti szerződést köt az inkubátorház. Az inkubálás alapcéljával összhangban a bérleti díj az Alap inkubáló résznél évente 20%-kal, az Emelt szintű résznél évente 10%-kal emelkedik. A Kiemelt szintű rész és az Iroda-rész bérleti díjai állandóak.

Természetesen lehetőség van a bérleti díjakat az infláció mértékével korrigálni.

Az inkubátorház működtető elsődleges feladata a ház telítettségének minél magasabb szintű biztosítása, és ezáltal a bérleti bevétel maximalizálása, figyelembe véve a pályázat által megkövetelt egyéb indikátorokat (pl. betelepített cégek száma; foglalkoztatottak száma) is.

Tekintettel arra, hogy az objektum számos egyéb hasznosítási lehetőséggel rendelkezik (tárgyaló, szabadtéri terület, szabad beépítési terület), reális elvárás a működtetővel szemben ún. egyéb bevételek realizálása is.

A bevételekre készült egy kisebb telítettséget és lassabb felfutást feltételező (pesszimista) kalkuláció, és egy nagyobb telítettséggel, gyorsabb felfutással számoló ténylegesen elérhető (realista) számítás.

A bevételeknél nem vettük figyelembe (!!) a pályázati forrásokat, amelyek jelentős bevételi potenciált takarnak, tekintettel az inkubátorház jellegére (KKV orientáció, vállalkozás fejlesztés). Ez a normális bevételeket jelentősen megemelheti.

Összegzett pénzáramok

- reálisan elérhető verzió

Osztalék kivételi lehetőség

- pesszimista verzió

Osztalék kivételi lehetőség

Látható, hogy az inkubátorház fenntarthatóan működtethető, és egyben képes lehet önfenntartó működésre, már viszonylag rövid időhorizonton is.