ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. október 16-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
|  | Településrészi Önkormányzatok |
|  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. április 17-én hozott 77/2008. számú határozata 2. pontjában felkérte a polgármestert, minden második Közgyűlésre készítsen tájékoztatót a belváros-rehabilitációs program állásáról. Legutóbb az előző Közgyűlésen szerepeltek a tárgysorban a program és a kapcsolódó tervezési dokumentumok. A tájékoztatóban az azóta felmerült operatív jellegű információkról kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést.

Az elfogadott program értelmében, az első akciótervi időszakban a tehermentesítő út építése nem érinti a felhagyandó vasútvonalat, annak igénybevételére a második akciótervi időszakban kerül majd sor. A program-elem megvalósítását jelenleg is ingatlan-ügyek nehezítik, vagyis a tervezett nyomvonal érint magánterületeket, amelyeket eddig nem sikerült megvásárolni. Bízunk abban, hogy az október 10-i beadási határidőig sikerül megállapodni az ingatlantulajdonosokkal.

A Piac tér alá tervezett mélyparkoló esetében szintén ingatlan-rendezési feladatok állnak előttünk. A parkoló lejárata egy garázssort érint a Munkácsy utcában. A tulajdonosok egy része számára megfelelő megoldás, ha a város az elkészült parkolóban biztosít helyet, ugyanakkor mások felszíni garázsingatlant kérnek a jelenlegi helyett. A tervek szerint az önkormányzat a szükséges garázsokat a tulajdonában álló Jákum utcai ingatlanokon építi fel. A mélyparkoló tervei elkészültek, az engedélyezési folyamat hamarosan elindul, bár annak a szerződéskötésig kell rendelkezésre állnia.

Ugyancsak megoldandó feladatot jelent a mélygarázs építése kapcsán a jelenleg a téren található fedett árusítóhelyek, valamint a Szeglet utca és a Piac tér sarkán álló házban található mintegy 8 üzlet ideiglenes elhelyezése. A fedett árusítóhelyek elhelyezésére a Várkör északi oldalán lenne mód, azonban ott is szükséges az ingatlanok használatának, vagy tulajdoni helyzetének rendezése.

A szeptember 11-i Közgyűlést követően tárgyalásokat folytattunk a kijelölt anti-szegregációs szakértőkkel, különösen az Anti-szegregációs Tervben foglaltakról. A szakértők – bár a korábbi tárgyalásokon elfogadták az ütemezést – azt javasolták, hogy a harmadik akciótervi időszak helyett már a másodikban kerüljön sor a Roma Kreatív Központ létrehozására, ugyanakkor további forrásokat javasoltak a program előkészítésére fordítani. Álláspontunk szerint a programot most nem szükséges megváltoztatni, átírni. Ennek oka, hogy még nem született döntés a város-rehabilitációs források allokációjáról. A jelenlegi régiós, illetve nemzeti szintű elképzelések szerint, finanszírozási szempontból nem lesz harmadik (2011-2013) akciótervi időszak, annak forrásait a második időszakra hozzák előre, így már 2009-ben döntés születhet a megyei jogú városok számára még rendelkezésre álló kb. 5,8 milliárd forint felhasználásáról. Amennyiben ez valóban így lesz, úgy a program második és harmadik ütemének teljes újragondolására lesz szükség.

Azzal kérem a tájékoztató elfogadását, hogy mind a Bizottságok üléséig, mind a Közgyűlésig történhet olyan változás, amely a jelen tájékoztató kiegészítését teszi szükségessé.

247/2008. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal tudomásul vette.

101/2008. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 8 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

163/2008. számú határozatával a Műszaki Bizottság a tájékoztatót, 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

66/2008. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag - 5 igen szavazat - közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

145/2008. sz. határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottsága egyhangúlag – 9 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

94/2008. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót 4 igen szavazattal tudomásul vette.

67/2008. sz. határozatával a Sportbizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

146/2008. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadta.

(7 igen, egyhangú)

248/2008. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 84/2008. sz. határozatával az előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2008. október 7.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester