ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. október 16-i ülésére

| Tárgy: | Zalaegerszeg város úthálózatának 5 éves felújítási koncepciója |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Tombi Lajos sk. alpolgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Vas István sk. közútkezelő szakreferens |
| Tárgyalta: | Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság |
| Egyeztetve: | Településrészi önkormányzatok |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A közúti infrastruktúrát alkotó főbb elemek az utak, a hidak, a parkolók, a kerékpárutak, a járdák, valamint a forgalomtechnikai létesítmények (pl. jelzőlámpák, kresztáblák, burkolati jelek).

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közúti infrastruktúra fő adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés | Mennyiség | Vagyon érték |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | könyv szerinti | becsült |
| Közút összesen: ebből | 509 km | 11 743 MFt | 13 130 MFt |
| - belterületi közút | 215 km | 8 293 MFt | 9 362 MFt |
| - külterületi közút | 294 km | 3 450 MFt | 3 768 MFt |
| - burkolattal ellátott bel- és külterületi út összesen | 319 km |  |  |
| Kerékpárút: | 17,5 km | 287 MFt | 324 MFt |
| Gyalogjárda és gyalogút: | 225 km | 2 024 MFt | 2 250 MFt |
| Kiépített parkolók, |  | 800 MFt | 886 MFt |
| Jelzőlámpás csomópont: | 15 db |  |  |
| Közúti jelzőtábla | ~8.000 db |  | 80 MFt |
| Összesen |  | 14 854 MFt | 16 670 MFt |

A fenti adatok és is jól érzékeltetik, hogy az 509 km hosszú úthálózat, illetve a közúti infrastruktúra fenntartása és felújítása Zalaegerszeg Önkormányzatára is súlyos feladatot ró, melynek teljesítése csak jelentős anyagi és humán erőforrás igénybevételével biztosítható.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési létesítmények becsült vagyoni értéke 
16,7 milliárd forint. Átlagosan évi 3%-os értékcsökkenéssel számolva a közlekedési infrastruktúra vagyonérték megőrzéséhez mintegy 500 millió Ft/év összeget kellene felújításra fordítani. 2004-2007. időszakban átlagosan 215 mFt/év előirányzat került felhasználásra.

Az önkormányzati utakon kívül a városi úthálózat részét képezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 30 km hosszú közút is, melyek kezelői, üzemeltetői feladataikat a Magyar Közút Kht. látja el. A város területén lévő jelzőlámpás csomópontokat a Magyar Közút Kht. üzemelteti, de a költségek egyharmada az önkormányzatot terheli.

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet előírásainak megfelelő minőségű közúti infrastruktúra fenntartása az önkormányzatok kiemelt és egyben igen költséges feladatát jelentik.

Az útfenntartás dologi kiadásainak biztosítása alapvetően fontos az útállapot szempontjából, mert a kátyúzásokat, a padkarendezéseket és egyéb útfenntartási feladatokat a kellő időben és a szükséges mértékben kell elvégezni. Ezeket a tevékenységeket közlekedésbiztonsági okok miatt sem lehet megtakarítani, mivel nemcsak a közlekedési körülmények javulnak általuk, hanem egyben a hosszú távú állagmegóvás eszközei is.

Az állagmegóvás, illetve javítás azért is fontos, mert a közepes állapotú utakon az elmaradó karbantartás következtében a romlási folyamat annyira felgyorsul, hogy a burkolat javíthatatlanná válik, és ennek következtében az elmúlt évek fenntartásra fordított költségei is kárba vesznek.

A napjainkra jellemző szűkös költségvetési környezetben azonban jelentősen megnő az útgazdálkodás szerepe. Egyáltalán nem mellékes, hogy a romló útállapotok és a növekvő forgalom miatt mikor, milyen típusú és mértékű útfelújítások történnek. Késlekedés, elmaradás esetén később már csak költségesebb beavatkozásokat lehet alkalmazni.

A közúti infrastrukturális célok eléréséhez normatív értékeléseket is figyelembe lehet venni.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: rendelet) által előírt műszaki értékmérő paraméterek – forgalom nagysága, burkolat élettartama, teherbírási értékek, repedezettség, nyomvályúsodás mértéke, beavatkozások helye és mértéke stb. – meghatározása összetett, munkaigényes feladat.

Ennek érzékeltetésére a következő táblázatban példaként összefoglaljuk a közútkezelő számára a rendeletben előírt, jogszabályi ellenőrzési kötelezettségeket Zalaegerszeg úthálózatára vonatkoztatva:

| sorsz | Besorolás |  | Hossz |  | ellenőrzés gyakorisága | hetente ellenőrizendő hossz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II. rendű főút |  | 10,7 | km | két naponta | 25 | km/hét |
| 2. | Gyűjtő, kiszolgáló, lakó utak |  | 204 | km | hetente | 250 | km/hét |
| 3. | külterületi közút |  | 294 | km | hetente | 300 | km/hét |
| 4. | Kerékpárút, járda |  | 243 | km | negyedév | 17 | km/hét |
| 5. | vasúti kereszteződés /7 db/ |  | 10 | km | naponta | 50 | km/hét |
| 6. | tömegközlekedési útvonal |  | 40 | km | két naponta | 80 | km/hét |
|  | Ellenőrzés gépkocsival: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | belterület*: | ~300 | km/hét | → 60 km/nap |  |  |
|  |  | külterület: | 300 | km/hét | → 60 km/nap |  |  |
|  | Ellenőrzés gyalogosan: |  | 17 | km/hét | → 5,4 km/nap |  |  |
|  |  |  |  |  | 125,4 km/nap |  |  |

A szükséges adatok felvétele, az adatbázis megteremtése, a helyi közutakról vezetett nyilvántartás felállítása érdekében a szakmai előkészítő munkát a hivatal megkezdte, a megvalósításhoz azonban humán, pénzügyi és technikai erőforrások biztosítása szükséges, célszerűen útkezelő egység, útellenőri szolgálat létrehozásával.

A jelentősebb forgalmat lebonyolító gyűjtőutak tekintetében várhatóan 2009-ben készülhet el egy olyan adatbázis, mely alapján az elvégzendő feladatok számszerűsített műszaki értékmérő paraméterek felhasználásával is rangsorolhatók.

Az egyik normatív értékelési lehetőség az útburkolatok élettartamának ideje és fenntartási ciklusai.

Műszaki és gazdaságossági szempontok, illetve elemzések azt igazolják, hogy akkor lenne kellően hatékony az útgazdálkodás, ha 7-15 évenként sor kerülne az utak burkolatának felújítására.

Zalaegerszeg város 319 km-es kiépített úthálózatára vonatkoztatva ez évente kb. 20 km hosszú útszakasz felújítását jelentené, amelytől a lehetőségeink hosszú idő óta messze elmaradnak.

Az útburkolatok minőségének emelése drága, de a ráfordítás az úthasználóknál közlekedési költség megtakarítást jelent, valamint a forgalombiztonságot és ezzel a lakosság életminőségét javítja.

Az elmúlt időszakban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az éves költségvetési rendeleteiben

- a közlekedési- és forgalomtechnikai létesítmények üzemeltetésére, fenntartására mintegy évi 100-120 millió forint,

- az utak, járdák tisztán tartására, valamint a téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatokra kb. 50 millió forint

előirányzatot biztosított.

Az éves költségvetésben az úthálózat fejlesztésére és felújítására jóváhagyott források az elmúlt években - alapvetően infrastruktúrális fejlesztési hitel igénybevételével – megközelítették, 2006. évben meghaladták az évi 1 milliárd forint összeget.

A jelentős anyagi ráfordításnak köszönhetően megállapítható, hogy az önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében lévő úthálózat állapota eléri, sőt meghaladja az országos átlagot. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ágazat forrásai az elkövetkező időszakban csökkenthetők, mivel a közutak igénybevétele, a lakosság igénye az utak minőségével szemben – a gépjárműszámmal arányosan – folyamatosan növekszik.

Az útfelújítások finanszírozására rendelkezésre álló keret külső forrásból való kiegészítése érdekében az önkormányzat figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Európa Uniós forrásra támaszkodva minden évben meghirdeti a „Települési szilárd burkolatú úthálózat felújítását” célzó ún. TEÚT pályázatot. Az önkormányzat 2005. évben 50 millió, 2006. évben 30 millió, 2007. évben 14 millió, 2008. évben 17 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Mivel a TEÚT pályázat csak adott munkanemek elvégzését támogatta, továbbá a jóváhagyott támogatás szinte minden esetben az igényeltnél alacsonyabb, a támogatás nem fedezte a tényleges költségek 50%-át, jellemzően 35-45 % közötti érték.

Az éves költségvetések tervezésénél az utak, parkolók, valamint járdák és lépcsők felújítása, fejlesztése vonatkozásában a szakágazat által megjelölt feladatok, illetve a választókerületi képviselők leadott igényei sokszorosan meghaladják a költségvetésben elkülöníthető forrás mértékét. Mindemellett évente mintegy 100 cél kerül megvalósítására, melyek többsége 10 millió forint összeget el nem érő – jellemzően 1-5 MFt előirányzattal jóváhagyott - feladat, és csak két-három kiemelt cél éri el a 50-100 milliós forint nagyságrendet. A forrás elaprózódása miatt csak rövidebb utcák, illetve útszakaszok fejlesztésére, felújítására van lehetőség.

A bizottsági határozatok ismeretében a 2009-2013 időszakra vonatkozó középtávú koncepcióban szereplő feladatokat az alábbi táblázatban szerepeltetjük.

| Prioritás | Feladat megnevezése | Becsült költség * (ezer Ft) | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hegyalja út felújítása | 70 000 | engedélyes terv rendelkezésre áll |
| 2. | Kinizsi utca felújítása | 50 000 | engedélyes terv rendelkezésre áll |
| 3. | Bartók Béla utca felújítása | 80 000 |  |
| 4. | Bozsoki út felújítása | 25 000 |  |
| 5. | Botffy utca rekonstrukciója | 40 000 | közműkiváltásokkal, engedélyes terv rendelkezésre áll |
| 6. | Gazdaság utca korszerűsítése | 70 000 | Útszélesítéssel együtt, engedélyes terv rendelkezésre áll |
| 7. | Csendes utca felújítása | 20 000 |  |
| 8. | Batsányi utca felújítása | 35 000 | járda és csapadékcsat. építéssel |
| 9. | Arany János utca felújítása | 40 000 |  |
| 10. | Kosztolányi utca burkolat felújítása I. ütem | 50 000 |  |
| 11. | Köztársaság út felújítása | 120 000 |  |
| 12. | Mártírok útja burkolat felújítása | 40 000 |  |
| 13. | Kosztolányi utca burkolat felújítása II. ütem | 50 000 |  |
| 14. | Szövetkezet utca felújítása | 15 000 |  |
| 15. | Pózva utca felújítása | 40 000 |  |
| 16. | Csácsi utca felújítása | 25 000 |  |
| 17. | Kaszaházi út felújítása | 50 000 |  |
| 18. | Berzsenyi utca felújítása | 40 000 |  |
| 19. | Erdész utca felújítása | 35 000 |  |
| 20. | Landorhegyi út felújítása | 80 000 |  |
| 21. | Vizslaparki út felújítása | 15 000 |  |
| 22. | Andráshida utca felújítása | 75 000 |  |

(*): a becsült költségek csak a burkolat-felújításra vonatkoznak!!

Az útépítések, útfelújítások költségeit jelentősen befolyásolják a burkolat alatt található közműhálózatok. A közművezetéket is érintő útépítés esetén, a közmű kiváltási, védelembe helyezési költsége is – a vonatkozó jogszabályok értelmében - a beruházót terheli. Ez jellemzően csomópontok átépítése során jelentősen megnövelik a kivitelezés összegét.

Mivel a munkálatokkal érintett közművezek állapotáról csak az engedélyes tervek készítése során beszerzett közmű üzemeltetői nyilatkozatok alapján kaphatunk információt, a teljeskörű ráfordítási költség csak a szükséges közmű rekonstrukciók szakági kiviteli terveinek birtokában határozható meg.

Az városi úthálózat minőségének szempontjából fontos, hogy új közműhálózat kiépítése, valamint az elöregedett, korszerűtlen, vagy kis kapacitású hálózatokon a közmű üzemeltetője által tervezett rekonstrukció esetén az önkormányzat a közútkezelői hozzájárulásban lehetőség szerint kötelezze az építtetőt, hogy az érintett útszakaszokat (jó minőségben) teljes szélességben állítsa helyre, az eredeti állapotot figyelembe véve.

Sajnálatos az a tendencia, hogy az együttműködést, illetve a fejlesztési, felújítási tevékenység összehangolását egyre inkább lassítja, illetve akadályozza az is, hogy a multinacionális cégek tulajdonába került közműszolgáltatók esetében a döntéshozó szervezetet csak több lépcsőn keresztül, a régióközpontban lehet megtalálni, illetve valószínű, hogy a tulajdonos nem érdekelt a magyarországi fejlesztések finanszírozásában.

A fentiekben foglaltak is érzékeltetik, hogy az útfelújítások szempontjából kiemelt jelentősége van a közmű üzemeltetőkkel való együttműködésnek, mely biztosításához ugyancsak fontos a középtávú koncepció jóváhagyása.

A külterületi, zártkerti úthálózatra is egyre nagyobb figyelmet kell fordítania az önkormányzatnak, mivel mind többen telepednek meg a peremterületeken, keresve az anyagilag kedvezőbb vagy nyugodtabb életkörülményeket. Ezeken a területeken útépítésekre általában csak lakossági költségvállalással kerülhetett sor, melyet az önkormányzat a bekerülési összeg ~50% -val támogatott.

A zártkerti ingatlanok közműfejlesztéseit – Csács- Bozsok- Botfa ivóvíz, Zalaegerszeg és térsége szennyvíz elvezetési és kezelési projekt, stb.- követően általában sor került az érintett útvonalak teljes szélességű helyreállítására, illetve felújítására. Ezzel az útburkolatok minősége javul, azonban a műszaki paraméterek nem változnak.

Az úthálózat fejlesztése (kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas burkolt út, nyílt-, vagy zárt csapadékvíz elvezető rendszer, gyalogos járda, egyéb infrastruktúra kiépítése stb.) azonban csak a rendezési tervben jelölt szabályozási szélességű útterületek biztosításával valósulhat meg.

Az úthálózat felújítási koncepciójának tárgyalása során nem szabad elfeledkezni a fejlesztési célok előkészítéséről, végrehajtásáról sem. Így például:

- a Kosztolányi út 2009. évre tervezett kétirányúsítása (területvásárlás és burkolatfelújítás nélkül ~160 MFt.)

- A Göcseji-Mártírok-Köztársaság úti csomópont kapacitás bővítését célzó átépítése

- a „Városközpont rehabilitációs program” keretében várhatóan több útszakasz, csomópont átépítésére kerül sor.

- A megszűnő vasúti nyomvonal közlekedési területként történő hasznosítását is napirenden kell tartani.

- Az Ebergénybe vezető Egerszeghegyi út, valamint a Becsali út a Magyar Közút Kht. által tervezett burkolat felújítása, illetve nyomvonal szélesítése, kapcsán is szükség van önkormányzati közreműködésre és tehervállalásra.

- A Toposházi utca korszerűsítése, buszforgalom lebonyolítására alkalmassá tételét is évek óta várja a lakosság.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 161/2008. számú határozatában 10 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, az alábbi kiegészítésekkel:

1.	Középtávú felújítási koncepció az alábbiakkal kerüljön kiegészítésre:

- Balassi Bálint utca burkolat felújítása

- Mátyás Király út felújítása, és az út nyugati részén esetleges parkolókkal történő bővítése

- Tomori Pál utca felújítása

- Ady Endre utca Kisfaludy és Eötvös utcák közti szakaszának felújítása

- Petőfi utca Ady utca és Vizslapark közti szakaszának felújítása a szükséges közmű rekonstrukcióval

- Vörösmarty utca Ny-i szakaszának felújítása

- Mikes Kelemen utca Dózsa György utcától a Gárdonyi Géza utcák közti szakaszának felújítása

- Gárdonyi Géza utca felújítása

- Béke utca felújítása

2.	A bizottság javasolja, hogy a hivatal műszaki értékmérő paraméterek alapján állítsa fel az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 246/2008. számú határozatában 6 igen szavazattal elfogadta és javasolja, hogy a Takarék köz és a Toposházi út, valamint a Gazdaság utca korszerűsítése I-II. (a Novák M. utcáig) kerüljön be a felújítandó úthálózatba. A bizottság felhívja a figyelmet, hogy a felújítások kizárólag ütemezetten, külső források bevonásával történjenek, figyelembe véve a költségvetés teherbíró képességét. 6 igen

A Településrészi Önkormányzatok az előterjesztés leadásának napjáig észrevételt nem tettek.

A bizottsági határozatoknak megfelelően az előterjesztés.

A városi úthálózat középtávú felújítási koncepciójának kidolgozása és elfogadása jelentősen hozzájárul az önkormányzatok számára rendelkezésre álló, egyre szűkösebb források hatékony felhasználásához, és a motorizáció fejlődésével párhuzamosan növekvő lakossági igények elvárható mértékű kielégítéséhez.

Kérem T. Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közúthálózat 2009 - 2013. időszakra vonatkozó burkolat felújítási koncepciójával, az alábbi prioritási sorrend figyelembevételével.

|  | Feladat megnevezése | Burkolatfelújítás becsült költsége (ezer Ft) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hegyalja út felújítása | 70 000 |
| 2. | Kinizsi utca felújítása | 50 000 |
| 3. | Bartók Béla utca felújítása | 80 000 |
| 4. | Petőfi utca (Ady – Vizslapark között) felújítása | 15 000 |
| 5. | Ady utca (Kisfaludy – Eötvös utca között) felújítása | 25 000 |
| 6. | Botffy utca rekonstrukciója | 40 000 |
| 7. | Gazdaság utca felújítása I. (Novák Mihály utcáig) | 10 000 |
| 8. | Gazdaság utca korszerűsítése II. | 60 000 |
| 9. | Bozsoki út felújítása | 25 000 |
| 10. | Mártírok útja burkolat felújítása | 50 000 |
| 11. | Arany János utca felújítása | 50 000 |
| 12. | Kosztolányi utca kétirányúsítását követő burkolat felújítása I. ütem | 50 000 |
| 13. | Kosztolányi utca kétirányúsítását követő burkolat felújítása II. ütem | 50 000 |

| 14. | Balassi Bálint utca burkolat felújítása | 25 000 |
| --- | --- | --- |
| 15. | Köztársaság út felújítása | 120 000 |
| 16. | Szövetkezet utca felújítása | 15 000 |
| 17. | Pózva utca felújítása | 40 000 |
| 18. | Csácsi utca felújítása | 25 000 |
| 19. | Kaszaházi út felújítása | 50 000 |
| 20. | Berzsenyi utca felújítása | 40 000 |
| 21. | Erdész utca felújítása | 35 000 |
| 22. | Landorhegyi út felújítása | 80 000 |
| 23. | Mátyás Király utca felújítása, esetleges parkolóépítéssel | 70 000 |
| 24. | Vizslaparki út felújítása | 15 000 |
| 25. | Andráshida utca felújítása | 75 000 |
| 26. | Csendes utca felújítása | 25 000 |
| 27. | Batsányi utca felújítása | 30 000 |
| 28. | Tomori Pál utca felújítása | 5 000 |
| 29. | Vörösmarty utca Ny-i szakaszának felújítása | 10 000 |
| 30. | Mikes Kelemen utca (Dózsa György- Gárdonyi között) felújítása | 10 000 |
| 31. | Gárdonyi Géza utca felújítása | 15 000 |
| 32. | Béke utca felújítása | 15 000 |
| 33. | Takarék köz átépítése | 40 000 |
| 34. | Toposházi út (zúzalékos szakasz) útépítés | 50 000 |

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepcióban szereplő felújítási feladatok előkészítéséhez és megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról – a pénzügyi lehetőségek függvényében – az éves költségvetési rendeletekkel összhangban gondoskodjon.

Határidő: 	az éves költségvetési rendeletek elfogadása

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2008. október 8.

Tombi Lajos sk.

alpolgármester