ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. március 12-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Egyeztetve: | Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Sziráki István ügyvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
|  | Településrészi Önkormányzatok |
|  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisi ülésén (77/2008. sz. határozat 2. pontja) felkérte a polgármestert, minden második Közgyűlésre készítsen tájékoztatót a Zalaegerszegi Belváros-rehabilitációs és Revitalizációs Program állásáról. Legutóbb 2008. decemberében készült áttekintés, akkor a program szempontjából alapvetően fontos döntésről, a kormánytámogatás megszületéséről tájékoztattuk a Közgyűlés tagjait.

A december 10-i kormánydöntést követően a legfontosabb feladatunk a támogatási szerződés előkészítése. Erre hat hónap áll rendelkezésre a szabályok szerint (majd ezt követően 60 nap a szerződés aláírására). Legkésőbb tehát 2009. augusztus 10-ig támogatási szerződést kell kötnünk a program végrehajtására. A szerzőség előkészítésének első fázisa egy úgynevezett útvonalterv elkészítése, amelyet a közreműködő szervezettel (a Nyugat-Dunántúléi Regionális Fejlesztési Ügynökség Non-profit Kft.) együttműködésben előkészítettünk. Az útvonaltervet jelenleg az irányító hatósági feladatokat ellátó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményezi, reméljük a közeli napokban aláírásra kerülhet. (Az előterjesztés eladásának időpontjában még nem kaptunk jelzést az ütemterv IH általi elfogadásáról.) Az útvonalterv nem más, mint a programvégrehajtás lehető legrészletesebb vonalas ütemterve.

Tisztelt Közgyűlés!

Február elején el kezdte működését a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Az aláírt megállapodás és az azóta lezajlott egyeztetések nyomán megállapodás született arról, hogy a kormánydöntéssel rendelkező 2007-2008-as program további előkészítési feladatait a Városfejlesztési Tervezési Osztály irányítja, abban a Kft. meghatározott tevékenységek ellátásáért felel. A város és a Kft. közötti megállapodás értelmében a cég fő feladatai: a támogatási szerződés aláírását követően a végrehajtás koordinálása, illetve a következő programozási időszak (2009-2010) akcióterületi tervének elkészítése.

A 2007-2008-as akcióterületi terv projektjeivel kapcsolatban az utóbbi hetekben számos konzultációt, megbeszélést tartottunk, amelyek célja a projektek műszaki tartalmának pontosítása.

Amint az Önök előtt is ismert a program gazdaságfejlesztési elemeként, vállalkozói alapon megújul a régi csipkeház belső tere. A 2007-2008-as program a közlekedési eleme a kelet-nyugati belső tehermentesítő út első ütemét jelenti, amely alapvetően két csomópont megépítését, illetve a piactérség útjainak felújítását tartalmazza. Városi funkciókat erősítő elemként mélyparkoló épül a Piac tér alatt, illetve elkészül a tér felújítása. További elemként tartalmazza a program a Kossuth Lajos utcán a Kisfaludy és a Petőfi utcák közötti szakaszának felújítását.

A tehermentesítő út műszaki tartalma várhatóan és reményeink szerint változni fog. Ugyanis február végén értesítést kaptunk a MÁV Zrt.-től, hogy május folyamán várhatóan átadásra kerül az új vasúti nyomvonal, ugyanakkor rögtön ezt követően elbontják a régi pályaszerkezetet. Ennek következtében elvileg visszakerülhet az első akcióterületi tervben a korábban tervezett műszaki tartalom, vagyis az útépítést a Vágóhíd utcáig a felhagyandó vasútvonalon is meg tudjuk kezdeni. Ennek következtében a közlekedési elem tartalma az alábbiak szerint módosul: elkészül az új csomópont az Október 6-a tér és a Batthyány, illetve Budai Nagy Antal utcák kereszteződésében, elkészül a Budai Nagy Antal utca felújítása, a Jákum utcának a Budai Nagy Antal utca és a vasúti nyomvonal közötti szakasza, illetve megépül az tehermentesítőnek a Jákum és a Vágóhíd utcák közötti szakasza. Úgy számolunk, hogy a közlekedési elemre szánt költség nem változik. A megváltozott körülmények nyomán tervezett változtatásokról értesítettük a Közreműködő Szervezetet, illetve az Irányító Hatóságot, és várjuk visszajelzésüket a változtatás elvi lehetőségéről.

A Csipkeház projekt tervei elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. A mélyparkoló és a Piac tér térrendezésének tervei elkészültek, itt szintén az engedélyre várunk. A mélyparkoló esetében konzultáltunk a tervezővel, illetve a kiíróval, ugyanis 10 %-on belüli kapacitás-csökkenéssel ugyan, de jelentős költség-megtakarítás érhető el a mű minimális áttervezésével. A közlekedési elemek tervezésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a szerződéskötésre várhatóan április közepéig kerül sor. A Kossuth Lajos utca átépítésének tervei és engedélyei rendelkezésre állnak.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2009-2010-es akcióterületi terv előkészítése elindult. A kiemelt projekt-javaslat beadására várhatóan 2009 második negyedévétől lesz mód. A javaslat legfontosabb eleme a tehermentesítő út második üteme lesz, amely – amennyiben sikerül megegyeznünk a 2007-2008-as AT műszaki tartalmának módosításáról - a Vágóhíd utcától a Kiskondásig vezeti az átmenő forgalmat. A program, az IVS-nek megfelelően a Sütő, a Szeglet, a Munkácsy utcák, illetve a Piac tér által határolt tömb teljes átépítésével számol, jórészt vállalkozói részvétellel, de tartalmazza a Mérleg tér, a Dísz tér, illetve a Kazinczy tér első ütemű átépítését is. Természetesen a program-elemek összeállítása attól is függ, mit fog tartalmazni a kormány által már elfogadott 2009-2010–es Nyugat-Dunántúli Operatív Program pontos pályázati felhívása.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

42/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek tárgyalásra.

18/2009. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal javasolja további tárgyalásra.

27/2009. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag - 9 igen szavazat – tárgyalásra alkalmasnak tartja a tájékoztatót.

34/2009. számú határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 10 igen egyhangú szavazattal kérte, hogy közgyűlésre az előterjesztést aktualizálják, az elmúlt napokban történt fejlemények kerüljenek bemutatásra. Az előterjesztő a kérésnek természetesen eleget tett.

18/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag – 4 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek azzal a megjegyzéssel, hogy fontosnak tartja a folytatáshoz szükséges előzetes egyeztetéseket, pontosításokat, a szerződések megkötését (pl. MÁV-al kapcsolatos területszerzés).

29/2009. sz. határozat az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

30/2009. sz. határozatával a Sportbizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatót.

27/2009. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

61/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Zalaegerszeg, 2009. február 18.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester