ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474 Email: alpm@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. november 19- i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programja teljesítéséről |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Tombi Lajos sk. alpolgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Nyikos Zoltán sk. |
| Tárgyalta: | Műszaki Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Településrészi Önkormányzatok |

| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Dr. Kiss Viktória sk. |
| --- | --- |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Közgyűlésünk 2005. november 17-i ülésén fogadta el a városi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programját. A ZMJVK 309/2005. sz. határozata szerint a középtávú program teljesítéséről évente, a költségvetési koncepció elkészítéséig a közgyűlés elé beszámolót kell készíteni.

A 2005-től 2015-ig terjedő programban meghatározott célok megvalósításának mindenkor korlátot szabnak a város éves költségvetésében ezekre a célokra meghatározott előirányzatok. Sajnos a város pénzügyi helyzetéből adódóan egyre kevesebb pénzeszközt tud a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára, fejlesztésére fordítani, ezért az Önkormányzat EU-s, valamint állami források, megpályázásával próbálja az ezekhez szükséges forrásokat megteremteni.

2007. év végén regionális programot hirdettek meg, mely lehetőséget adott belterületi vízrendezéssel kapcsolatos pályázatok benyújtására. A tervezett program a városon belül olyan alapvető vízelvezető rendszereket érint, melyek egyrészt kapacitás szempontjából, másrészt műszaki állapot miatt alapvető fontosságúak.

Ezért 2008 év márciusában pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NyDROP) keretében meghirdetett, „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra a „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése” (I. ütem) tárgyú projektre, mely a Vizslaréti árok torkolati szakaszának korrekcióját, valamint a Hoffhalter u. – Gorkíj u. – Göcseji u.-i csapadékcsatorna szakasz átépítését, szelvénybővítését tenné lehetővé.

A pályázat 2. fordulós volt, az Önkormányzat október elején kapta meg a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség levelét, melyben a 244.536.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatát 207.855 600 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Jelenleg a projekt Támogatási Szerződésének előkészítése folyik, várhatóan ez év decemberben megkötésre kerül.

A kivitelezési munka tervezett kezdési ideje 2010. február 1. míg a tervezett befejezési idő 2010 október 30.

A beruházás rövid leírása:

A Vizslaréti árok mederkorrekciója a zárt szelvényű csatornaszakasz 1+267 km szelvényétől indul (a Volt Dózsa pálya területe), a Jákum Ferenc utcával párhuzamosan, É-i irányba a Zala folyóig, hossza 262,25 m, így a Vizslaréti árok hossza 1.005 fm hosszú szakasszal lerövidül.

A mederkorrekció egy 127,5 fm hosszú szakasza zárt csatornával, míg a többi szakasza nyílt, trapéz szelvényű nyílt árokkal folytatódik és csatlakozik a Zala folyóba.

A nyílt árok szakaszon, az árvédelmi töltés keresztezésébe zsiliptáblás elzárású árvédelmi zsilip kerül kialakításra.

A beruházás célja, hogy a mederkorrekció során megszűnő nagy szelvényű nyílt ároknak már nem kell a Vizslaréti árok teljes vízgyűjtőjéről érkező vizeket levezetni, helyette csak a közvetlen saját vízgyűjtőjéről érkező vizeket. Ezt a feladatot kisméretű 937 fm hosszú zárt csatorna lefektetésével meg lehet oldani.

Ugyancsak a középtávú programba illeszkedően a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a jelenleg Kohéziós Alap támogatással folyó Zalaegerszeg és agglomerációja szennyvízelvezetés és –kezelés projekt 2. ütemébe csapadékcsatorna fejlesztésekre.

A fejlesztések célja az alábbi:

- A belvárosban a még hiányzó utcák csatornázása, a csapadékhálózat szennyvíz terhelésének, valamint a szennyvíztelep csapadékvíz terhelésének csökkentése érdekében

- Meglévő, túlterhelt hálózat átépítése

- A város egyes dombvidéki területein a csapadékcsatorna-hálózat kiépítése

A tételes fejlesztéseket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Belvárosi részen hiányzó csapadékcsatornák építése |  |
| --- | --- |
| Batsányi J. u. | Dózsa Gy. U.-tól a Jókai u.-ig |
| Püspöki G. u. | Püspöki G. u. 17.-től - a Dózsa Gy. U.-ig |
| Pintér M. u. | Virág B. u. és a Batsányi u. között |
| Átalszegett u. | Csendes u. és a Köztársaság u. között |
| Kisfaludy S. u. | Vizslaparki u.-tól a Mártírok u.-ig |
| Síp u. | az utca É.-i és D.-i végein |
| Eötvös u. | Mártírok u. és az Ady E. u. között |
| Kert u. | az utca hiányzó szakaszai |
| Könyök u. | az utca hiányzó szakaszai |
| Ady u.- Botffy u | Botffy u.-tól a Göcseji útig, ill. a Botffy u. eleje |
| Táncsics u. | Ady u.-tól a Dél Hercegnője t.házig |
| Várkör | az utca teljes hossza |
| Összesen: 1574 fm |  |
| Platán sor vízelvezetése |  |
| Hock J. út - Platán sor | Falumúzeum u.-tól a Gasparich útig |
| Platán sor | Gasparich úttól a Dózsa Gy. útig |
|  | Dózsa Gy. úttól a Vizslaréti árokig |
| Összesen: 1017 fm |  |
| Egerszeghegyi út csapadékcsatorna építése |  |
| Gasparich út - Egerszeghegyi út csap. csat. | Landorhegyi úttól a Rózsafa u.-ig |
| Összesen: 1858 fm |  |
| Becsali út csapadékcsatorna építése |  |
| Becsali út csapadékcsatorna | A 24437 hrsz.ú ingatlantól a Becsali út 59. sz.-ú ingatlanig |
| Összesen: 842 fm |  |

Az Önkormányzati Társulás által gondozott pályázat sikeres volt, az erről szóló értesítést ez év június hóban érkezett meg az EU-tól, így a már FIDIC sárga könyves nyílt eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozók a már megkötött szerződés alapján a munkákat elkezdték.

A kivitelezés szerződés szerinti befejezési időpontja 2010. június 30.

A fenti fejlesztésekre az Önkormányzat pénzügyi saját forrás szükséglete biztosított, ezeken kívül, a középtávú programban 2008. évre meghatározott céloknak az éves költségvetésbe történő betervezése az Önkormányzat egyre szűkülő pénzügyi lehetőségei miatt már nem történt meg.

A középtávú programban 2008. évre meghatározott céloknak az éves költségvetésben lévő előirányzatok figyelembevételével történt megvalósításáról az 1. sz.-ú melléklet ad tájékoztatást.

Összefoglalva elmondható, hogy a középtávú program első három évében tervezett fejlesztések, felújítások egy része ugyan megvalósult, de a negyedik, 2008. évben az Önkormányzat pénzügyi forrásai már csak az Önkormányzat számára fontos nagyobb volumenű fejlesztések pályázati támogatásainak elnyeréséhez szükséges saját forrás igény biztosítására voltak elegendőek, 2009. évben ebben a tárgykörben pedig már hitelfelvételre kényszerül.

Következésképpen az ország, valamint az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének rosszabbodása miatt a következő és utána lévő évekre vonatkozó városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója középtávú programjának felülvizsgálatára ill. módosítására van szükség.

Bizottsági határozatok:

Műszaki Bizottság:

171/2009. sz. határozat:

A Műszaki Bizottság a tájékoztatót 7 igen, 1 nem szavazattal támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy a kohéziós projekt 2. ütemébe sorolt csapadékcsatorna fejlesztések megvalósítási ütemterve kerüljön ismertetésre a Műszaki Bizottság ülésén.

Gazdasági Bizottság:

203/2009. számú határozat

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 8 igen szavazattal tudomásul vette.

Pénzügyi Bizottság:

83/2009. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

Az előterjesztés leadásáig a Településrészi Önkormányzatok részéről észrevétel nem történt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2009. november 13.

Tombi Lajos sk. alpolgármester