ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: gycsaba@.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 17-i ülésére

| Tárgy: | Pályázat benyújtása az NYDOP-2009-4.3.1/A „Óvodák fejlesztése” felhívására. Tervezett projektek: Kiss utcai és Csillag közi óvodák. |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba alpolgármester |
| Készítette: | Bauer Barbara sk. területfejlesztési szakreferens |
| Tárgyalta: | Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Műszaki Bizottság Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |
| Egyeztetve: |  |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Vizsy Andrea sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetésre került az „Óvodák fejlesztése” című pályázati felhívás.

A kiírás célja a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése, valamint célirányos beruházásainak (infrastruktúra, eszközfejlesztés) támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A pályázati konstrukció támogatásával megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítsa a minőségi neveléshez-kirekesztés nélküli-hozzáférést, funkcionális intézmények kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.

Rendelkezésre álló forrás: 1 milliárd Ft.

Támogatható pályázatok várható száma: 16-20 db

Támogatás mértéke: 90%, maximum 60 millió Ft.

Egy pályázat keretében kizárólag egy intézmény (egy OM azonosító) feladatellátási helyére/helyeire igényelhető támogatás. Egy feladatellátási hely fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be.

A pályázati felhívás feltételeinek ismeretében valamint a szakosztályokkal történt egyeztetések eredményeként a pályázati projektjavaslatok a következők:

- Kis utcai Tagóvoda fejlesztése. A beruházás feltétele, a fogyatékkal élők nappali intézményének áthelyezése!

Műszaki tartalom:

A földszint bővítésével tornaszoba, öltöző, vizesblokk, a fogyatékkal élők intézményének jelenleg helyet adó épületrész átalakításával 4 db csoportszoba (öltözőkkel, vizesblokkokkal) kerülne kialakításra.

Az építészeti beavatkozás költsége bruttó: 79 780 500 Ft

Felmerült egyéb költségek: kiviteli tervezés, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló: 5 000 000 Ft

A tervezett beruházás összköltsége: 84 780 500 Ft

Támogatás: 60 000 000 Ft

Saját erő: 24 780 500 Ft

A beruházás jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

- Csillag közi Székhelyóvoda rekonstrukciója.

Műszaki tartalom: vizesblokk felújítás, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, konyha rekonstrukció, részleges akadálymentesítés.

Összköltsége 70 000 000 Ft

Egyéb Költségek: 5 000 000 Ft

Tervezett beruházás összköltsége: 75 000 000 Ft

Támogatás: 60 000 000 Ft

Saját erő: 15 000 000 Ft

A tervezett beruházás nem építési engedély köteles.

Tekintettel az Önkormányzat 2010. évi várható pénzügyi kondícióira, az önrész saját forrás hiányában csak újabb hitelfelvétellel biztosítható.

Sikeres támogatás esetén a megítélt támogatás ismeretében a közgyűlésnek döntenie kell az önrész konkrét összegéről és annak forrásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a pályázatok benyújtását.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 308/2009. sz. határozatában egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 91/2009. sz. határozatában egyhangúlag - 5 igen szavazat - az előterjesztés közgyűlési tárgyalását javasolja.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 182/2009. sz. határozatában egyhangúlag – 7 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Pénzügyi Bizottság 129/2009. számú határozatában 3 igen, egyhangú szavazattal úgy döntött, továbbra is javasolja a pályázati prioritások felállítását. A bizottság a prioritási sorrend hiányában, az előkészítési költségek, a teljes megvalósítás és működtetés költségei, valamint a visszafizetési források ismerete nélkül a pályázatok kérdésében nem tud felelősen állást foglalni.

Az előterjesztő a javaslattal egyetért, ugyanakkor jelezni kívánja, hogy a pályázatok benyújtásával kapcsolatos elsődleges prioritási sorrendet a költségvetésben meghatározott és nevesített fejlesztések jelentik. Amennyiben a pályázati kiírás és a költségvetés nincs összhangban egymással, a hivatal vezetői döntenek a pályázatok előkészítéséről. A heti tájékoztató alapján előzetesen születik döntés a pályázatok előkészítéséről, amely jellemzően projektfejlesztést jelent. Az esetek jelentős részében projektfejlesztés során derül ki a pályázati projekt forrásigénye is, amely alapján érdemi döntést lehet hozni arról, hogy az önkormányzat egyáltalán pályázzon-e. A pályázaton való indulásról – különösen akkor, ha az adott döntésnek költségvetési hatása is van – a Közgyűlés hivatott dönteni. A Közgyűlés a döntésével alakítja ki a Bizottság által jelzett prioritási sorrendet.

A Műszaki Bizottság 223/2009. sz. határozatában 8 igen szavazattal	támogatja a Kis utcai óvoda fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását.

A Gazdasági Bizottság 234/2009. számú határozatában az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Kis utcai Tagóvoda fejlesztése”, valamint a „Csillag közi Székhelyóvoda rekonstrukciója” című pályázatok benyújtását, a Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2009-5.3.1/B kódszámú, „Óvodák fejlesztése” című pályázati felhívásra.

Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatok elkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő:	2010. január 8.

Felelős:	Gyutai Csaba alpolgármester

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén a Kis utcai Tagóvoda fejlesztéséhez szükséges önerőt, bruttó 24 780 500,- forintot a 2010. évi költségvetésében tervezi és biztosítja.

Határidő: A döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítás

Felelős: 	Gyutai Csaba alpolgármester

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén a Csillag közi Székhelyóvoda rekonstrukciójához szükséges önerőt, bruttó 15 000 000,- Ft-ot a 2010. évi költségvetésében tervezi és biztosítja.

Határidő: A döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítás

Felelős: 	Gyutai Csaba alpolgármester

- Tekintettel az Önkormányzat 2010. évi várható pénzügyi kondícióira, az önrész saját            forrás hiányában csak újabb hitelfelvétellel biztosítható. Sikeres támogatás esetén a megítélt támogatás ismeretében a közgyűlésnek döntenie kell az önrész konkrét összegéről és annak forrásáról.

Felelős: Gyutai Csaba alpolgármester

Határidő: A döntésről szóló értesítést követő közgyűlés időpontja

Zalaegerszeg, 2009. december 10.

Gyutai Csaba sk.

alpolgármester