ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 17-i ülésére

| Tárgy: | Belváros-rehabilitációs program a 2009-2010-es akciótervben |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Henics Attila sk. területfejlesztési szakreferens |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
| Egyeztetve: |  |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

2009. november 13-án aláírásra került a 2007-2008-as Regionális Operatív Program 3. Városfejlesztés prioritása keretében a régió megyei jogú városai számára meghirdetett rehabilitációs kiemelt projektünk támogatási szerződése, így 2010-ben elindulhat a program projektjeinek végrehajtása, megvalósítása. Amint azonban Önök előtt is ismert, a 2007-2013 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásának a 2007-2008-as akcióterv csak az első etapját jelentette, azt további két akciótervi időszak követi, a 2009-2010-es, illetve a 2011-2013-as. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009-2010-es akciótervi időszakának pályázatai folyamatosan jelennek meg, így 2009. szeptemberétől – a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Programon belül – ismét lehetőség van város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatot benyújtaniuk a megyei jogú városoknak.

A Nyugat-Dunántúlon a 2009-2010-es keret 5,776 milliárd forint, és jelenlegi ismereteink szerint ilyen típusú kiírásra a 2011-2013-as időszakban már nem kerül sor. A megyei jogú városok, hasonlóan a 2007-2008-as időszakhoz, két típusú fejlesztési programot nyújthatnak be:

- Funkcióbővítő város-rehabilitációra és

- Szociális város-rehabilitációra irányulót.

A funkcióbővítő fejlesztések alapvető célja a városi területek integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. A fejlesztéseket a városok társadalmi-gazdasági értelemben súlyponti területeken kell megvalósítani, vagyis városközpontokban, illetve alközpontokban.

Ez előbbi típussal szemben a szociális város-rehabilitáció alapvető célja a városok leromlott, vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása – több eszköz együttes, integrált alkalmazása révén. A szociális város-rehabilitáció célterületeit tehát a fizikai értelemben vett leromlás mellett a lakosság társadalmi helyzete, foglalkoztatottsági színvonala, a szegényes életkörülmények jellemzik. Fontos tudni, hogy szociális célú város-rehabilitációs programot azoknak az önkormányzatoknak kell végrehajtaniuk, amelyek az Integrált Városfejlesztési Stratégiájukban (IVS) kimutatták ezek „létezését”, vagyis van olyan városi területük, amelyek megfelelnek a kiválasztási kritériumoknak.

A funkcióbővítő fejlesztési típus esetében az alábbi főbb tevékenységcsoportokba sorolható fejlesztésekhez igényelhető támogatás:

| Tevékenységtípus | Rövid leírás | Maximális támogatás-intenzitás |
| --- | --- | --- |
| Gazdasági funkció | Kereskedelmi egységek, gazdasági szolgáltatóházak, piacok, piaccsarnokok, mélygarázs, parkolóház, stb. | 30 % |
| Közösségi funkció | Közművelődési intézmény, múzeum, közcélú szabadidős létesítmény, non-profit szolgáltatóház, egyházi közösségi épület, stb. | 85 % |
| Közterületek fejlesztése (városi funkció) | Közterületek, közparkok fejlesztése, felszíni nyílt, ingyenes parkolók kialakítása, közlekedési fejlesztések stb. | 85 % |
| Közszféra funkciók | Középületek felújítása, non-profit információs helyiségek kialakítása, stb. | 85 % |
| „Soft” tevékenységek | IVS, AT, arculati tervezés, projektmenedzsment, | 85 % |

A szociális város-rehabilitáció esetében lakóépület felújítással egészül ki a sor, amely 70 %-os intenzitással tervezhető.

Továbbra is fontos szabály, hogy a város-rehabilitációs programot az önkormányzat által alapított városfejlesztő társaságnak kell végrehajtania.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. április 29-i ülésén határozatot hozott arról, hogy a rendelkezésre álló 5,776 milliárd forintos forrást – pontosabban az e célra 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet – a régió megyei jogú városai egyenlő arányban használhatják fel. Így Zalaegerszeg a 2009-2010-es akciótervi időszakban összesen mintegy 1,1 milliárd forint támogatásban részesülhet, amelyet – mint fent írtuk – egy funkcióbővítő és egy szociális célú város-rehabilitációs programra használhat fel. Mindez azt jelenti, hogy a régió megyei jogú városai között továbbra sincs verseny a forrásokért: amennyiben a megadott szempontok szerint állítja össze programját a település, a támogatást megkapja ahhoz.

A jelenlegi szabályok alapján mindkét fejlesztési típushoz legfeljebb 900 milliós támogatás igénylehető, ugyanakkor a funkcióbővítő fejlesztés minimális program-mérete 200, a szociális célú rehabilitáció esetében 300 (hagyományos beépítésű lakóterület), illetve 400 (lakótelepek) millió forint. A funkcióbővítő város-rehabilitációs programokhoz legalább 40 % önerőt, a szociális célúhoz minimum 15 % önerőt kell biztosítani.

Ismét kötelező a magántőke bevonása, amelynek mértéke minimálisan a támogatás 10 %-át kell, hogy elérje. Ezek az adatok nem változtak a 2007-2008-as kiíráshoz képest. Továbbra is szigorú belső költségvetési arányok szerint szükséges összeállítani a programot. Ezek közül esetünkben különösen fontos, hogy a közterületi fejlesztések az elszámolható összes költség legfeljebb 70 %-át tehetik ki.

A 2009-2010-es akciótervi időszakban kidolgozandó város-rehabilitációs program alapját is az Integrált Városfejlesztési Stratégia jelenti. Ebben rögzítette a város a 2007-2013-as időszak alapvető célkitűzéseit, törekvéseit. Az IVS teljes átdolgozására nincs mód, ugyanakkor a „Városfejlesztési Kézikönyv”, mint módszertani útmutató alapján az abban foglaltak felülvizsgálhatók. Mindezt azért fontos megemlíteni, hogy érzékeltessük, a 2009-2010-es akcióterületi tervet a kiíró is a megelőző időszak szerves folytatásaként képzeli el.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának fókuszában a kettéosztott történelmi belváros egységének megteremtése, vagyis a Kazinczy tér jelentősnek tekinthető funkcióváltása áll. Ez a funkcióváltás, amely praktikusan a jelenlegi átmenő forgalom csökkentését jelenti a tér építészeti újragondolása mellett teszi lehetővé a Piac tér és térségének integrálását és teljes funkcionális, illetve építészeti megújítását. A cél tehát nem kevesebb, mint visszaadni a történelmi városmag egykori rangját.

Ennek érdekében – a 2007-2008-as akcióterületi tervben, a célok mintegy előkészítéseként - tehermentesítő út épül a felhagyott vasúti nyomvonal felhasználásával, mélyparkoló és teljes felszíni átépítése a Piac téren. A támogatás terhére valósul meg a Csipke Passzázs és a Kossuth Lajos utcának a Petői utcáig tartó szakasza.

A folytatást, vagyis a 2009-2010-es akcióterületi terv tartalmát tehát jórészt az IVS determinálja. Továbbra is szerepelnie kell a projektek között vállalkozói elemnek, célszerűen szerepelniük kell közlekedési fejlesztéseknek, közterület rehabilitációnak. Mielőtt rátérnénk ezek részleteire, fontos áttekinteni milyen nagyságrendű beruházásban gondolkodhatunk.

Fent már említettük, hogy amennyiben a jelenlegi szabályok nem változnak, a 2009-2010-es időszakban két programot kell előkészítenünk: egy funkcióbővítő és a szociális város-rehabilitációt célzó programot. Az összes rendelkezésünkre álló forrás 1,1 milliárd forint. Amennyiben a statisztikai adatok továbbra is előírnak szociális célú rehabilitációs terület kijelölést (jelenleg is nagyon szerény ezek kiterjedése), azok nagysága valószínű nem indokol a minimális 300 milliónál több támogatás koncentrálását. Így a funkcióbővítő rehabilitáció támogatástartalma 800 millió forint lehet. Figyelembe véve a maximum 60 %-os támogatás-intenzitást, a minimális programnagyság mintegy 1334 millió forint lesz.

A program vállalkozói elemének minimális nagysága 80 millió forint (a 800 milliós támogatás 10 %-a), ennek támogatástartalma 24 millió forint lehet (30 %). Amennyiben tehát minimális mértékű vállalkozói aktivitást tervezünk, akkor a közcélú beruházások összértéke 1254 millió forint, amelyre 776 millió forint támogatás jut. Az intenzitás ebben az esetben elmaradva a maximális 85 %-tól 61 százalék lesz, a szükséges önerő mértéke 478 millió forint.

A kérdés úgy vetődik fel, hogy vajon lehetséges-e úgy összeállítani a programelemeket, hogy a fenti intenzitás minél jobban közelítsen a lehetséges maximumhoz, így a program megvalósítása a lehető legkevesebb önerőt igényelje. Igen, ám ebben az esetben jelentősen növelni kell a magánberuházások arányát az összes költségen belül: akkor érjük el az 1334 milliós összes elszámolható költséghez tartozó optimumot, ha cca. 727 milliós közberuházást (támogatástartalma 618 millió Ft) és 607 milliós magánberuházást (182 millió támogatás) tervezünk. Ebben az esetben kell a legkevesebb önrészt produkálnia az önkormányzatnak, és ebben az esetben tudjuk a saját beruházásainkhoz lehívni a maximális támogatást.

Az iménti optimumot csak azok az esetek írják felül, amelyeknél a vállalkozó(k)nak a támogatásból való részesedési igénye nem éri el a lehetséges 30 %-ot. Amennyiben egy olyan magánberuházást sikerül a program részévé tenni, amely esetében pl. a fenti 607 millióhoz csak 100 millió forintot igényel a vállalkozás, akkor a közberuházások értéke elérheti a 823 millió forintot, összesen 700 milliós támogatástartalommal. Látni kell, hogy ebben az esetben a program generális intenzitása már csökkenni fog, ám ez nem érinti az önkormányzati beruházási részeket. Végül még egy példával zárnánk a lehetséges megoldások körét: amennyiben a vállalkozói tőkebevonást úgy sikerül elérni, hogy az a programból nem igényel támogatást, az önkormányzat viszont a saját projektjei esetében ragaszkodik az elérhető támogatásmaximumhoz, úgy a maximális program összköltség 1568,3 millió forint lesz. Ebből 627 millió forint a vállalkozói tőkebevonás (támogatás nem tartozik hozzá) és 941 millió lesz az önkormányzati beruházások értéke, amelyhez 800 milliós támogatástartalom (85 % intenzitással) tartozik.

Összefoglalva: amennyiben arra törekszünk, hogy az önkormányzati, vagyis a közberuházások intenzitása elérje a lehetséges maximumot (85%), akkor valahol a bruttó 727 és 941 millió forint közötti nagyságrenddel számolhatunk. A beruházás nagyságrendje a külső tőke bevonás mikéntjének függvénye. Forrásbővüléssel jár természetesen az is, ha lemondunk valamennyi támogatásintenzitásról.

Megértésüket kérjük a fenti, talán bonyolultnak tűnő levezetésért, ám fontos látnunk a rendelkezésre álló keret, a belső arányok, az elérhető támogatásmaximum, s ebből következően a szükséges önerőigény összefüggéseit. Természetesen más alapállásból is elindulhatunk, vagyis számba vehetjük, milyen projekt-elemek megvalósításához ragaszkodunk, illetve melyeket tartjuk célszerűen megvalósítandónak.

Tisztelt Közgyűlés!

Az IVS és a 2007-2008-as programban szereplő projektek alapján az alábbi lehetséges (és szükséges) fejlesztéseket javasoljuk.

A rehabilitációs program közlekedésfejlesztési elemének legfontosabb célja, hogy alternatívát tudjon kínálni a Kazinczy téren áthaladó forgalom számára. Ezért a közlekedésfejlesztési elemek közül a tehermentesítő út folytatását javasoljuk, hiszen a pénzügyi lehetőségek miatt kényszerűen kevéssé optimálisan zártuk le az I. ütemet. Alapvetően két lehetőségre kell felkészülni, amelyek közül az IH-val, illetve a KSZ-szel még az idei évben történő megbeszélés nyomán tudunk választani. Optimális megoldásnak továbbra is a tehermentesítő útnak a Kiskondás étteremig történő kiépítését gondoljuk a felhagyott vasúti nyomvonalon, figyelembe véve természetesen az útnak a érintett lakóingatlanokra való hatását. Elképzelhető olyan helyzet is, amikor a kiíró nem preferálja ez előbbi megoldást. Erre az esetre javasoljuk a tehermentesítő út és a Gasparich utca összekötését oly módon, hogy az Olai templomnál egy új csomópontot alakítanánk ki. Az összekötő útszakasz területigényét a Kölcsey Gimnázium, illetve az Interspar területei terhére lehet kielégíteni. Ennek a verziónak is van előnye, hiszen a városi belső körgyűrű egy újabb fontos szakasza valósulna meg.

A közterület fejlesztések közül kiemelkedően fontos és megkerülhetetlen a Kazinczy tér átépítése. Jelenleg már folynak a vizsgálatok és az egyeztetések annak érdekében, hogy a lehető legcélszerűbb megoldás születhessen meg. Figyelembe kell vennünk, hogy a Kazinczy tér jelenleg is az országos közúthálózat része, rendkívül jelentős átmenő forgalommal (amely ugyanakkor a beavatkozás legfajsúlyosabb oka is). A tér nagyjából 1 hektáros területű és a korábbi fejlesztések nyomán meglehetősen pontosan meg tudjuk becsülni a fejlesztés költségigényét. Az IVS alapján fontos fejlesztés a Mérleg tér rendbetétele, de szántunk forrást a Dísz tér megújítására is.

Tovább célszerű folytatni a Piac és térsége megújítását. IVS-ben a Piac tér, Szeglet utca, Munkácsy utca, Sütő utca által határolt tömb két ütemben történő rehabilitációját terveztük. A mélygarázs lehajtójától északra eső tömbben kerülne kialakításra a tervezett Szolgáltatóház, azonban a megvalósítást a tulajdoni viszonyok, illetve a magántulajdonosok érdekei erőteljesen befolyásolják. Ez a projekt részben gazdasági elemként, részben közfunkciókat erősítő elemként kerülhetne be a programba. Ugyancsak a gazdasági elemhez tartozhatna további három a térhez kapcsolódó projekt. Az egyik a Városfejlesztő Zrt. Beruházása, amely azonban jelenlegi formájában nem minősülne külső tőke bevonásnak, a piaccsarnok melletti virágudvar átépítése, amelyre viszont a Munkácsy utca kétirányúvá tétele miatt lenne szükség, és magának a piaccsarnoknak a felújítása. Ugyancsak felvetődött az Arany Bárány Szálloda melletti tervezett beruházás, mint külső tőke bevonása programba.

Jelezni kívánjuk, hogy érdemes átgondolni, hogy hosszú távon milyen formában tudnánk erősíteni a térség kulturális szerepét. Korábbi egyeztetéseken felvetődött például a csarnok funkcióváltása is, vagyis az, hogy a Keresztúry ÁMK közművelődési funkciói – kvázi művelődési és rendezvényközpontként – kerüljenek át az átépítendő piaccsarnokba, és a csarnokfunkciót a már jelzett szolgáltatóház vegye át. (Ebben az esetben a Keresztúri ÁMK alapfokú művészeti intézményként a zeneiskolai funkciót vehetné át, míg a zeneiskola épülete más közösségi célokra, vagy értékesítésre kerülhetne.) Mindezt azért vetjük fel, hogy érzékeltessük, a belváros-rehabilitáció keretében hosszútávra és bátran szükséges felvetni esetleges változtatásokat. Még akkor is, ha az egyeztetéseken ezek ötletek maradnak csupán.

Továbbra is szükséges a programba emelni úgynevezett kiegészítő elemeket, amelyek közösségépítésről, közbiztonságról, identitáserősítésről, vagyis olyan tevékenységekről szólnak, amelyek az építészeti megújítás szoftvereit jelentik.

Összefoglalva: úgy véljük, a közlekedési elem valamint a közterületi fejlesztések tekintetében viszonylag determinált az irány, a Piac tér további fejlesztése és általában a gazdasági elemek tekintetétben viszont további és viszonylag gyors egyeztetésekre van szükség, ahhoz, hogy mintegy két hónap alatt kialakulhasson a program véglegesnek tekintett tartalma.

Tisztelt Közgyűlés!

A támogatás felhasználásáról, vagyis a 2009-2010-es Akcióterületi Terv tartamáról a Közgyűlés hoz döntést, a program eljárásrendje megegyezik az előző időszakéval. A kiemelt projektjavaslatot először a Regionális Fejlesztési Tanács tárgyalja, ezt követően kell benyújtanunk a Közreműködő Szervezethez (KSZ – esetünkben a Regionális Fejlesztési Ügynökség) a dokumentációt. A formai ellenőrzést követően a Bíráló Bizottság (BB) tesz javaslatot az Irányító Hatóságnak (IH – esetünkben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok Igazgatósága), amely a Kormány elé terjeszti. A kormány pozitív döntése nyomán a program nevesítésre kerül a 2009-2010-es Regionális Akciótervben. A BB egyben javaslatot is tesz a program továbbfejlesztésére, amelyeket teljesítve készíthetjük elő a második körös döntési dokumentációt. A benyújtás követően ismét BB állásfoglalás készül, amely alapján a IH támogató döntést hoz. Ezt követi a Támogatási Szerződés előkészítése, majd annak megkötése.

A kiemelt projektjavaslatot 2010. április 30-ig kell benyújtanunk. Ezért javasoljuk, hogy haladéktalanul kezdődjék el az előkészítő tevékenység. Ennek mérföldköveire az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

A jelen döntést követően, 2010. első közgyűlésére készüljenek a program valamennyi tervezett elemére és az előkészítés során felmerülő, a projekt terhére nem, vagy csak részben elszámolható kiadásokra (pl. ingatlanvásárlás) vonatkozó alternatívák és költségbecsléseket is tartalmazó konkrét és egyeztetett javaslatok. A Közgyűlés döntését követően indulhatnak meg a tervezési munkák. Miután a javaslat benyújtásához elégséges az elvi építési engedély benyújtására alkalmas tervdokumentáció, annak elkészítésére a február, és március hónapok elégségesek. A februári Közgyűlésen szükséges döntést hozni az előkészítéshez szükséges fedezet biztosításáról is. A végleges dokumentációt a Közgyűlés áprilisi ülésén javaslom elfogadni.

A tervezett menetrend alapján a Regionális Fejlesztési Tanács május folyamán hoz döntést a projekt-javaslatról, és a nyár végéig kell előkészítenünk a kormánydöntést megalapozó dokumentációt. Ebben a döntési körben már engedélyes terveket kell majd csatolnunk. A kormány döntésére még 2010 folyamán számítunk, ami azt jelenti, hogy 2011 év első félévében eljuthatunk a támogatási szerződés megkötéséig. Úgy véljük, hogy az első program előkészítése során szerzett tapasztalatok alapján a vázolt ütemterv tartható.

Tisztelt Közgyűlés!

A Műszaki Bizottság javaslatára újabb ponttal egészül ki a határozati javaslat, amely pontban az előkészítés várható költségigényének biztosításáról kérünk döntést. Az előkészítési költségek forrása a 2007-2008-as program első kifizetési kérelmében, a már kifizetett számlák alapján megigényelendő támogatás. Ennek a lakásalapba visszapótlási kötelezettséggel terhelt részén felüli, szabadon felhasználható összegéből javasolunk 30 millió forintot nevesíteni az előkészítésekre a 2010-es költségvetés megalkotásakor.

Kérem, vitassák meg az előterjesztést.

145/2009. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazat – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

208/2009. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság - 7 igen szavazattal, egyhangúlag - az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tarja.

124/2009. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, de a megalapozott döntés meghozatala érdekében a határozati javaslatot kéri kiegészíteni azzal, hogy a program-alternatívákhoz kapcsolódó várható költségigények teljes köréről is kapjon a közgyűlés tájékoztatást.

Az előterjesztő a javaslattal egyetért, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a következő közgyűlésre készülő előterjesztés és döntés alapján lehet felmérni a projektek megvalósításához kapcsolódó egyéb költségeket.

303/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

86/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 2009-2010-es akcióterv belváros-rehabilitációs programját egyhangúlag - 5 igen szavazat - elfogadja, és közgyűlési tárgyalásra javasolja.

202/2009. sz. határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy

- kerüljön sor az előkészítési munkák költségbecslésére és az előterjesztő tegyen javaslatot arra, hogy az előkészítési költségeket a  következő évi  költségvetési rendeletben a közgyűlés biztosítsa

- a Bizottság kéri a tagjait, és a képviselőket, hogy akár egyéni konzultációkkal is segítsék az előkészítő munkák elvégzését

- a Bizottság alternatívákban kéri a program elemek kidolgozását, törekedjen az önrész minimalizálására, a tartalom maximalizálására is, hogy a döntés februárban megszülethessen

- a Bizottság kéri, hogy a program előkészítésének helyzetéről minden bizottsági ülésen történjen tájékoztatás.

Az előterjesztő a javaslatban foglaltakkal egyetértve a határozati javaslatot egy ponttal kiegészítette.

180/2009. sz. határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

229/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadta.

137/2009. sz. határozatával a Sportbizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, dolgozzon ki alternatív megoldásokat is tartalmazó programjavaslatot 2009-2010-es akcióterületi tervben megvalósítandó projektek vonatkozásában és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. február 10.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010-es évi költségvetésében 30 millió forintot biztosít a program előkészítési költségeihez.

Határidő: a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Zalaegerszeg, 2009. december 10.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester