ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. április 22-i ülésére

| Tárgy: | A belváros-rehabilitációs program 2009-2010-es Akcióterületi Tervének elfogadása |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Henics Attila sk. területfejlesztési szakreferens |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
| Egyeztetve: |  |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály |
| --- | --- |
|  | Cziborné Vincze Amália sk. |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a 2009-2010-es akciótervi időszakban is lehetőség lesz belváros város-rehabilitációs programot készíteni és kiemelt eljárás szerinti pályázatot benyújtani a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-2009-3.1.1/B konstrukciója keretében. A programunkról először a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nyilvánít véleményt – erre az előterjesztés leadását követően, április 7-én kerül sor -, majd április 30-ig kell benyújtanunk az Előzetes Akcióterületi Tervet a Közreműködő Szervezethez (KSZ), a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez. Jelenleg ugyan döntési moratórium vonatkozik a kiemelt eljárásrend szerinti projektekre, de a KSZ álláspontja szerint a formai értékelést ez nem befolyásolja, így mire a moratórium feloldásra kerül, formailag kifogástalan pályázatokkal kezdhető meg az érdemi bírálat. A bírálatra és a döntésre várhatóan 2010 nyár végéig sor fog kerülni, ami azt jelenti, hogy a második fordulós pályázati anyagot, vagyis a Végleges Akcióterületi Tervet még ebben az évben be kell majd nyújtanunk. És mindez azt jelenti, hogy a jelen döntésünkkel megerősített belváros-rehabilitációs program támogatási szerződését a jövő év közepéig meg tudjuk kötni, így a tervezett projektek végrehajtása 2011 második félévében kezdődhet el, akkor, amikor a jelenleg végrehajtási szakaszban lévő 2007-2008-as belváros-rehabilitációs program befejeződik.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alapelvekről, valamint a program lehetséges és célszerű tartalmi elemeiről 2009. decemberében, illetve 2010. februárjában tárgyalt – és fogadott el határozatot - a Közgyűlés.

A jelen előterjesztés célja a program alapját képező 2009-2010-es akcióterületi tervben (AT) szereplő projektek részletes bemutatása, megtárgyalása és elfogadása, továbbá a döntés az önrész biztosításáról. Az önrészt várhatóan jövő év második felétől kell biztosítanunk.

A 2009-2010-es akcióterületi terv – amint azt a decemberben és februárban tárgyalt előterjesztések bemutatták – az Integrált Városfejlesztési Stratégián (IVS) alapul, amely viszont az önkormányzat által a 2007-2013 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásával megvalósítandó belváros-rehabilitációs programot rögzítette. Ebben az értelemben a 2009-2010-es AT szerves folytatása a 2007-2008-as AT-nek és a két program együttesen képes azokat az eredményeket és hatásokat produkálni, amelyeket elvárásként megfogalmaztunk az IVS-ben, s amelyet a kiíró elfogadott és támogatott. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem írunk a harmadik, vagyis a 2011-2013-as időszakról? Ennek oka, hogy bár az eredeti tervek szerint a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program ez utóbbi időszakra is tervezett forrást város-rehabilitációs akciókra, ez megváltozott: a jelenlegi pénzügyi tervek alapján a 2009-2010-es, vagyis a jelenlegi akciótervi időszakkal a belvárosok megújítására szánt keret elfogy, a harmadik időszakban már nem kerül kiírásra ilyen konstrukció. A jelenleg érvényes pénzügyi tervek alapján a régió valamennyi megyei jogú városa azonos mértékben részesül a forrásokból, mégpedig a két időszak tekintetében 2-2 milliárd forinttal. Csak emlékeztetőül: Zalaegerszeg MJV a 2007-2008-as időszak vonatkozásában 900 milliós támogatást nyert el, így a 2009-2010-es etapban összesen 1,1 milliárd támogatásra vagyunk jogosultak.

A jelenlegi szabályok alapján összesen kettő akcióterületi tervet kell majd benyújtanunk: az egyik az ún. funkcióbővítő rehabilitációt kell, hogy célozza, a másik pedig szociális célú rehabilitációt. Jelen előterjesztés a funkcióbővítő rehabilitációt és az e tekintetben elérhető legmagasabb, vagyis 800 milliós támogatás elérését célozza. A decemberi előterjesztésben részletesen taglaltuk a szociális célú város-rehabilitáció céljait, hátterét és jeleztük, Zalaegerszeg esetében nehézségekbe ütközik a programnak az eredeti szellemben való megvalósítása. Ezért kérelemmel fordultunk a Irányító Hatósághoz (IH), azonban az előterjesztés készítésének időpontjáig választ nem kaptunk. Amennyiben a válasz megérkezik, haladéktalanul szükséges előkészíteni a fennmaradó 300 milliós támogatást lekötő programot, amely az IH döntésétől függően szociális célú, funkcióbővítő, de a két előbbi elveit vegyesen tartalmazó is lehet.

Mindezt azért fontos már most hangsúlyozni, hogy látható legyen: a jelenleg tárgyalt, vagyis a 2009-2010-es AT-nek a lehető legteljesebben szükséges reflektálnia az IVS-ben rögzített célkitűzésekre, hiszen a jelenlegi állás szerint újabb, „funkcióbővítő” forrás nem biztos, hogy rendelkezésünkre áll majd. Talán érdemes arra is rámutatni, hogy az eredeti tervek szerint mintegy 2,2 milliárd forintos támogatással számolhattunk 2007-2013 között, amelyből mintegy 400 millió forintot eleve szociális célú rehabilitáció megvalósítására szánt a kiíró. Ehhez képest a funkcióbővítő és a szociális célú város-rehabilitációs keret is 100-100 millió forinttal csökkent.

Tisztelt Közgyűlés!

Bár a város-rehabilitációs program alapelveit számos alkalommal hallhatták az előterjesztőtől, talán mégsem árt felidézni, mit szeretnénk elérni a program egésze révén Zalaegerszeg belvárosában. Alapvetően két, egymással szoros oksági viszonyban lévő helyzeten kívántunk javítani: a Kazinczy tér forgalomterhelésének csökkentését, és a történelmi városmag, vagyis a Piac és térségének építészeti és funkcionális megújítását. E két fontos célunk mellett lehetőség szerint folytatni kívántuk a belváros déli részének fejlesztését (Kossuth Lajos utca), illetve örömmel fogadtunk a programba olyan vállalkozói aktivitásokat, amelyek szintén a belváros megújítását szolgálták és szolgálják. Ez utóbbit elvárásként is megfogalmazta a kiíró.

A 2007-2008-es programban mind a négy fontos célkitűzésünk hangsúlyos szerepet kapott, hiszen a tehermentesítő út első üteme és a kapcsolódó belvárosi utcák felújítása mellett a Piac tér teljes megújítása, illetve a Kossuth Lajos utca egy újabb szakaszának átépítése, továbbá a Csipkeház passzázsénak felújítása is a program része lett. A jelenlegi, tehát a 2009-2010-es tervben részben folytatjuk, részben kiteljesítjük az első ütemben elkezdett fejlesztéseket.

A program fő elemei tekintetében az alábbi projektekre teszünk javaslatot:

- Tehermentesítő út II. ütem (Vágóhíd utca és a Kiskondás Étterem közötti szakasz)

- Kazinczy tér átépítése

- Sütő utca II-es ütem

- A Vásárcsarnok melletti Virágudvar átépítése

1. Tehermentesítő út második ütem

Az út az előző ütem tervezési határától indul és alapvetően a felhagyott vasúti nyomvonalra épülve a Kiskondás Étterem után torkollik a jelenlegi Ola utcába. Az Ola utcai kereszteződést, amely egy ötágú körforgalom, az egykori kályhagyár területét fejlesztő társaság építi meg. A tervezési területen két csomópont épülne: a Malom utcában, illetve a Falumúzeum utcában. A többi keresztutca kinyitását nem tervezzük. Ennek legfontosabb oka, hogy egy olyan belső gyűjtő útról beszélünk, amelynek legfontosabb feladata a forgalom viszonylag gyors, kevés lassító tényezővel számoló elvezetése. Az út kizárólag önkormányzati és állami tulajdonú területeket érint. A tervek szerint zajgátló védőfal kerül az út déli oldalán lévő házak és az út közé. A megépítendő út teljes hossza mintegy 1.500 méter, és a bekerülési költség tartalmazza a csapadékvíz-elvezetés, a közvilágítás, valamint a szükséges közműkiváltások költségét. Maga a pálya-szerkezet a hatályos szabványok szerint épül. Az út becsült bekerülési költsége bruttó 475.957 eFt, amelynek 85 százalékát, vagyis 404.563 eFt-ot támogat a pályázat. A tehermentesítő út második ütemének megépítésével válik lehetővé a Kazinczy téren a forgalom, vagyis az áteresztő kapacitás csökkentése, így a tér „tér”-jellegének részbeni visszaállítása.

2. Kazinczy tér átépítése

Nem elhanyagolva a többi program-elem jelentőségét, fontosságát, és meghatározó voltát, tulajdonképpen a Kazinczy tér átépítése talán a legjelentősebb változás a programban. A tér jelenleg a város gépjármű-forgalommal talán leginkább terhelt része, mai formájában nem más, és nem több, mint egy közlekedési folyosó. Ez a helyzet annál inkább tarthatatlan, mivel itt sűrűsödik Zalaegerszeg sajnos nem túl jelentő építészeti örökségének jelentős hányada, ez a tér és környezete őrizte meg leginkább a belváros hangulatát. A Kazinczy tér funkciójának újragondolása ad értelmet a történelmi belváros újjáépítésének, hiszen a tér jelenlegi funkciója elvágja azt a történelmi belváros déli részétől.

Az átépítést a tehermentesítő út átadása teszi majd lehetővé és alapvetően a forgalmi sávok radikális csökkentését, a tér „berendezését”, vagyis markáns zöldfelületek, tágas gyalogos és kerékpáros funkciók kialakítását jelenti. A megújítás magában foglalja a közvilágítás, a közművek szükséges átépítését, ugyanakkor nem tartalmazza azoknak a felületeknek a költségét, amelyek később kereskedelmi célokat szolgálnak. Ilyen felület például az Arany Bárány Szálló előtti terület, ahol a szálló kerthelyiséget kíván kialakítani. A kereskedelmi célokat szolgáló felületek (a tér egészét tekintve néhány százalék) esetében az elérhető támogatás nagysága 30 százalék, míg a tér többi rész esetén 85 százalékos támogatással tudunk számolni. A tér átépítésének becsült költsége bruttó 300.495 eFt, amelyből 255.421 eFt a támogatás. A kereskedelmi célú térrészek esetében a bekerülési költség 22.470 eFt, ennek támogatástartalma 6.741 eFt.

3. Sütő u. II. ütem

A projekt a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. projektjét, a teljes joggal követendő példaként említett Sütő utcai tömb-rehabilitáció folytatását jelenti. Az épületben lakások, irodák, üzletek mellett mélygarázs kerül kialakításra. A szabályok értelmében a garázsok, illetve a lakások bekerülési költsége, továbbá a közös használatú helyiségek arányos része (a lakásokra és a garázsra jutóak) nem számolható el. Az irodák estében felmerült egy közszolgáltatási ügyfélszolgálat kialakításának lehetősége, amelynek előkészítése jelenleg is folyik, de eredménye a finanszírozhatóságra, illetve projekt elszámolható költségeire nincs.

A projekt gazdasági elemnek minősül, de nem minősül magántőke-bevonásnak. Az akciótervben az elszámolható költségeket nettó 270 millió forinttal, a projektre jutó támogatást 29.700 eFt-tal szerepeltetjük.

4. A Vásárcsarnok melletti „Virágudvar” átépítése

A decemberi és februári Közgyűlések napirendjén szerepelt előterjesztésekben gazdasági elemként és magántőke bevonásként jeleztük a projektet utalva arra, hogy megvalósítása nem csupán a Piac és térsége építészeti megújítása miatt fontos, de azért is, mert a 2007-2008-as akcióterv közlekedési projektelemének építési engedélye a Munkácsy utca kétirányúsítását írja elő, amely azonban csak a jelenlegi virágudvar épület elbontásával lehetséges. Az elmúlt hónapokban, és több alkalommal az elmúlt évben is tárgyalásokat folytattunk az ingatlan tulajdonosával, illetve az üzlet bérlőjével. A tárgyalások jelenleg még nem zárultak le, ezért azt a megoldást javasolták a szakértőink, hogy projektgazdaként átmenetileg az önkormányzat szerepeljen ebben az esetben is. Az önkormányzat a sikertelen vételi ajánlatot követően elindította az ingatlan kisajátítását. Bízunk a sikeres tárgyalásban, vagyis vállalkozói partner későbbi bevonásába a projektbe, amelyet a pályázat szabályai megengednek, és ennek következtében a projekthez kapcsolódó önrész-igény nem az önkormányzatot, hanem értelemszerűen a vállalkozót terheli majd. A projekt az ingatlanforgalmi költségekkel együtt bruttó 80 millió forinttal és 24 millió forint támogatással szerepel az akciótervben.

A programhoz kacsolódó, ám azon kívül szereplő, támogatásból nem részesülő projektként szerepel a K+K Bau Kft. Kazinczy téri üzletháza, amelynek szerepeltetése a magántőke bevonás kötelezettsége miatt elengedhetetlenül fontos.

Végül összesen bruttó közel 62 millió forintos tétellel szerepelnek a programban a kötelezően megvalósítandó „soft” elemek, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások – menedzsment, könyvvizsgálat, mérnök, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, közbeszerzés -, és egyéb az egyéb előkészítési költségek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében az önrész-igény 202.239 eFt, amely várhatóan csökkenni fog a „Virágudvar” projekt 56 milliós önrész-igényével. A projektek megvalósítása 2011 második félévében indulhat el, és várhatóan 2013 első félévének végéig zárul le. Az önkormányzatnak 2011 év elején várhatóan igazolnia kell a szükséges önrész rendelkezésre állását.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

60/2010. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadta.

29/2010. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 8 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

56/2010. számú határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

25/2010. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag - 4 igen szavazat - közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

40/2010. sz. határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

19/2010. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazással további tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

22/2010. sz. határozatával a Sportbizottság 7 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

41/2010. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság – 7 igen, 3 tartózkodás mellett - az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tarja.

80/2010. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Határozati Javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2009-2010-es Előzetes Akcióterületi Terv tartalmi elemeit az előterjesztés melléklete szerint. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. április 30.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármester, hogy az első fordulós eredmény ismeretében terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra a program finanszírozási tervét.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre

Határidő: 2010. szeptember 30.

Zalaegerszeg, 2010. április 1.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

1. sz. melléklet

| Projektelem | 2009-2010 ROP AT (ezer Ft) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nettó | Nem levonható ÁFA | Elszámolható (nettó vagy bruttó) | Támogatás intenzitás | Támogatás | Önerő |
| A1) Gazdasági funkció Virágbolt | 48 000 | 12 000 | 60 000 | 30% | 18 000 | 42 000 |
| Ingatlanszerzés költségei (előkészítés) | 20 000 | 0 | 20 000 | 30% | 6 000 | 14 000 |
| A2) Gazdasági funkció Teraszok a Kazinczy téren | 17 976 | 4 494 | 22 470 | 30% | 6 741 | 15 729 |
| A3) Gazdasági funkció VF Zrt. Szolgáltatóház (elszámolható részei) | 270 000 | 0 | 270 000 | 11% | 29 700 | 240 300 |
| B1) Köztéri elem – vasút helyén belső tehermentesítő út II. ütem | 380 766 | 95 191 | 475 957 | 85% | 404 563 | 71 394 |
| Ingatlanszerzés költségei (előkészítés) | 16 853 | 0 | 16853 | 85% | 14 325 | 2 528 |
| B2) Köztéri elemek – Kazinczy tér | 240 396 | 60 099 | 300 495 | 85% | 255 421 | 45 074 |
| C) "Soft" programelemek (min. 15m, max 50m) | 15 000 | 0 | 15 000 | 85% | 12 750 | 2 250 |
| Előkészítés tanulmányok | 3 810 | 953 | 4 763 | 85% | 4 048 | 714 |
| Előkészítés tervezés | 16000 | 4 000 | 20 000 | 85% | 17 000 | 3 000 |
| Közbeszerzés | 2400 | 600 | 3000 | 85% | 2 550 | 450 |
| Projektmenedzsment | 16000 | 4 000 | 20000 | 85% | 17 000 | 3 000 |
| Műszaki ellenőrzés, független mérnök | 6400 | 1 600 | 8000 | 85% | 6 800 | 1 200 |
| Könyvvizsgálat | 1600 | 400 | 2000 | 85% | 1 700 | 300 |
| Nyilvánosság, tájékoztatás | 3200 | 800 | 4000 | 85% | 3 400 | 600 |
| Összesen | 1 058 401 | 184 137 | 1 242 538 | 64,38% | 799 998 | 442 539 |
| Projekten kívül, kapcsolódó magánberuházás: |  |  |  |  |  |  |
| Üzletház a Kazinczy téren | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Önkormányzati önerő: | 202 239 |  |  |  |  |  |
| Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt önerő: | 240 300 |  |  |  |  |  |
| Belső arányok: |  |  |  |  |  |  |
| Projekt előkészítés (max 8%) | 1,99% |  |  |  |  |  |
| Ingatlanvásárlás (max 10%) | 2,97% |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment (max. 4%) | 1,61% |  |  |  |  |  |
| Műszaki ellenőr (építés 1,5%) | 0,71% |  |  |  |  |  |
| Könyvvizsgálat (max. 0,5%) | 0,16% |  |  |  |  |  |
| Nyilvánosság (max 1%) | 0,32% |  |  |  |  |  |
| Tervellenőr (építés max. 0,5%) |  |  |  |  |  |  |
| Közterületrehabilitáció (max. 70%) | 64,30% |  |  |  |  |  |
| Közműfejelsztés (max. 20%) |  |  |  |  |  |  |
| Közszféra (max. 30%) |  |  |  |  |  |  |
| "Soft" tevékenységek (min 15 mió max 50 mió) | 15 000 |  |  |  |  |  |