ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L .u. 17-19. Telefon: 92/502-105 fax: 92/311-474

E-mail: alpm@zalaegerszeg.hu

_________________________________________________________

............. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. május 20-i ülésére

Tárgy:	 Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája és a végrehajtására vonatkozó Cselekvési Terv

Előterjesztő.		Tombi Lajos alpolgármester

Készítette:		Fazekas Györgyi sk. Műszaki Osztály

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítész mérnök

Sólyomvári György okl. táj-és kertépítész

Székely Róbert sk. földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferens

Egyeztetve:		Városfejlesztési és Tervezési Osztály Bertók Sándor főépítész

Tárgyalta:		Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. I. félévi munkaterve a Műszaki Bizottság javaslata alapján kiegészítésre került azzal, hogy a május 20-i közgyűlés tűzze napirendre a város zöldterületeivel történő gazdálkodás helyzetét és a további feladatokat.

Ennek érdekében a Műszaki Osztály illetékes ügyintézői táj- és kertépítész mérnökök bevonásával munkacsoportot alakítottak. A témavezető Horváth Zsuzsanna okleveles tájépítész mérnök, a Városgazdálkodási Kft. műszaki asszisztense, aki a zöldfelületi stratégia (1. számú melléklet) kidolgozásáért, összeállításáért felelt. Sólyomvári György okleveles táj– és kertépítész, valamint Székely Róbert földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferens a koncepció részeként a város frekventált fasorainak állapotfelmérését és ez alapján a felújítási tervek előkészítését végezték el (2. számú melléklet).

Az előterjesztés tárgyát képező Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája című dokumentum jelentősége abban áll, hogy a zöldfelület-gazdálkodás eszközeivel a zöldfelületi potenciál növelését az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok alapján egységes rendszerbe integrálja. A célhoz vezető út kijelölésén és az elvégzendő feladatok meghatározásán túl, több résztvevő mozgósításával közösségépítő tevékenységet is meghatároz. A stratégia megvalósulása során kialakuló partnerségi együttműködések alapját képezhetik egy jól működő zöldfelület-gazdálkodási rendszer megvalósításának.

A fentiek és a dokumentáció szélesebb körű megismertetése céljából április elején egyeztetést tartottunk, melyre meghívást kaptak a város témával foglalkozó civil szervezetei, egyesületei. Az anyag elkészítését az is indokolta, hogy az érintett civil szervezetek közül a Városesztétikai Társaság már 2009. októberében megkereste önkormányzatunkat az elmúlt évek zöldfelület fejlesztéseivel kapcsolatban. Az egyesületet részletesen tájékoztattuk az elvégzett feladatokról (3. számú melléklet), egyúttal kértük, hogy szakembereik segítségével támogassák hivatalunk ez irányú munkáit azzal, hogy amennyiben konkrét és valós problémák orvoslására tudnak 2009. november 30. napjáig javaslatot tenni, úgy azokat igyekszünk a 2010. évi feladatok közé beépíteni. Az egyesülettől akkor nem érkezett reagálás, a munkamegbeszélésen felvetődött javaslataik azonban - azok szakmai kontrolját követően - beépítésre kerültek.

A stratégia megvalósíthatóságának érdekében jelen előterjesztésben egy cselekvési terv került összeállításra, így lehetőség nyílik a kitűzött célok elérése érdekében a programok és projektek ütemezett végrehajtására.

A cselekvési tervben felsoroltak sorrendisége nem tükröz prioritásokat. Az egyes feladatok összetettsége, volumene, időtávlata és városfejlesztési hatása különböző, egymáshoz nem mérhető, de mindegyik feladat megoldása a maga területén fontos és szükséges.

A cselekvési tervben felsorolt projektek kivitelezésének tervezett ütemezése az elkövetkező öt év. Szakmai szempontból azonban indokoltnak tartjuk, hogy minden programból (ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok alapján) lehetőség szerint legalább egy projekt kerüljön kiválasztásra, annak érdekében, hogy a fejlesztések a zöldfelületi rendszer minden területén érvényesülhessenek. A költségvetések készítésekor a fontossági sorrend szerint a Közgyűlés döntése alapján forrást kell biztosítani. Előzetes költségbecslések alapján a teljes stratégia megvalósításának költsége kb. 300.000.000,-Ft (tervezési és kivitelezési díjak összesen)

A megújítások során nem csak az egyszeri beavatkozás mikéntjét és forrásait kell megteremteni, hanem ami talán még fontosabb, a fenntartás és a fenntarthatóság szakmai és gazdasági kereteit is.

A cselekvési tervbe az alábbi vizsgálati, tervezési feladatok felvételét javasoljuk:

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának

Cselekvési Terve

2010-2015 évekre

1. Cél:

Zöldfelületi rendszer fejlesztése

1.1. Program:

Városközpont zöldfelületeinek értékmegőrző megújítása, fenntartása

Projektek:

1.1.1. Keresztury tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

1.1.2. Dísz tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

1.1.3. Deák tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

1.1.4. Európa tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

1.1.5. Kossuth tér növényállományának revitalizációja és érték-megőrző fenntartása

1.2. Program:

A város középületeinek környezetének rendezése

Projektek:

1.2.1. Gönczi Ferenc ÁMK előtti zöldfelület

1.2.2. Polgármesteri Hivatal előtti tér és zöldfelület

1.2.3. Színház előtti tér

1.2.4. Zsinagóga előtti tér

1.3. Program:

Közparkok, zöldfelületek használati értékének növelése

Projektek:

1.3.1. Béke liget

1.3.2. Dózsa liget

1.3.3. Május 1. liget

1.3.4. Rózsák tere

1.3.5. Kertvárosi templom környéke

1.3.6. Október 6. tér

1.3.7. Gébárti- tó környéke

1.3.8. Biológuspark

1.4. Program:

Lakóterületi zöldfelületek kialakítása, meglévők revitalizációja

Projektek:

1.4.1. Csácsi városrészben közösségi célú zöldfelület kialakítása

1.4.2. Gólyadombon közösségi célú zöldfelület kialakítása

1.4.3. Belvárosi lakótömbök revitalizációja

1.4.4. Kertvárosi lakótömbök revitalizációja

1.4.5. Landorhegyi lakótömbök revitalizációja

1.4.6. Páterdombi lakótömbök revitalizációja

1.5. Program:

Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek megújítása

Projektek:

1.5.1. Andráshidai körforgalom

1.5.2. Kiserdei körforgalom

1.5.3. Kaszaházi körforgalom

1.5.4. Tesco-s körforgalom

1.6. Program:

Fasorok megújítása

Projektek:

1.6.1. Ady Endre u.

1.6.2. Arany János u.

1.6.3. Berzsenyi Dániel u.

1.6.4. Kisfaludy S. u.

1.6.5. Kossuth L. u.

1.6.6. Kosztolányi D. u.

1.6.7. Mártírok u.

1.6.8. Mikes K. u.

1.6.9. Petőfi S. u.

1.6.10. Rákóczi F. u.

1.6.11. Zrínyi M. u.

1.7. Program:

Oktatási, nevelési intézmények udvarainak fejlesztése

Projektek:

1.7.1. Belvárosi I. számú Integrált Óvoda

1.7.2. Belvárosi II. számú Integrált Óvoda

1.7.3. Kertvárosi Integrált Óvoda

1.7.4. Landorhegyi Integrált Óvoda

1.7.5. Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1.7.6. Kertvárosi Általános Iskola

1.7.7. Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola

1.7.8. Öveges József Általános Művelődési Központ

1.7.9. Béke Ligeti Általános Iskola

1.7.10. Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ

1.7.11. Kölcsey Ferenc Gimnázium

1.7.12. Zrínyi Miklós Gimnázium

1.8. Program:

Zöldfelületi intézmények növényállományának értéknövelő fejlesztése

Projektek:

1.8.1. Göcsej úti temető faállományának cseréje

1.8.2. Új temető előfásítása

2. Cél

Társadalmi együttműködés erősítése

A közigazgatás egyik legfontosabb kérdése az, hogy mi a legmegfelelőbb módja a társadalom különböző csoportjainak döntéshozatali, tervezői és kezelési folyamatokba való bevonásának. Ezzel összefüggésben a cél olyan eszközök alkalmazása, melyek hatékonyan biztosítják a lakosság és a civil szervezetek bevonását a zöldfelületi politikába, tervezésbe, kezelésbe, ezzel segítve a társadalmi együttműködés erősödését.

A résztvevők közötti szoros együttműködés eszköze lehet a város zöldfelületeivel kapcsolatos információk minél szélesebb körben való terjesztése, a környezeti-zöldfelületi tudatformálás, valamint a közösségi tervezés szemléletének alkalmazása.

Fentiek koordinációja az Önkormányzat illetékes szervezetének feladata.

3. Cél

Gazdálkodási folyamatok javítása

A városfejlesztés, várostervezés és a műszaki szakágak különböző területei között szoros együttműködésnek, összhangnak kell lennie. Az egyes szakterületek tervezői és igazgatási szervei között megfelelő kapcsolatot kell kialakítani a különböző célok és érdekek hatékony összeegyeztethetősége érdekében.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 65/2010. sz. határozatával, 10 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy az ülésen elhangzott javaslatokat ( lakossági együttműködés erősítése, Ola városrész- Platán sori tömbbelső revitalizációja, Vizslapark funkció bővítő megújítása) Zalaegerszeg Zöldfelület Stratégiájába kerüljenek beépítésre.

A Gazdasági Bizottság 100/2010. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 40/2010. számú határozatával 3 igen szavazattal elfogadta. A cselekvési tervet fontosnak tartja, de hangsúlyozza, hogy a pénzügyi ütemét a mindenkori  költségvetés  kondíciója függvényében szükséges meghatározni.

A Bizottságok javaslatával az előterjesztés kiegészítésre került.

Fentiek alapján kérem Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának és a végrehajtásra vonatkozó cselekvési tervnek az elfogadását.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiáját és annak 2010-2015. évekre vonatkozó Cselekvési Tervét. Felkéri a polgármestert, hogy minden évben tegyen javaslatot a Közgyűlésnek arra, hogy a Cselekvési Terv zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében meghatározott programok projektjei közül az adott évben, mely feladatokat kell elvégezni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

Határidő: feladatok meghatározására: minden év október 31.

fedezet biztosítására: éves költségvetések jóváhagyása

Felelős: 	feladatok meghatározására: polgármester

fedezet biztosítására: polgármester

Zalaegerszeg, 2010. május 13.

Tombi Lajos sk.

alpolgármester