## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

….. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. június 24-i ülésére

Tárgy:	Közintézmények világításkorszerűsítése a Szemünk fénye program keretében

Előadó:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Műszaki Osztály

dr. Kovács Éva sk.

Horváth Endre sk.

Egyeztetve:	Művelődési és Sport Osztály

Közgazdasági Osztály

Gazdasági Tanácsadó

Jogi és Közbeszerzési Iroda

Tárgyalta:	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Oktatási és Ifjúsági Bizottság

Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság

Sportbizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi- formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Péter György sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2009. december 17-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a közintézmények Európai Uniós támogatással megvalósítandó világítás korszerűsítésére a Szemünk fénye program keretében” tárgyú előterjesztést és 297/2009. határozatának 1. pontjában arról rendelkezett, hogy a polgármester - a CAMINUS Zrt. a V-2009/11235/001-T ajánlatában foglaltakról - műszaki, jogi és pénzügyi szempontból folytasson további egyeztetéseket a CAMINUS Zrt.-vel és a bérleti szerződést kiegészítő megállapodások megkötésével biztosítson az önkormányzat számára minél előnyösebb feltételeket.

A végrehajtás módosított határideje 2010. június 30.

Előzmények:

A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítási és fűtéskorszerűsítési – Programot, melynek célja a költségvetési támogatásban részesülő közoktatási intézményfenntartók segítése, hogy szociális, művelődési, oktatási, egészségügyi, igazgatási vagy sportlétesítményeik világítási rendszereit korszerűsítsék. A program lényege, hogy a korábbi világítási rendszerek, jó minőségű és takarékos rendszerekkel történő kiváltása a szabványoknak megfelelő szolgáltatási színvonalat, másfelől olyan jelentős mértékű megtakarítást eredményez, melyből megfelelő futamidő választása esetén a beruházás teljes egészében finanszírozható, tehát az önkormányzat részéről a beruházás megindításához önerő biztosítása nem szükséges.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program „KEOP 2009-5.2.0/A – Harmadik feles finanszírozás” címmel, a hatékony energia felhasználáshoz kötődő pályázat alapján igénybe vehető, vissza nem térítendő forrás vonható be a korszerűsítés önkormányzatot terhelő költségeinek csökkentése érdekében.

A megvalósításra az Oktatási Minisztérium központosított közbeszerzési eljárást bonyolított le, majd az eljárás nyertes ajánlattevőjével a Caminus Zrt-vel 2006. március 10-én keretszerződést kötött az intézmények és létesítmények világítási rendszereinek korszerűsítésére.

A Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzatoknak lehetősége nyílik arra, hogy a korszerűsítés keretében kihelyezett eszközök bérbevételét, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – a Caminus Zrt. ajánlatának elfogadása révén – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, egész pontosan a központosított közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozás révén rendeljék meg a bérbeadótól.

A Caminus Zrt. fentiekben hivatkozott ajánlata szerint a vizsgált 52 intézményben

- a világítás biztosításához jelenlegi beépített teljesítmény 2089,78 kW.

- a korszerűsítés eredményeként, a világítás szabványkövetelmények szerinti működtetéséhez 1023,95 kW beépített teljesítmény elegendő, amely 51%-os teljesítmény csökkenést jelent

- a korszerűsítés összesen nettó 288 MFt, bruttó 360 MFt saját beruházással tudja megvalósítani, és összességében a beruházás megtérül

- 9 éves futamidőt tartalmazó bérleti konstrukcióban a beruházás egészében megtakarításból finanszírozható a KEOP-2007-5.2 szerinti támogatás elnyerése esetén.

- 15 éves futamidő választása esetén az energia megtakarítás nagyobb mértékű, mint a fizetendő bérleti díj.

A Közgyűlés az előzmények ismeretében - a ZMJVK 297/2009. határozatban foglalt feltételekkel - mintegy 50 oktatási és egészségügyi intézményére vonatkozóan egyetértett a „Szemünk fénye” programhoz való csatlakozással.

A megvalósítással kapcsolatosan felmerült kérdések:

A Közgyűlés döntésének megfelelően a CAMINUS Zrt-vel az egyeztetéseket folytattuk, és - a reálisnak tartott évi 900 üzemórát figyelembe véve - a bérleti szerződést kiegészítő megállapodásokban 2010. március 30-án egyezség született.

A bérleti szerződést a CAMINUS Zrt.-nek megküldtük, akik azonban – az ígért aláírást megelőzően - újabb adatokat, többek között a megvalósítás menetére vonatkozó intézmény összetétel prioritás szerinti megadását kérték.

A program előrehaladásáról természetesen az érintett önkormányzati intézményeket is tájékoztattuk, és az aláírásra előkészített bérleti szerződést és kiegészítő megállapodásokat számukra is megküldtük.

A műszaki előkészítő munkák is folytatódtak Az árajánlat műszaki részleteinek mélyebb tanulmányozása során felmerült további tényezők (az Oktatási Minisztérium és Caminus Zrt. közötti keretszerződésben előírt kiviteli terv hiánya, az alkalmazott világítótest típusok indokoltsága) a szakembereket mélyebb vizsgálatok végzésre ösztönözték.

Világítástechnikai tervezésben járatos szaktanácsadó bevonásával elemzésre kerültek az intézmények energiafelhasználási adatai és a Caminus Zrt. által számított energia megtakarítások. Az elemzés számos intézmény esetén anomáliákat mutatott, feltétlenül irreálisnak tekinthető például a 60 %-ot meghaladó villamos energia megtakarítás, hiszen a világításon túlmenően mindenütt nagyszámú egyéb elektromos energiát felhasználó berendezés is üzemel.

Mintegy 10 intézmény esetében a vállalkozó által számított villamosenergia, illetve költség megtakarítás irreális mértékére derült fény, mely intézményekben a CAMINUS Zrt.-t kiegészítő helyszíni felmérések elvégzésére, valamint az adatok pontosítására kértük fel.

A szükséges felmérés, 2010. május elején megtörtént. mely alapján a következők megállapítások tehetők:

- A megtakarítás mértéke az első felméréskor a fényforrások beépített teljesítményéből került kiszámításra, a ténylegesen használtakkal szemben, meghatározó tényezőként eredményezve a feltárt ellentmondást.

- Az átlagosan nem működő világítási teljesítmény 28,8% mely nyilvánvalóan jelentős mértékben csökkenti a villamos energia felhasználást.

- A nem működő világítási teljesítmény mértékéből látható, hogy a világítási rendszer az intézményekben, jelentős mértékben elhasználódott, műszaki állapota elavult.

- Az oktatási intézményekben az éves világítási üzemóra átlagosan nem éri el 600 órát, ellentétben a korábban feltételezett 900 órával (A Caminus Zrt. eredeti ajánlatát a KEOP pályázat előírásai ill. feltételei szerint évi 1300 üzemóra figyelembevételével – számolta, amely így gyors megtérülést mutatott.)

- Feltételezhetően az intézmények takarékoskodnak a rendelkezésükre álló forrásokkal, így a világítást is csak a szükséges mértékben veszik igénybe, tovább csökkentve ezzel az elfogyasztott villamos energia mennyiségét.

- A vizsgálatok szerint a meglévő világítótestek megfelelő állapotban tartásával a szükséges megvilágítás mértéke még biztosítható.

Az említett tényezőket a további intézményekre vetítve vállalkozó újabb megtérülési számításokat végzett, mely szerint a rekonstrukció mindössze hat intézmény esetében térül meg 15 éven belül. A többi intézmény esetében a bérleti díj finanszírozása mintegy 16 MFt/év többletforrást igényel.

A teljes volumenre nézve, a várható megtakarítás kb. a bérleti díj felére nyújt fedezetet.

A számításokat és az eredményeket az előterjesztés 1.sz melléklete tartalmazza.

Összességében, ha nincs, vagy kevés a villamos energia felhasználás, akkor nem érhető el olyan megtakarítás, ami belátható időn belül fedezné a korszerűsítés költségeit. A valóságban a helyzetet az javíthatja, hogy valószínűleg az intézmények évről-évre költenek valamennyit a világítási rendszer karbantartására, amely alól csaknem 15 évig mentesülnek a hosszú távú szavatossági kötelezettségünk miatt, ha a Szemünk Fénye Programban megvalósul a korszerűsítés.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy az önkormányzat a „Szemünk fénye” program első ütemeként kisebb, csak a hat intézmény világítás rekonstrukcióját tartalmazó projektet valósítson meg.

Ezen intézmények esetében a mintegy 40 MFt költséggel megvalósítható beruházás 15 éven belül megtérül, és a várható megtakarítás a bérleti díjra fedezetet nyújt.

Ezen intézmények esetében szerzett tapasztalatok birtokában lehet megalapozott döntést hozni a program folytatásáról.

A szakbizottságok az előterjesztés tárgyalását követően határozataikban eltérő módon foglaltak állást az alábbiak szerint:

ZMJVK Gazdasági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 128/2010. sz. határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadta.

ZMJVK Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta. Véleménye szerint a programban való részvétel alacsony hozadékkal jár az intézmények számát és az energia megtakarítást illetően is, ezért a 15 éves lekötöttség esetleges hátrányai miatt 9 igen egyhangú szavazattal 104/2010. sz.

határozatával nem javasolja ebben a programban való részvételt.

ZMJVK Oktatási és Ifjúsági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 100/2010. sz. határozatával egyhangúlag – 9 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

ZMJVK Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 59/2010. sz. határozatával az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.

ZMJVK Sportbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 45/2010. sz. határozatával 10 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

ZMJVK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, határozatot nem hozott, - 3 igen, 2 nem, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést nem támogatja.

ZMJVK Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 135/2010. sz. határozatban egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja.

ZMJVK Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 51/2010. sz. határozatával egyhangúlag – 7 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A bizottságok eltérő állásfoglalását követően alternatív határozati javaslatot dolgoztunk ki. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 297/2009. sz. határozatának 1-7. pontjait hatályon kívül helyezi.

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a közintézmények világításkorszerűsítését célzó „Szemünk Fénye” programhoz való csatlakozással.

A program első ütemeként a várhatóan 15 éven belül megtérülő világítás rekonstrukciót tartalmazó projektet kívánja megvalósítani az alábbi hat intézményben:

- Tipegő Bölcsőde, Kis u. 8.

- Landorhegyi Integrált Óvoda, Bazita Óvoda, Toposházi u. 7.

- Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda, Radnóti úti Székhelyóvoda, Radnóti u. 1

- Öveges Jószef ÁMK, Iskola u. 1.

- Hevesi Sándor Színház (kiszolgáló egységek), Kosztolányi Dezső tér 3.

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos u. 17-19.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a CAMINUS Zrt.-vel a V-2009/11235/001-T ajánlatában foglaltakról a megjelölt hat intézmény vonatkozásában műszaki, jogi és pénzügyi szempontból folytasson további egyeztetéseket, és a bérleti szerződést kiegészítő megállapodások megkötésével biztosítson az önkormányzat számára minél előnyösebb feltételeket.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a „CAMINUS” Zrt. a „KEOP-2009-5.2.0/A – Harmadik feles finanszírozás” keretében pályázatot nyújt be támogatás elnyerése céljából beruházása megvalósításához. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges önkormányzati együttműködést biztosítsa, és a pályázat benyújtásához előírt nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a tulajdonában, fenntartásában lévő, a 2. pontban felsorolt intézményeiben a „CAMINUS” Zrt. a V-2009/11235/001-T ajánlatban foglaltaknak megfelelően – az 2. pontban foglaltak teljesülését követően - saját beruházásaként korszerű eszközöket telepítsen.

Határidő: 2010. november 15.

Felelős:	polgármester

5..	A korszerű, energiatakarékos eszközöket a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 év időtartamra a „CAMINUS” Zrt-től, a 2. pontban foglaltak teljesülését követően a 6 intézmény vonatkozásában bérbe veszi és üzemelteti, abban az esetben, amennyiben a bérbeadó „CAMINUS” Zrt., beruházása megvalósításához KEOP támogatásban részesül. Amennyiben „CAMINUS” Zrt., illetve a pályázat nem nyer támogatást az Önkormányzat csak abban az esetben köt bérleti szerződést, ha a bérleti díj és a szerződéses feltételek azonosak a támogatott konstrukcióban meghatározottakkal.

Határidő: 2010. november 15.

Felelős: 	polgármester

6.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2.-5. pontokban foglaltak teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a Bérleti szerződések aláírására.

Határidő: 2010. november 15.

Felelős: 	polgármester

7.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy az érintett intézmények költségvetésében a Bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére a szükséges pénzügyi fedezetet a szerződés futamideje alatt biztosítja.

Határidő: az éves költségvetések tervezésekor

Felelős: 	polgármester

8.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése - a mindenkori éves költségvetése pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével - kötelezettséget vállal arra, hogy a korszerűsítések eredményeként jelentkező, csökkentett mennyiségű energiafelhasználásra vonatkozóan az energiaár-emelkedésekből adódó többletkiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet az érintett egészségügyi és oktatási intézmények számára biztosítja.

Határidő: az éves költségvetések tervezésekor

Felelős: 	polgármester

Zalaegerszeg, 2010. június 16.

# Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester