ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. szeptember 16-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató az Aquaplus Kft-vel és a Thermalplus Kft-vel folytatott egyeztetések jelenlegi állásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Jogi és Közbeszerzési Iroda dr. Keresztesi Tímea sk. Műszaki Osztály dr. Gángó Gabriella sk. |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Műszaki Bizottság |
| Egyeztetve: | - |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |
| --- | --- |
| Tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Dr. Fata Anikó sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az Aquacity, Termálfürdő-Tóstrand, Termál Kemping és az eddig meg nem épült szálloda (együttesen: Gébárti Szabadidőközpont) régóta húzódó problémájának jelenlegi állását, a felek közötti jogviszonyok részleteit az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő vezetői összefoglaló tartalmazza.

A mellékletben szereplő témakörökben 2010. 08. 12-én egyeztetés volt a külső cégek képviselőivel, melyet követően a hivatal 2010. 08. 24-én belső egyeztetést tartott az ügyben érintett bizottsági elnökök és frakcióvezetők részvételével. A belső egyeztetés megállapította, hogy az adott témakörök rövid úton nem zárhatók le, ezért a tárgyalások ideje, és a megoldásra nyitva álló határidő kitolása mellett foglaltak állást az azon résztvevők, azzal, hogy a Termálfürdő-Tóstrand üzemeltetési szerződését módosítani szükséges A módosítás célja a rendes felmondási határidő szeptember 30-ról december 31-re történő kitolása, hogy megegyezés hiányában – amennyiben erre irányuló szándék van - az Önkormányzat megfelelő határidőben meg tudja azt szüntetni. A felmondási idő megváltoztatása iránti javaslatunkat a vállalkozó - szeptember 2-án érkezett levele alapján - elfogadta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 168/2010. sz. határozatával 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 128/2010. sz. határozatával tájékoztatót 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi Bizottság 66/2010. számú határozatával a tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. (2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett)

A Gazdasági Bizottság 176/2010. számú határozat: a tájékoztatót 10 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az I. mellékletben meghatározott ügyekben szükséges egyeztetéseket folytassa le, melynek eredményéről legkésőbb a 2010. novemberi közgyűlésen tájékoztassa a közgyűlést, annak érdekében, hogy a Termálfürdő-Tóstrand üzemeltetési szerződésének felmondásáról vagy hatályban tartásáról időben döntés születhessen. Felkéri a polgármestert, hogy ezzel egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést a Gébárti Szabadidőközpont aktuális helyzetéről.

Határidő:	2010. novemberi közgyűlés

Felelős: 	polgármester

Zalaegerszeg, 2010. szeptember 9.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester

1. sz. melléklet

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

(2010. augusztus 6.)

AquaCity átadás/átvétel – vízátadás - nyitott termálmedencék és tóstrand üzemeltetés – kötbér –kemping – szálloda témakörökben

Az Aquacity átadás/átvétel – vízátadás - nyitott termálmedencék és tóstrand üzemeltetés – kötbér – kemping – szálloda témaköröket több szerződés rendezi az Önkormányzat, az Aquaplus Kft, Thermálplus Kft. és a Kalor Zala Kft. között az alábbiak szerint:

I.	Haszonbérleti szerződés (2003. június 6.): AquaCity üzemeltetésére vonatkozik. Szerződő felek Thermalplus Kft – Önkormányzat. A Thermalplus Kft. 2009. szeptemberével az üzemeltetést ill. a haszonbérleti szerződést felmondta. Átadás – átvétel 2010. február 01.

II.	Együttműködési megállapodások: Szerződő felek Önkormányzat – Aquaplus Kft – VF Zrt. A szerződések tárgya az Aquapark és a Gébárti szabadidőközpont fejlesztése.

2003. április 10:  Thermálplus Kft. létrehozása, Aquapark haszonbérlete

2005. március. 31.; 2007. december. 21.: Fedett termálfürdő és szállodaépítés, földhasználati jog alapítás, kötbér, jegyárkedvezmények és kompenzáció, konferenciaterem, stb).

III.	Üzemeltetési szerződés (2006. január. 18.): A nyitott termálfürdő (beleértve a termálfürdő és az Aquacity vízellátását biztosító önkormányzati tulajdonú kutak és vízgépészeti rendszerét is), valamint a tóstrand üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés. Szerződő felek Thermalplus Kft. – Aquaplus Kft – Önkormányzat. Jelenleg hatályos, határozott idejű, szerződés, érvényes: 2022.09.30-ig.

Az Aquaplus Kft. és a Thermalplus Kft. 2006. decemberben megosztotta egymás között az üzemeltetési feladatokat, mely szerint a Termálfürdő üzemeltetését az Aquaplus Kft. végzi.

IV.	Megállapodás (2007. augusztus 17.): Szerződő felek Thermalplus Kft. – Aquaplus Kft. – Kalor Zala Kft. – Önkormányzat. Szerződés tárgya a Gébárti szabadidőközpont létesítményei (fedett és nyitott termálfürdő, AquaCity, tóstrand) zavartalan üzemeltetésének biztosítása figyelemmel a már meglévő fenti I.-III. szerződésekre.

Ezen megállapodás szolgált alapjául a Vízügyi Hatóság által a létesítményekre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyekhez.

V.	Földhasználati szerződés (2007. december 21.): Szerződő felek Önkormányzat – Kalor Zala Kft. Szerződés tárgya a fedett termálfürdő alatt elhelyezkedő 2396 m2 nagyságú földrészlet földhasználati jogának és az adott földrészletre vonatkozó elővásárlási jogának rendezése.

VI.	Vállalkozási szerződés (2010. február 9.): Szerződő felek Önkormányzat – Aquaplus Kft. Szerződéskötés időpontja: Szerződés tárgya az együttműködési megállapodásban vállalt szálloda építés késedelméből, elmaradásából adódó kötbérkövetés érvényesítése, új termálkút megfúrása.

Az előzőekben részletezett szerződések a vezetői összefoglaló címében szereplő témaköröket rendezik, melyekkel kapcsolatban a gyakorlati megvalósítás során megoldandó problémák merültek fel.

A közös megoldás érdekében az érintett felek már évek óta (2007-2010) folyamatosan egyeztetnek. Több kérdéskörben sikerült megállapodásra jutni, azonban egyes kérdések a mai napig tisztázatlanok maradtak és hivatali szintű végrehajtás keretein belül további előrelépés felsővezetői, közgyűlési döntés esetén lehetséges.

A.	Aquacity

A Thermaplus Kft. által kezdeményezett haszonbérleti szerződés felmondását az Önkormányzat elfogadta, a létesítmény jelenlegi üzemeltetője a vagyonrendelet és az alapján megkötött szerződés szerint a Strand Kft. Bár a folyamat már 2009. szeptemberében megkezdődött, a tényleges átadás-átvételre 2010 februárjában került sor. Az átadás-átvétel folyamán több részkérdést kellett a feleknek tisztázniuk (leltár, karbantartási – fejlesztési kérdések, pénzügyi elszámolás, stb.).

A/1.	A felek közötti jogvita alapvetően a haszonbérleti szerződés 15. pontjának eltérő értelmezéséből adódik.

A hivatkozott pont szerint a haszonbérbevevő köteles az állagmegóvásról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartáshoz, fenntartáshoz szükséges rendes felújításokról és javításokról saját költségén gondoskodni és a szokásos közterheket viselni. A rendkívüli felújítási és javítási munkák a haszonbérbeadót terhelik. A rendes és rendkívüli felújítás körét a szerződés 1. sz. melléklete határozza meg. A karbantartás a haszonbérbevevő kötelessége. A rendes felújítási munkákat – kivéve az azonnali hibaelhárítást – a haszonbérbevevőnek be kell jelentenie a Hivatal Műszaki Osztálya felé, aki 8 napon belül ad visszajelzést a munka megkezdhetőségéről. A haszonbérbevevő által aktivált felújítások elszámolása a szerződés megszűnését követően forgalmi értéken kerül rendezésre. Elszámolási vita esetén szakértőt kell felkérni, melynek eredménytelensége esetén bírósághoz fordulhatnak a felek.

Az előzőekben ismertetett szerződéses feltételek alapján a Thermalplus Kft. az általa elvégzett munkákat érvényesíteni kívánja az Önkormányzat felé.

Az eltérő álláspont többek között abból adódik, hogy a Kft az igényét eleinte bekerülési költségen jelezte, míg az Önkormányzat - szerződés szerint - forgalmi értéken kíván beszámítással élni.

A beszámítást is csak egyezség keretein belül tartja az Önkormányzat megvalósíthatónak tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti előzetes bejelentési kötelezettségét a Kft – tudomásunk szerint - nem teljesítette, így annak jóváhagyására (indokolt-e, költség hatékony-e, javasolt megoldás műszaki, szakmai és formai, esztétikai szempontból elfogadható-e, stb.) sem kerülhetett előzetesen sor.

Az egykori üzemeltető ezzel szemben a 15. pont alapján feltétel nélküli kötelezettségnek tekinti a fejlesztések megtérítését.

A/2.	Eltérő az álláspont egyes esetekben a karbantartás, rendes és rendkívüli felújítás körének megállapításában is, azonban ezek elhatárolása alapvetően az egyeztetések során megtörtént, jelenleg az összegszerűség tárgyában kell közös nevezőre jutni.

Az Önkormányzat az álláspontja szerint elmaradt, vagy hiányos karbantartási munkák elvégzését, vagy azok költségének megtérítését kívánja érvényesíteni a leltárhiányból adódó követelésével (pótlás, vagy forgalmi érték megtérítése) együtt.

Az álláspontok közelítése és a megállapodás érdekében mindkét fél igyekezett kompromisszumos megoldást találni, így a részkérdések többségében megállapodás született. A követelések (leltári eszközök értéke, egyes fejlesztések értéke, stb.) összegszerűségét a felek kölcsönösen részben csökkentették, azonban így sem született minden esetben megállapodás (pl. leltárhiány mértéke). Az önkormányzat bizonyos beruházások megtérítését (röplabdapalánk, táblák, adagolók, egyes belső átalakítási munkák, stb.) elfogadta, vételi ajánlatát a Thermaplus Kft. részére megtette.

Megoldódott és lezárt témakörök továbbá: térkő burkolat karbantartásának kérdése, csúszdadomb eligazító tábla csere, játszótéri elemek eladása, egyes karbantartási munkák elvégzése, domain név megvásárlása. A pénzügyi elszámolás során a haszonbérleti díj tartozást a Kft. nem vitatta, annak összege az üzemeltetési szerződés alapján kiállított számlákba beszámításra került.

A/3.	Megoldatlan kérdések amelyekben végleges megállapodás még nem született: óriás napernyők sorsa, kamerarendszer forgalmi értéke, bejárati korlátok forgalmi értéke, vegyszeradagolók pótlása, Weda B típusú medenceporszívó javítása, PAHLÉN medencetisztító pótlása vagy értékének megtérítése, ASTRAL HP 10 típusú vízforgató szivattyú pótlása, csavarkötések megerősítésének költségének mértéke, őrzés költségének mértéke, medencék karbantartásának hiányosságából adódó részleges (90-10%) költségmegosztás, hullámkeltő berendezés javításának költségmegosztásának az aránya, egyes közüzemi költségek.

A haszonbérleti szerződés 23. pontjában foglaltak szerint a Thermalplus Kft. 14 millió Ft óvadékot átutalt az önkormányzat számára a szerződéskötést követően. Az óvadék összege mind a haszonbérleti szerződésben, mind a fejlesztésre kötendő szerződésekben meghatározott kötelezettségek nem teljesítéséből adódó követelések kielégítési alapja.

A/4.	Dr. Gyimesi Endre polgármester a tárgykörrel kapcsolatos legutóbbi, 2010. június 16-án kelt levele szerint a haszonbérleti szerződés alapján még szükséges munkákat az önkormányzat elvégzi, az óvadék maradék összegét kamatokkal együtt visszafizeti. Amennyiben még marad vitatott tétel az elszámolás során, akkor a hasznosítható tételek árát megfizeti az önkormányzat, az egyéb tételeket pedig az egykori üzemeltető vagy elszállítja, vagy az önkormányzat leszereli és a felelős őrzés szabályai szerint megőrzi, vagy értékesíti, melyből származó bevételt átutalja az egykori üzemeltetőnek a felmerült költségek levonása után.

(Az óvadék terhére érvényesíteni kívánt követelések tételes kimutatását, aktualizálását a Műszaki és a Közgazdasági Osztály a Strand Kft. bevonásával jelenleg készíti. Az átadás – átvétellel kapcsolatos összes dokumentum, tételes kimutatás a Műszaki Osztályon és a Közgazdasági Osztályon rendelkezésre áll.)

B.	Vízátadási megállapodás

Az üzemeltetési szerződés 9. pontja alapján a külső termál medencék és tóstrand üzemeltetési díja, valamint a vízkészlet használati járulék az üzemeltetőt terheli. Az üzemeltetőnek biztosítani kell a termálfürdő területén található, a szomszédos Aquacity működését ellátó vízgépház folyamatos üzemeltetését. A vízgépház üzemeltetéséből a felhasználás arányában az Aquacity-t terhelő költségeket az üzemeltető érvényesítheti az Aquacity üzemeltetője felé.

Az önkormányzat és a Strand Kft. az Aquacity nyitása előtt elkészítette a vízátadási megállapodás tervezetét, mely tartalmazta az önkormányzat álláspontját az Aquacity vízellátásával kapcsolatban. A megállapodás tervezet az Aquaplus Kft. képviselőjének átadásra került, azonban egyezség hiányában nem került sor az aláírásra. Ezt követően a A Strand Kft a 2010-es szezonhoz szükséges vízigényét az üzemeltetőnek megküldte. A felek között a jogvita és az elszámolási vita abból adódik, hogy az üzemeltető piaci alapú vízdíjat számláz az önkormányzatnak, pontosabban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Strand Kft-nek a hivatkozott pont alapján.

Ezzel szemben az önkormányzat már többször jelezte, hogy az üzemeltetési szerződés aláírására az előzőekben hivatkozott 9. pont szerinti tartalommal többek között arra tekintettel került sor, hogy az Aquacity akkori üzemeltetője az Aquaplus Kft. tulajdonosi köréhez tartozó Thermalplus Kft. volt. Természetesen az a tulajdonosi kör szabad üzleti döntése, hogy a saját cégein belül a költségeket miként érvényesíti, melyre a 9. pont lehetőséget is biztosít.

Dr. Gyimesi Endre polgármester az A/3. pontban hivatkozott levelet követően, 2010. június 24-én kelt újabb levélben tájékoztatta az üzemeltetőt arról, hogy a felelős gazdálkodásra is tekintettel nem önkormányzati érdek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kutakból, az önkormányzat gépházában kezelt és az önkormányzat vízgépészeti rendszerén továbbított önkormányzat vízkészletét piaci alapon értékesítse egy külső piaci szereplő az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben úgy, hogy ráadásul a gépészeti rendszer üzemeltetéséért komoly összegű üzemeltetési díjat már számláz az Önkormányzat felé.

A hivatkozott pont szerint ezzel a lehetőséggel az üzemeltető természetesen élhet az Aquacity üzemeltetője felé, azonban ez nem szerződéses kötelezettsége, ezért kéri, hogy attól tekintsen el, ellenkező esetben az önkormányzatnak nem érdeke a meglévő szerződéses kapcsolat fenntartása.

A szerződés szerint egyébként is kizárólag csak a vízgépház üzemeltetéséből a felhasználás arányában az Aquaparkot terhelő többletköltséget érvényesítheti az üzemeltető az önkormányzati céggel szemben, nem pedig piaci alapú vízdíjat számlázhat.

Az önkormányzati tulajdonú 1. sz. hidegvizes kútból az üzemeltetési engedélyes dokumentáció részét képező vízkontingens bemutatása tárgyú táblázat, valamint a 2007. augusztus 17-én kelt megállapodás szerint a kútból az új fedett fürdőhöz biztosított hidegvíz igény 14.058 m3/év.

A hivatkozott újabb levélben dr. Gyimesi Endre polgármester kérte azt is, hogy a fedett termálfürdő teljes éves hidegvíz igényét is mutassa ki az üzemeltető/tulajdonos a fedett termálfürdő üzemeltetésének kezdő időpontjáig visszamenőleg annak érdekében, hogy - a követelés teljesítése esetén a kifizetésből adódó többletköltségeket csökkentve - az arányosan felhasznált hidegvíz mennyiségének függvényében azt az Önkormányzat is kiszámlázza az üzemeltető felé.

Az előzőekben leírtakra tekintettel az önkormányzat 3.111.100,- forint vízdíjszámlát nem fizette ki.

Az üzemeltető azonban több esetben (július 09-én 1 alkalommal, július 12-én 2 alkalommal, július 14-én 1 alkalommal, július 15-én 1 alkalommal, július 18-án 1 alkalommal, július 19-én 1 alkalommal) az AquaCity vízellátását átmeneti időszakokra megszüntette arra hivatkozva, hogy amennyiben a számla kifizetésére nem kerül sor, abban az esetben a vízszolgáltatást teljesen megszünteti.

Az önkormányzat írásban többször is tájékoztatta az üzemeltetőt, hogy a vízátadás szándékos szüneteltetése és a vízszolgáltatás végleges megszüntetése a szerződés rendkívüli felmondási okaként is szolgálhat, ezért tartózkodjon az ez irányú tevékenységtől.

A szolgáltatás szüneteltetéseiből adódóan kára is keletkezett az Önkormányzatnak (melegvíz szolgáltatás a vizesblokkokban átmeneti ideig megszűnt, a kisebb medencék lehűltek, átkötő vezetéket kellett kiépíteni, 80%-os jegyárat szedhetett a Strand Kft., stb), valamint a biztonságos és szabályszerű üzemeltetést is veszélyeztette.

A fentiekre tekintettel még mindig kompromisszumos megoldásként a számlát az önkormányzat visszaküldte, de az üzemeltetési költségek arányos megtérítésére a számla összegével megegyező mértékű előleg átutalását vállalta annak érdekében, hogy a vízellátás biztosított legyen és ne legyen szükség rendkívüli felmondással élni, amely annak jogosságától függetlenül évekig tartó pereskedést jelentett volna úgy, hogy az érintett üzemeltetett vagyonelemeket még vagyonvédelmi cég bevonásával is át kellett volna venni. A ténylegesen felmerült költségekről az önkormányzatnak és a Aquaplus Kft-nek tételesen el kell számolni, melyhez személyes egyeztetésre van szükség.

A békés megoldás érdekében ezzel párhuzamosan az üzemeltetési szerződés 5., 11., 13. pontjai alapján a Műszaki Osztály, a Zalavíz Zrt. és a Strand Kft. képviselői jegyzőkönyv felvétele mellett folyamatosan személyesen ellenőrizték és szükség esetén ellenőrzik a vízszolgáltatást az Aquacity nyitva tartásának ideje (2010. évi szezon) alatt.

(A Strand Kft. és a Műszaki Osztály a vízgépház üzemeltetéséből a felhasználás arányában az Aquacity-t terhelő költség várható összegét a tételes elszámolás érdekében jelenleg vizsgálja.)

C.	Együttműködési megállapodások

A 2005. március 31-ei megállapodással kapcsolatban a problémakört a kötbér, a szálloda, a jegyár kompenzáció és a kemping kérdése alkotja.

C/1.	Az együttműködési megállapodás 9. pontja alapján – a szálloda megépítésének elmaradása miatt - az Aquaplus Kft. 100 millió forint kötbér megfizetésére köteles.

A Kft. a kötbér jogosságát nem vitatta, de többször jelezte, hogy ezzel párhuzamosan kártérítési követeléssel is élhetne az Önkormányzat felé. A késedelmes munkakezdésből adódóan - mivel az önkormányzat a nyitott medencék üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzést későn írta ki - 68 M Ft többletköltsége keletkezett, továbbá a szálloda építésére azért nem tudta felhasználni a hitelkeretét, mert az önkormányzat a 2006. december 22-én írt levelében megtagadta az engedményezési nyilatkozat kiadását. A szálloda hiánya egyébként a Kft. számára is évi több tízmilliós bevételkiesést okoz.

Az önkormányzat az előzőekben ismertetett érvelést nem fogadta el. Az építési engedély 2005. szeptember 16-án került kiadásra, amely szeptember 21-én jogerőre emelkedett. Alapkő letétele 2005. november második felében megtörtént.

(Meg kell azt is jegyezni, hogy a Kft. a létesítmény jogszerű megépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt nem szerezte be, ismereteink szerint ezen speciális építési engedélyt nem is kérelmezte. Az engedély nélkül kiépített fedett termálfürdőre végül – a IV. sz. Megállapodás megkötését követően - a Vízügyi Hatóság a vízjogi üzemeltetési engedéllyel együtt 2007. szeptember 27-én adta ki a fennmaradási engedélyt.)

Az önkormányzat az együttműködési megállapodás 14. pontjában nem vállalt és a Kbt. rendelkezéseiből adódóan nem is vállalhatott kötelezettséget az eljárás eredményére vonatkozóan, azt bárki megnyerhette volna. Az üzemeltetési szerződés teljesen független a korábban kelt megállapodásban a Kft. által vállalt kötelezettségtől, azaz az üzemeltetési szerződés az együttműködési megállapodástól függetlenül kezelendő.

Egyik szerződést sem volt kötelező aláírni, azonban annak megtörténte esetén az abban foglalt, az aláíráskor kifejezetten vállat feltételek szerint kellett volna teljesíteni. Egyebekben az első közbeszerzési eljárás (nyílt eljárás) éppen a Kft. érvénytelen ajánlata miatt lett eredménytelen, ezért azt meg kellett ismételni (hirdetmény nélküli tárgyalásos).

Az üzemeltetési szerződés aláírásának elhúzódása nem az önkormányzat érdekkörében merült fel, György Zoltán külföldön tartózkodott, a Thermalplus Kft-nél ügyvezető váltás volt folyamatban, továbbá a földhasználati díj mértékének tisztázásáig (amely szintén teljesen független a közbeszerzési eljárástól) a Kft nem volt hajlandó szerződést aláírni.

Az engedményezési nyilatkozat iránti kérelem egyebekben csak 2006. december 18-án (EMÜ aláírását követően 1 év 9 hónappal és a vállalt befejezési véghatáridőt megelőzően mindösszesen 4 hónappal) érkezett az önkormányzathoz, melyre a válasz már december 22-re elkészült. Ismételt megkeresés 2007. január 19-i dátumú, melyre a válasz január 31-én szintén megküldésre került figyelemmel a január 25-én tartott megbeszélésre. Az önkormányzat tehát az együttműködési kötelezettségét folyamatosan teljesítette.

A szerződés szerint egyebekben a szállodát 2007. április 30-ig kellett volna elkészíteni, míg a Kft által is elismerten 2006. decemberében, illetve 2007. januárjában, azaz a szerződésben a kivitelezés befejezésére vállalt véghatáridőt 4 hónappal megelőzően még csak a finanszírozás forrásának a megteremtése volt jó esetben folyamatban. A határidőre történő teljesítés szakmailag lehetetlen volt, a szálloda építés késése és végül elmaradása tehát nem az önkormányzat együttműködésének hiánya miatt következett be.

A nyilatkozat aláírására egyébként az önkormányzat részéről végül sor került, de csak a Kft. 42 M Ft tartozásának kompenzációs technikával történő kiegyenlítését követően 2007. június 18-án György Zoltán Úr Közgazdasági Osztály felé intézett tájékoztatása szerint arra azonban már nem volt szükség.

A fentiekre tekintettel az önkormányzat a Kft. álláspontját nem fogadta el és változatlanul érvényesíteni kívánta a kötbér követelését.

2010. február 9-én a felek vállalkozási szerződést kötöttek, melyben a Kft vállalta, hogy a kötbér tartozásának fejében, az önkormányzat által készített tervdokumentációk alapján, új termálvíz kutat fúr az önkormányzat számára. A kapcsolódó előterjesztést a Közgyűlés 2009. december 17-i ülésén megtárgyalta.

Dr. Gyimesi Endre polgármester 2010. június 22-én kelt levelében a szakosztály, a tervező és a műszaki ellenőr észrevételei alapján tájékoztatta a Kft-t, hogy az új kút megfúrására nem a ZG-2 jelű kút kiváltása miatt kerül sor, hanem azt a Kft. a kötbér tartozás fejében a ZG-2 jelű kút mellett és nem helyette fúrja meg. A megadott kivitelezői tételes költségvetés sem műszaki tartalmát, sem pedig ár-érték arányát tekintve nem elfogadható, a javasolt műszaki megoldás mind a szakosztály, mind pedig a tervező szakvéleménye szerint jóval kedvezőtlenebb, mint a szerződésben szereplő és a Kft. által már vállalt konstrukció. Jelenleg a ZG-2 kút nem üzemel, a Műszaki Osztály az állapotfelmérését készíti elő.

A Kft. az előzőekben ismertetett levélben is kért, a vállalkozási szerződés 7.2 pont szerinti munkatervet, ütemtervet többszöri kérés ellenére határidőre nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére. Ettől függetlenül a teljesítés érdekében a Műszaki Osztály megkísérelte a munkaterület átadását. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó a megküldött anyagok alapján a szerződésben vállalat műszaki tartalomtól eltérően, más műszaki tartalommal, továbbá nem ár-érték arányosan kívánta a kivitelezést megvalósítani, illetve az munkaterület átadásra a kért dokumentumokat továbbra sem hozta el az önkormányzat képviselőjének, a munkaterület átadása meghiúsult.

Előrelépés továbbra sem történt, a kút kivitelezése még nem kezdődött meg. Végteljesítési határidő 2010. szeptember 30.

C/2.	A hivatkozott megállapodás 10 és 13. pontja alapján az üzemeltető a kedvezményes termálfürdőjegy kompenzációját kéri.

Az önkormányzat a követelést nem vitatja, azonban az álláspontja a megállapodás hivatkozott pontjaival kapcsolatban annyiban eltérő, hogy annak teljesítésére a vonatkozó szerződéses feltételek maradéktalan betartása esetén hajlandó.

A szerződés 10. pontja szerint a Kft. köteles kedvezményt biztosítani a zalaegerszegi lakosok számára. A Kft. ezen kötelezettségének az önkormányzat által is elismerten eleget tesz.

A 13. pont szerint a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a fedett termálfürdő és szálloda üzemeltetése következtében az önkormányzathoz befolyt ÁFA nélküli földhasználati díj felének, a helyi iparűzési adóból származó többletbevétel, az IFA-ból és az ehhez kapcsolódó állami kiegészítésekből származó többletbevétel együttes összegét.

A kompenzációról külön megállapodást kell kötni és a fedett termálfürdő és szálloda üzemeltetésére új gazdasági társaságot kell alapítani annak érdekében, hogy a jelen pontban nevesített iparűzési adó és IFA többletbevételek elszámolása pontosan kimutatható legyen.

A 13. pont alapján tehát a kompenzáció fizetésének feltétele a megállapodáson túl a fedett fürdő és szálloda elkészülte, földhasználati díj fizetése, továbbá új gazdasági társaság alapítása és pontosan elszámolható többletbevétel a helyi iparűzési adóból és az IFA-ból.

Jelen szerződéses feltételeket a Kft. nem teljesítette. A szálloda nem készült el, szálloda hiányában nincs IFA, nincs arányos (a szálloda után fizetendő) földhasználati díj, profil tiszta, új üzemeltető társaság hiányában nincs pontosan kimutatható többlet helyi iparűzési adó.

A 2010. 05. 04-i egyeztetésről készült emlékeztető alapján a Kft. vállalta a fürdőszolgáltatás árbevételének megosztását a fedett és a nyitott termálmedencék bevételeire. Az önkormányzat részére a kimutatás a mai napig nem került megküldésre.  A szerződés 13. pontja alapján az önkormányzat szerződés szerint maximum a fedett termálfürdő után fizetett csökkentett ÁFA nélküli földhasználati díj felét tudja az elszámolás alapjának tekinteni.

C/3.	A megállapodás 9. pontja alapján a szálloda megépítésére 2007. április 30-ig kellett volna, hogy sor kerüljön. A vállalt határidőhöz képest több mint 3 év telt el, a kivitelezés nem kezdődött meg, ezért az önkormányzat vagyonhasznosítási pályázat kiírását tervezte szállodaépítésre. A tárgyban készített előterjesztést a Közgyűlés 2010. június 24-i ülésén tárgyalta és elfogadta.

A Kft-nek jogerős építési engedélye van, mely szerint 2011. január végéig használatbavételi engedélyt kellene szereznie. Az együttműködési megállapodás 4. és 5. pontja alapján az önkormányzat földhasználati jogot biztosított a Kft. számára, melyre és a fedett termálfürdő használatba vételi engedélyének jogerőre emelkedésére (2007. április 10.) tekintettel 2007. december 21-én földhasználati szerződést is kötöttek a felek. A vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés 2007. november 22-i ülésén tárgyalta.

A jogerős építési engedély szerinti határidőig, fél év alatt az építkezést befejezni és használatba vételi engedélyt megszerezni nem lehet. A beruházás megkezdésének azonban nincsen akadálya, ezért a pályázat kiírására ez idáig nem került sor.

C/4.	 Közgyűlés 382/2003. és 41/2004. számú határozatával döntött a Kemping beruházás feltételeiről és a földhasználatról. A határozat végrehajtására 2004. március 01-én a VFZRt. lett kijelölve. Az együttműködési megállapodás megkötése elmaradt.

A feladatot a Jogi és Közbeszerzési Iroda 2007. december 03-án kapta meg végrehajtásra. Az együttműködési megállapodás megkötésére egyetértés hiányában a mai napig nem került sor az alábbiakban részletezettek szerint.

A 2003. április 10-i együttműködési megállapodás I. pontjában rögzített társaságot (Thermalplus Kft.) az érintett felek létrehozták. A társaságban a VF ZRt. 25 + 1 %-ban volt tulajdonos. Az üzletrészét a VF Zrt. a megállapodás 10. pontja alapján 2007. december végén eladta, ezért a Thermalplus Kft-ben jelenleg az „önkormányzatnak” nincsen részesedése.

Az üzletrész értékesítése folyamán a kezesség átvállalásáról szóló szerződést a Kft bár aláírta, azonban VF Zrt kezessége (60 M Ft) jelenleg még változatlanul fennáll. Nem történt meg a Thermalplus Kft. kemping beruházásához kapcsolódó 100 millió forint jelzálog levétele sem az önkormányzat területéről.

A tárgyban készült előterjesztések (2003. december 18., 2004. február 26.) alapján együttműködési megállapodás, szerződés megkötésére ez idáig tehát nem került sor. A kérdéskör rendezését az önkormányzat 2007. évtől mind önálló tárgykörként, mind a kötbér megállapodás keretein belül kívánta megoldani, amelyre azonban megállapodás hiányában szintén nem került sor.

A felek eltérő álláspontja abból adódik, hogy az önkormányzat ragaszkodik az üzletrész értékesítéséből adódóan mind a jelzálog, mind pedig a kezesség megszüntetéséhez, továbbá ahhoz, hogy a tárgyban készült előterjesztések és közgyűlési jegyzőkönyvek alapján a földhasználati szerződés, vagy együttműködési megállapodás keretein belül kerüljön rögzítésre, hogy a kemping felépítmények 25 év után térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerülnek.

A kezesség átvállalására ez idáig csak szerződés szinten került sor, amely az MKB Bank hozzájáruló nyilatkozatának hiányában - amit a Kft határidőre nem szerzett be, arra hivatkozva, hogy az önkormányzattal nem tudott megállapodni - még nem lépett hatályba.

A jelzálog levételét a Kft. a kemping felépítmények külön helyrajzi számon történő feltüntetésével, ezt követően fedezetcserével (telek/felépítmény) kívánja megoldani.

Az önkormányzatnak elsődlegesen az az érdeke, hogy a kempinget minél kevesebb jelzálog terhelje, mivel érdekelt a tehermentes tulajdonszerzésben. Más jelzálogfedezetet az MKB Bank - a VF ZRt. megkeresésére válaszolva - természetesen elfogad, azonban erre a Kft. tudomásunk szerint ez idáig hajlandóságot nem mutatott, egyéb fedezetet a Kft. nem kíván nyújtani.

Kompromisszumos megoldásként, feltételekkel a kemping felépítmények külön helyrajzi számon történő feltüntetésének abban az esetben nem látta akadályát az önkormányzat, amennyiben a Kft. elismeri a 25 éven belüli önkormányzati tulajdonszerzést és a felépítményeket kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő földterületet terhelő jelzálogjog és a VF ZRt-t terhelő kezesség átvállaláshoz szükséges, bank által kért többlet jelzálog fedezetéül használja.

A Kft ezeket a feltételeket részben elfogadta, részben vitatja. Elismeri a földhasználati díj mértékét, a felépítmények önálló helyrajzi számon történő feltüntetése esetén minden jelenleg meglévő terhet átterhel a felépítményekre, azokat tovább csak az önkormányzat hozzájárulása esetén terheli. Vitatja viszont az önkormányzat 25 éven belüli tulajdon szerzését és az eddigi egyeztetések során 50 évre tett javaslatot. +