_________________________________________________________________________________________

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

_________________________________________________________________________________________

...... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. szeptember 16-ai ülésére

Tárgy:  	A piactér-átépítés további irányainak meghatározása, döntés a támogatási szerződés módosításáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály Bertók Sándor sk.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Doszpoth Attila sk. vezérigazgató

Egyeztetve:	Műszaki Osztállyal Dr. Kovács Éva sk.

Jogi és Közbeszerzési Irodával

Parkológazda Kft-vel

Tárgyalta: 	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:	Doszpoth Attila vezérigazgató

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási

szempontból ellenőrizte:	Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és  tartalmi-formai

szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Dr. Sándor Erzsébet sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavalyi évben véglegesen döntött, hogy megvalósítja a „Zalaegerszeg, történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” elnevezésű, NYDOP-3.1.1./B-2009-0005 számú, Európai Unió által társfinanszírozott projektet.

A program keretében megújul a belváros, ezen belül a piactér környéke is. A program tartalmazza a rossz állapotú épületek és terek megújítását a meglévő értékek megőrzése mellett, illetve a területnek új funkcióra való alkalmassá tételét.

A Közgyűlés 2009. június 23-ai ülésén tárgyalta utoljára és hagyta jóvá a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Zalaegerszeg Történelmi Városközpont Rehabilitációs és Revitalizációs Programja 2007-2008-as Akcióterületi Terve elfogadása” című előterjesztést. A támogatási szerződés megkötésére 2009. november 13-án sor került. Ennek szellemében került előkészítésre és megpályáztatásra a program egyik leglátványosabb eleme a Piac tér és közvetlen környékének megújítása, valamint egy térszín alatti, 72 férőhelyes mélyparkoló létrehozása.

A kivitelező kiválasztására 2010. június 16-án közbeszerzési eljárás került kiírásra. A közbeszerzési dokumentációt öt vállalkozás váltotta ki. Ezek közül a 2010. augusztus 3-ai határidőre három vállalkozás adott be ajánlatot, úgymint a K+K Bau Profil Zrt. és a Zalai Általános Építő Vállalkozó Zrt., mindkettő Zalaegerszegről, valamint a Strabag Mérnöki Mélyépítési Létesítmények Kft. (Budapest).

A három ajánlat közül egy tartalmazott olyan vállalási árat, amely az Önkormányzat számára jelenleg elfogadott kereteken belül volt, két ajánlat közel 25 %-al magasabb árat jelölt meg vállalási árként.

Az ajánlatok elbírálása során kiderült, hogy a pályázók közül a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezései szerint az alkalmassági követelményeknek - az ajánlatban ismertetett tények alapján – az egyik ajánlattevő (ZÁÉV Zrt.) nem felelt meg, ezért ajánlata érvénytelen lett.

Egy másik ajánlattevő (K+K Bau Profil Zrt.) műszaki pályázata azért lett érvénytelen, mert ajánlata - a közbeszerzési törvény megfogalmazása szerint - egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Többszöri hiánypótlás keretében feltett tisztázó kérdésekre megadott válaszok alapján sem volt egyértelmű, hogy az egyébként a feladat megoldására alkalmas technológia alkalmazásával, de a pályázó által tervezett módon történő kivitelezés nem jár a környékbeli épületek vártnál nagyobb állagromlásával. A pályázat értékelői a műszaki bírálat során a szomszédos épületek biztonságát fő szempontként kezelték.

A pályázat kiírásakor hatályban lévő közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezése értelmében eredménytelennek kell nyilvánítani az eljárást, ha ugyan több ajánlatot nyújtanak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.

Mivel a piactér rekonstrukciójára beadott pályázatok közül végül is egyetlen pályázat (Strabag MML Kft.) maradt érvényes, a közbeszerzési szabályok előírásai miatt az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítania a kiírónak. Meg kell jegyezni, hogy az egyetlen érvényes ajánlat vállalási nettó ára 518.407.710,- Ft volt a rendelkezésre álló nettó ~ 417.000.000,- Ft-al szemben.

Ez azt jelenti, hogy a kitűzött kezdési határidővel, 2010. szeptember 16-ával, nem tudnak megindulni a munkálatok a piactéren.

A piactér átépítésének vállalt végső határideje 2011. november 13.

A közbeszerzés következtében kialakult helyzetben a projekt továbbgondolása szükséges, hiszen a támogatási szerződésben a piactéri fejlesztések szerződött elemként szerepelnek.

Az átgondolásnál figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló forrásokra, a megvalósításra még rendelkezésre álló időre és a műszaki megvalósítás garanciáira, elsősorban a szomszédos épületek tekintetében.

Alapvetően két lehetőség van a projekt folytatására:

- Lehetőség van az eredménytelen eljárással azonos tárgyú közbeszerzési pályázat újbóli kiírására. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a három beérkezett ajánlat közül kettő 25 %-al magasabb volt, mint a rendelkezésre álló forrás. Az egyetlen, az ajánlati ár szempontjából megfelelő ajánlat volt az, amely a környező épületek tekintetében például nem tudta előrevetíteni a károsodások várható mértékét. A pályázat kiírásánál is nagy figyelmet fordítottunk erre a tényezőre. Közintézmények és magántulajdonú épületek kerülhetnek veszélybe, egy a biztonságot nem a legmagasabb színvonalon képviselő ajánlat elfogadása esetén. Egy új kiírásnál feltételezhetően - a mostani eljárás tapasztalatait figyelembe véve – a vállalási árcentrum a rendelkezésre álló ~417.000.000,- Ft-nál magasabbra kerül. Nem zárható ki, hogy újabb megfelelő áru, de műszakilag nem kellőképpen körüljárt ajánlatok érkeznek be. A kettő közül bármely variáció bekövetkezhet, amely ismételten eredménytelen közbeszerzési eljáráshoz vezethetne, ami a végső, a megvalósításra rendelkező határidőből való kicsúszás lehetőségét is tartalmazza.

Igaz ebben az esetben az önkormányzatot – az eljárás közvetlen költségein (hirdetményi díjak, közbeszerzési tanácsadó) kívül - plusz költségek nem terhelnék.

- Lehetőség van arra, hogy a piactér felszíni munkái és a felépítmények egy áttervezés és engedély felülvizsgálat után külön kiírásra kerüljenek az önkormányzat, mint ajánlatkérő részéről. Ennek tervezési cselekményeit javasolt a döntést követően azonnal elkezdeni, ezzel tartható a most zárult eljárásban kitűzött 2011. április 30-ai határidő is. Így az árusok érdekei nem sérülnek, a korábban megígért időpontban birtokba vehetnék a megújult piacteret

A támogatást nyújtó Közreműködő Szervezetével folytatott előzetes tárgyalások alapján a pályázatban indikátorként szereplő 72 beállós parkoló megépítésére lehetőség van - szerződés módosítást követően - a közelben található másik helyszínen is, akár felszíni parkoló, vagy parkolóház formájában is. Ehhez szükséges a terület kijelölése, a tervek elkészítése és egy külön, a támogatásban részesülő Parkológazda Kft. részéről történő közbeszerzési eljárás lefolytatása. A támogatási szerződés módósítása előtt új határozatot kell hoznia a Közgyűlésnek az Akcióterületi Tervről, illetve az Irányító Hatóság nagy valószínűséggel ismét bírálat alá vonja a teljes programot.

A korábbi parkoló-megoldási lehetőségekhez képest jelenleg annyiban állt elő kedvezőbb helyzet a 2007-2009-ben tapasztalhatóhoz képest, hogy elsősorban a tehermentesítő út megépítése miatt az önkormányzat olyan telkek tulajdonosává vált kisajátítások eredményeként, amelyek méretüknél és helyeződésüknél fogva alkalmasak az előírt beállóval rendelkező, a költségvetésnek és a támogatási intenzitás kényes egyensúlyának megfelelő felszíni megoldás megvalósítására. Ez annál is inkább fontos tényező, mert a programban a területvásárlás korlátait elértük, tehát további ingatlanvásárlásokat elszámolni nem tudunk. Megjegyzendő, hogy a mélyparkolóval kapcsolatban ingatlanvásárlást nem számoltunk el.

Ebben az esetben a tervek és az engedélyek módosítása némi többlet költséggel járna a piactér felszín esetében, illetve a más helyszínen megvalósításra kerülő parkoló tervezése és engedélyezése szintén új költség lenne, de valószínűleg a pályázat keretein belül kezelhetők, és a jelenlegi költségvetési kereteken belül tartható lenne a módosított projekt bekerülési költsége is. A Közgyűlés döntésétől függően szükséges a Közreműködő Szervezettel a szerződésmódosítás és a költségátcsoportosítás részleteit egyeztetni. Fontos továbbá megjegyezni, hogy amennyiben nem építjük meg a mélyparkolót, úgy „veszteségként” kell kalkulálni a mélyparkoló közel 8 milliós tervezési költségével, amely az azt kifizető Parkoló Gazda Kft.-t terheli.

A felszíni parkoló helye, kialakításának előkészítésére egy munkacsoportot érdemes létrehozni, amely a pályázat előkészítőiből, a végrehajtásért felelős egység képviselőiből az érintett szakosztályok és szakbizottságok delegáltjaiból állhatnának. Az előkészítő munka eredményeként létrejöhetne egy, vagy kettő olyan tanulmányterv, amely konkrét megoldásokat és számokkal alátámasztott költségvetéseket terjesztene a novemberi közgyűlés elé. A parkolóról szóló döntés után indítható a tervezés, az engedélyeztetés és közbeszerezés. A felszíni parkoló kivitelezésének – szakértők által becsült - rövidebb ideje miatt a rendelkezésre álló határidőig befejezhető lenne a projektelem. Rá kell mutatnunk arra is, hogy csak abban az esetben nem változik a többi projektelem finanszírozási háttere, vagyis jelenlegi támogatásintenzitása, amennyiben a mélyparkoló helyett beemelendő projekt legalább annyiba kerül, mint a mélyparkoló. Ha az új elem költsége alacsonyabb, a többi projektelem önrészigénye növekedni fog.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 188/2010. számú határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 117/2010. számú határozatával az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslat

-„A” alternatíváját nem  támogatja 12 igen egyhangú szavazattal,

-„B” alternatíváját 12 igen egyhangú szavazattal támogatja.

A Műszaki Bizottság a 131/2010. sz. határozatával 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat 1-2. pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges tervezési feladatok ellátására, - Piac tér burkolatépítése és piac tetőszerkezete módosított terve, továbbá 72 férőhelyes parkoló létesítésére tanulmányterv készítése a városközpont rehabilitáció keretében – 2.500 eFt-ot hagyott jóvá az előtervezések előirányzat terhére.

A Gazdasági Bizottság 158/2010. számú határozatával az „A” változatot – 9 igen szavazattal – nem támogatta. A határozati javaslat „B” változatát 9 igen szavazattal támogatta, és a munkacsoport tagjává Horváth László bizottsági tagot javasolta.

Tekintettel arra, hogy a Műszaki Bizottság  és a Gazdasági Bizottság is a „B” alternatívát támogatta, a határozati javaslatból az „A” alternatíva törlésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Zalaegerszeg, történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” elnevezésű, NYDOP-3.1.1./B-2009-0005 számú, Európai Unió által társfinanszírozott- projekt, Piac tér és környékének megújítása programelemen belül a „Piactér burkolatépítése” és a „Piac tetőszerkezete” feladatok kivitelezésére külön közbeszerzési eljárást folytat le. Megbízza a projektmenedzsment feladatok ellátására kijelölt Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-t a közbeszerzési kiíráshoz szükséges módosított tervek elkészítésével és a szükséges engedély módosítások beszerzésével, majd a közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

Határidő: 	 a közbeszerzési ajánlati felhívás megjelentetésére 2010. december 31.

Felelős:	 polgármester

Felkérésre:	 Doszpoth Attila vezérigazgató Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg, történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” elnevezésű, NYDOP-3.1.1./B-2009-0005 számú, Európai Unió által társfinanszírozott projekt, „72 férőhelyes parkoló létesítése” projektelem előkészítésére munkacsoportot hoz létre.

A munkacsoport feladata a felszíni parkoló megoldás helyszínének megvizsgálása, tanulmányterv és előzetes költségvetés készíttetése, majd a Közgyűlés elé terjesztése.

A munkacsoport tagjai:

- Műszaki Bizottság delegáltja

- Gazdasági Bizottság delegáltja

- Városfejlesztési és Tervezési Osztály delegáltja

- Műszaki Osztály delegáltja

- Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. delegáltja

- Parkológazda Kft. delegáltja

- Érintett terület önkormányzati képviselője

Határidő:	2010. november 18.

Felelős: 	polgármester

3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a „Zalaegerszeg, történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja’ elnevezésű, NYDOP-3.1.1./B-2009-0005 számú, Európai Unió által társfinanszírozott projekt Támogatási szerződésének módosítását a Piac tér átépítése programelem megváltozása miatt szükséges elemek tekintetében. A szerződés módosításának előkészítésére felkéri a polgármestert és a projektmenedzsment feladatok ellátására kijelölt Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-t.

Határidő:	  2010. november 30.

Felelős: 	  polgármester

Felkérésre: Doszpoth Attila vezérigazgató Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

2010. szeptember 2.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester