## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/311-281, fax: 92/311-474

e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. november 18-i ülésére

Tárgy:	 Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2011. évi Cselekvési Terve

Előterjesztő.		Gyutai Csaba polgármester

Készítette:		Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

Horváth Zsuzsanna okl. tájépítész mérnök

Tárgyalta:		Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: 	Horváth Zsuzsanna okl. tájépítész mérnök

Városgazdálkodási Kft.

8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 26.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 108/2010. sz. határozatával elfogadta Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiáját és annak 2010-2015. évekre vonatkozó Cselekvési Tervét. Felkérte a polgármestert, hogy minden évben október 31-ig tegyen javaslatot a Közgyűlésnek arra, hogy a Cselekvési Terv zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében meghatározott programok projektjei közül az adott évben, mely feladatokat kell elvégezni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

A határozatnak megfelelően Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2011. évi Cselekvési Tervét az alábbiak szerint állítottuk össze.

Szakmai szempontból indokoltnak tartottuk, hogy a programokból (ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok alapján) lehetőség szerint legalább 1-1 projekt kerüljön megvalósításra, annak érdekében, hogy a fejlesztések a zöldfelületi rendszer minden területén érvényesülhessenek.

A Stratégiában megjelölt célt, város zöldfelületi rendszerének fejlesztését jelen projektek minőségi értéknövekedésben támogatják. Ez egyaránt jelenti a zöldfelületi vagyon eszmei értékének növekedését és a települési környezet vizuális-pszihikai teljesítőképességének a fokozását. A tervezett projektek megvalósulásával az épített környezet és a hozzá kapcsolódó zöldfelületek a város élhetőségét és esztétikai értékét gazdagítják. A költségvetések készítésekor a Közgyűlés döntése alapján forrást kell biztosítani, az előzetes költségbecslések alapján a tervezett programok költségei az alábbiak szerint alakulnak:

  - A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása: 		1.500 eFt

  - A város középületeinek környezetének rendezése					  500 eFt

  - Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése				  600 eFt

  - Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja		  600 eFt

  - Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása			1.000 eFt

  - Fasorok megújítása								1.100 eFt

  - Oktatási, nevelési intézmények udvarainak fejlesztése				1.000 eFt

Mindösszesen:										6.300 eFt.

Célunknak kell tekinteni, hogy a felsorolt programok bővüljenek az egyéni választókerületek zöldfelület-fejlesztéseket érintő igényeivel. Fontos, hogy a stratégia elemeinek és az egyes választókerületi igények megvalósulásának szinergikus hatása érvényesüljön.

Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az egyes programokon belül 2011-ben elvégzendő projektelemeket.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 7/2010. számú határozatával határozati javaslatot egyhangúlag - 13 igen szavazat - támogatta.

A Gazdasági Bizottság 200/2010. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 11 igen szavazattal - elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 82/2010. számú határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással támogatta.

Fentiek alapján kérem Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája 2011. évi Cselekvési Tervének az elfogadását.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 2011. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor lehetőség szerint biztosítson 6,3 MFt összegű fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: 	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2010. november 5.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

1. sz. melléklet

Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája

I. ütem

2011. évi Cselekvési Terv

- 1.1.	A városközpont zöldfelületeinek érték-megőrző fenntartása, megújítása

Az utóbbi években a település központi területein számos értékes növényállományú park és közterület került kialakításra. A Kossuth tér és az Európa tér zöldfelületeinek növényállománya lopás, rongálás és kipusztulás következtében több helyen hiányos. A belváros zöldterületeiben számos esetben tapasztalható, hogy az eredeti faj vagy fajtaválasztás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a környezeti adottságok vagy egyéb tényezők miatt. Szükséges a kiemelt projektek és a hozzájuk kapcsoló zöldfelületek (Széchenyi tér, Kossuth u., Kereszthury tér) esztétikai értének növelése a növényállományok összetételének megújításával, színesebbé, virágosabbá tételével. Az új fajok kiválasztásánál a magas esztétikai értéken túl szintén szem előtt kell tartani a környezeti adottságoknak való megfelelést és a költséghatékony fenntarthatóságot.

Projektek:

- Európa tér növényállományának revitalizációja

- Kossuth tér növényállományának revitalizációja

Javaslat:

Előkészítő munkák, tervezés (2011. I. negyedév)

Kivitelezési munkák megvalósítása (2011. II. negyedév)				1.500 eFt

- 1.2.	A város középületeinek környezetének rendezése

Projekt:

Polgármesteri Hivatal előtti tér és zöldfelület

A Polgármesteri Hivatal előtti közpark jelenleg „csak” kondicionáló hatású zöldfelületként funkcionál a város egyik legmarkánsabb pontján. Semmilyen egyéb használati szerepe nincs és viszonylag alacsony az esztétikai értéke is. A jelenlegi növényállomány értékes példányainak megtartásával, egyedi megjelenésű fák, cserjék, évelők és virágfelületek alkalmazásával, különleges burkolatok és köztéri berendezések felhasználásával egy magas minőségi színvonalú, reprezentatív park kialakítása javasolt, mely szervesen kapcsolódik az előtti lévő burkolat felületű használati térhez.

A tervezési munkát a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítész hallgatóinak egy tervpályázat formájában vagy gyakorlati feladat keretében javasolt kiadni. Az elkészült ”pályaművek-ötlettervek” ezután kiállításra kerülnének, hogy a  lakosság is tájékozódhasson az elképzelésekről. A közösségi tervezés különböző eszközeivel a társadalom különböző rétegei (lakosság, döntéshozók, civil szervezetek, szakemberek) is bevonhatók a folyamatba. A legjobbnak ítélt ötlet vagy ötletek alapján, konkrét kivitelezési tervdokumentáció készítése szükséges a megvalósíthatóság és a kivitelezési költségek kalkulálása érdekében.

Javaslat:

Ötletpályázat lebonyolítása (2011.I-II. negyedév)

Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (2011. III. negyedév)			500 eFt

- 1.3.	Zöldfelületek, közparkok használati értékének növelése

Projekt:

Kertvárosi templom környéke

A városrészek egyenlő arányú fejlesztése kiemelten fontos feladat a településfejlesztés szempontjából. Minden városrésznek célszerű egy kisebb központot kialakítani, mi a közösségi tér funkciót tölti be lokális szinten. Szerencsés, ha ezt a helyszínt nem művien kell kialakítani, hanem már egy meglévő helyszínt lehet a kívánt funkciókkal ellátni.

A Kertvárosi templom környéke elhelyezkedése szempontjából kedvező feltételeket kínál egy alapvetően pihenést, társas együttlétet szolgáló közösségi tér kialakításához. A terepadottságok figyelembe vételével az épület és a hozzá kapcsolódó burkolt felületek köré kell a növénytelepítést szervezni oly módon, hogy magas műszaki és művészi nívójú építészeti egységet hozzunk létre. A templomkertnek is reprezentatívnak, az épület szakrális funkciójához méltónak és ünnepélyes megjelenésűnek kell lennie. Javasolt szabályos koronaformájú lombos fák, tű és lomblevelű örökzöldek, magas esztétikai értékű szoliter cserjék és virágos növények, esetleg rózsák telepítése.

A projekt megvalósításához szükséges költségek csak egy részét fedezik az összegek.

Javaslat:

Kiviteli kertépítészeti tervdokumentáció elkészítése (2011.II. negyedév)

Növénytelepítési munkák (2011. IV. negyedév)				  600 eFt

  - Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja

A közterületek felújítása a lakótelepeken az értéknövelés egy fontos paramétere. A közterület átalakításnál érdemes külön figyelmet szentelni az egyes lakossági csoportok érdekeinek. Jobb minőségű játszóterekre, a kamasz korosztálynak „dühöngőkre”, sportparkokra, az idősebbeknek nyugodt pihenő -és közösségi helyre, a kutyatartóknak kutyafuttatóra van szüksége. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakóterületi zöldfelületeken igen nagy mértékű a környezet emberi rongálása. Ennek egyik oka a fokozott igénybevétel, a másik pedig egy bizonyos funkcióeltolódás. A lakótelepi park ugyanis nemcsak pihenő, hanem átjáróterület is. Az emberek nem csupán kikapcsolódnak, sétálgatnak, hanem sietnek; munkába menet vagy munkából jövet, az év minden munkanapján a nap minden szakában. Ilyen esetekben egy-egy kertrészlet nem esztétikai élmény, hanem akadály. A parkok növényállományának megújítása során különös gondot kell fordítani a besűrűsödött faállományok ritkítására, a cserjefoltok ifjítására. A lakóterületi zöldfelületek revitalizációját ezen szempontok szerint célszerű végezni annak érdekében, hogy a használóiknak leginkább megfelelő, jól funkcionáló, élhető zöldfelületek alakuljanak ki.

Fontos eszköze lehet a lakótelepek által biztosított életkörülmények javításának és az ingatlanok értéknövelésének egyaránt a zöldfelületek tudatos gondozása, fejlesztése, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, megszervezése, illetve egyéb környezetfejlesztési tevékenységek (pl. komposztálás) megszervezése, ami egyúttal kiváló lehetőséget biztosít a közösségi összefogásra épülő programok megszervezésére, ezzel a közösségek összetartásának erősítésére is.

Projekt:

Ola városrész- Platánsori lakótömbök zöldfelületeinek revitalizációja

Javaslat:

Kiviteli kertépítészeti tervdokumentáció elkészítése (2011.II. negyedév)

Növénytelepítési munkák (2011. IV. negyedév)				  600 eFt

- 1.5.	Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek átalakítása

Projekt:

Kiserdei körforgalom

A Kiserdei körforgalom középszigete jelenleg gyeppel borított, a külső ívekben néhány hiányos, elöregedett zsályafelület található. A növényzet már drasztikus metszéssel sem ifjítható megfelelőképpen, illetve a pótlások következtében sem lenne egységes kép. Mivel a

gyep- és évelőfelületek nincsenek egymástól elhatárolva, amennyiben a kaszálást nem követi kézi gyomtalanítás is a tövek környékén, a terület az elhanyagoltság képét mutatja. Célszerű lenne a zöldfelület növényállományának teljes felújítása, megtartva az eredeti koncepciót: különböző fajtájú zsályák beültetésével, a gyep és évelőfelületek markáns elválasztásával.

Javaslat:

Növénytelepítési munkák megvalósítása (2011.II. negyedév)			700 eFt

Andráshidai körforgalom

Az Andráshidai körforgalom középszigete teljes felületében cserjékkel borított. A területen az automata öntözőrendszer is ki lett építve, így a beültetett növények megfelelő ökológiai körülmények között díszíthetnék a város bevezető szakaszát. A fajok és fajták helytelen megválasztása miatt azonban a növényállomány az elvárható tavaszi-nyári pompáját sem mutatja. Több laza ágrendszerű, ritka lombú vagy csak időszakosan díszítő cserje található az állományban. Javasolt ezen fajták cseréje, kompakt habitusú, lomblevelű örökzöld és virággal díszítő cserjék vegyes felületszerű beültetése. A növényzet újratelepítésén túl a csepegtetőrendszer üzemképességének biztosítása, illetve a cső fenyőkéreggel történő megfelelő takarása is javítja az esztétikai képet.

Javaslat:

Növénypótlási munkák megvalósítása (2011.II. negyedév)				   300 eFt

  - Fasorok megújítása

Városunk jó néhány fasora elöregedett, hiányos az egyedek nagy része csonkolt így, sem az ökológiai sem az esztétikai funkciónak nem felelnek meg. Sok esetben tapasztalhatóak, a nem körültekintő telepítés a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő fajtaválasztás következményei. Bizonyos esetben szükségessé válik a teljes fasorok felújítása.

Projekt:

Mikes Kelemen u.

Az utca északi oldalán légvezeték van. A jelenlegi állomány nagyon vegyes: Gömbjuhar, ecetfa, korai juhar, jukka, mályvacserjék, lucfenyő, nyír, tuja. Sok a háztulajdonosok által ültetett növény, ezeket lehetőleg hagyni kell (ültet és nem pusztít), de a vezetékbe növőknél „egyezséget” kell kötni, ha ki kell vágni, akkor lehetőleg egyidejűleg az újat is ültetni kell. Kivágandók: A csúcsszáradt, fagyöngyös, beteg növények, illetve a vezetékbe belenőttek. Ültetések: Az utca déli részén, ahol „nagy hely” van, a 8.sz-tól keletre: Betula pendula- nyírfa (25 db). 9.      sz-tól nyugatra Betula pendula „Fastigiata”- oszlopos nyír, a meglévők közé. Északi oldalon a legtöbb az Acer platanoides „Globosum”- gömbjuhar, pótlás is ezzel (cca. 10 db), tudomásul véve, hogy időnként az út fölé és a házhoz növő részeket metszeni kell.

Javaslat:

Fakivágási és ültetési munkák megvalósítása(2011.I-IV. negyedév)		1.100 eFt

  - Oktatási, nevelési intézmények udvarainak fejlesztése

Az óvodák és iskolák kertjeinek legalapvetőbb rendeltetése, hogy a gyermekek számára az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen szabadtéri sport és játék lehetőségét nyújtsa. A kert kialakítása, növényzete közvetlenül befolyásolja a szabad tartózkodás környezeti feltételeit. Ezért elengedhetetlen a célszerűen megoldott térformálás, a különböző rendeltetésekhez szükséges berendezések elhelyezése, a sportlétesítmények eszközök elhelyezése, szükség esetén, zaj és porszűrő, a külső káros környezeti ártalmaktól védő növényzet telepítése. A gyermekek számára létesített zöldfelületeknek az egészséges és esztétikus környezet biztosításán túl, lényeges és alapvető feladata a környezeti nevelés, ezen belül is elsősorban a természet megismerése, megszeretése, mellyel elősegíthetjük az ökológiai szemlélet megalapozását. A kertkialakítás egésze szerepet játszik a gyerekek környezeti igényének, környezetkultúrájának formálásában, a vizuális-esztétikai nevelésben.

Mindkét intézmény esetében a játszóudvaron új a szakmai irányelveknek megfelelő játszóeszközök telepítése javasolt. Az óvoda esetében a meglévő eszközök elöregedése, balesetveszélyessé válása indokolja néhány elem cseréjét. Az iskola esetében pedig az udvaron jelenleg csak egy homokozó található és az intézmény funkcióját tekintve ez nem biztosít elegendő teret a gyermekek aktív és játékos szabadidő eltöltésére, ezért javasolt új eszközök elhelyezése az udvaron.

Projektek:

Landorhegyi Integrált Óvoda

Javaslat:

Játszóudvar felújítási munkák (2011.II.-III. negyedév)				500 eFt

Öveges József Általános Művelődési Központ

Javaslat:

Játszóudvar bővítési munkák	(2011.II.-III. negyedév)				500 eFt