ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. március 10-i ülésére

| Tárgy: | Aquacity átadás-átvételével kapcsolatos elszámolás |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |
| Készítette: | Doszpoth Attila alpolgármester |
| Egyeztetve: | Strand Kft.-vel Thermalplus Kft-vel Műszaki Osztállyal Dr. Gángó Gabriella sk. |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság Pénzügyi Bizottság |
| Közgyűlésre meghívást kap: | Kugler László ügyvezető Strand Kft. Zalaegerszeg, Mártírok u. 45. Mateisz Roland ügyvezető Thermalplus Kft. Zalaegerszeg, 0737/49 hrsz. |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |
| --- | --- |
| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | Aljegyző |
|  | Dr. Sándor Erzsébet sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2010. december 16-i ülésén 283/2010. számú határozatában, egyebek mellett, felkérte a polgármestert arra, hogy a Gébárti Szabadidőközpont fejlesztése és működtetése érdekében a felek között eddig létrejött szerződéseket tekintse át, vizsgálja felül, azok jogi és pénzügyi helyzetének rendezésére tegyen javaslatot.

A Gébárti Szabadidőközpont fejlesztésének és működtetésének fontos része az Aquacity üzemeltetése, melynek átadás-átvétele a Thermalplus Kft-től, a volt haszonbérlőtől 2009. szeptemberében megkezdődött. Az átadás-átvétel folyamán több részkérdést kellett a feleknek tisztázniuk (leltár, karbantartási – fejlesztési kérdések, pénzügyi elszámolás, stb.).

Az Önkormányzat érvényesíteni kívánja a szerződéses időszak alatt elmaradt vagy hiányos karbantartási munkák miatt felmerült költségeit, valamint a leltárhiányból adódó követelését. A Thermalplus Kft. igényt tart az általa aktivált felújítások költségeinek megtérítésére.

A tavalyi egyeztetések során a karbantartás, rendes és rendkívüli felújítás körének elhatárolása megtörtént, azonban az összegszerűség tárgyában nem sikerült minden esetben megállapodni, ezért a Thermalplus Kft-vel az elszámolás nem zárult le, azonban a létesítmény tényleges átadás-átvételére 2010. februárjában sor került. A 2010. évi szezonban az Aquacity üzemeltetését már a Strand Kft. végezte.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16-án, 278/2010. számú határozatával

- kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a Strand Kft. az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft-be olvadjon be,

- döntött arról, hogy a 2010. december 31. napjától a Strand Kft. ügyvezetését is az  Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. ügyvezetője, Kugler László lássa el, továbbá

- felkérte az ügyvezetőt, hogy az egyesüléssel létrejövő gazdasági társaság 2011. évi üzleti tervét terjessze a közgyűlés elé 2011. március 10-i határidővel, melynek módosítását kérte a Strand Kft. ügyvezetője 2011. április 14. napjára.

A Strand Kft. új ügyvezetője - az üzleti terv készítésével összhangban - megkezdte az Aquacity 2011. évi üzemeltetésére is a felkészülést.

Az alpolgármester felkérésének megfelelően áttekintette az Önkormányzat és a Thermálplus Kft. közti, az Aquacity átadás-átvételével kapcsolatos, vitás kérdések körét és javaslatot tett az elszámolásra. Megvizsgálta az egyes tételek helyzetét, azok szükségességét, illetve pótlásuk esetleges költségét az Aquacity további üzemelése tekintetében.

A Strand Kft az irattárában fellelhető dokumentumok, az üzemelésben részt vevő munkatársak szakmai véleménye, illetve a Thermalplus Kft-vel folytatott előkészítő jellegű tárgyalásokon a Kft-től bekért dokumentumok alapján javaslatot tett a felek között az elszámolásból adódó vitás kérdések rendezésére.

A javaslat értelmében a Strand Kft., mint üzemeltető a Thermálplus Kft. által bejelentett követelést 65%-os, az Önkormányzat követelését pedig 83 %-os mértékben tartja fenntarthatónak.

A Strand Kft. fontosnak tartja kiemelni, hogy az elszámolásról szóló érdemi tárgyalások utáni szezon számos - az üzempróbát követően még nyitva maradt - tétel sorsát tisztázta. A javaslat mindezen túl épít a felek megegyezési szándékára, beleértve a Thermalplus Kft-t is. Az elkészült dokumentációnak részét képezik az egyes tételekhez tartozó, rendelkezésre álló beszállítói és kivitelezői számlák.

A Strand Kft. ügyvezetőjének javaslatait figyelembe véve, az önkormányzat ismét megvizsgálta a még lezáratlan követelések jogszerűségét, valamint összegszerűségét.

A 2003. június 6-án létrejött haszonbérleti szerződés 15. pontja szerint a haszonbérbevevő köteles az állagmegóvásról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartáshoz, fenntartáshoz szükséges rendes felújításokról és javításokról saját költségén gondoskodni és a szokásos közterheket viselni. A rendkívüli felújítási és javítási munkák a haszonbérbeadót terhelik. A rendes és rendkívüli felújítások körét a szerződés 1. sz. melléklete határozza meg. A karbantartás a haszonbérbevevő kötelessége. A haszonbérbevevő által aktivált felújítások elszámolása a szerződés megszűnését követően forgalmi értéken kerül rendezésre. Elszámolási vita esetén szakértőt kell felkérni, melynek eredménytelensége esetén bírósághoz fordulhatnak a felek.

A szerződés nem tartalmaz előírásokat a forgalmi érték meghatározására. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 13/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete 55. § 5. pontja  a forgalmi érték fogalmát úgy határozza meg, hogy az a vagyontárgy ára, amely független felek között, normális piaci körülmények mellett általában elérhető lenne. E rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja tartalmazza a forgalmi érték megállapításának módját, amely ingóság esetén a vagyontárggyal azonos vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára. Az eszközök eltérő és speciális jellegéből adódóan azonban fentiek alapján a kereskedelmi ár nehezen állapítható meg, hiszen nagy részük az Aquacity rendeltetésszerű használatát szolgálja, és a létesítmény részét képezi, mint beépített vagyonelem, de önmagában kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető, vagyis a piac számára forgalmi értéket nem képvisel (pl: elektromos földkábel, járda, raktárhelyiség fala, villamos átalakítások).

Ugyancsak az eszközök eltérő jellege miatt nem került sor külső szakértő bevonására, mivel az értékbecslés elkészítése több különböző szakértő bevonását igényelné, amely az önkormányzat számára aránytalan többletköltséggel járna. A haszonbérleti szerződés 15. pontja is csak arra az esetre írja elő szakértő bevonását, ha a felek között elszámolási vita miatt egyezség nem születik.

Az elszámolás során a felek képviselői több alkalommal helyszíni szemlét, valamint üzempróbát is tartottak, a Thermalplus Kft. nyilatkozatát az egyes tételek vonatkozásában megismerték. A Thermalplus Kft. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az eszközök beszerzését igazoló számlák másolatait, valamint az állománybavételt tanúsító bizonylatokat, így rendelkezésünkre áll az eszközök bekerülési értéke, az aktiválásuk időpontja, az irányadó értékcsökkenési leírási kulcs, ami alapján megállapítható az egyes eszközök nyilvántartás szerinti nettó értéke, melyet az elszámolás során, mint maradványértéket vettük alapul.

A fentiek alapján a Thermalplus Kft. által teljesített munkákra, beszerzésekre bruttó 11.948.883,- Ft-ot javasolunk elfogadni, az alábbiak figyelembevételével:

- a tavalyi egyeztetések során számos tétel összegszerűsége tekintetében egyezség született, melyet a kimutatás részletesen tartalmaz,

- azon tételek esetében, melyeknél a nettó érték áfával növelt összege meghaladja a Thermalplus Kft. követelését - a felelősségteljes önkormányzati gazdálkodásra tekintettel – az alacsonyabb összeget vettük alapul,

- elfogadva a Strand Kft. szakvéleményét, miszerint az Aquacity-ben minél több árnyékra van szükség, melyet az óriás napernyők megfelelően biztosítanak, vételi ajánlatot javasolunk a megvételükre,

- a Ptk. 196. § (1) bekezdése értelmében „aki a dolgot más érdekében anélkül tartja magánál, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna, a dolog őrizetéről a jogosult költségére és veszélyére mindaddig köteles gondoskodni, amíg az a dolgot át nem veszi (felelős őrzés).” Ennek megfelelően a létesítmény őrzési költségei 2009. októbertől 2010. februárig elszámolásra kerülnek.

- 	a közüzemi mérőórák leolvasása 2010. február 01-jén a tényleges átadás-átvétel napján 	történt meg, ezért jelen elszámolás tárgya a 2009. október – 2010. január hóig terjedő 	időszak, mely az önkormányzatot terheli.

A tételes javaslatokat az alábbi összefoglaló táblázatok tartalmazzák:

Thermalplus Kft. igénye az Önkormányzat felé:

|  | MEGNEVEZÉS | beker.ért. (Ft) | Aktiválás időpontja | amortizáció |  | maradvány érték Ft |  | Forgalmi érték (bruttó Ft) |  | Megjegyzés/Dokumentum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nettó |  | %/év | hó | nettó | Áfával növelt összeg | THERMÁL-PLUS Kft. igénye | ÖNKOR-MÁNY-ZAT ajánlata |  |  |  |
| 1 | Kamerarendszer | 3 077 829 | 2003.08.06 | 14,5 | 74 | 325 737 | 407 171 | 478 749 | - | - |  |  |
| 2 | Bejárati korlátok | 2 447 960 | 2004.06.07 | 6 | 64 | 1 664 613 | 2 080 766 | 1 200 000 | 600 000 | Thermalplus Kft. által elvégzett fejlesztés, jelenleg is használatban van, a számláló azonban nem működött. Számla |  |  |
| 3 | Röplabda palánk* | 1 620 013 | 2006.09.04 | 6 | 25 | 1 417 511 | 1 771 889 | 500 000 | 500 000 | Thermalplus Kft.által elvégzett fejlesztés. Jelenleg is használatban van. Számla. |  |  |
| 4 | Páncélszekrény* | 250 000 | 2004.06.14 | 14,5 | 5/64 | 56 667 | 70 833 | 210 000 | 210 000 | Thermalplus Kft. által vásárolt iratszekrény biztonsági számkóddal (fejlesztés). Jelenleg is használatban van. Számla. |  |  |
| 5 | Kommunikációs rendszer kiépítése | 128 000 | 2008.06.04 | 14,5 | 16 | 103 253 | 129 067 | 128 000 | - | 2010. február 25-i egyeztetésen a Thermalplus Kft. elismerte, hogy villámcsapást követő helyreállítás volt, ezért biztosítási eseményként megtérült. |  |  |
| 6 | AquaCity ismertető tábla bejáratnál* | 65 000 | 2008.07.02 | 100 | 13 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | Thermalplus Kft. vásárolta, kis értékű tárgyi eszköz, számla. |  |  |
| 7 | 10 db minősített klórgázpalack |  |  |  |  | 0 | 0 |  | - | Thermalplus Kft. visszavonta értékesítési szándékát. |  |  |
| 8 | Hangosítás fejlesztés (3 db oszlop és működőképes hangszórók)* | 196 339 | 2004.03.26 | 6 | 66 | 131 547 | 164 434 | 150 000 | 150 000 | Thermalplus Kft. által elvégzett fejlesztés. Számla. |  |  |
| 9 | Falburkolat* | 120 000 | 2004.01.08 | 6 | 69 | 78 600 | 98 250 | 60 000 | 60 000 | Thermalplus Kft. által elvégzett fejlesztés. Számla. |  |  |
| 10 | Átemelő szivattyú 3-as csúszda fogadómedencéjénél és kapcsolódó szerelvényezési munkák * | 442 100 | 2004.07.19 | 14,5 | 62 | 110 893 | 138 617 | 290 000 | 290 000 | Thermalplus Kft. építtette be. Számla. |  |  |
| 11 | Csúszdadomb alatti cca. 60 m² felületű járdaépítés* | 548 500 | 2004.06.18 | 6 | 63 | 375 723 | 469 653 | 180 000 | 180 000 | Thermalplus Kft. fejlesztése az Aquacity területén. Számla. |  |  |
| 12 | Elektromos földkábel kiépítése | 749 197 | 2004.07.08 | 6 | 63 | 513 200 | 641 500 | 749 197 | 641 500 | Nyári üzempróba során az üzemeltető meggyőződött róla, hogy megfelelően működik, jelenleg is használatban van. Thermalplus Kft. fejlesztése. Számla. |  |  |
| 13 | Élményelemek szekrényeinek villamos átalakítása | 625 432 | 2008.06.06 | 6 | 15 | 578 525 | 723 156 | 625 432 | 625 432 | Az élményelemek vezérlésének kialakítása és bővítése megtörtént. Számla. |  |  |
|  | MEGNEVEZÉS | beker.ért. (Ft) | Aktiválás időpontja | amortizáció |  | maradvány érték Ft |  | Forgalmi érték (bruttó Ft) |  | Megjegyzés/Dokumentum |  |  |
|  |  | nettó |  | %/év | hó | nettó | Áfával növelt összeg | THERMÁL-PLUS Kft. igénye | ÖNKOR-MÁNY-ZAT ajánlata |  |  |  |
| 14 | Csúszdák csavarkötéseinek cseréje | 623 000 | 2009.08.10 | 2 | 2 | 620 923 | 776 154 | 778 750 | 500 000 | Thermalplus Kft. által végzett felújítás, a kért összeget túlzottnak tartjuk, ezért csökkentését javasoljuk, számla. |  |  |
| 15 | Raktárhelyiség fala | 236 362 | 2009.09.30 | 2 | 2 | 236 362 | 295 453 | 200 000 | 200 000 | Thermalplus Kft. fejlesztése. Számla. |  |  |
| 16 | Luna adagolók 79 db (WC papír adagolók, habadagolók, kéztörlő adagolók)* | 2 015 941 | 2004.05.06 | 100 | 65 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | Thermalplus Kft. vásárolta, jelenleg is használatban vannak. Számla. |  |  |
| 17 | Információs tábla* | 34 000 | 2009.07.03 | 100 | 3 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | Thermalplus Kft. vásárolta, számla. |  |  |
| 18 | Raktárpolc | 110 907 | 2003.08.28 | 14,5 | 73 | 0 | 0 | 110 907 | 35 000 | Thermalplus Kft. fejlesztése. Jelenleg is használatban van. Számla. |  |  |
| 19 | Óriás napernyők (30 db) | 9 427 200 | 2004.08.05 | 14,5 | 62 | 2 364 656 | 2 955 820 | 6 000 000 | 3 000 000 | Thermaplus Kft. fejlesztése. Számla. |  |  |
| 20 | Lassú folyó turbinamotor erőátviteli kábeljének cseréje | 347 900 | 2005.07.27 | 14,5 | 50 | 137 710 | 172 138 | 347 900 | 172 138 | Az eredeti kábel a föld alatt elszakadt, ezért a Thermalplus Kft. újat épített ki. Az üzempróba megtörtént, a turbinák a nyár folyamán működtek. Számla. |  |  |
| 21 | Jakuzzi élményelemek villamos átalakítása | 433 600 | 2006.06.06 | 6 | 39 | 349 048 | 436 310 | 433 600 | 433 600 | Kapcsolódik a 13-as tételhez. Számla. |  |  |
| 22 | Vízbetörés elleni védelem kiépítése 1. gépház | 121 609 | 2008.08.08 | 6 | 14 | 113 096 | 141 370 | 121 609 | 121 609 | Az 1-es számú gépházban vezérléshiba miatt nagyfokú vízbetörés történt 2008-ban, ezért építette ki a rendszert a Thermalplus Kft. Számla. |  |  |
| 23 | Saia-Burgess PCD PLC bővítés 1-es gépház | 560 500 | 2009.07.08 | 6 | 3 | 552 093 | 690 116 | 560 500 | 560 500 | Kapcsolódik a 13-as és a 21-es tételhez, az üzempróba megtörtént. Számla. |  |  |
| 24 | Motoros tolókapu kiépítése | 1 150 000 | 2009.06.30 | 6 | 3 | 1 132 750 | 1 415 938 | 790 000 | 710 000 | A Thermalplus Kft. építette ki. Mivel közös használatban van, az amortizált összeg felét tartjuk indokoltnak. Számla. |  |  |
|  | Felújítások összesen: |  |  |  |  | 10 862 907 | 13 578 634 | 14 169 644 | 9 244 779 |  |  |  |
| 1. | Őrzés költségei (bér) |  | 2009.10.hó-2010.01.hó |  |  |  |  | 2 355 651 | bruttó 1 550 000 | 4 gépész bére 4 hónapon keresztül, napi 24 órában, bérkimutatás. Az önkormányzat legfeljebb 65 %-ban tartja indokoltnak. |  |  |
| 2. | Közüzemi számlák (víz, villany, vagyonbiztosítás) |  | 2009.10.hó- 2010.01. hó |  |  |  |  | 1 526 385 | bruttó 1 154 104 | 2010. ápr. 21. jegyzőkönyv 10. pontja szerint. |  |  |
|  | Összesen: |  |  |  |  |  |  | 3 882 036 | 2 704 104 |  |  |  |
|  | Mindösszesen |  |  |  |  | 10 862 907 | 13 578 634 | 18 051 680 | 11 948 883 | 66% |  |  |

(*) megjegyzés: Felek között ezen tételek vonatkozásában 2010. évben egyezség jött létre

Az Önkormányzat követelése a Thermalplus Kft. felé:

| Sor-szám | Megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT követelése (bizonylatok szerint) | Thermalplus Kft. ajánlata | ÖNKOR-MÁNYZAT követelése | Megjegyzés-dokumentum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bruttó Ft |  |  |  |
| 1. | Északi fa kerítés javítása* | 120 620 | 120 620 | 120 620 | A Strand Kft. által szezonnyitásra elvégzett munka, számla, kimutatás |
| 2. | Csúszdadomb eligazító tábla* |  |  |  | Táblát Kft. pótolta, nem vitatott tétel! |
| 3. | Vegyszeradagolók javítása* | 272 419 | 272 419 | 272 419 | A Strand Kft. által szezonnyitásra elvégzett munka, számla, kimutatás |
| 4. | Astral HP-10 vízforgató szivattyú felújítása | 540 000 | 0 | 346 830 | A Strand Kft. felújította, ennek a költsége. Számla, kimutatás. |
| 5. | Weda B. medenceporszívó javításának 50%-a | 472 102 | 0 | 472 102 | Szakszervíz árajánlata alapján. |
| 6. | Pahlen medencetisztító gép | 466 875 | 50 000 | 233 438 | Működésképtelen 8 éves eszköz helyett az önkormányzat - alacsonyabb 'kategóriájú' gépet vásárolt |
| 7. | Medencék elmaradt karbantartása |  |  |  | Külön jogi úton történő érvényesítés. |
| 8. | Leltárhiány | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | Önk. leltározási szabályzata szerint 2010. szeptemberben megállapított kártérítési összeg. |
| 9. | Kiszakadt kompenzátor javítása (hullámkeltő berendezés) | 58 750 | 0 | 58 750 | A Strand Kft. ill. Önkormányzat által szezonnyitásra elvégzett munkák, számlák kimutatások . |
| 10. | 4 db csapágyas vízforgató szivattyú javítása | 148 771 | 60 000 | 148 771 |  |
| 11. | Leszakadt 4 db műanyagajtó javítása | 20 000 | 0 | 20 000 |  |
| 12. | Vizesblokkokban feltárt fagykárok hibáinak javítása | 1 670 575 | 300 000 | 1 670 575 |  |
| 13. | A medencerendszer vízzel való feltöltése során keletkezett hibák javítása* | 301 125 | 301 125 | 301 125 |  |
| 14. | Üzemviteli épület hibás ajtók javítása * | 101 873 | 101 873 | 101 873 |  |
| 15. | Játszótéri eszközök értékesítése |  |  |  | 2010-ben megállapodás alapján (óvadékból) rendezett (750.000 Ft) |
|  | ÖSSZESEN | 5 173 110 | 1 706 037 | 4 746 503 | 92 % |

(*) megjegyzés: Felek között ezen tételek vonatkozásában 2010. évben egyezség jött létre

Mindezek egyenlegeként az elszámolás fentiek szerinti lezárása az Önkormányzat részéről bruttó 7.202.380,- Ft-os fizetési kötelezettséggel járna.

Ezen kimutatásban nem szerepel a medencék elmaradt karbantartására tekintettel megfogalmazott önkormányzati követelés összege. Ennek kapcsán egyrészt az érdekelt felek álláspontja olyan mértékben eltér, ami a megegyezést rendkívül megnehezíti, másrészt a vita nem csak az üzemeléssel, hanem az építéssel is szorosan összefügg, így a Strand Kft. szakmai tapasztalatai csak korlátozott mértékben alkalmazhatók. E tétel esetén az üzemeltető javasolja a vita bírósági lezárását. A haszonbérleti szerződés fentebb hivatkozott 15. pontja alapján elszámolási vita esetén szakértőt kell felkérni, melynek eredménytelensége esetén bírósághoz fordulhatnak a felek. Javasolom, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a szükséges szakértői és jogi előkészítést követően a követelést bírósági úton érvényesítse.

Jelen előterjesztés összeállításánál figyelembe vett minden tétel a felek között lezáratlan és teljesítetlen követelés.

A Közgyűlés 2010. december 16-i ülésén hozott 283/2010. számú határozatában meghatározott további kérdések vonatkozásában – így a felek között létrejött további szerződések áttekintése, felülvizsgálata, szállodaépítés – a tárgyalások folynak, azok jelenlegi állásáról a napirend kapcsán, a Közgyűlésen adok tájékoztatást.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 30/2011. sz. határozatával az előterjesztést 8 igen, 5 nem szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

A Gazdasági Bizottság 32/2011. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 14/2011. sz. határozatával az előterjesztést megtárgyalta, 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az ellenőrzési jogkörének fenntartásával az előterjesztést tudomásul vette annak érdekében, hogy az Aquacity további működése biztosítva legyen.

A hosszasan elhúzódó elszámolások sikeres lezárása érdekében javasolom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1.)	A Közgyűlés az Aquacity Thermalplus Kft-től történő átadás-átvétele elfogadja a Thermalplus Kft követelését bruttó 11.948.883,- Ft, az Önkormányzat követelését bruttó 4.746.503,- Ft összegben.

Az elszámolás különbözeteként jelentkező bruttó 7.202.380,- Ft pénzügyi teljesítéséhez szükséges a 2011. évi költségvetés Aquapark fejlesztés soron rendelkezésre álló, kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat 4.010 ezer Ft-tal történő kiegészítése, amely a Thermalplus Kft. által kibocsátott számla előzetesen felszámított ÁFA összegének visszaigényléséből, valamint 1.620 ezer Ft évközben jelentkező feladatokra elkülönített céltartalékból biztosítható.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az átadás-átvételhez, illetve a követelések rendezéséhez szükséges dokumentumok elkészítésére, valamint felhatalmazza azok aláírására.

Határidő:	2011. március 11.

a költségvetési rendeleten történő átvezetésre 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

2.)	A Közgyűlés kijelenti, hogy az Aquacity átadás-átvétele ügyében „a medencék elmaradt karbantartása” tárgyban, az önkormányzat és a Thermalplus Kft. között egyezség nem jött létre, ezért felhatalmazza a polgármestert - a szükséges szakértői és jogi előkészítést követően - a követelés bírósági úton történő érvényesítésére.

Határidő:	2011. május 31.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2011. március 03.

Gyutai Csaba sk.

polgármester