ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: lhorvath@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. június 2-i ülésére

| Tárgy: | Belvárosi nyitott strand 2011. évi üzemelése |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Horváth László önkormányzati képviselő |
| Készítette: | Horváth László önkormányzati képviselő Műszaki Osztály Dr. Kovács Éva sk. |
| Egyeztetve: | Bertók Sándor osztályvezető, Városfejlesztési és Tervezési Osztály Béres László gazdasági tanácsadó Kugler László ügyvezető, Egerszegi Sport és Turizmus Kft. |
| Tárgyalta: | Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |
| Közgyűlésre meghívást kap: | Kugler László ügyvezető Egerszegi Sport és Turizmus Kft. |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |
| --- | --- |
| Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 64/2011. (IV. 14.) számú határozatának 10. pontjában egy szakmai munkacsoport felállításáról határozott, amelynek feladata a nyitott strand 2011. évben való nyári üzemeltetési feltételek megvizsgálása.

A munkacsoport 2011. május 2-án létrejött, Zalaegerszeg MJV Polgármesterének döntése alapján az alábbi tagokkal:

Horváth László, Gazdasági Bizottság elnöke önkormányzati képviselő,			elnök

Herbert Ferenc, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság tagja 		tag

Jagasics János, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság tagja		tag

Kugler László, ügyvezető									tag

Czinder Attila, közmű- és mélyépítési szakreferens 	 				tag

Horváth Péter, közmű- és mélyépítési szakreferens						tag

A munkacsoport munkájába bevonásra kerültek Dékány Endre és Zsuppányi Gyula önkormányzati képviselők is.

Előzményként az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi üzleti tervében már jelezte, hogy a strand teljes körű és megnyugtató nyári üzemeltetéséhez 18,7 millió Ft ráfordítás szükséges, mely időközben kiegészült a „nagymedence” felújításához szükséges 2,5 millió Ft költséggel, így összesen nettó 21,2 millió Ft-os (bruttó 26,5 millió Ft) egyszeri ráfordítást igényel a nyitáshoz szükséges fejlesztések elvégzése.

A munkacsoport azonban megállapította, hogy a felújítási munkálatok - azok időigénye miatt - teljes körűen már nem végezhetők el.

A szakmai munkacsoport az ez évi lehetőségek megvizsgálása érdekében 2011. május 18-án helyszíni szemlét, illetve megbeszélést tartott, melyen - tekintettel a június közepén, illetve végén történő nyitásra - a fentiektől eltérően egy műszakilag és pénzügyileg is erősen szűkített programot határozott meg.

A minimális programot megalapozó előzmények az alábbiak voltak:

A helyszíni szemlét megelőzően az üzemeltető átadta az 50 m-es nyitott medencéről a STABIL Mérnöki Kft. által 2009-ben készített előzetes statikai szakvéleményt (1. sz. melléklet).

A Polgármesteri Hivatal munkatársai ezen szakvélemény és egy külön helyszíni bejárás alapján felújítási javaslatot kértek a nyitott medencére az AKVASZIG Szigeteléstechnikai Kft. szakemberétől (2. sz. melléklet). A felújítási javaslat két változatban készült el, így az tartalmazza a hosszabb távú (kb. 15 év) működést biztosító megoldást, illetve egy rövid távú (két szezon) működést biztosító megoldást, a szerkezeti dilatációk szakszerű kialakításával.

Ez utóbbi munkálatok időigénye ~1 hét belül elvégezhető műszaki tartalmat és ezek költségét.

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának erdőgazdálkodási szakreferense az üzemeltető felkérésére megvizsgálta a Strandfürdő területén található faállományt, valamint szakvéleményt készített az állomány rekonstrukciójára vonatkozóan (3. sz. melléklet). A munkálatok elvégzésére vonatkozóan a VG Kft. árajánlatát is beszerezte. A szakvéleményben kitért azokra a szükséges beavatkozásokra, melyeket a balesetveszély elhárítása érdekében azonnal el kell végezni, illetve javaslatot tett a kivágandó fák pótlására és az esztétikai jellegű beavatkozásokra. A szakvélemény szerint a balesetveszély megszűntetéséhez szükséges 4 db fát azonnal kivágni, valamint 3 db fenyőfa alsó elszáradt ágait levágni.

Fentieken kívül az üzemeltető a strandmedence állapotáról közegészségügyi szakvéleményt készíttetett, melyben a szakértő azt állapította meg, hogy az úszómedence jelenlegi állapotában nem felel meg az érvényes közegészségügyi előírásoknak,

Előbbihez kapcsolódóan az ÁNTSZ 2011. május 31-én helyszíni ellenőrzést tartott, melynek eredménye jelen előterjesztés készítésének időpontjáig még nem ismert.

A fentiek és a helyszíni szemléken megállapítottak alapján a munkacsoport az alábbiakban részletezett felújítási munkákat tartja elégségesnek, illetve szükségesnek a megnyitáshoz:

- Nagy medence dilatáció-javítása az Akvaszig Kft. ajánlatának medencefestéssel szűkített tartalmával (2,5 millió Ft), feltételezve, hogy a medence festését az üzemeltető elvégzi.

- Nagy medence korlátfestés, alapmázolás, valamint kétszeri fedőmázolás (0,5 millió Ft).

- Egyéb fémfelületek festése az üzemeltető saját kivitelezésben

- Útfelületek minimális javítása üzemeltető saját kivitelezésében

- Ady utcai fogadóépület térburkolatának felújítása kb. 50m2 felületen (0,4 millió Ft)

- Ady utcai fogadóépület keleti tetőrész javítása (0,1 millió Ft)

- Ady utcai fogadóépület kabinrészének festése az üzemeltető saját kivitelezésében

- Nem szabványos játszóelemek elbontása

- Nem használt gyermekmedence lefedése, vagy elkerítése

- Biztonsági kamerarendszer kiépítése a 2010. évben az Aquacity élményparkban készült rendszerrel közel megegyező tartalommal (1,0 millió Ft).

- Balesetveszélyes fák kivágása, egyelőre azok pótlása nélkül, mellőzve az esztétikai jellegű faállomány rekonstrukciót (0,3 millió Ft).

Az üzemeltető saját kivitelezésében elvégzendő munkálataihoz szükséges biztosítani bizonyos építési anyagokat, illetve festéket, továbbá szükséges minimális mértékben külső vállalkozó igénybe vétele, melyek becsült költsége 1,2 millió Ft.

Fentiek alapján a „minimál” felújítási program egyszeri 6 millió forint ráfordítást és várhatóan 4 millió forint működtetési kiadást igényel, mely ráfordítással a városi strand nyitott része még üzemeltethető 2011. évben, amennyiben azt a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a helyszíni ellenőrzését követően – gépészeti beavatkozások elvégzése nélkül – engedélyezi.

Fentieken kívül tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Városi Strandfürdő területén található létesítmények fejlesztésére 2004. évben tanulmányterv készült. A tanulmányban szerepel az 50m-es medence átalakítása (feszített víztükör, lefedés), napozóterasz, öltözők fejlesztése, tanuszoda létrehozása.

A tanulmányterv alapján 2006. évben elkészült a tanuszoda építési engedélyezési terve, majd 2007. januárban a kiviteli terve is (4.sz. melléklet a kiviteli terv helyszínrajza).

A tanuszodához hasonlóan javasolható az 50 m-es medence korszerűsítési, és fedett versenymedence kialakítás lehetőségének további vizsgálata.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi alternatív határozati javaslatról dönteni szíveskedjék:

Határozati javaslat:

„A” – változat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a szakmai munkacsoport által a 2011. évi szezonra vonatkozóan meghatározott nettó 6 millió Ft egyszeri ráfordítást igénylő felújítási programot. Felkéri Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2011. július 1 és augusztus 20. közötti üzemeltetéséhez szükséges felújítási feladatok elvégzéséről és finanszírozásáról, továbbá az üzemeltetéséről.

A közgyűlés felkéri a munkacsoportot, hogy a fenti feladatok elvégzését kísérje figyelemmel.

Határidő:	a szezonnyitáshoz szükséges feladatok elvégzésére	2011. június 30.

Felelős:	Horváth László Strand munkacsoport vezetője

felkérésre: Kugler László ügyvezető

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálják meg  a városi strandfürdő létesítmény fejlesztésének lehetséges irányait.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Kugler László ügyvezető

3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a nyitott strand 2011. évi felújításával és üzemeltetésével kapcsolatosan az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.-nél ténylegesen felmerült többletköltségeket a Kft. 2011. évi üzleti tervének és az ügyvezető prémium feladatainak módosításával ismerje el.

Határidő:	2011. szeptember 15.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

„B” – változat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a szakmai munkacsoport által meghatározott felújítási programot, azonban annak végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet nem tudja biztosítani.

A közgyűlés felkéri a polgármestert és a Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakosságot a döntésről tájékoztassa, továbbá gondoskodjon a létesítmények állagmegóvásáról.

Határidő tájékoztatásra: 2011. június 15.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Kugler László ügyvezető

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsenek javaslatot a városi strandfürdő fedett létesítményei hosszú távú fenntarthatóságának biztosítására, valamint dolgozzanak ki a városi strand hasznosítható területeinek fejlesztésre koncepciót.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Kugler László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2011. június 1.

Horváth László

önkormányzati képviselő

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

AKVASZIG Szigeteléstechnikai Kft.

8900 Zalaegerszeg

Ságodi Út 165.

Telefon: 92/511-503

Fax:   92/511-504

E-mail: akvaszig1@t-online.hu

FELÚJÍTÁSI JAVASLAT

a

zalaegerszegi strandfürdő 50m-es nyitott medencéjének vízzáró burkolatára

Készítette:

Somorjai Ákos

építőmérnök

épületszigetelő szekmérnök

műszaki vezető

2011. május

FELÚJÍTÁSI JAVASLAT

a

zalaegerszegi strandfürdő nyitott medencéjének vízzáró burkolatára

2009. júniusában az Intézmény vezetőjétől a STABIL Mérnöki Kft. megbízást kapott a strandmedence előzetes statikai szakvéleménynek elkészítésére. Felújítási javaslatunk elkészítéséhez felhasználtuk ezen szakvéleményben rögzített állapotfelmérést, valamint egy helyszíni szemle keretében megvizsgáltuk a medence szerkezetének állapotát.

A medence szemrevételezése során a medence állapotáról a korábbi állapotfelméréssel összhangban a következő tények állapíthatók meg:

- a több mint 50 éves élettartam alatt a medence vb. szerkezetét olyan károsító hatások érték, amelyek szerteágazó repedéseket okoztak

- a medence dilatációi nagyrészt tömítetlenek, illetve több helyen bitumenkiöntéssel szakszerűtlenül kialakítottak ezáltal jelentős vízveszteséget okoznak, amely a talaj kimosódáshoz vezet a dilatációk környezetében

- a szerkezeti repedések a medence vízzáró bevonatát is károsították a talajnedvesség az üres szerkezet repedésein keresztül jól láthatóan szivárog

- részben a repedéseken keresztüli szivárgás, a belső rétegekbe bejutó nedvesség és annak károsító hatása miatt, valamint a tartószerkezetek öregedése miatt a medence falainak felső sávján végigfutó ragasztott lapburkolat sok helyen megsérült, meglazult, foltokban levált

Az előzetes statikai szakvélemény összefoglalva kimondta, hogy a szerkezetbe számos helyen és okból bejutó nedvesség meggyorsítja a szerkezet elhasználódását és intenzívebbé teszi annak állagromlását.

A felújítási javaslatunk elkészítésekor elsődlegesen azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a vasbeton szerkezetbe jutó nedvességet minimálisra csökkentsük ez által megvédve azt a víz rá gyakorolt károsító hatásaitól.

A medence szerkezete külső és belső oldalról egyaránt nedvességnek kitett felület, azonban belső oldal felől az üzem közben lévő vízszint és víznyomás következtében sokkal intenzívebb a nedvesség bejutása a szerkezetbe, ezért a legfontosabb feladat a medence belső vízhatlan burkolatának elkészítése.

A manapság használatos medence burkolási technológiák az alábbiak:

- érdesített felületű bevonat szigetelések

- bevonat-szigetelés csempeburkolattal

- medenceszigetelés műanyaglemezes szigetelőrendszerrel

A felsorolt technológiák közül az első két variáció a medence szerkezet szerteágazó repedései, valamint deformációi miatt nem alkalmazható, hiszen a medence felületéhez tapadó további rétegek átrepedhetnek ezáltal a vízzáróság továbbra sem lenne biztosított. Olyan szigetelőrendszerben kell gondolkodni, amelyik a szerkezetmozgásoktól, függetlenül alkalmas a vízzárósági feladatok ellátására. A felsorolás végén említett technológia a műanyag lemezzel történő szigetelés a legalkalmasabb erre a feladatra. A PVC lemez szigetelés illetve burkolat a szerkezettől függetlenül kerül kivitelezésre a vasbeton szerkezethez a hajlatokban rögzített fóliabádog profilokkal csatlakozik, és rögzítése a medence fenékhez pontszerűen, mechanikai rögzítőelemekkel történik.

A szigetelő lemez nagy szakadási nyúlása miatt egyszerűen, a szerkezeti dilatáció átfedésével képes elviselni a fellépő szerkezeti mozgásokat. Ennek a szakadási nyúlásnak és a medence szerkezethez csak pontszerűen illetve vonalszerűen kialakított rögzítésnek köszönhető, hogy a PVC lemez burkolatra a vasbeton szerkezet deformációi és repedései nincsenek káros hatással.

Ezen medenceburkolati rendszer esztétikusan, megbízhatóan képes megakadályozni a vízszivárgást és megóvni a vasbeton tartószerkezetet a további káros hatásoktól. Mivel a vasbeton medence szerkezet élettartamát tekintve előrehaladott korban van ezért egy ilyen élettartam meghosszabbító beavatkozás előtt feltétlenül szükséges megvizsgálni és felmérni a vasbeton szerkezet jelenlegi állapotát, hogy az a legjelentősebb károsító hatás kizárása után alkalmas-e az üzemszerűen fellépő igénybevételek elviselésére. Éppen ezért a felújítás egyik legfontosabb, alapvető eleme, hogy egy szerkezeti feltárás után statikus szakértő megállapítsa, a szerkezet van-e olyan állapotban, hogy vízzáró szigetelés után, magas vízszint mellett is tartósan elviseli az igénybevételeket.

Figyelembe véve megrendelői érdekeket, a medence burkolatának felújítására két megoldást dolgoztunk ki, amelyek egymásnak nem alternatívái, azonban egymás után alkalmazva lehetővé teszik, hogy a 2011-es strandszezonban se kelljen zárva tartani a medencét. Első esetben a fent bemutatott szigetelési technológiát említjük, ami tartósan képes a medence működését megoldani, azonban a kivitelezés időigényessége miatt a 2011-es szezonban a medence biztosan nem működtethető. Második esetben javasolnánk egy megoldást, ami gyors beavatkozással képes akár már a 2011-es strandszezonra megnyitható állapotba hozni a medencét, azonban élettartamát tekintve maximum 2 szezonra vonatkozik.

Tehát a két lehetőség a következő:

- Teljes belső felület szigetelése PVC medence szigetelő lemezzel

- A szerkezeti dilatációk szakszerű kialakítása polyuretán bázisú bevonat jellegű vízszigeteléssel és rugalmas dilatációs szalag beépítésével, a ragasztott burkolati sáv javítása és a teljes belső felület festése medencefestékkel.

Tehát a 2. pontban leírt feladatok elvégzése után a medence üzemeltethetővé válik már az idei szezonra természetesen az eddigi gyakorlatnak megfelelően csökkentett üzemi vízszint mellett.

Az 1. pontban javasolt technológiával egy statikus szakértő megerősítő szakvéleménye esetén a medence hosszú távon magasabb vízszinttel üzemelhet.

A medencét határoló acél szerkezetű korlát felületkezelése elöregedett, ezért csiszolása és szakszerű újrafestése szintén javasolt.

Az alábbiakban megadjuk költségbecslésünket az általunk javasolt felújítási feladatok elvégzésére:

A szigetelési munkák költségvetése (10-15 éves várható élettartam)

A teljes medencefelület szigetelése esetén

Sorszám	Tételszöveg

Mennyiség	Anyag	Díj	ANYAG	DÍJ

1

Meglévő dilatációs tömítés

kivágása és extrudált

polisztirolhab csíkok bevágása és

beragasztása rugalmas szilikon

ragasztóval.

50	fm	180,00 Ft	320,00 Ft	9 000,00 Ft	16 000,00 Ft

7

200g/m2-es műanyag filc védő

elválasztó réteg készítése a

medence szigetelés közvetlen

aljzataként.

1353	m2	230,00 Ft	150,00 Ft	311 190,00 Ft	202 950,00 Ft

8

Hajlatrögzítő szegély készítése és

beépítése fóliabádogból 10 cm-

es kiterített szélességben.

650	fm	1 100,00 Ft	450,00 Ft	715 000,00 Ft	292 500,00 Ft

9

Medence szigetelése ALKORPLAN

81116 1,5mm vastag

csúszásmentes PVC

szigetelőlemezből adriakék

színben. (lépcsők)

55	m2	7 800,00 Ft	950,00 Ft	429 000,00 Ft	52 250,00 Ft

10

Medencetöltő, ürítőszerelvények

gallérozása 0,75 mm vtg.

fóliabádog lemezből 20x20 cm-es

méretben, tartósan rugalmas

tömítőanyag ragasztással és

mechanikai rögzítéssel,

medencetöltő-befúvó

szerelvények tömítés cseréje.

30	db	2 800,00 Ft	3 200,00 Ft	84 000,00 Ft	96 000,00 Ft

Sorszám	Tételszöveg

Mennyiség	Anyag	Díj	ANYAG	DÍJ

11

Medence szigetelése ALKORPLAN

35216 1,5mm vastag PVC

medenceszigetelő lemezből

adriakék színben. (1m-es

vízmélység felett)

1300	m2	6 800,00 Ft	950,00 Ft	8 840 000,00 Ft	1 235 000,00 Ft

13

Lábmosók felületének

előkészítése a festéshez, a

felhólyagosodott részek

eltávolítása, a kitöredezett részek

javítása műanyagadalékos cementhabarccsal

75	m2	460,00 Ft	200,00 Ft	34 500,00 Ft	15 000,00 Ft

A:	10 422 690,00 Ft	D:	1 909 700,00 Ft

A+D:	12 332 390,00 Ft

25%ÁFA:	3 083 097,50 Ft

ÖSSZESEN:	15 415 487,50 Ft

A szigetelési munkák költségvetése (maximum 2 szezonos élettartam)

Dilatációk szakszerű kialakítása

SOPRO medence bevonati rendszer szakirodalmi ajánlása alapján

Sorszám	Tételszöveg

Mennyiség	Anyag	Díj	ANYAG	DÍJ

1

Medence dilatáció kialakítása

az alábbi rendszer elemek felhasználásával

1m széles dilatációs zónában:

rugalmas hézagtömítő alapozója

dilatációs szilikon tömítés

epoxi alapozó 1m-es szélességben

kvarchomok hintés

3réteg TDS poliuretán szigetelés közte két réteg hálóerősítés 1m-es szélességben

kvarchomok hintés

hálószigeteléses uszoda szigetelés 2 komponensű műgyanta-cement bázisú

glettelés

50	fm	18.074.-Ft	6.850.- Ft	903.700,00 Ft	342.500,00 Ft

2

Medence felületének

előkészítése a festéshez, a

felhólyagosodott részek

eltávolítása, a kitöredezett részek

javítása műanyagadalékos habarccsal a felület kb 5%-án

68	m2	460.-Ft	200.- Ft	31 280,00 Ft	13.600,00 Ft

2

Medence felületének

kétszeri festése medencefestékkel.

1350	m2	560.-Ft	370.- Ft	756 000,00 Ft	499 500,00 Ft

A:	1.690.980,00 Ft	D:	855 600,00 Ft

A+D:	2.546.580,00 Ft

25%ÁFA:	636 645,00 Ft

ÖSSZESEN:	3.183.225,00 Ft

Korlát felületkezelési munkák költségvetése

Sorszám	Tételszöveg

Mennyiség	Anyag	Díj	ANYAG	DÍJ

1

Acél szerkezetű korlát festése

alapmázolása és kétszeri fedőmázolása

90	m2	1800.-Ft	2200.- Ft	162 000,00 Ft	198.000,00 Ft

A:	162 000,00 Ft	D:	198 000,00 Ft

A+D:	360 000,00 Ft

25%ÁFA:	90 000,00 Ft

ÖSSZESEN:	450 000,00 Ft

Zalaegerszeg, 2011. 05. 17.

…………………………………..

Somorjai Ákos

építőmérnök

épületszigetelő szekmérnök

műszaki vezető

3.sz. melléklet

Kugler László 							Tárgy: Szakmai állásfoglalás

ügyvezető igazgató

Strand Kft.

Zalaegerszeg

Tisztelt Kugler László!

Hivatkozva 2011. május 18-án lefolytatott előzetes telefonos egyeztetésünkre, 2011. május 19-én a zalaegerszegi Városi Strandfürdő területén lévő faállományt a helyszínen megvizsgáltam, és a faállomány rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan az alábbi szakmai állásfoglalást adom.

Strand udvar DK-i részén álló nagyméretű 120 cm mellmagassági átmérőjű kislevelű hársfa: Koronája elszáradt, ezért a fa balesetveszélyessé vált. Javasolom annak sürgős kivágását. Pótlása helyben történjen 16/18cm törzskerületű 3Xi FL Korai juhar fafajú facsemetével.

Nagy medence D- és Nyi oldalánál álló tujasor: Ny-i oldalon a Strand épület és a medence között álló tuja fasor 8 db 250/300 cm méretű FL Thuja occidentalis „Smaragd” fafajjal pótolandó.

Lombos fák ültetése a medence környékére nem javasolt, mivel a lehulló falevelek a medencét erősen szennyezik.

Strandfürdő D-i oldal Göcseji út melletti kerítés mentén álló facsoport:

A terület erősen erdő jellegű, ezért a közbe és alászorult lombkoronájú fák kivágása javasolt.

Kivágandó faegyedek: 1 db 23 cm mellmagassági átmérőjű Ezüstfenyő (alászorult)

1 db 34 cm mellmagassági átmérőjű Kőrisfa (kerítés felé megdőlt, alászorult koronájú fa)

1 db Korai juharfa száraz ágainak levágását javasolom

1 db 36 cm mellmagassági átmérőjű Fekete fenyőfa (közbeszorult korona, villás törzs)

Gyermek medence, kis játszótér mellett: 1 db 40 cm mellmagassági átmérőjű Fekete fenyőfa kivágása indokolt, 3 db Fekete fenyőfa elszáradt alsó ágait le kell vágni a balesetveszély elhárítása érdekében.

DK-i oldal Göcseji úti kerítés mellett:

1 db elszáradt 46 cm mellmagassági átmérőjű Fekete fenyőfa azonnal kivágandó

1db elszáradt 18 cm mellmagassági átmérőjű Lucfenyőfa azonnal kivágandó

1 db Göcseji útra kihajló Fekete fenyőfa azonnal kivágandó

A kivágott fák helyett 1 db 16/18cm törzskerületű 3Xi FL Korai juhar fafajú facsemetét kell ültetni.

Strand DK-i sarok: Lángos sütő, és az elektromos épületek mellett álló 2 db Hegyi szilfát fel kell nyesni, száraz ágaikat el kell távolítani.

Az elektromos épület É-i oldalánál álló 2 db Fekete fenyőfa kivágandó.

D-i K-Ny irányú betonos út menti fák:

1 db koronaszáraz 45 cm mellmagassági átmérőjű Közönséges nyírfa kivágandó

1 db alászorult koronájú 25 cm mellmagassági átmérőjű Ezüstfenyőfa kivágandó

É-i K-Ny irányú betonos út menti fák:

2 db koronaszáraz Közönséges nyírfa kivágandó

A kivágandó fák törzsét négy oldalról feltűnő színű erdészeti jelölőfestékkel jelöltem meg.

A Strandfürdő É-i oldalánál (Botfy u. felől) a kerítés és a labdarúgó pályák közé fák ültetése nem javasolt, mivel akadályozzák a sportolást.

A kivágott fák pótlását a Strand egész területén összesen 11 db 3xi 16/18cm törzskerületű földlabdás Korai juhar fafajú facsemetével terveztem, mivel a Strand területének 60%-át lombkorona vetület fedi le.

Az ültetendő facsemetéket három oldalról keményfa (akác v. tölgy) fakaróval kell kitámasztani, törzsüket legalább 50 cm magasságú törzsvédő hálóval kell ellátni, a damilos kaszálás által okozott törzssérülések elkerülése érdekében.

A fakivágási és pótlási munkálatok elvégzéséhez személyes helyszíni szakmai együttműködést biztosítok.

Zalaegerszeg, 2011. május 19.

Üdvözlettel:

Székely Róbert

Erdőgazdálkodási szakreferens