## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### Előterjesztés

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. december 21-i ülésére

Tárgy:	A városi standfürdő létesítmény fejlesztése lehetséges irányai

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Kugler László ügyvezető

Egyeztetve: 	Városfejlesztési és Tervezési Osztály Bertók Sándor sk. oszt. vez.

Városüzemeltetési Osztály

Tárgyalta:	Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Dr. Fata Anikó sk. |
| --- | --- |
| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2011. 06. 02-án tárgyalta a strandfürdő helyzetét. A rendkívüli közgyűlésen hozott 129/2011. (VI.02) sz. határozatában egyrészt elfogadta a korábban létrehozott munkacsoport javaslatát a strand 2011. évi nyári nyitva tartásáról, másrészt a 2. pontban felkérte a polgármestert, és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgálják meg a városi strandfürdő létesítmény fejlesztésének lehetséges irányait.

A strand nyitását megelőzően elvégzett helyszíni vizsgálat alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Zalaegerszeg, Lenti, Pacsa Kistérségi Népegészségügy Intézete a 2011. 06. 16-i 85-7/2011 sz. határozatában (2. sz. melléklet) a 2011. évi üzemeltetést „ideiglenesen” engedélyezte, és a 2012. évi, illetve további működést csak a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezi:

3.  A pancsoló medencéhez lábmosó kialakítása,

4. a női és férfi öltözők zuhanyzó, WC felújítása, korszerűsítése, szerelvények számának bővítése az érvényes előírások szerint,

5. a medencék körüljáró felületeinek csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal való ellátása,

6. az úszómedence hidraulikájának korszerűsítése, a jelenlegi skimmeres megoldás nem megengedett,

7.  folyamatos szabad klór mérő és szabályozó rendszer felszerelése,

8. csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medence használható.

A közegészségügyi hatóság határozata egyértelművé tette, hogy a nyári strand üzemeltetése csak jelentős beruházással lehetséges.

A Városi Strandfürdő területén található létesítmények fejlesztésére 2004. évben tanulmányterv készült. A tanulmányban szerepel az 50m-es medence átalakítása (feszített víztükör, lefedés), napozóterasz, öltözők fejlesztése, tanuszoda létrehozása.

A tanulmányterv alapján 2006. évben elkészült a tanuszoda és egy pancsoló medence építési engedélyezési terve, majd 2007. januárban a kiviteli terve is. Elkészült továbbá a szabadtéri úszómedence rekonstrukció építési engedélyezési tervdokumentációja is.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008 október 16-i ülésén tárgyalta a Városi Strandfürdő fejlesztési lehetőségeit. Az ott hozott 249/2008 számú határozatában a terület egy részét forgalomképessé nyilvánította (1. sz. melléklet), és határozott a terület hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról, tekintettel arra, hogy a felmerülő fejlesztési feladatok igen jelentős, több száz millió Ft-os teherrel járnak, amelyet a közgyűlés akkor nem tudott vállalni.

Az akkori pályázat azonban eredménytelenül zárult, nem volt olyan szakmailag értékelhető pályázat, amely a város által kitűzött fejlesztési célokat teljesíteni tudta volna, holott a pályázati feltételek megengedték, hogy a terület egy részét üzletközpont és mélyparkoló céljára használják a beruházók.

Ennek tükrében a továbbfejlesztésre több lehetséges irányt is megvizsgáltunk:

- A terület továbbra is nyári strandfürdőként és uszodaként üzemel.

Ehhez eleget kell tenni közegészségügyi hatóság előírásainak.

Ez úgy lehetséges, - figyelembe véve a STABIL Mérnöki Kft által 2009-ben készített előzetes statikai szakvéleményt (3. sz. melléklet) is -, hogy egy új szabványos 50 méteres sportmedencét építünk, amely megfelelő víz befúvással és vízelvétellel rendelkezik. Ehhez zsaluzatként felhasználható - Süveg Mária építész tervező tervei alapján -  a meglévő medence egy része. Az építéshez építési engedély és vízjogi engedély is szükséges.

Szükséges továbbá az Ady utcai épületkomplexum alsó szintjének (öltőzők, kiszolgáló helyiségek) felújítása, illetve a pancsoló medence előírásoknak megfelelő átalakítása is.

Erre a változatra a városüzemeltetési osztály költségvetést készített (részletes költségvetés 4., 5., 6. sz. melléklet):

- 50m-es medence kialakítása a meglévő medence részbeni felhasználásával,

202 millió Ft

- Pancsoló medence korszerűsítése					    6 millió Ft

- Ady utcai épület részleges felújítása			         	              25 millió Ft

- Újabb fejlesztési irány lehet, ha a már korábban elkészített terveknek megfelelően az uszoda Déli irányában felépítjük a tanuszodát.

Ehhez a teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll, és a fedett uszoda rekonstrukciója már úgy készült, hogy a tanuszoda a későbbiek során illeszthető legyen.

A tanuszoda megépítésével megvalósulhatna az óvodás korú, illetve az elsős, másodikos gyermekek szervezett úszás oktatása, ami a jelenlegi fedett uszodában a vízmélység miatt nem kivitelezhető. Ezzel a fejlesztéssel kiváltható a Pais iskolában lévő rendkívül elhasználódott, és elavult tanuszoda.

A rendelkezésre álló terveket aktualizálni kell a jelenleg érvényes jogszabályi előírásoknak, szabványoknak és funkcionalitási követelményeknek megfelelően.

A tanuszoda megvalósítására a városfejlesztési és tervezési osztály készített költségvetést a DOMOPLAN Építész Kft tervei alapján. A költségvetés alapján a tanuszoda létesítése bruttó 362 millió Ft (7. sz. melléklet). A létesítményhez parkolóhelyekre is szükség van, ezek kialakítására a Botffy utcából van lehetőség (8. sz. melléklet). A parkoló kialakításának becsült költsége mészkő (parkoló állások), bazalt (kiszolgáló parkoló út) szerkezettel számolva kb.: 5 millió Ft.

A strandfürdő 2011. évi  tapasztalatai

2011-ben a strandfürdő megnyitásához szükséges szakhatósági engedélyt az előírásoknak megfelelően megkértük. Az ÁNTSZ ez ügyben meghozott határozata mind 2011., mind 2012. évre vonatkozóan megfogalmazta a megnyitás feltételeit. (2.sz. melléklet)

A határozatban 2011. évre előírt kötelezettségeinknek eleget téve, illetve azokon túl még a nyitáshoz szükséges munkálatok az alábbiak voltak:

- A nagymedence korlátjainak festése

- A nagymedence repedéseinek kijavítása, a dilatáció helyreállítása, a medence kifestése

- Nagymedence korlátjain az elhasználódott alkatrészek kicserélése

- Térburkolat balesetveszélyes részeinek kijavítása

- Veszélyes és elöregedett fák kivágása

- Pancsoló medence hézagjainak kijavítása, festése

- A nem szabványos játszótér lebontása

- A gyermekmedence elkerítése

- Balesetveszélyes gyermekcsúszdák elbontása

- Ady utcai öltözők tisztasági festése

- Új vendégtájékoztató táblák készítése

- Virágok kiültetése ládákba

A fenti munkák összköltsége (nettó):	1.608.339 Ft

Üzemeltetés költségei:	4.047.851 Ft

Összes felmerült költség:	5.656.190 Ft

A felújítási munkálatokat követően július 1-én nyitott meg a strandfürdő. A közel két hónap alatt (augusztus 28-án zártuk a szezont) 5584 vendéget fogadtunk, (2010:6258 fő)

Ez napi átlagban 95 főt jelentett. Ezzel a látogatószámmal az alábbi bevételt könyvelhettük el:

Bevétel:	2.170.490 Ft

A nyári strand kinyitásának nettó eredménye:	-3.485.250 Ft

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Terület megosztási vázlat

2. Sz. melléklet: Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Zalaegerszeg, Lenti, Pacsa Kistérségi Népegészségügy Intézete a 2011. 06. 16-i 112/2011 sz. határozata.

3. sz. melléklet: MSZ: St-017/2009 számú Előzetes Statikai Szakvélemény (Stabil Mérnöki Kft).

4. sz. melléklet: Szabadtéri sportmedence építési költségek.

5. sz melléklet: AQUADIT HUNGARY Kft uszodakellékek ajánlata.

6. sz. melléklet: ECOSYSPLÁN Kft által készített gépészeti árazott anyagjegyzék.

7. sz. melléklet: Tanuszoda költségvetése.

8. sz. melléklet: Parkoló helyek kialakítása.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottságok az alábbi határozatokat hozták:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 280/2011. sz. határozatával 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 166/2011. sz. határozatával -8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett- nem „A” és „B” alternatívát javasol, hanem mindhárom pont végrehajtását javasolja megfelelő logikai és határidő figyelembevételével.

A Pénzügyi Bizottság 86/2011. sz. határozatával 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot tudomásul veszi azzal, hogy az alternatívák közötti választást a közgyűlés döntésére bízza.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 185/2011. sz. határozatával 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem „A” és „B” alternatívát javasol, hanem mindhárom pont végrehajtását javasolja megfelelő prioritásokkal és határidő figyelembevételével.

A Gazdasági Bizottság 227/2011. sz. határozatával javasolja, hogy az előterjesztés „A” változat 1-es pontja,  a „B” változat határideje is 2012. március 15-re változzon, továbbá ne alternatívaként, hanem 1,2,3, pontként kerüljön megfogalmazásra. Az anyagban kerüljön kimutatásra a 2011. év gazdasági tapasztalatai. 11 igen, 2 tartózkodás

Az előterjesztés a bizottságok javaslatainak megfelelően módosításra és kiegészítésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatról dönteni szíveskedjék:

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja a városi strandfürdő hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő felújítását. A strandmedence felújításához, a pancsoló medence korszerűsítéséhez és az Ady utcai kiszolgáló épület részleges felújításához szükséges 233 millió forint biztosításáról pályázati források felkutatásával kell gondoskodni.

Határidő : 2012. március 15.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Felkérésre: Kugler László ügyvezető

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése abban az esetben, ha a városi strandfürdő felújítására az 1. pont szerint nem teremtődnek meg a források, felkéri az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a nyári strandfürdő területének nyilvános közterületként (közpark) történő hasznosításáról.

Határidő: 2012. március 15.

Felelős: felkérésre Kugler László ügyvezető

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja a Városi Tanuszoda megépítését. A program megvalósításához szükséges 367 millió forint biztosításáról pályázati források felkutatásával kell gondoskodni.

Határidő : 2012. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Felkérésre: Kugler László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2011. december 15.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

3.sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet