ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ( 92/502-106, fax: 92/502-101

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

_______________________________________________________________________________________

………. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. december 21-i ülésére

Tárgy:	Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére – Horváth László elnök sk.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének       javítására és vízellátásának fejlesztésére – Horváth László elnök sk.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás – dr. Vass Nándor irodavezető sk.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – Szintén László mb. munkaszervezet-vezető sk.

Oktatási, Művelődési és Sport Osztály – Szeli Gábor általános iskolai szakreferens sk.

Népjóléti Osztály - Zimborás Béla osztályvezető-helyettes  sk.

Ellenőrzési Iroda – Baginé Hegyi Éva irodavezető sk.

Önkormányzati Osztály – Farkas Veronika sk.

Tárgyalta:			Valamennyi bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás - Dr. Vass Nándor irodavezető

Zalaispa Zrt. - Bali József elnök-vezérigazgató

Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Szintén László mb. munkaszervezet-vezető

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 6. § (4) bekezdése értelmében a polgármester legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

Fentiek alapján az Önkormányzat részvételével létrehozott társulások 2011. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Közgyűlést.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító-telep fejlesztésére

Előzmények

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. E települések a Zala-folyó vízgyűjtő területén találhatóak, mely a Balaton fő vízutánpótlása. A tó vízminőségének védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. A Balaton szerves, de különösen a foszfor és nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepel a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása.

Több éves előkészítő munka sikerrel járt, és 2004. decemberében az Európai Bizottság 
CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával  jóváhagyta szennyvizes Kohéziós Alap pályázatot.

A Bizottsági Határozat három feltételhez kötötte az elnyert támogatás felhasználását:

1. Szennyvíztelepi kapacitás adatok átszámítása.

2. Projekt Menedzselő Egység (a továbbiakban PME) módosított struktúrájának bemutatása.

3. A „fenntarthatóságot” (számviteli megtérítést) biztosító egységes tarifarendszer.

Fenti előírt feltételeket az Önkormányzati Társulás, mint kedvezményezett teljesítette.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, mint a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005.02.23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása.

A támogatás szempontjából elfogadott teljes projekt költség:  	48.877.968 EUR

A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke:	         75%

maximális összege:	         36.658.476 EUR

A projekthez nyújtott állami támogatás mértéke:	         15%

Az önkormányzati önerő támogatási szerződés szerinti mértéke:    10%

ebből:	BM Önerő Alap pályázatból kiváltható	         487 millió Ft

Az önkormányzati önerő tényleges mértéke:	         6,7 %

A Kohéziós Alap támogatásának kedvezményezettje a projekttel érintett 42 önkormányzat által, 2004. június 21-én megalakított

„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat

és Szennyvíztisztító Fejlesztése”

Társulás.

A Kohéziós Alap-támogatás jóváhagyását követően megkezdődött mind Zalaegerszeg, mind pedig a környező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb – környezetvédelmi fejlesztési projektjének  megvalósítása.

I. Projekt I. és II. ütem munkái 2005-2010 évek közötti időszakban:

Projekt I. és II. ütem munkái 2005 és 2010 év között valósultak meg, melyről minden évben a T. Közgyűlést az Önkormányzati Társulás beszámoló formájában tájékoztatta. Ezek legfőbb tartalmi elemei voltak Zalaegerszeg belvárosi csatorna rekonstrukció megvalósítása, új csatorna építések kivitelezése az ÉNY-i, D-i és ÉK-i gyűjtők vonatkozásában. Zalaegerszeg 14 városrészében Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy valamint Csatár és Kispáli településeken történt csatorna hálózat fejlesztés. Teljesen új hálózatot kapott nyolc település Söjtör, Pusztaszentlászló, Boncodfölde, Kávás, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Nemeshetés. Megtörtént és befejeződött a szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója. Meglévő regionális szennyvízcsatorna rendszereken több helyen beavatkozások történtek, öt darab új ivóvíz kút létesítése mellett jelentősek voltak a város területén megvalósult csapadékvíz-csatorna építések. (Platán sor, Egerszeghegyi u. és Becsali u. vízelvezetése. Belváros további beavatkozással érintett területei: Síp u., Kert u., Pintér M. u., Püspöki G. u., Batsányi u., Táncsics u., Eötvös u., Várkör u.) Gépbeszerzések vonatkozásában kettő darab speciális csatorna mosó került beszerzésre illetve üzembehelyezésre. Munkákat 14 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján végezték el a vállalkozók 11 építési illetve 3 szolgáltatási tender keretében. Csatorna építéseknél 5970 ingatlan lett a hálózatba bekötve, 196 km gravitációs és nyomott rendszer kiépítése mellett. 83 darab új átemelő segíti a keletkezett szennyvizek probléma mentes bejutását a központi telepre. 34 átemelő állomás került felújításra valamint kiépítésre került Zalaegerszeg város területén projekt során 7,2 km csapadékvíz hálózat. Szennyvíztelepi rekonstrukció és fejlesztési munkák fontos része volt az iszapvonal végleges megoldása. Jelenleg a keletkezett biogázból elektromos energia valamint járművekbe tankolható üzemanyag kerül előállításra.

Pénzügyi teljesítés: 47.975.438 EUR

Megállapítható, hogy a projekt I. és II. ütem során kiírt tenderekben megfogalmazott célok megvalósultak, szerződött vállalkozók teljesítéseit követően az átadás-átvételek  és üzembehelyezési eljárások megtörténtek, az aktiválások lezárásra kerültek.

II. Projekt III. ütem előkészítő munkái 2010 évben:

Projekt I. és II. ütem műszaki zárását követően 2010 évben Közreműködő Szervezet megkeresésére,  költségvetésünkben képződött maradványpénz terhére, 902,5 ezer EUR értékben további lehetőség adódott a projekt kiszélesítésére, folytatására. Önkormányzati, üzemeltetői valamint a PME által összeállított igénylista alapján megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével bíztuk meg VTK Innosystem Kft-t. Tanulmány elkészült és a pályázati dokumentáció benyújtásra kerül 2010. novemberében a Fejlesztési Igazgatóság felé. Tanulmány műszaki tartalma: további lakossági bekötési igények megvalósítása Zalaegerszeg város területén 18 helyszínen, Zalaegerszegen Andráshida utcában és Pókaszepetk- Zalaistvánd települések között csatorna rekonstrukció megvalósítása, térségi szennyvízelvezető rendszeren szaghatást csökkentő beavatkozások végzése, 3 darab daráló szivattyú beszerzése átemelőkhöz, szennyvíztelepen iszapkezelő műtárgy építése valamint az Avas árok csapadékvíz elvezető rendszer egy szakaszának zárttá tétele szerepelt a benyújtott pályázatban.  Közreműködő Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül Brüsszelbe, EU Bizottsági bírálatra és jóváhagyásra a benyújtott pályázatot  kiküldte, melyet a magyar hatóságok teljes mértékben támogattak.

III. Projekt III. ütem megvalósítása 2011 évben:

Benyújtott pályázatot Brüsszel elfogadta és az erre vonatkozó bizottsági határozat módosítása 2011. június 27-i dátummal került kiadásra a kedvezményezett felé. Időközben feltételesen a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, így a szerződések aláírásának 2011. június 30-án nem volt akadálya. Munkák három darab nyílt közbeszerzési eljárás keretében rész ajánlattételi lehetőséggel kerültek kiírásra FIDIC sárga könyv szerint. Itt a vállalkozó feladata volt a tervek elkészítése, engedélyek beszerzése valamint a munkák megvalósítása az üzembehelyezési eljárás lefolytatásával együtt.

Összesen hat szerződés került megkötésre négy építési és kettő eszközbeszerzésre vonatkozólag. Ezeket egyenként az alábbiakban részletezzük:

- Lakossági bekötési igények megvalósítása Zalaegerszeg város területén 18 helyszínen:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 237.600,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  97 %-a.

Szerződésmódosításra került sor, mert az egyik munkarész esetében (Borostyán sor) a kiadott

létesítési engedélyt megfellebbezték, mely a befejezési határidőt és a hatósági eljárás idejét is

figyelembe véve ellehetetlenítette a tervezett rendszer megvalósítását. Természetesen meg

nem valósított munka értékével csökkent a vállalkozási összeg. 17 munkarész a kiírás és

vállalás szerint teljesült, műszaki átadás-átvételek és az üzembe helyezések megtörténtek

határidőre, mely 46 további ingatlan bekötését eredményezte.

- Zalaegerszegen Andráshida utcai csatorna rekonstrukció:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 90.380,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  100 %-a.

Andráshida utcai elkorrodálódott vezeték szakasz került béleléses eljárással

robottechnikával, az útfelület megbontása nélkül megvalósításra 619 fm hosszban. A kiírás

szerint teljesült a vállalás, melynek műszaki átadás-átvétele és az üzembehelyezése

határidőre megtörtént.

3.) Pókaszepetk- Zalaistvánd települések között csatorna rekonstrukció:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 72.860,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  100 %-a.

Két település között a Zala folyó alatti gravitációs csatorna került kiváltásra befűzéses

eljárással nyomóvezetékké alakítva azt 305 fm hosszban. Egy darab új átemelő lett

építve Zalaistvánd településen, mely a Pókaszetki rendszerbe továbbítja a szennyvizeket.

A kiírás szerint teljesült a vállalás, melynek műszaki átadás-átvétele és az üzembehelyezése

határidőre megtörtént.

4.) Központi szennyvíztelepen iszapkezelő műtárgy építése:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 109.600,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  100 %-a.

Csatorna hálózat és annak rendszerén kiülepedett csatorna iszap fogadására és kezelésére

szolgál az e célra megépített műtárgy. Belépésével csökkenthetők a dugulások száma

valamint direktben nem kerülhetnek ezen szennyeződések a szennyvíztelep rendszerére,

mely a gépek élettartamát hosszabbítja meg, csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket. A

kiírás szerin teljesült a vállalás, melynek műszaki átadása és az üzembehelyezése határidőre

megtörtént.

5.)  Szennyvízelvezető rendszeren szaghatást csökkentő beavatkozások végzése:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 109.100,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  100 %-a.

Regionális gyűjtő ágak projekt során megnövekedett hosszai is indokolják, hogy a

szaghatások további csökkentésére van szükség. Ezen célból öt darab on-line szonda került

beszerzésre és beépítésre. Kiírás szerint teljesült vállalás, melynek műszaki átadása és az

üzembehelyezése határidőre megtörtént, melyet 30 napos sikeres próbaüzem lefolytatása is

megelőzött.

6.)  Daráló szivattyúk beszerzése átemelőkhöz:

Nyertes ajánlattevő: Control-Zala Kft.

Szerződött összeg: 43.200,- EUR + ÁFA.

A pénzügyi teljesítés (folyamatban) a szerződött összeg  100 %-a.

Meglévő átemelőkbe kerültek beépítésre a daráló berendezések három helyen: Botfa, Pózva,

Zala u. Eredményként könyvelhető el a jövőre nézve, hogy az üzemeltetési költségek

csökkennek, a gépészeti berendezések élettartama növekszik, dugulások száma viszont

csökkeni fog. Kiírás szerint teljesült vállalás, melynek műszaki átadása és az

üzembehelyezése határidőre megtörtént.

Avas árok csapadékvíz elvezető rendszer egy szakaszának zárttá tétele szerepelt még az EU felé benyújtott és elfogadott pályázatban. Kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlattétel nem érkezett, így ezen munka megvalósítása a projekt keretei között megvalósítást nem nyert.

Elvégzett munkák mérnöki, műszaki ellenőri feladatait Oviber Kft. látta el. Kiválasztásuk nem tartozott a Kbt. hatálya alá. Három szervezet tett felkérésre ajánlatot, melynek nyertese Oviber Kft. lett. Vállalási összeg 22.000,- EUR + ÁFA. Ezen szolgáltatás tekintetében a teljesítés megtörtént pénzügyi teljesítés folyamatban van a vállalkozó felé.

Megállapítható, hogy 2011 évben a projekt III. ütem során kiírt tenderekben megfogalmazott célok megvalósultak, Borostyán sor és Avas-árok kivételével, szerződött vállalkozók teljesítéseit követően az átadás-átvételek  és üzembehelyezési eljárások megtörténtek, az aktiválások rendezése az átadott vagyonleltárak szerint jelenleg folyamatban vannak.

IV. Projekttel kapcsolatos további feladatok

Projekt III. ütem vonatkozásában műszaki teljesítéseket követően a pénzügyi zárást kell elvégezni 2011. december 31-ig. Ezt követően készíthető el állítható össze a projekt zárójelentése, melyet a Közreműködő Szervezet felé 2012. február 28-ig kell benyújtani. Magyar hatóságok ezt vizsgálják, észrevételezik és várhatóan a zárójelentés jövő év második felében kerül ki Brüsszelbe az EU felé. PIU iroda működése 2012. június 30-ig biztosított. Ezen időszak alatt 42 önkormányzattal a pénzügyi elszámolásokat el kell végezni, mind a használati díj, mind az önrészek megfizetésével, elszámolásával kapcsolatban. Fontos elem még a megrendelői oldalról a projekt I. ütem vonatkozásában a szavatossági, projekt II. és III. ütemnél a fennálló jótállási kötelezettségek folyamatos érvényesítése

V. Megépített, tulajdonba vett rendszerek és építmények üzemeltetése

Az Uniós előírások és a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási szerződés értelmében a kiépített létesítmények a kedvezményezett Önkormányzati Társulás tulajdonába kerülnek az aktiválásokat követően, melyeket öt évig elidegenítési tilalom is terhel. 2008. évben több hónapos egyeztetést követően sikerült megkötni az üzemeltetési szerződést Zalavíz Zrt.-vel az Önkormányzati Társulás által addig átvett és a későbbiek során tulajdonába kerülő rendszerekre. Az Üzemeltetési Szerződés mielőbbi megkötését sürgette az Áfa jogszabály 2008. évi változása is, mert ennek hiányában visszaigénylést nem tudtunk volna eszközölni, melynek a projekt pénzügyi finanszírozására likviditási szempontból beláthatatlan következményei lettek volna. A rendszer „fenntarthatóságát”, azaz számviteli teljes megtérítését az Uniós előírások szerint szintén biztosítania kell a kedvezményezettnek egy úgynevezett Fejlesztési Alap létrehozásával, melyből a rendszer jövőbeni felújítását, pótlását szükséges biztosítani. A Fejlesztési Alap feltöltése 2008-tól megkezdődött az üzemeltetőtől kapott bérleti díjak segítségével. A 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 39/A. § (9) szakasza kötelezettséget ró a kedvezményezettekre, mint árhatóságokra: a közszolgáltató javaslatait is figyelembe véve olyan díjakat kell megállapítaniuk, amely legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva fedezetet nyújt a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak felújítására és újrapótlására. Ennek érdekében a 2008-ra és 2009-re elfogadott szennyvíz díjakba jelentős mértékű forrás került beépítésre. A 2010-es díjak kialakításánál nem volt szükség a beruházás miatt plusz díjemelésre. A 2011-es díjakban +1% díjemelés lett beépítve a II. ütemi önrész finanszírozás visszapótlása miatt.

Megépített rendszer fenntarthatóságot biztosító Fejlesztési Alap jelenlegi egyenlege: 422.334.416.- Ft.

Zalavíz Zrt. előterjesztése alapján a 2011. évre az Üzemeltető közreműködésével közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, melynek eredménye alapján:

- a szennyvíztelepre biológiai fénymikroszkóp beszerzése valósul meg

szerződött ár: 6.985.000.- Ft + ÁFA

Szerződött partner: Auro-Science Consulting Kft.

- a regionális ágakon szennyvízátemelők megközelítését biztosító utak, területek fejlesztése valósul meg

szerződött ár: 22.980.000.- Ft + ÁFA

Szerződött partner: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft.

- a regionális ágakon szennyvízátemelőkkel kapcsolatos felújítások valósulnak meg

szerződött ár: 197.980.000.- Ft + ÁFA

Szerződött partner: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft.

A pénzügyi elszámolást 2012. február 28-ig kell rendezni.

VI. Ellenőrzések 2011-ben:

Projekt előrehaladását 2006 évtől kezdődően 2010 december 31-ig 26 alkalommal ellenőrizték az alábbi szervezetek: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Hatósági Osztály, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Állami Számvevőszék, APEH. Az ellenőrzések rendben lezajlottak szabálytalanság megállapítására nem került sor. 2011 évben történt ellenőrzések összesítőjét az alábbi táblázat tartalmazza:

| Ellenőrzések 2011. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés témaköre | Ellenőrzés megállapításai |
| 1 | Március | ZMJV PH | Adatszolgáltatás kérése a 2010. évi ellenőrzésekről, megállapításokról | Nincs |
| 2 | Május | Közreműködő Szervezet | Dokumentum vizsgálat | Nincs eltérés |
| 3 | Szeptember | Közreműködő Szervezet | Fizikai megvalósulás ellenőrzése, dokumentum vizsgálat, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos ellenőrzés | Nincs eltérés |
| 4 | október | ZMJV PH | Kérdőív a 2012. évi ellenőrzési tervhez | Nincs |

VII. Pénzügyi helyzet

A Támogatási Szerződésben, és a Társulás Alapító Okiratában lefektetettek alapján a Társulás az indulástól bruttó finanszírozású projekt.

Ennek megfelelően a források:

75 % uniós támogatás, 15 % hazai támogatás, 10 % önerő, amelyek az áfa tartalmat is magukban foglalják. A 10% önerő biztosításához a Társulás Önerő Alap pályázaton további támogatást nyert 4,8 % mértékben, azonban jogszabályi értelmezés miatt 8 önkormányzat kiesett a támogatásból, így az összes támogatás értéke hatszázról 487 millióra módosult, és ez a jelenlegi EUR árfolyamhoz viszonyítva 3,3 % támogatásnak felel meg.

Az elmúlt évek során a tagok pénzeszköz-átadási hozzájárulásaiból folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek.

2008. évtől változott az ÁFA törvény, melynek jelentős negatív hatásai a Társulásra nézve a következők:

A projektberuházásra vonatkozóan a kivitelezői számlák áfa tartalma támogatásból továbbra nem volt finanszírozható. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az eddigi 10 % önerő helyett áfával együtt 30%-ot kellett utalnunk, előre megfinanszíroznunk, ugyanazon rendelkezésre álló pénzeszközmennyiségből. Vagyis a Társulás finanszírozása 2008. évtől nettófinanszírozásúvá vált. E miatt szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása (ez megtörtént 2008. szeptember hó folyamán), melynek alapján a Közreműködő Szervezet által 2008. január és augusztus 29. közötti kifizetésekhez egyéb forrásból áfa fedezetre nyújtott támogatást a projekt végén kell csak visszafizetnünk, viszont a továbbiakban nem tudtak eltekinteni a 30% társulás általi önálló megfinanszírozásától. Ez azt jelentette, hogy a Mérnök által befogadott és kifizetendő számlák esetében a 20 illetve 25 % áfát a Társulásnak nem csupán a 10%-os önrész után kellett megfinanszíroznia, hanem a 75 % uniós támogatás, ás a 15 % hazai támogatás után is! Ugyanez érvényes a III. ütemi beruházás egyenes áfás számláira is.

A Közreműködő Szervezet felé az így keletkezett 2008. évi tartozás 1.388.632,01 EUR (kb 417 millió Ft), mely összeget az előző évek számláinak támogatásra eső áfa tartalmával együtt, ez 2.261.992,05 EUR (kb 678 millió Ft), azaz összesen 3.650.624,06 EUR (kb 1.095 millió Ft). Tervezetten a projektlezárást követő 4 hónapon belül, euróban kellett volna visszafizetnünk ezen tartozásainkat.

A projektzárásra való tekintettel a Támogatási Szerződésünk 2010. szeptemberében ismét módosításra került. A Támogatási Szerződés 2011. évi IV. sz. módosítása  ezen elszámolási előírásokat változatlan módon érvényben tartotta. A pénzügyi részek vonatkozásában tehát sikerként könyvelhetjük el, hogy a Fejlesztési Igazgatóságnak visszafizetendő, támogatásokra eső áfa értéket nem euróban, a jelenlegi magas árfolyamon kell visszafizetnünk, hanem az Adóhatóságtól forintértékben visszakapott összeggel egyezően. Az üzemeltetésből származó bevételeink áfa tartalmának arányában visszaigényelhető áfa-tartozásunkat ugyan folyamatosan kell törlesztenünk, de a nagyobb hányadot kitevő összegre továbbra is érvényben maradt a zárást követő 4. hó vége. A 2011. november végéig elutalt áfa-törlesztés összege: 147.871 eFt. A jelenleg forintban számított 2008. évi tartozás összegét szakaszosan lekötve kezeljük, melynek kamatai is a 2012. évi működés forrásául szolgálhat.

A projekthez beérkező összes devizás számla önrésze kifizetésre került, és még a megszabott november 15.-i végső határidő előtt megküldtük a Közreműködő Szervezet részére. Az önrészek finanszírozása 2011. évben nem okozott fennakadást, hiszen forrásul rendelkezésre állt a Közreműködő Szervezet felé még le nem járt fizetési határidejű, de az adóhatóságtól már visszakapott, 2008. évi áfa-tartozás, és a III. ütemben érintett önkormányzatok önerőhöz biztosított felhalmozási pénzeszközátadása.

Azon önkormányzatoknál, ahol új csatornaépítés volt, hitelfelvételek segítségével sikerült a 2008. évről áthozott I. ütemi önrész-tartozások nagy részét törleszteni.

A 3 hátralékos önkormányzat közül nehezen megoldható problémával Pusztaszentlászló küzd, hiszen a fennálló tartozása 7,3 millió Ft.

A szennyvízcsatorna hálózat fenntarthatósága tekintetében a 42 önkormányzat vállalta az egységes díjképzés elvét. Az esetenként felhalmozott hátralékok többsége 2011. december végéig rendezhető.

A túl nagy hátralék (4,2 millió) miatt Bak Község Önkormányzata küzd a megoldásért, de jelenleg a Zalavíz Zrt által ajánlott 5 éves időtartam alatti, díjemelés általi megtérítésre vonatkozóan sem született írásos megállapodás.

Vasboldogasszony 1,03 millió hátralékkal küzd.

Továbbá a Társulás és a Zalavíz Zrt álláspontjának ellentmondó az álláspontja Zalaszentiván, Alibánfa és Zalaszentlőrinc önkormányzatának, ahol a régi rendszer HD-ja és a megépített, felújított új rendszer HD-ja közötti megosztás a vita tárgya. Ezen 3 önkormányzat együttes nettó HD hátraléka 3,2 millió forint.

A Társulási Tanács 2011. november 29-i ülésén határozatot hozott a fennálló tartozások behajtásáról, valamint a tagokkal való önrész elszámolás módjáról és végső határidejéről.

További információk a Társulás hivatalos honlapján www.kazeg.hu rendelkezésre állnak.

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására és vízellátásának fejlesztésére

Előzmények

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 13 település együttesen a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítása és vízellátásának fejlesztése megoldására az l997. évi CXXXV. törvény alapján, annak előírásai szerint részben önálló jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulást hoznak létre , melyet Alapító Okiratba foglaltak.

Több éves előkészítő munka után a Társulás pályázatot adott be a KEOP – 1.3.0/09-2010-0017 számon (1. forduló). Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány részletezte, hogy milyen ütemezésben történhet meg a 2. forduló anyagainak előkészítése:

- Projekt Menedzsment Szervezet kiválasztása

- Lakossági tájékoztatás megkezdése, a projekt előkészítés fázis alatt folyamatos fenntartása

- A megvalósításhoz szükséges tervek és tanulmányok elkészítése

- A második fordulóhoz szükséges projektdokumentációk elkészítése

- A projekt megvalósítás közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása

Sikeres pályázat következtében a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 85%-os mértékéig, de legfeljebb 114.750.000.- Ft, azaz száztizennégymillió-hétszázötvenezer forint összegig nyert támogatást a Társulás.

A Támogatási Szerződés aláírása 2011. április 21-én történt meg.

1. ütem munkálatai 2011. évben

A Költség Haszon Elemzés (CBA) és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére egyszerű eljárás keretén keresztül a VTK Innosystem Kft. kapott megbízást.

Szerződéskötés: 2011. június 6.

A szükséges könyvvizsgálói faladatok elvégzésére egyszerű eljárás keretén keresztül Szijjártóné Gorza Klára kapott megbízást

Szerződéskötés: 2011. június 6.

A PR, kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatokra egyszerű eljárás keretén keresztül a VTK Innosystem Kft. kapott megbízást.

Szerződéskötés: 2011. június 6.

Megtörtént a Projekt Menedzsment Szervezet kiválasztása, melyet sikeres egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Control-Zala Kft. nyert meg.

Szerződéskötés: 2011. július 21.

Elkészült a tervezői tenderkiírás, melyet a KSZ (Közreműködő Szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.) minőség biztosítási rendszere 2011. november 30-val jóváhagyott. 2011. december 05-én  a KFF ( Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) benyújtásra került minőségbiztosítás céljából. Jóváhagyást követően  a Társulás megjelenteti az ide vonatkozó közbeszerzési kiírást.

Kifizetési kérelem és az ahhoz tartozó önrész biztosítása a Társulás részéről az előrehaladás mértéke miatt még nem történt.

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)

# 1.	BEVEZETÉS

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a 2. fejezetben meghatározott tevékenységek bevezetését támogatja a Pénzügyi Megállapodásban (Financing Memorandum-FM) (ISPA Projektszám: 2002/HU/16/P/PE/016) meghatározottak szerint.

A program hosszú távú célja: környezeti szempontból fenntartható és gazdaságosan működő, megfelelő technológiát és módszereket alkalmazó hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása Nyugat-Dunántúlon.

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiterjed a térség 281 településének mindegyikére (a monitoring sheet-ben jeleztük a település szám változását 280-ról 281-ra) és

- azon települések esetében, ahol még nem volt hulladékgyűjtő szolgáltatás, ott első ízben nyújt rendszeres szolgáltatást, azon települések esetében, ahol már részleges hulladékgyűjtő szolgáltatás megvalósult, a gyűjtés-szállítás hatékonyabbá tételét valósítja meg. Előző szolgáltatások a 352.817 lakos mindegyikét érintik (a Bizottsági határozatban szereplő 325 500 fős lakosságszámhoz képest történő változás szintén a monitoring sheet-ben jelezve lett),

- bevezeti a háztartási hulladék szelektív gyűjtését és létrehozza ezeknek az anyagoknak az újrahasznosításához és ismételt felhasználásához szükséges infrastruktúrát

- kiépíti a korszerű térségi lerakók hálózatát, összhangban a magyar és az EU jogszabályok környezetvédelmi rendelkezéseivel

- bezár számos kis és szétszórtan elhelyezkedő létező vagy tűrt, engedéllyel vagy anélkül működő helyi lerakót

- fokozza a lakosság környezettudatosságát (ami elengedhetetlen mind a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működése, mind a hulladék mennyiségének csökkentése szempontjából).

Számszerű mutatók (az eredeti FM-ben tervezett adatok)

| Fizikai mutató | Egység (pl. m, m3, db) | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| A lerakó területe | Ha | 8 |
| Hulladékátrakó állomás (3 db) | tonna/év | 41 000 |
| Szeméttelepek száma | Db | 13 |
| Gyűjtőhely | Db | 42 |
| Szállítójármű (új, tömörítő, 15 m3-es) | Db | 14 |
| Komposztáló kapacitás | tonna/év | 35 000 |
| Szelektáló kapacitás | tonna/év | 45 500 |
| Rekultiválandó lerakó | Db | 59 |

A monitoring fő mutatói a módosított FM szerint:

| Fizikai mutató | Egység (pl. m, m3, db) | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| A lerakó területe | Ha | 6 |
| Átmeneti hulladéktároló állomás (3 db) | tonna/év | 41 000 |
| Hulladékudvarok száma | Db | 13 |
| Gyűjtőszigetek száma | Db | 530 |
| Szállítójármű (új,15 m3-re tömörít) | Db | 18 |
| Komposztáló kapacitás | tonna/év | 35 000 |
| Szelektáló kapacitás | tonna/év | 41 500 |
| Rekultiválandó lerakó | Ha | 57 |

# 2.	A PROJEKT FONTOSABB ADATAI

## 2.1.	A Projekt alapadatai

| Projekt azonosító száma: | 2002 HU 16 P PE 016 |
| --- | --- |
| Projekt címe: | Nyugat-Balaton és Zala-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer |
| Helyszín: | Nyugat-Dunántúl, Magyarország |
| Időtartam: | Lehívhatóság kezdete:2005.05.20. A Financing Memorandum (FM) / Bizottsági Határozat (CD) dátuma: 2002.12.04 Projekt tényleges kezdődátuma: 2005.05.02. (Ép. I. Szerződés aláírás dátuma) Befejezés dátuma: 2010. 12. 31. Eredeti befejezési dátum: 2006.12.31. Tényleges befejezési dátum: 2010.12.31. |
| ISPA / KA hozzájárulás aránya: | 70 % Eredeti:70 % Módosított: 70 % |
| Előrelátható teljes lehívható költség az FM-ben / CD-ben: | 34.585.000 EUR Eredeti: 34.585.000 EUR Módosított: 34.585.000 EUR |
| ISPA / KA hozzájárulás maximális összege az FM-ben / CD-ben: | 24.209.500 EUR Eredeti: 24.209.500 EUR Módosított: 24.209.500 EUR |
| Ténylegesen elismert költségek: | 34.585.000 EUR |
| Tényleges ISPA / KA hozzájárulás összege: | 24.209.500 EUR |
| FM módosítások / Módosító határozat(ok): | 1. módosítás Dátum:2005.05.20 Rövid leírás: Az alkalmazandó közbeszerzési szabályok változása miatt a tender dokumentáció összeállításában késés történt, ezért a tervezett kezdési határidő további 6 hónappal meghosszabbításra került. 2. módosítás Dátum:2006.12.04. Rövid leírás: A projekt befejezési határideje 2010. december 31-re módosult. Illetve a felek rögzítették, hogy az újonnan hozzáadott, illetve kibővített fizikai elemekkel kapcsolatos kiadások 2006. július 4-től támogathatóak. 3. módosítás: Dátum: 2010.11.08. Rövid leírás: A módosítás a fizikai megvalósítás ütemtervének és a projekt indikatív beruházási költségeinek aktualizálása, valamint további gépek, járművek, tartozékok, edényzet és különböző fajta konténerek beszerzése és további rekultivációs munkák elvégzésére irányult. |

## 2.2.	Irányító Hatóság

| Irányító Hatóság: | A szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A szervezet címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Kapcsolattartó: Kovács Angéla |
| --- | --- |

## 2.3.	Közreműködő Szervezet

| Közreműködő Szervezet: | A szervezet neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A szervezet címe H-1011 Budapest, Fő u. 44-50. Kapcsolattartó: Lasch Tímea |
| --- | --- |

## 2.4	Végső KedvezménYezett

| Végső Kedvezményezett: | A szervezet neve: Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás, PLSZ: Zalabér Önkormányzata A szervezet címe: 8798 Zalabér, Rákóczi u. 2. Kapcsolattartó: Dékány Endre |
| --- | --- |

# 3.	A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLJAI

A program helyszíne Magyarország délkeleti része, közel a horvát és a szlovén határhoz. Felöleli Zala megye teljes területét (252 település), Somogy megye 3 települését és Vas megye déli részét (26 települést). E 4 580 km2-nyi térségben 352.817 állandó lakos él. A térség településeit az alacsony - általában kevesebb, mint 700 fő/km2 - népsűrűség jellemzi, néhány viszonylag nagyobb városcsoporttal. A programmal érintett térség nagyobb része a Balaton fokozottan védett vízgyűjtő területén fekszik.

A projekt megvalósulása előtti helyzet nem felelt meg a környezetvédelmi előírásoknak. A működő és felhagyott lerakók száma több mint 100 volt. Többségük a legcsekélyebb mértékben sem felelt meg a környezetvédelmi követelményeknek, semmiféle csurgalékvíz-elvezető/tároló rendszerrel nem rendelkeztek, s a hulladék takarására szolgáló alkalmas anyag sem állt rendelkezésre. A működő lerakók többségét nem a korszerű hulladékgazdálkodási gyakorlatnak megfelelően üzemeltették, következésképpen állandó veszélyt jelentettek a környezet egészére (vagyis a talajra és a felszíni vizekre, az állat- és növényvilágra, a levegő minőségére stb.) nézve.

A létrehozott integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiterjed a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosító és komposztáló berendezések létesítésére, a stratégiai hulladékátrakó állomás megépítésére, számos szeméttelep és gyűjtőhely kialakítására, s egy korszerű, a magyar és az EU jogszabályoknak mindenben megfelelő hulladéklerakó telep megépítésére. A program ezen felül felöleli számos olyan működő és felhagyott lerakóhely rekultiválását is, amely jelentősen veszélyezteti a környezetet.

A térséget hat gyűjtőterületre - Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Zalabér, Lenti, Celldömölk, Keszthely –lett felosztva. A térség újrahasznosítható szelektívhulladék-gyűjtő kapacitásának növelése céljából két módszert javasoltunk. A szelektált hulladékot egyrészt a háztartásokból, tartályokban és színes zsákokban gyűjteni, melyeket az újrahasznosító vagy komposztáló telepekre szállítanak. Másrészt a térségben számos szeméttelep és gyűjtőhely létesült. Az ömlesztett hulladékot az esetleg újra hasznosítható anyagoktól - zöld hulladék, papír, üveg, fém, textil és műanyag - elkülönítetten gyűjtik. Minden, újra nem hasznosítható anyagot a lerakóban kell elhelyezni, kivéve azokat, amelyeket a lerakóra vonatkozó engedély tilt.

A jelenlegi járműpark kibővült többcélú, automatikus tömörítővel felszerelt szemétszállító járművekkel, amelyek eléggé rugalmasan alkalmazkodnak a hulladékfajták folyamatosan változó mennyiségéhez.

Jelentős tájékoztatást kellett végezni annak érdekében, hogy növekedjék a szelektív hulladékgyűjtés eredményessége, fokozódjék a környezettudatosság és kifejeződjék az Európai Unió finanszírozásának érdeke.

A projektmenedzsment csoport támogatására eredetileg technikai segítségnyújtás lett tervezve, mely szolgáltatást a módosított FM-ben már nem igényelte a Kedvezményezett.

A projekt össze lett hangolva korábbi PHARE projektekkel, amelyek keretében lerakók építése – Zalaegerszeg, Nagykanizsa -, továbbá Hulladékátrakó állomás– Keszthely -, valamint hulladékudvar – Zalaszentgrót –továbbfejlesztése valósult meg.

A térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer az alábbi infrastrukturális elemeket tartalmazza:

- Zalabér: 800 000 m3 kapacitású új lerakó, újrahasznosító és komposztáló üzem

- Zalaegerszeg: meglévő lerakó, újrahasznosító rendszer és komposztáló üzem,

- Nagykanizsa: új lerakó létesítése 2003-ban Phare támogatással, újrahasznosító és

komposztáló üzem,

- Celldömölk: átrakó állomás és komposztáló üzem,

-Keszthely: átrakó állomás (Phare támogatásból megépült), komposztáló és

újrahasznosító üzem,

- Lenti: átrakó állomás, komposztáló és újrahasznosító üzem,

Mindezeket a létesítményeket a vonatkozó EU irányelvekkel összhangban kellett megtervezni. A program tervezett élettartama 25 év, teljes körű üzemeltetésének tervezett kezdete 2008 volt.

Célkitűzések:

A projekt hosszú távú célja környezeti szempontból fenntartható és gazdaságilag életképes hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Nyugat-Dunántúlon a megfelelő technológiák és módszerek felhasználásával.

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer 281 helyi önkormányzatra terjed ki a régióban és 352 817 lakost érint.

A program:

- Először nyújt rendszeres hulladékgyűjtési szolgáltatást a projekt területének állandó lakosai számára.

- Megvalósítja a háztartási hulladék szelektív gyűjtését és kialakítja az anyagok újrahasznosításához és újrafelhasználásához szükséges infrastruktúrát.

- Teljessé teszi a magyar és EU-s jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseket alkalmazó modern, regionális lerakóhelyek hálózatának kialakítását.

-	Lezárja a nagyszámú kis és nagy mértékben szétszórt, engedéllyel, vagy anélkül működő meglévő és megtűrt helyi lerakóhelyek rendszerét.

Fokozza a közvélemény környezettudatos gondolkodását (ez mind a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működtetése, mind a hulladékok mennyiségének csökkentése szempontjából fontos).

Teljesítménymutatók:

A projekt eredményeképpen a régió lakossága a jelenlegi 84 %-hoz képest 100 %-ban részesül a hulladékbegyűjtésből.

A projekt eredményeképp 2014-re 65%-ra fog csökkenni a lerakóhelyeken elhelyezett szervesanyag mennyiség.

A fenti, FM-ben meghatározott célokat mind az építési, mind a beszerzési, mind a szolgáltatási oldalon kiírt tenderek segítségével megvalósítottuk.

Az FM-et 2002.12.04-én írták alá, a projekt tényleges kezdődátuma: 2005.05.02. (Építés I. szerződés aláírás) volt. Az utolsó szerződés aláírására (beszerzés II.) 2010.10.19-én került sor

A projekt céljainak megvalósulását elősegítő szerződések az alábbiak voltak (a részletes bemutatásuk a jelentés 5. pontjában található):

Építési tenderek:

- 1. Szerződés, Tender I.

Megvalósult létesítmények:

Nagykanizsa I.: válogatómű, komposztáló, hulladékgyűjtő udvar bővítése

Nagykanizsa II.: hulladékgyűjtő udvar

Letenye: hulladékgyűjtő udvar

Zalakaros: hulladékgyűjtő udvar korszerűsítése

131 db hulladékgyűjtő sziget építése

- 2. Szerződés, Tender II.:

Megvalósult létesítmények:

Zalabér: nem veszélyes hulladéklerakó, komposztáló, válogató mű

Keszthely: komposztáló, válogató mű, hulladékgyűjtő udvar

Zalaszentgrót: hulladékgyűjtő udvar bővítése

Vasvár: hulladékgyűjtő udvar

Celldömölk: hulladékgyűjtő udvar, hulladékátrakó, komposztáló

172 db hulladékgyűjtő sziget

- 3. Szerződés, Tender III.

Megvalósult létesítmények:

Zalaegerszeg: válogató mű, komposztáló, hulladékgyűjtő udvar

Zalaegerszeg II.: hulladékgyűjtő udvar

Lenti: komposztáló, hulladékátrakó állomás, bálázó csarnok, hulladékgyűjtő udvar

Lenti II.: hulladékgyűjtő udvar

Zalalövő: hulladékgyűjtő udvar bővítése

219 db hulladékgyűjtő sziget

- 4,5,6. szerződés, Tender IV.:, Rekultivációs építési tender:

3 részajánlati körben, 3 db szerződés keretén belül összesen 133 db lerakó rekultivációja valósult meg.

- 7. szerződés, Tender V.: Projekt-megtakarításból finanszírozott, rekultivációs építési tender:

További két települési hulladéklerakó rekultivációja valósult meg.

Szolgáltatási tenderek:

- 8. szerződés: Mérnök tender

- 9. szerződés: Technikai segítségnyújtás a környezeti felülvizsgálathoz és a rekultiváció tervezéshez

- 10. szerződés. Nyilvánosság tájékoztatása

- 11. szerződés: A Projekt-megtakarításból finanszírozott második Mérnök tender

- 12. szerződés: Zárójelentés, CBA készítés (szintén projekt-megtakarításból)

Beszerzési tenderek:

  - 13. szerződés:

57 690 db 120 literes hulladékgyűjtő edényzet, 1590 db 1100 literes felülürítős szelektív hulladékgyűjtő konténer, 262 db 2500 literes alulürítős paneles szelektív hulladékgyűjtő konténer beszerzése.

    - 14. szerződés:

298 db 2100 literes alulürítős paneles szelektív hulladékgyűjtő konténer beszerzése

    - 15. szerződés

6 db tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 16 m3-es felépítménnyel, 3 db tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 20 m3-es felépítménnyel, 2 db görgős konténerszállító gépjármű daruval és 2 db 32 m3-es nyitott, osztott görgős konténerrel, görgős konténerszállító pótkocsival beszerzése

  - 16. szerződés

4 db forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű, min. 15 m3-es felépítménnyel

3 db forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű, min.19 m3-es felépítménnyel beszerzése

  - 17. szerződés

2 db mobil aprítógép, 2 db mobil dobrosta, 4 db mobil aprítógép, 4 db mobil dobrosta beszerzése

  - 18. szerződés

2 db kompaktor, 1 db dózer beszerzése

  - 19. szerződés

6 db teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó,4 db bálaszállító targonca forgatható bálafogóval beszerzése

    - 20. szerződés, Projekt-megtakarításból:

200 db 1100 literes felülürítős szelektív hulladékgyűjtő konténer beszerzése

    - 21. szerződés, Projekt-megtakarításból:

2 db tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m3-

es felépítménnyel,

1 db görgős konténerszállító gépjármű daruval és 2 db 32 m3-es nyitott, osztott görgős konténerrel

    - 22. szerződés, Projekt-megtakarításból:

1 db Kompaktor, 2 db Szívó-seprőgép, 1 db Nagydarabos lánctalpas hulladékdaráló

1 db Emelőfülkés ipari gémes lánctalpas rakodógép

3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető 1 m³-es homlokrakodó kanál, két-munkahengeres fogzott szegélyű gallyleszorítóval

3 db JCB 531-70 típusú homlokrakodóra szerelhető bálaforgató,

9 db 32m³-es zárt, görgős préskonténer a hozzá tartozó présfejjel és kezelőkonzollal

4 db 30 m³-es zárt, görgős konténer,

4 db 30 m³-es billenő fedelű, „zárt” görgős konténer

4 db 15 m³-es nyitott görgős konténer

2 db 23 m³-es nyitott görgős konténer

A 3 db építési szerződés során összesen 1 db 800 000 m3 összkapacitású hulladéklerakót (Zalabér), 9 db hulladékgyűjtő udvart (Keszthely, Vasvár, Celldömölk, Nagykanizsa, Letenye, Zalaegerszeg-2 db, Lenti-2db), 6 db komposztálót (Zalabér, Keszthely-bővítés, Celldömölk, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Lenti), 4 db válogatóművet (Zalabér, Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg), 2 db hulladékátrakó állomást (Celldömölk, Lenti) és 522 db hulladékgyűjtő szigetet építettünk, valamint további 4 db meglévő hulladékgyűjtő udvart bővítettünk, korszerűsítettünk (Zalaszentgrót, Nagykanizsa, Zalakaros, Zalalövő).

A 4 db rekultivációs építési szerződés keretén belül összesen 57,65 ha meglévő hulladéklerakó rekultiválását végeztük el.

A komposztáló művek segítségével sikerül a lerakott szerves anyag mennyiséget a vállalt százalékra csökkenteni, a további létesítmények segítségével pedig sikerült bevezetni a térségben a szelektív hulladékgyűjtést, és növelni a hulladék újrafelhasználásának arányát, valamint elérni a rendszeres hulladékgyűjtési szolgáltatást, továbbá azt, hogy a lakosság 100 %-a részesüljön a hulladékgyűjtési szolgáltatásban.

A hulladékgyűjtő udvaron a következő hulladékok szelektív gyűjtésére kerül sor:

Veszélyes hulladékgyűjtő (elektronikai),

Háztartási lom,

Fémhulladék,

Üveghulladék

Műanyaghulladék,

Papírhulladék,

Zöldhulladék,

Építési- és bontási hulladék.

A hulladékgyűjtő szigeteken 4 db 1 100 l-es hulladékgyűjtő edény elhelyezésére kellett szilárd burkolatot kialakítani, melynek nagysága egységesen minden sziget esetében 7,50x2,00 m.

A beszerzett gépek, járművek segítségével megvalósult az anyagok újrahasznosításához és újrafelhasználásához szükséges infrastruktúra.

A teljes körű üzemeltetés kezdetének időpontja 2011-re változott. 2009-től véglegesen átadásra kerültek a beszerzési tender kapcsán beszerzett gépek, eszközök. A létesítményeket azok műszaki átadás-átvétele után, az állagromlás, illetve a garanciális hibák felszínre kerülése céljából azonnal ideiglenes üzemeltetésre átadtuk. A garanciális időszakban eddig előforduló kisebb hibákat a Vállalkozó minden esetben javította. A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjét nyílt közbeszerzési eljárás útján választjuk ki. A létesítmények valós üzemelése 2011-től indult.

A tendereztetés során megtakarított összeg (2.498.010,23) egy részét további –a térségben megvalósuló-rekultivációs, illetve gépbeszerzési tender megvalósítására használtuk fel.

A projekt során megvalósult nagyobb létesítményeket az alábbi térképen mutatjuk be:

Üzemeltető felkészültsége

A hulladékkezelési rendszer megvalósításának folyamatában a Társulási Tanács határozatban fogadta el az Üzemeltetési Koncepciót. A terv lényege, hogy figyelembe veszi a meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek kapacitásait, illetve az önkormányzatok által hozott rendeleteket. Hosszabb távon a kialakított rendszernek egyformán kell szolgálnia egy felzárkóztatást azokon a helyeken, ahol még fejletlenebb a hulladékgazdálkodás, továbbá egy egyre magasabb színvonalú szolgáltatást ott, ahol a lehetőségek és az igények párhuzamosíthatók. A kistelepüléseken biztosítani kell mind a házhoz menő, mind pedig a szigeten történő szelektív gyűjtést, az időszakonkénti lomtalanítást, és mindemellett szakaszosan be kell indítani a házi komposztálást. A nagyobb településeken, elsősorban a városok egyes részein folyamatosan be kell indítani a házi komposztálás mellett a házhoz menő (zsákos) zöldhulladék-gyűjtést. Ez a területen eltérő díjterheket eredményezne. A Társulási Tanács úgy határozott, hogy a rendszer egységes műszaki megléte miatt lakosegyenérték-arányosan kell a pótlási-fejlesztési alapot képezni. Az alap amortizációarányos, mértéke a valós és nem elméleti elhasználódáshoz igazodik, bevezetése pedig pénzügyileg folyamatos. A projekt műszaki lezárását követően kerül sor egy esetleges pótlási-fejlesztési koncepció elkészítésére. Ehhez szükséges a jelenlegi szolgáltatók némelyikének bevonása is ott, ahol közép távon a társulás területén belül hulladékgazdálkodási mikro-térség kialakítására van lehetőség. Az alap felhasználásáról mindaddig a Társulási Tanács az éves költségvetésében rendelkezik.

Eddigi üzemeltetési tapasztalatok, fejlesztési területek:

Az ideiglenes üzemeltetés során fellelt hiányosságok egy részét a projekt-megtakarítás terhére kiírt eszközbeszerzési pályázatokban törekedett rendezni a Kedvezményezett. A továbbiakban pályázati úton célszerű lesz a mechanikai biológiai hulladék-előkezelés (MBH) infrastruktúráját kialakítani a zalabéri, zalaegerszegi és a nagykanizsai lerakók esetében. Ugyancsak szükségesnek látszik további hulladékudvarok létesítése a projekt területén.

Az üzemeltetést összehangoljuk más projektek során épített létesítmények működésével. A szennyvíziszap komposztálás tekintetében Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Celldömölk településeken működik regionális települési szennyvíztisztító. A víztelenített 15-24 tömegszázalékos szárazanyag tartalmú iszap zöld hulladékkal történő komposztálására a technikai feltételek adottak (komposztálótér, számítógépes komposztáló program az adott kiegészítőkkel, komposztforgató homlokrakodó stb.). A szennyvíziszap zöldhulladékkal történő komposztálása bent van az üzemeltetési utasításban, mely a végtermék rézsűtakarásra lesz felhasználva, egyéb föld és ásványi anyag hozzákeverésével.

Díjak alakulása:

A Kedvezményezett (Társulás) az eszközök használatáért (a szennyező fizet elv alapján) Lakos-egyenérték arányos használati díjat szed be a közszolgáltatóktól. A közszolgáltatók pedig a hatályos jogszabályok szerinti árképzést kötelesek alkalmazni, amelynek megfelelően a használati díjat értelemszerűen beépíthetik – és be is építik – a szolgáltatási díjba.

A projektgazda stratégiai elképzelései:

A hulladékpiramis elv alkalmazása Magyarországon sajnos még mindig gyerekcipőben jár, azaz prioritást élvez 70 %-ban a végleges lerakással történő ártalmatlanítás.
Megelőzés:
A piramis tetején a megelőzésnél a projektgazdának és az üzemeltetőnek közösen a következő koncepciója lehet PR cég bevonása mellett:

Mint a szelektív hulladékgyűjtés koordinálója a közeljövőben valamely csomagolási hulladék termékdíj koordináló szervezettel szerződés megkötésére kerülhet sor. Így a megelőzés az óvodai iskolai szervezett és irányított oktatásra, nevelésre koncentrálódik, bevonva a közszolgáltatókat. A megelőzésnél a házi komposztálás oktatását is előtérbe szeretnénk helyezni,a "zöldkukás" biológiai lebomló hulladékgyűjtés mellett, továbbá az oktatási és önkormányzati intézményekben bevezetni a szelektív csomagolási hulladék- gyűjtést, az egyéb koordináló szervezetek nyújtotta lehetőségek mellett, pl.: szárazelem gyűjtés. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik és feláll valamely zöld kommandó, a jogszabályokból fakadó gyűjtés ellenőrzésében aktív részvételt vállalunk.

Újra-használat:
Az újra-használatot egyrészt a hulladékudvarokba lakosság által beszállított iparcikkekből válogatással lehet megoldani, másrészt a végleges lerakásra szánt inert és fa csomagolási hulladékok válogatásával, és előkezeléssel történő termékké alakításával lehet elvégezni, illetve ezzel tervezünk. Sajnos a hulladékudvarba beszállított még használható hulladékok újra-használata jogszabályilag nehézkes, nem beszélve a hulladékból termék procedúra engedélyezéséről, de jogszabályi változásnál szeretnénk alkalmazni. 
Újrahasznosítás:

A jelenlegi csomagolási frakciók (papír-műanyag-üveg) és zöld hulladék gyűjtése mellett tervezzük a házhoz menő zsákos gyűjtést, illetve a köztéri gyűjtés (fém társított csomagolási ) frakcióbővítését is. Továbbá az inert hulladék feldolgozás terén tervezzük a továbblépést, nagy teljesítményű mágnesleválasztós beton törőgép alkalmazásával, útalap előállítását.

Égetés:
A mechanikai biológiai hulladékkezelő technológia alapjai adottak a zalabéri hulladékkezelő műben, úgymint porleválasztó különböző lyukméretű dobrosta. Fejlesztéssel az adott és jogszabályban meghatározott KJ fűtőértékű energetikai alapanyagot elő tudjuk állítani, adott begyűjtési mód alkalmazásával, melyhez már részben adott a zöldhulladék eltérítése.

Lerakás:
Intenzívebb csomagolási és zöld hulladék eltérítés a házhoz menő gyűjtés bővítésével, illetve a depón történő nagy darabos hulladékok visszaválogatásával, pl: autógumi, elektromos hulladék, vashulladék, stb. illetve a nagy darabos lom hulladék aprításával mágnes leválasztós dobrosta alkalmazásával, mely adott esetben fatüzelésű erőművekben fűtő alapanyagot hoz létre.

Kockázatok megoszlása a Projektgazda és az Üzemeltető között

A projektgazda a társult önkormányzatok által létrehozott önkormányzati társulás. Vezető szerve a Társulási Tanács a törvényben és alapító okiratban rögzített kompetenciákkal és szavazati arányokkal. A hulladékgazdálkodásért felelősek az egyes települési önkormányzatok, a feladatellátást és díjakat rendeleteikben rögzítik. Egyértelmű, hogy a társulás döntéseivel ellentétes jogalkotásból fakadó felelősség a települési önkormányzatokat terheli, mint az egyes kedvezményezetteket.

A társulási tanács előkészítő és egyéb – a társulási tanács kizárólagosságát nem érintő kérdésekben – a társulás egy ún. Társulási Operatív Tanácsot (TOT) és Felügyelő Bizottságot működtet. A TOT tagjai a nagyvárosokon kívül minden olyan település által delegált választott politikai vezetők, ahol a projekt keretein belül létesítmény valósult meg, azaz hosszútávon mikro-térségi központtá válhat. A TOT tagok egyéb fórumaikon keresztül (pl. Többcélú Kistérségi Társulás) információs kötelezettséget is vállaltak.

A regionális feladat ellátási kötelezettség szervezéséért a társulás egyszemélyes zártkörű részvénytársaságot alapított. Az alapítási döntés elfogadásakor a társulási határozat mellett az egyes társult önkormányzatok határozataikkal is megerősítették a döntést azzal, hogy a közszolgáltató kiválasztásának jogát, továbbá az árhatósági szerepkört fenntartják maguknak.

Pontosan a kockázatok csökkentése, valamint az egyértelmű döntési folyamatok érdekében a Zrt. alapítója, azaz az önkormányzati társulás úgy határozott, hogy a jogszabályoknak megfelelően Igazgató Tanácsot (IT), valamint Felügyelő Bizottságot (FB) működtet. Tagjai az alapító döntésének megfelelően a TOT tagjaiból kerülnek ki, ezáltal biztosítva a döntési folyamatok koherenciáját.

Az többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítását szabályozó kormányrendelet indokolt esetben lehetőséget biztosít a jövőben is IT-k működtetésére ott, ahol azt a méret, illetve a gazdasági jelentőség indokolja. Tekintettel arra, hogy társulásunkat 281 önkormányzat alkotja, ez önmagában is indokolttá teszi az Igazgatótanács Működtetését. A Zrt IT és FB tagok mindezidáig társadalmi megbízatás keretében látták el tevékenységüket.

# 4.	SPECIÁLIS FELTÉTELEK

A programra vonatkozó különleges feltételek

A programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

- Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

(a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

(b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

Ilyen jellegű változás nem történt a projekt lefutása során.

- A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához.

A rendszer üzemeltetési bevételei biztosítani fogják az eszközök fenntartható üzemeltetését. Ezt a követelményt kielégítendő született döntés a használati díj bevezetéséről.

- Az előleg második részletére vonatkozó feltételek

(a) A program összeegyeztethetősége és kapcsolódása a vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási tervvel, továbbá annak bemutatása, ahogyan a projektbe vont hulladéklerakók illeszkednek a tervhez.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Környezetvédelmi Felügyelőség (az illetékes hatóság) 235/14/2003 sz. határozatában a következőt nyilatkozta: „A Nyugat-Balaton és Zala Völgye Projekt regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere illeszkedik a vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Tervhez. A Projekt intézkedései, és a tervezett hulladékkezelő létesítmények kapacitása megfelel a Terv előirányzatainak”.

A projekt területén három regionális hulladéklerakó üzemel: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, illetve Zalabér. A három lerakóból kettő (Zalaegerszeg és Nagykanizsa) PHARE támogatással, míg Zalabér a tárgyi projekt keretében ISPA/KA támogatással valósult meg. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben előírtak szerint a 3 lerakó egymástól mért távolsága meghaladja az előírt minimális 15 km-es távolságot.

(b) A konzorciális szerződéssel érintett valamennyi település aláírása.

2003. augusztus 8-ra valamennyi aláírás rendelkezésre állt.

(c) Mindazon vonatkozó dokumentum benyújtása, amely igazolja, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálati (EIA) eljárást a 97/22/EK-val módosított 85/337/EGK Irányelv rendelkezéseivel összhangban végrehajtották, az érzékeny (vagyis a jövőben meghatározandó Natura 2000) területekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt.

Nyugat-Dunántúli Regionális Környezetvédelmi Felügyelőség (az illetékes hatóság) 2003.10.12-i, 235/14/2003 sz. határozatában az alábbi nyilatkozat is szerepel: „Az EIA-eljárást a 97/11/EC alapján módosított, 85/337/EEC számú Direktíva előírásai szerint hajtották végre”.

A NATURA 2000 helyszínekkel kapcsolatban a 2004.08.14-i keltű, 5674/2002 számú határozatában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága (az illetékes hatóság) az alábbiakat nyilatkozta: „A Zalabér 03096/2, 03096/6, 03096/10, 03096/11, 0101 helyrajzi számú építési területek nem tartoznak a potenciálisan NATURA 2000 minősítésű területekhez.”

(d) Annak megerősítését, hogy a projekt végrehajtó egységet - ahogyan azt a Bizottságnak előterjesztették - ténylegesen kijelölték.

Ez a kijelölés a Konzorciumi-, majd a Társulási Megállapodás megfelelő fejezetében megtalálható.

Az EC elfogadott minden Projekthez rendelt, a Pénzügyi Megállapodásban szereplő különleges feltételt, kivéve a 2004. július 29-i levelük „a” pontjában szereplő feltételt. Ugyanakkor az illetékes Regionális Környezetvédelmi Felügyelet (WTREI) azt nyilatkozta, hogy a Projekt mindenben megfelel a Regionális Hulladékgazdálkodási Terv (RWMP) előírásainak. A Regionális Hulladékgazdálkodási Tervet 2004. szeptember 21-én megküldték a DG Environment szervezetének.

# 5.	TENDEREK ÉS SZERZŐDÉSEK

| Szerződés (száma, fajtája, leírása) | Tender fajtája | Tenderfelhívás közzétételének napja (TED) | Szerződés Összege (eredeti)/becsült összeg (€) | Társfinanszírozás fajtája (közös/párhuzamos) | Szerződés aláírásának dátuma, nyertes Vállalkozó neve | Költség- többlet (+)/megta- karítás (-) (€) | Költség- többlet finanszí- rozója | Módosítás dátuma(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tender I.: Hulladékkezelő mű (Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros) (KA-2-2002-216-008) építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2005. január 27 | 3 214 523/ 3 272 316 | közös | 2005. május 2. Betonút Szolgáltató és Építő Zrt | szerződéses árhoz képest: -2535,77 | - | 1. sz (Megbízó nevének javítása): 2005.10.17 2. sz (Megbízó nevének javítása): 2006.02.21 3. sz (határidő módosítás): 2006.06.07 |
| Tender II.: Hulladékkezelő mű (Zalabér, Keszthely, Zalaszentgrót, Vasvár, Celldömölk) (KA-2-2002-216-01) építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2006. június 3. TED Módosítva::2006. június 16 | 6 398 031,52/ 6 555 000 | közös | 2006. szeptember 18. Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. | szerződéses árhoz képest +686 948,77 | EU, Magyar Állam, Zalaispa Társulás (70:20:10 arányban) | 1.sz. (határidő-módosítás): 2007.08.31. 2. sz.(szerződéses árnövekedés): 2008.04.30 3. sz.(Zalabér hulladéklerakóra extra bankgarancia) 2008.04.30. |
| Tender III.: Hulladékkezelő mű (Zalaegerszeg, Lenti, Zalalövő KA-2-2002-216-02) építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2005. április 15. | 5 048 792,38/ 4 991 000 | közös | 2006. február. 24. Vegyépszer Építő és Szerelő ZRt. | szerződéses árhoz képest -5 497,66 | - | 1.sz. (Kivitelező bankszámla számának javítása): 2006.04.14 2. sz. (határidő módosítás): 2007.02.23. |
| Tender IV.: Rekultiváció (KA-2-2002-216-003LOT1 KA-2-2002-216-003 LOT2 KA-2-2002-216-003 LOT3) Építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2008. április 25. KB | RAK 1.: 2 987 472/ 9 581 000 (RAK 1-2-3. összesen becsült) | közös | 2008.július.14. M-V ZALA 2008 Konzorcium | szerződéses árhoz képest -279 000,35 | - | 1.sz. (szerződéses ár csökkenés): 2009.10.19 2. sz. (tartalékkeret felhasználása): 2009.10.19 |
|  |  |  | RAK 2.: 2 855 722/ 9 581 000 (RAK 1-2-3. összesen becsült) | közös | 2008.július.14. M-V ZALA 2008 Konzorcium | szerződéses árhoz képest -0,91 | - | 1. sz. (tartalékkeret felhasználása): 2009.10.19 |
|  |  |  | RAK 3.: 2 133 957/ 9 581 000 (RAK 1-2-3. összesen becsült) | közös | 2008.július.14. Green Network Kft. | eredeti szerződéses árhoz képes +132.577,49 | EU, Magyar Állam, Zalaispa Társulás (70:20:10 arányban) | 1.sz. (szerződéses ár növekedés): 2009.10.21 |
| Tender V.: Rekultiváció (KA-2-2002-216-009) Építés | Nemzetközi nyílt, FIDIC piros könyv | 2010. 01.05. TED | 274 500/450 000 | közös | 2010. április 19. Rekultiváció 2010 Konzorcium | eredeti szerződéses árhoz képes - 50 000 | - | - |
| Mérnöki, tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások (KA-2-2002-216-005) szolgáltatás | Nemzetközi nyílt Közbeszerzés Magyar Kbt. | 2005. március18. | 545.300/778.888 (Projekt elején tervezett, nem módosított FM szerinti) | közös | 2005. június 13. Utiber Kft. | eredeti szerződéses árhoz képes +136.303,20 | EU, Magyar Állam, Zalaispa Társulás (70:20:10 arányban) | 1.sz. (Megbízó nevének javítása) 2005.10.17. 2.sz. (Megbízói név változás) 2006.02.13. 3.sz. (szerződéses ár növekedés): 2009.01.23. |
| Technikai segítségnyújtás a környezeti felülvizsgálathoz és a rekultiváció tervezéshez (KA-2-2002-216-007) szolgáltatás | Nemzetközi nyílt Közbeszerzés Magyar Kbt. | 2005.aug.05.KB 2005. július .23. TED | 1 190 000/1 262 308 (Projekt elején tervezett, nem módosított FM szerinti) | közös | 2005. október 19. SOLVEX Környezet-és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. | eredeti szerződéses árhoz képes +127 052 | EU, Magyar Állam, Zalaispa Társulás (70:20:10 arányban) | 1.sz.( Megbízó nevének javítása): 2006.02.13 2.sz. (műszaki tartalom módosulás) 2006.07.25 3.sz (műszaki tartalom, határidő, szerződéses ár módosulása): 2007.02.15 |
| Nyilvánosság tájékoztatása (PR) (KA-2-2002-216-006) szolgáltatás | Nemzetközi nyílt Közbeszerzés Magyar Kbt. | 2005. aug. 05.KB 2005.július .26. TED | 532 260/764 045 (Projekt elején tervezett, nem módosított FM szerinti) | közös | 2005. december 01. OPTIMUS S:A: | Nincs. | - | 1.sz. módosítás (pü-i ütemterv módosítás) Dátum: 2007.03.28. |
| Szállítójárművek, berendezések és edények beszerzése (KA-2-2002-216-004/1 KA-2-2002-216-004/2 KA-2-2002-216-004/3 KA-2-2002-216-004/4 KA-2-2002-216-004/5 KA-2-2002-216-004/6 KA-2-2002-216-004/7 beszerzés | Nemzetközi nyílt, Közbeszerzés Magyar Kbt. | 2007. november 07 KB 2007. november 03. TED | LOT 1.: 1.216.755/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26. OTTO Hungária Kereskedelmi Kft.. | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 2.: 208 302/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26. OTTO Hungária Kereskedelmi Kft.. | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 3.: 1 253 838/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26 Renault Trucks Hungária Kft. | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 4.: 922 590/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26 Renault Trucks Hungária Kft. | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 5.: 1 432 600/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.július.01. Városkert Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 6.: 870 000/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26. Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.. | Nincs. | - | - |
|  |  |  | LOT 7.: 531 000/ 7 030 000 (beszerzés összesen becsült) | közös | 2008.február.26. Terra Hungária Építőgép kft. | Nincs. | - | - |
| Mérnöki, tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások (KA-2-2002-216-001-TN) szolgáltatás | Szolgáltatás, zárt | 2010.április 29. | 27 850/- | közös | 2010.május.04. Utiber Kft. | Nincs. |  |  |
| Záródokumen-táció, CBA elkészítése (KA-2-2002-216-002-TN) szolgáltatás | Szolgáltatás, zárt | 2010. március 26. | 18 340/- | közös | 2010. április. 15. Út-teszt Kft. | Nincs. | - | - |
| Szállító-járművek, berendezések és edények beszerzése (KA-2-2002-216-010, -011 és -012) Beszerzés | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, Magyar Kbt | 2010. június 08. TED | LOT 1. 1.616.000/1.400.000 | közös | 2010. október 04. Városkert Kft. | Nincs. | - | - |
|  | Gyorsított meghívásos Magyar Kbt |  | LOT 2. 440.000/600.000 |  | 2010. október 19. Városkert Kft. |  |  |  |
|  | Nemzetközi nyílt, Közbeszerzés Magyar Kbt |  | LOT 3. 38 600/40.000 |  | 2010.augusztus. 25. SIEX Kft. |  |  |  |

### 5.1.	Végrehajtott tevékenységek/ elvégzett munkák leírása

| Tevékenység / Munka | Befejezési dátum(áta-dás-átvétel lezárása) | Használatbavételi engedély dátuma | Próbaüzemet végző céggel való szerződés-kötés időpontja | Megjegyzés / magyarázat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési tender I.: Nagykanizsa I.: válogatómű, komposztáló, hulladékgyűjtő udvar bővítése | 2006.09.01. | 2006.10.03. | 2006.09.01. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Nagykanizsa II.: hulladékgyűjtő udvar | 2006.09.01. | 2006.11.08. | 2006.09.01. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Letenye: hulladékgyűjtő udvar | 2006.09.01. | 2006.12.29. | 2006.09.01. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Zalakaros: hulladékgyűjtő udvar korszerűsítése | 2006.09.01. | A kivitelezés előtt már megvolt. | 2006.09.01. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| 130 db hulladékgyűjtő sziget építése: Letenye környéki, | 2006.08.21. | A magyar jogszabályok nem írják elő használatbavételi engedély szükségességét a hulladékgyűjtő szigetek esetében. | Végleges üzemeltetésre több ütemben az 2009.06.02. és 2010.06.15. között átadva. |  |
| Nagykanizsa környéki, | 2006.08.21. |  |  |  |
| Nagykanizsai | 2006.09.05. |  |  |  |
| Építési tender III.: Zalaegerszeg: válogató mű, komposztáló, | 2007.07.16. | 2007.10.30. | 2007.09.21. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| hulladékgyűjtő udvar |  | 2007.10.18. |  |  |
| Zalagerszeg II.: hulladékgyűjtő udvar | 2007.07.16. | 2007.10.29. | 2007.09.21. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Lenti: komposztáló, hulladékátrakó állomás, | 2007.07.16. | 2007.12.29. | 2007.09.17. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| hulladékgyűjtő udvar |  | 2007.12.28. | 2007.09.17. |  |
| Lenti II.: hulladékgyűjtő udvar | 2007.07.16. | 2007.12.28. | 2007.09.17. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Zalalövő: hulladékgyűjtő udvar bővítése | 2007.07.16. | A kivitelezés előtt már megvolt. | 2007.09.20. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| 217 db hulladékgyűjtő sziget Zalalövő környéki, | 2007.09.13. | A magyar jogszabályok nem írják elő használatbavételi engedély szükségességét a hulladékgyűjtő szigetek esetében. | Végleges üzemeltetésre több ütemben az 2009.06.02. és 2010.06.15. között átadva. |  |
| Zalaegerszeg város, | 2007.09.13. |  |  |  |
| Zalaegerszeg körzet, | 2007.09.13. |  |  |  |
| Lenti körzet | 2007.09.13. |  |  |  |
| Építési tender II.: Zalabér: nem veszélyes hulladéklerakó, komposztáló, válogató mű | 2008.04.30. | 2008.07.23. | 2008.09.24. Végleges üzemeltető kiválasztva: 2008.12.31. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Keszthely: komposztáló, válogató mű, hulladékgyűjtő udvar | 2007.12.13. | 2008.06.13. | 2008.05.15. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Zalaszentgrót: hulladékgyűjtő udvar bővítése | 2007.09.26. | A kivitelezés előtt már megvolt. | 2008.05.15. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Vasvár: hulladékgyűjtő udvar | 2007.09.26 | 2008.04.15. | 2008.04.29. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| Celldömölk: válogató mű, komposztáló hulladékgyűjtő udvar | 2007.12.12. | 2008.05.20. | 2008.05.15. | A végleges üzemeltetőt a Kedvezményezett közbeszerzés útján választja ki. |
| 183 db hulladékgyűjtő sziget: Zalaszentgrót és körzete, | 2007.09.18. | A magyar jogszabályok nem írják elő használatbavételi engedély szükségességét a hulladékgyűjtő szigetek esetében. | Végleges üzemeltetésre több ütemben 2009.06.02. és 2010.06.15. között átadva. |  |
| Celldömölk és körzete, | 2007.10.24. |  |  |  |
| Vasvár és körzete, | 2007.10.25. |  |  |  |
| Zalakaros és körzete, | 2007.10.18. |  |  |  |
| Keszthely, Hévíz és körzete: | 2007.11.15. |  |  |  |
| Építés IV. tender RAK 1.: 47 db hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése | 2009.11.23 | - | - | A kiírással ellentétben a RAK 1. munkái során összesen 46 db rekultiváció valósult meg, a Kehidakustányon található hulladéklerakót a szerződés aláírása után ugyanis az illetékes Nemzeti Park felszámolta. Az elmaradó tétel a Szerződés Elfogadott Végösszegét csökkentette. |
| RAK 2.: 52 db hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése | 2010.01.07. | - |  |  |
| RAK 3.: 34 db hulladéklerakó rekultivációjának elvégzése | 2009.10.21. | - |  |  |
| Beszerzési tender: LOT 1.: | 2008.06.30. | - | A hulladékgyűjtés és szállítás, valamint a Zalabéri HKK üzemeléséhez szükséges gépek, eszközök t végleges üzemeltetésre 2009.06.02. és 2010.06.15. között több ütemben átadva. | A végleges üzemeltetőnek nem átadott eszközök esetében Közbeszerzés útján választják ki az Üzemeltetőt. |
| LOT 2.: | 2008.06.09. |  |  |  |
| LOT 3.: | 2008.09.18. |  |  |  |
| LOT 4.: | 2008.09.18. |  |  |  |
| LOT 5.: | 2008.10.29. |  |  |  |
| LOT 6.: | 2008.06.11. |  |  |  |
| LOT 7.: | 2008.06.24. |  |  |  |
| Szolgáltatási tender: Mérnök tender | 2009.10.31. | - |  | A rendelkezésre állás határideje: 2014.01.17. (az utolsó építési tender garanciális idejének a vége) |
| Szolgáltatási tender: Rekultiváció tervezés | 2008.07.14. | - |  |  |
| Szolgáltatási tender: PR szerződés | 2008.05.31. | - |  |  |
| Építés V. tender: Hosszúpereszteg, Kissomlyó rekultivációja | 2010.07.22. | - |  |  |
| Beszerzési tender: LOT 1. | 2010.10.29. | - |  |  |
| LOT 2. | 2010.10.31. |  |  |  |
| LOT 3. | 2010.09.28. |  |  |  |
| Szolgáltatási tender: Mérnök tender | 2010.10.31. | - |  | A megtakarításból kiírt 2 db tender (1 db rekultivációs építési, 1 db beszerzési) lebonyolítására újabb Mérnök tendert írtunk ki. A rendelkezésre állás határideje: 2015.07.22. (az építési tender garanciális idejének a vége). |
| Zárójelentés, CBA elkészítése | 2010.10.31. | - | - | - |

### 5.2. Végrehajtott tevékenységek/ elvégzett munkák fizikai indikátorai

A 2002.12.14-én aláírt FM-ben a „Technical Assistance” tevékenység mellett is szerepelt bizonyos mennyiségű költség (120 000 euro), mely a módosított FM-ből már –kedvezményezetti kérésre- kimaradt, illetve átcsoportosításra került.

A módosított Bizottsági Határozat szerinti fő mutatók:

| Fizikai mutató | Egység | Tervezett mennyiség | Elért mennyiség | Eltérés (%) | Magya- rázat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A lerakó területe | Ha | 5,3 | 5,3 | 0 | - |
| Átmeneti hulladékátrakó állomás (3 db) | tonna/év | 33 000 | 33.000* | 0 | - |
| Hulladékudvarok száma | db | 13 | 13 | 0 | - |
| Gyűjtőszigetek száma | db | 522 | 522 | 0 | - |
| Szállítójármű (új,15 m3-re tömörít) | db | 22 | 22 | 0 | - |
| Gépek, hulladékkezelő és tisztító tartozékok (2010.03.16-tól támogatható) | db | 5 | 5 | 0 | - |
| 1100 literes edények (2010.03.16-tól támogathatók) | db | 200 | 200 | 0 | - |
| Konténerek (2010.03.16-tól támogathatók) | db | 23 | 23 | 0 | - |
| Komposztáló kapacitás | tonna/év | 35 000 | 35 000 | 0 | - |
| Szelektáló kapacitás | tonna/év | 41 500 | 41 500 | 0 | - |
| Rekultiválandó lerakó | Ha | 57 | 57 | 0 | - |

* A Celldömölki és a Lenti átrakóállomásra beszállított hulladékmennyiség alapján meghatározva.

Indikátorok részletezése:

A 2. FM módosítás indoklásakor benyújtott táblázat alapján, a MS-ben található indikátorokkal kiegészítve:

| Tevékenység / Munka | Fizikai indikátorok |  |  | Eltérés (%) | Megjegyzés / magyarázat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egység | Tervezett mennyiség | Elért mennyiség |  |  |
| Nagykanizsa gyűjtőterület, újrahasznosító létesítmény |  |  |  |  |  |
| Út és térburkolat | m2 | 7586 | 7395 | -2,5 |  |
| Válogatócsarnok+bálatároló | m2 | 2259 | 2170 | -3,94 |  |
| Nagykanizsa gyűjtőterület, komposztáló üzem |  |  |  |  |  |
| Felszíni takaró, érlelő terület | m2 | 3157 | 3199 | +1,3 % |  |
| Gép/eszköztároló szín | m2 | 374 | 296 | -20,86 |  |
| Csurgalékvíz-elvezetés | m2 | 624 | 380 | -39,1 | 255 m3 csurg. víz medence |
| Homlokrakodó | Db | 1 | 3 | 300 | A komposzt mozgatásán kívül a bála, illetve a hulladékmozgatáshoz további gépekre volt szükség. |
| Targonca, forgatható bálafogóval | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Nagykanizsa gyűjtőterület, hulladékgyűjtés |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő edények (110 l-es egységekkel) | Db | 14 900 | 14 900 | 0 | 120 l-es lett beszerezve |
| Hulladékudvarok | Db | 4 | 4 | 0 |  |
| Gyűjtőszigetek | Db | 130 | 131 | +0,77 |  |
| A szelektív gyűjtés konténerei | Db | 530 | 530 | 0 |  |
| A meglévő lerakók bezárása, lezárandó terület | Ha | 15,5 | 19,34 | + 24,77 | A tervezetthez képest nagyobb mennyiségű hulladék. |
| Zalabér gyűjtőterület, hulladéklerakó |  |  |  |  |  |
| Jelenlegi szeméttelep hulladékának exhumálása | m3 | 20 000 | 20.000 | 0 |  |
| 1 m vastag ásványi anyag szigetelés | m3 | 55 000 | 25.000 | -45,45 | 0,5 m vtg. épült!De alatta 0,5 m vtg. talajstabilizáció készült+ bentonit lemez borítás készült |
| 2,5 mm HDPE lap | m2 | 55 000 | 55 000 | 0 |  |
| 1.000-1.200 g/m2 geotextília | m2 | 55 000 | 55 000 | 0 |  |
| 0,5 m szűrőréteg (kavics ) | m3 | 27.500 | 22.900 | -16,73 |  |
| Geo-textília 200 g/m2 | m2 | 55.000 | 55.000 | 0 |  |
| Figyelőrendszer szenzorokkal | m2 | 55.000 | 49.400 | -10,19 |  |
| Csurg.víz elvezetés |  |  |  |  |  |
| visszalocsoló cső | m | 500 | 400 | -20 |  |
| Csurgalékvíz tároló | m3 | 2.450 | 2.450 | 0 |  |
| Csapadékvíz elvezetés |  |  |  |  |  |
| Övárok | m | 1.750 | 1750 | 0 |  |
| Esővízcsatorna | M | 370 | 370 | 0 |  |
| Az üzemi terület kialakítása |  |  |  |  |  |
| Mérleghíd | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Tüzivíz tároló | m3 | 300 | 300 | 0 |  |
| Vagyonvédelmi kerítés | m | 1.955 | 1830 | -6,4 |  |
| Bejárati kapu | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Iszap- és olajleválasztó | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Zalabér gyűjtőterület, újrahasznosító létesítmény |  |  |  |  |  |
| Hulladék válogató csarnok: Zalabér Keszthely Összesen | m2 | 2.150 m2 (1.821+329) | 2091 | -2,74 | Terv:Zalabér: 1821 m2 Keszthely (bővítés): 270 m2 |
| Bálatároló | m2 | A hull.v-val együtt! |  |  |  |
| Zalabér gyűjtőterület, komposztáló üzem |  |  |  |  |  |
| A tároló és az érlelő terület felszíni burkolata (Celldömölkkel együtt) (Zalabér+Celldömölk+Keszthely) | m2 | 3.056 | 3056 | 0 | Terv:Zalabér: 1800 m2 Celldömölk: 1256 m2 |
| gép/eszköztároló szín | m | 399 | 294 | -26,32 |  |
| Szociális-adminisztratív épületek | m2 | 275 | 275 | 0 | Terv:Celldömölk :44 m2 Zalabér: 231 m2 |
| Dózer | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Targonca, forgatható bálafogóval | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Zalabér gyűjtőterület, hulladékgyűjtés beszerzés |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő edények (60, 110 literesek) | db | 25.460 | 25.460 | 0 | 120 l-es lett beszerezve |
| Zalabér gyűjtőterület, Celldömölkön és Keszthelyen hulladékátrakó állomások |  |  |  |  |  |
| Celldömölk: terület-előkészítés, föld és iszap eltávolítás | m3 | 1766 | 4100 | +132,16 |  |
| Celldömölk: terület-előkészítés, feltöltés | m3 | 9.100 | 4850 | -46,71 |  |
| Targonca, forgatható bálafogóval | Db | 1 | 1 | 0 |  |
| Hulladékudvarok | Db | 2+2 | 4 | 0 |  |
| Gyűjtőszigetek | Db | 183 | 172 | -5,47 |  |
| A szigetek gyűjtőedényei | Db | 732 | 732 +200 db a megtakarításból | +27,32 % | Igény jelentkezett a „tagolt” településeken további gyűjtőedényze- tek elhelyezésére, továbbá helyenként többlet PET frakció beállítása is szükséges. |
| Zalabér gyűjtőterület, külső ellátás kivitelezése |  |  |  |  |  |
| A meglévő hulladéklerakók lezárása |  |  |  |  |  |
| A lezárandó terület |  | 24,5 | 17,91 | -26,9 | A tervezetthez képest kisebb mennyiségű hulladék. |
| Zalaegerszeg gyűjtőterület, újrahasznosító létesítmény |  |  |  |  |  |
| A épületek építése (szociális épület) | m2 | 135 | 120 | -11,12 |  |
| Földmunka | m3 | 105.000 | 105.000 | 0 |  |
| Felszíni takaró (Út- és térburkolat) | m2 | 4.260 | 5.957 | +39,83 |  |
| Hulladék-válogató csarnok + bálatároló | m2 | 2.650 | 2.630 | -0,75 |  |
| Zalaegerszeg gyűjtőterület, komposztáló üzem |  |  |  |  |  |
| Felszíni takaró-érlelő terület (+Út- és térburkolat) | m2 | 3.350 | 3.265 | - 2,54 |  |
| Komposzt-tároló hangár (gép-és eszköztároló) | m2 | 399 | 399 | 0 |  |
| Csurgalékvíz elvezetése | m | 52 cső+215 folyóka | 120 (cső) | -55,06 |  |
| Homlokrakodó | db | 1 db | 3 | 300 | A komposzt mozgatásán kívül a bála, illetve a hulladékmozgatáshoz további gépekre volt szükség. |
| Targonca, forgatható bálafogóval | db | 1 db | 1 | 0 |  |
| Zalaegerszeg gyűjtőterület, hulladékgyűjtés |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő edények (110-literes egységekkel) | db | 11.500 | 11.500 | 0 | 120 l-es lett beszerezve |
| Gyűjtőszigetek | db | 123 | 125 | +1,02 |  |
| A szigetek gyűjtőedényei | db | 502 | 502 | 0 |  |
| Zalaegerszeg gyűjtőterület, az elavult meddőhányók bezárása |  |  |  |  |  |
| A meglévő tárolók lezárása |  |  |  |  |  |
| A lezárandó terület (Zalaegerszeg és Lenti együtt) | ha | 17 | 20,04 | +17,88 | A tervezetthez képest nagyobb mennyiségű hulladék. |
| Lenti gyűjtőterület, újrahasznosító létesítmény |  |  |  |  |  |
| Terület-előkészítés: humusz és hulladék eltávolítás | m3 | 7.800 | 15.000 | +92,31 |  |
| Terület-előkészítés: feltöltés | m3 | 6.000 | 13.000 | +116,66 |  |
| Út- és térburkolatok | m2 | 2.313 | 3250 | +40,51 | Telepen belül. |
| 75. sz. főút átépítése, csomópont kialakítás | fm | 427 | 4727 | +1007 | Hatósági előírásra két db útcsatlakozást is le kellett aszfaltozni. |
| Szociális és üzemi épület | m2 | 128 | 128 | 0 |  |
| Hulladék válogató csarnok | m2 | 450 | 450 | 0 |  |
| Lenti gyűjtőterület, komposztáló üzem |  |  |  |  |  |
| A tároló-érlelő terület felszíni takarója | m2 | 1.452 | 1.452 | 0 |  |
| Csurgalékvíz elvezetése | m | 189 | 243 | +28,57 | Benne van a híd-mérleg szenny-vize vize is. |
| Hulladékgyűjtő edények (110-literes egységek) | db | 5830 | 5830 | 0 | 120 l-es lett beszerezve |
| Lenti gyűjtőterület, hulladékátrakó állomás |  |  |  |  |  |
| Betonburkolat | m2 | 748 | 748 | 0 |  |
| Lenti gyűjtőterület, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek |  |  |  |  |  |
| Gyűjtőszigetek | db | 72+22=94 | 94 | 0 |  |
| A szelektív gyűjtés konténerei a szigetekhez | db | 386 | 386 | 0 |  |
| Mérnök (Supervision) | db | 1 | 2 | +200 | A megtakarításból finanszírozott 1 db építési rekultiváció, illetve 3 LOT beszerzési tender lebonyolítására új mérnök tender kiírására volt szükség, melyet szintén a megtakarításból finanszíroztunk. |
| PR | db | 1 | 1 | 0 |  |
| Rekultiváció tervezés (Technical Assistance) | db | 134 | 134 | 0 |  |
| Záró-dokumentáció, CBA elkészítés | db | 0 | 1 | +100 | A KSZ jóváhagyásával a Projekt megtakartásból finanszírozva |
| További az FM-ben nem szereplő, de az MS-ben szerepeltetett indikátorok |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő jármű (Vehicles. 1. beszerzés, LOT 3) | db | 11 | 11 | 0 |  |
| Hulladékgyűjtő jármű (Vehicles. 1. beszerzés, LOT 4) | db | 7 | 7 | 0 |  |
| Hulladékgyűjtő jármű (Vehicles. 2. beszerzési, LOT 2) | db | 2 | 2 | 0 |  |
| Aprítógép (Machinery 1. beszerzés,LOT 5) | db | 6 | 6 | 0 |  |
| Aprítógép (Machinery 2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 1 | 1 | 0 |  |
| Dobrosta (Machinery 1. beszerzés, LOT 5) | db | 6 | 6 | 0 |  |
| Kompaktor (Compactors, Dosers 1. beszerzés, LOT 6.) | db | 2 | 2 | 0 |  |
| Kompaktor (Compactors, Dosers 2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 1 | 1 | 0 |  |
| Szívó-seprő gép (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 2 | 2 | 0 |  |
| Homlokrakodó (Zalabéri körzet) (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 1 | 1 | 0 |  |
| Homlokrakodó kanál (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 3 | 3 | 0 |  |
| Homlokrakodóra szerelhető bálaforgató (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 3 | 3 | 0 |  |
| 32 m3-es görgős, préskonténer (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 9 | 9 | 0 |  |
| Görgős konténer 30m3 (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 4 | 4 | 0 |  |
| Görgős konténer 30m3 (bill. fedéllel, 2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 4 | 4 | 0 |  |
| Görgős konténer 15m3 (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 4 | 4 | 0 |  |
| Görgős konténer 23m3 (2. beszerzési tender LOT 1.) | db | 2 | 2 | 0 |  |
| Konténerszállító gépjármű (2. beszerzési tender LOT 2.) | db | 1 | 1 | 0 |  |
| Works II. Zalaegerszeg |  |  |  |  |  |
| Hulladékgyűjtő udvar (Waste yard) | db | 5 | 5 | 0 | - |

Építés

Építés, Rekultiváció

Beszerzés

Szolgáltatás

A módosított Bizottsági Határozat szerinti fő pénzügyi indikátorok:

| Pénzügyi mutató | Egység | Tervezett összeg | Kifizetett összeg | Eltérés (%) | Magya- rázat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tervezési díjak (környezetvédelmi felülvizsgálat+ a rekultiváció megtervezése) | EUR | 1.317.052,00 | 1.317.052,00 | 0 | - |
| - Földvásárlás | EUR | 0 | 0 | 0 | - |
| - Terület előkészítése/rekultiváció | EUR | 8.055.227,23 | 8.055.227,23 | 0 | - |
| - Fő munkálatok/építés | EUR | 15.340.262,24 | 15.340.262,24 | 0 | - |
| - Gépek és gépi berendezések | EUR | 8.511.354,33 | 8.529.685,00 | +0,22 | A tervezett-hez képest a beszállítómagasabb árajánlatot adott |
| - Technikai segítségnyújtás | EUR | 0 | 0 | 0 | - |
| - A végrehajtás felügyelete | EUR | 709.453,20 | 709.453,20 | 0 | - |
| - Tartalékalap | EUR | 101 050,48 | 82.720,33 | -18,14% | A tervezett-nél magasabb árajánla-tok. |
| - Adó/közterhek | EUR | 0 | 0 | 0 | - |
| - Egyéb-projekt közzététele | EUR | 532.260 | 532.260 | 0 | - |
| - Egyéb-Projektzárási dokumentumok elkészítése | EUR | 18.340 | 18.340 | 0 | - |
| - Total | EUR | 34.585.000 | 34.585.000 | 0 | - |

Általános problémának tekinthető, hogy az FM, az AF, a Monitoring sheet-ek, illetve a KvVM-FI által kiadott indikátorlista nem felel meg egymásnak, különböző indikátorokat tartalmaz, továbbá a kiviteli szerződésekben szereplő munkatételek szintén nem koherensek egyik indikátorlistával sem.

Problémaként merült fel, hogy a KvVM-FI által kiadott indikátorlistában nem szerepelt a „hulladékgyűjtő sziget” indikátor, így a számla indikátor alapú felbontása nem a valós előrehaladást mutatta bizonyos indikátorok tekintetében. A hiányzó tételt utóbb felvettük a listába.

### 5.3.	Pénzügyi lebonyolítás

| Szerződés | Beszerzés/ szerződés típusa | Tervezett költség | Szerződés elfogadott végösszege (+ tartalékkeret) | Lezárt szerződés összege (módosításokkal együtt, Kbt 303§, 125) | Költségtúllépés a tervezethez képest (Szerződés szerint) | Költségtúllépés a kifizetett költségekkel az eredeti szerződéshez képest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kivitelezés |  |  |  |  |  |  |
| Építés I. kivitelezés | Nemzetközi nyílt /FIDIC Piros könyv | 14.818.316 | 3.214.523 | 3.211.987,23 | 0 | 0 |
| Építés II. kivitelezés |  |  | 6.398.031,52 | 7.084.980,29 | 686.948,77 | 686.948,77 |
| Építés III. kivitelezés |  |  | 5.048.792,38 | 5.043.794,72 | 0 | 0 |
| Összesen Építés I-II-III. |  | 14.818.316 | 14.661.346,9 | 15.340.262,24 | 529.979,67 | 686.948,77 |
| Építés IV. kivitelezés (rekultiváció) RAK 1. RAK 2. RAK 3. | Nemzetközi nyílt /FIDIC Piros könyv | 9.581.000 | 2.987.472 | 2.708.471,65 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2.855.722 | 2.855.721,09 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2.133.957 | 2.266.534,49 | 132.577,49 | 132.577,49 |
| Építés V. kivitelezés (rekultiváció) | Nemzetközi nyílt /FIDIC Piros könyv | 450.000 | 274.500 | 224.500 | 0 | 0 |
| Összesen Építés IV-V. |  | 10.031.000 | 8.251.651 | 8.055.227,23 | 0 | 132.577,49 |
| Mérnök / felügyelet |  |  |  |  |  |  |
| Mérnök I. | Nemzetközi nyílt | 778.888 | 545.300 | 681.603,20 | 0 | 136.303,20 |
| Mérnök II. | Zárt | - | 27.850 | 27.850 | 0 | 0 |
| Összesen Mérnök I-II. |  | 778.888 | 573.150 | 709.453,20 | 0 | 136.303,20 |
| Szolgáltatás, Rekultiváció tervezés |  |  |  |  |  |  |
| Rekultiváció tervezés | Nemzetközi nyílt | 1.262.308 | 1.190.000 | 1.317.052 | 54.744 | 127.052 |
| Összesen |  | 1.262.308 | 1.190.000 | 1.317.052 | 54.744 | 127.052 |
| Beszerzés |  |  |  |  | 0 |  |
| Beszerzés I. LOT 1 | Nemzetközi nyílt | 7.030.000 | 1.216.755 | 1.216.755 | 0 | 0 |
| LOT 2 |  |  | 208.302 | 208.302 | 0 | 0 |
| LOT 3 |  |  | 1.253.838 | 1.253.838 | 0 | 0 |
| LOT 4 |  |  | 922.590 | 922.590 | 0 | 0 |
| LOT 5 |  |  | 1.432.600 | 1.432.600 | 0 | 0 |
| LOT 6 |  |  | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 |
| LOT 7 |  |  | 531.000 | 531.000 | 0 | 0 |
| Beszerzés II. LOT 1 | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 216.000 | 0 |
| LOT 2. | Gyorsított meghívásos | 600.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 |
| LOT 3. | Nemzetközi nyílt | 40.000 | 38.600 | 38.600 | 0 | 0 |
| Összesen LOT1-LOT7+LOT 1-3 |  | 9.070.000 | 8.529.685 | 8.529.685 | 0 | 0 |
| PR szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |
| PR | Nemzetközi nyílt | 764.045 | 532.260 | 532.260 | 0 | 0 |
| Összesen |  | 764.045 | 532.260 | 532.260 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |
| Zárójelentés, CBA elkészítése | Zárt | - | 18.340 | 18.340 | 0 | 0 |
| Összesen |  | - | 18.340 | 18.340 | 0 | 0 |
| Összesen |  |  |  | Szerződéses ár összesen: 34.502.279,67 Kifizetett: 34.502.279,64 |  |  |

Az eredeti szerződéshez képest fellépő költségtúllépések minden esetben közösen lettek finanszírozva.

A Projekt során megtakarított 2.498.010,23 eurós összegből lett finanszírozva egy újabb Építési (rekultiváció), egy beszerzési (3 LOT-tal) tender, továbbá az előzőek lebonyolításához szükséges újabb Mérnök tender, valamint a Kedvezményezett zárójelentésének és a CBA-nak az elkészítése. A megtakarításból finanszírozott tendereket sárga színnel jelöltük.

Az eredeti 2002-ben aláírt FM-ben, a PM tevékenység technikai segítségnyújtására is beállítottak 120.000,00 Euro-t, mely szolgáltatást a Kedvezményezett végül nem igényelte, így a módosított FM-ben ezen tételnél már 0 euro szerepelt.

## 5.4. A projekt eredményeinek hasznosítása projekt zárás után

### 5.4.1.	Környezeti intézkedések/hatások

A Projekt mint, ahogy a 9. pontban említettet kvantitatív elemzés is alátámasztja, a környezetet és a környezetvédelmet helyezte a középpontba, környezetbarát intézkedéseket valósított meg, ezzel megvalósítva a stratégiai célokhoz igazodó projekt célokat.

Szelektív hulladékgyűjtés:

-	A Projekt által a térségben megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, mely által az újrahasznosított anyagok csökkentik a természeti források felhasználását és a szennyező anyag kibocsátást.

- A szelektív gyűjtés növelte a lerakók élettartamát, következésképpen kevesebb új területet kell lerakó céljára igénybe venni, egyúttal csökkent a szemétlerakás céljára szolgáló területek iránti szükséglet.

Komposztálás:

-	A komposztálás bevezetésével csökkent a lerakókba kerülő szerves hulladék mennyisége, ezzel hozzájárulva az EU által országosan előírt szervesanyag lerakás csökkentett százalékához, egyúttal növekedett a lerakók élettartama és megszűntek a szerves hulladék bomlásával kapcsolatos problémák (süppedés, biogáz-kibocsátás stb.)

-	Csökkent a műtrágyáknak a környezetet károsító hatása

-	Javultak a biogazdálkodás feltételei.

A nem szabályos lerakók rekultivációja:

- Csökkentette a vízadó rétegekből származó vizek szennyeződésének veszélyét, ami ebben az esetben különösen fontos, hiszen a Balatont a programmal érintett vízgyűjtő terület is táplálja.

- Csökkentette a hulladék-elhelyezéshez szükséges földterület nagyságát, s ezáltal a szennyezett földterület is kisebb lett.

- Csökkentette az emberi és az állati népességre gyakorolt egészségügyi kockázatot.

- A tájba-illesztett rekultivációk szebbé tették a tájkép látványát.

Egyéb külső gazdasági és társadalmi hatások:

- A program megvalósítása során - mind a beruházás, mind pedig a működés szakaszában - új munkahelyek létesültek.

- Javultak a turizmus fejlesztésének és a már kialakult turizmus fenntartásának feltételei.

- Új lendületet nyert a térség gazdasági fejlődése.

A „szennyező fizet” elv érvényesülése:

A "szennyező fizet" elvvel összhangban az integrált hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének és fenntartásának költségét - figyelembe véve az újrahasznosítható anyagok értékesítéséből származó bevételt - a hulladék előállítója fizeti, vagyis a térség településein élő lakosok és azok az intézmények, amelyek nem veszélyes települési hulladékot termelnek. Átalánydíjat minden háztartás fizet, míg az intézmények által fizetendő díj megállapítása a tőlük gyűjtött hulladék mennyiségén alapszik.

### 5.4.2. Működtetés és karbantartás

A Kedvezményezett a használatbavételi engedélyeket az összes épített létesítmény esetében megkapta (lásd 5.2.2. táblázat).

A projekt keretében megvalósult hulladékgyűjtés és szállítás eszközeit, létesítményeit 2009. évben a Beruházó üzemeltetésre átadta, a hulladékkezelést szolgáló létesítmények üzemeltetésére 2010. év folyamán közbeszerzési eljárást ír ki. Ezek függvényében a létesítmények üzemeltetők részére történő átadása 2011. évre fejeződik be. Jelenleg a létesítmények próbaüzemeltetés alatt vannak, ennek indoka a garanciás hibák feltárása és javítása.

# 6.	ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI TÁBLA

| Szerződés | Tervezett költség (módosított FM szerinti) (EUR) | Összes kifizetés (EUR) | Összes elszámolható kifizetés (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kivitelezés |  |  |  |
| Építés I. kivitelezés | 14.818.316 | 3.211.987,23 | 3.211.987,23 |
| Építés II. kivitelezés |  | 7.084.980,29 | 7.084.980,29 |
| Építés III. kivitelezés |  | 5.043.794,72 | 5.043.794,72 |
| Összesen Építés I-II-III. | 14.818.316 | 15.340.262,24 | 15.340.262,24 |
| Építés IV. kivitelezés (rekultiváció) RAK 1. RAK 2. RAK 3. | 9.581.000 |  |  |
|  |  | 2.708.471,65 | 2.708.471,65 |
|  |  | 2.855.721,09 | 2.855.721,09 |
|  |  | 2.266.534,49 | 2.266.534,49* |
| Építés V. kivitelezés (rekultiváció) | 450.000 | 224.500 | 224.500 |
| Összesen Építés IV-V. | 10.031.000 | 8.055.227,23 | 8.055.227,23 |
| Mérnök / felügyelet |  |  |  |
| Mérnök I. | 778.888 | 681.603,2 | 681.603,2 |
| Mérnök II. | - | 27.850 | 27.850 |
| Összesen Mérnök I-II. | 778.888 | 709.453,20 | 709.453,20 |
| Szolgáltatás, Rekultiváció tervezés |  |  |  |
| Rekultiváció tervezés | 1.262.308 | 1.317.052 | 1.317.052 |
| Összesen | 1.262.308 | 1.317.052 | 1.317.052 |
| Beszerzés |  |  |  |
| Beszerzés I. LOT 1 | 7.030.000 | 1.216.755 | 1.216.755 |
| LOT 2 |  | 208.302 | 208.302 |
| LOT 3 |  | 1.253.838 | 1.253.838 |
| LOT 4 |  | 922.590 | 922.590 |
| LOT 5 |  | 1.432.600 | 1.432.600 |
| LOT 6 |  | 870.000 | 870.000 |
| LOT 7 |  | 531.000 | 531.000 |
| Beszerzés II. LOT 1 | 1.400.000 | 1.616.000 | 1.616.000 |
| LOT 2. | 600.000 | 440.000 | 440.000 |
| LOT 3. | 40.000 | 38.600 | 38.600 |
| Összesen LOT1-LOT7+LOT 1-3 | 9.070.000 | 8.529.685 | 8.529.685 |
| PR szolgáltatás |  |  |  |
| PR | 532.260 | 532.260 | 532.260 |
| Összesen | 532.260 | 532.260 | 532.260 |
| Egyéb szolgáltatás |  |  |  |
| Zárójelentés, CBA elkészítése | 18.340 | 18.340 | 18.340 |
| Összesen | 18.340 | 18.340 | 18.340 |
| Összesen |  | Kifizetett: 34.502.279,64 | Kifizetett: 34.502.279,64 |

* Büntetés által érintett rész, melyet elszámolható költségnek tekintettünk.

# 7.	Hasznosulással kapcsolatos előrejelzések

### 7.1. Pénzügyi hasznosulással kapcsolatos előrejelzések

A pénzügyi elemzés a projekt közvetlen bevételeinek és költségeinek adataira épül. 
A költségeket és a bevételeket 2005-2030-ig számoltuk ki.

A tervezett projekt 70% ISPA támogatással, 20% állami támogatással és 10% önkormányzati forrásból valósul meg.

A pénzügyi elemzés a beruházás megtérülésének vizsgálatára irányul, a projekt közvetlen költségeinek és bevételeinek szembeállításával.

A beruházás üzembe helyezésének éve 2011. A létesítmények működtetésének időtartama 50 év. A tényleges adatok alapján a projekt beruházási költsége 34 585 000,00 EURO. A pénzbeli adatok 2010-es évi árszinten készültek. A nettó jelenérték számítás vonatkoztatási éve a beruházás kezdetének éve, 2005. év. Az alkalmazott diszkontráta 5%.

### 7.2. Társadalmi-gazdasági hasznosulással kapcsolatos előrejelzések

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése számos közvetett gazdasági, társadalmi és környezeti hatással jár. Jelen fejezetben a külső hasznokat és költségeket ismertetjük. Elvégezzük a külső hatások egy részének összegszerű becslését is.

# 8.	NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

A nyilvánosság tájékoztatása a PR szerződésben előírtak alapján folyamatosan történt.

- A Projekt fő helyszíneire hirdető, illetve a munkák befejezése után emlékeztető táblákat helyeztettünk ki

- 20 perces PR-filmet készíttettünk a megvalósult létesítményekről, illetve a hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztéséről a térségben.

- Színes információs brosúrák, szórólapok, prospektusok, rendezvények, az iskolák részére oktatási anyagok segítették a lakosság folyamatos tájékoztatását, környezettudatosságának növelését.

- A projekt előrehaladásának eseményei többször megjelentek a különböző médiumokban (megyei szintű hírlap, internet, televízió).

A PR munkákra vonatkozó szolgáltatási tendert az Optimus S.A. nyerte.

A PR szerződés 10 negyedéve folyamán a ZALAISPÁVAL való folyamatos egyeztetések alapján, a projekt PR tevékenységének teljesítése a következőképpen alakult:

| 1. negyedév | - Kapcsolatfelvétel az ellenőrző szervekkel, a kivitelezői megbízottakkal, megegyezés a kapcsolattartás módjáról, formájáról, rendszerességéről. - WEB 1.0 tervezése, kreatív munka, domain név foglalása. - Közvélemény kutatás I. - Kapcsolatfelvétel az ellenőrző szervekkel (UTIBER), a kivitelezői megbízottakkal (VEGYÉPSZER), megegyezés a kapcsolattartás módjáról, formájáról, rendszerességéről. - Arculati design és elkészítése (Levél, faxpapír, boríték, képi adatbank) - Sajtófigyelés |
| --- | --- |
| 2. negyedév | - Alapkőletételi ceremónia szervezése, kontrollálása (2006. 03. 30., Zalaegerszeg - Az objektumoknál elhelyezett táblák tervezése (Betonút: Nagykanizsa és környéke, 1. építési tender, Vegyépszer: Zalaegerszeg és környéke, 2. építési tender) - Zalai Hírlapban megjelenő cikkek előkészítése - Képi adatbank frissítése - Kvalitatív tanulmány véglegesítése - A Web. 1.0 véglegesítése, funkcionálásának elindítása www.zalaszelekt.hu domain név alatt - Sajtófigyelés - Öko-Pack Kht Hulladékból termék 2006 kiállítás (plakáttervezés, készítés, szóróanyagok írása, sajtószervezés, hostess szolgáltatás, szervezés) |
| 3. negyedév | - Tájékoztató prospektus (méret A5, 4 színnyomás, példányszám: 130.000 db) előkészítő munkálatai - Tanárok és diákok részére készülő iskolai csomagok tervezési munkálatai - Weblap, hírlevél folyamatos frissítése és karbantartása - Zalabéri szelektív hulladékgyűjtő sziget terepszemléje - Részvétel a Zzalabér tenderbontáson - Képi adatbank frissítése - A PR- film brief-jének elkészítése - Sajtófigyelés |
| 4. negyedév | - Műszaki átadáson való jelenlét, fotózás (Zalakaros, Letenye, Nagykanizsa – 2006.09.01.) - Átadási ünnepség szervezése Nagykanizsán (2006.09.15.) - Aláírási ünnepség szervezése Zalabéren (2006.09.18.) - Cégtábla készítése a zalabéri önkormányzat bejáratához - Előadás prezentáció készítése Dr. Vass Nándornak a zalabéri lakossági meghallgatásra - Előadás prezentáció készítése Dr. Vass Nándornak a nagykanizsai kiállításra. - Részvétel a kiállításon - Információs táblák grafikai terveinek elkészítése a 3. tender objektumai részére (Vegyépszer ZRt.) - Alapkőletételi ünnepség szervezése Zalabérre (2006.09.28.) - Road show-k – előzetes felmérés - Köszöntőlevél a helyi polgármesterek részére - Weblap, hírlevél folyamatos frissítése és karbantartása - részvétel a Zalaegerszegen rendezett környezetvédelmi kiállításon (2006. október 13-15.) a ZALADEPO Kft.-vel közös standon szórólapokkal és egy 2x2,5 m-es - Egyeztető értekezletek (2006. szeptember 09., 2006. október 25., 2006. november 08., 2006. november 29.) - Tájékoztató prospektus belső jóváhagyása - Tanár és diák oktatási csomag szövegeinek belső jóváhagyása az UTIBER kérései alapján (Célcsoportok (6-10; 11-14; 14-18 éves korosztály és tanárok) - Iskolai CD-ROM tartalmi elemeinek belső jóváhagyása - PR-film előkészítése - Az 1. tender objektumai számára emléktáblák grafikai munkáinak elkészítése, jóváhagyása - Képi adatbank frissítése - Sajtófigyelés - Zalai Hírlap számára készült interjú Marton Gézával - Névjegykártya grafikai tervezése és kivitelezése a ZALAISPA projektben résztvevők részére |
| 5. negyedév | - Emléktáblák készítése 4 helyszínre (Nagykanizsa I. és II., Zalakaros, Letenye) - Névjegykártyák gyártása a projektben résztvevők számára - Rendszeres egyeztető tárgyalások a KvVM projektmenedzserével és a Zalaispa irodavezetőjével. - Diák- és tanár oktatási csomag kreatív tervezése, elkészítése (négyféle anyag, összesen mintegy 100 oldalon mutatja be a modern hulladékkezelést) - Iskolai csomagok grafikai és tördelési véglegesítése, nyomdai elkészítés 10.000 példányban - Részvétel a kooperációs értekezleteken kéthetente az Utiber zalaegerszegi irodájában és a Vegyépszer zalabéri irodájában (2006. december 6., 2007. január 17. és 31., február 14. és 28.) - Iskolai CD-ROM szöveggel és képanyaggal 2000 példányban elkészült (a szelektív hulladékgyűjtés elméleti, gyakorlati háttere, jelentősége a fenntartható fejlődésben, megvalósulása a projekt területén) - Lakossági szórólap: szövegtervezés, szövegírás, grafikai tervezés és kivitelezés az arculati kézikönyv alapján, nyomdai előkészítés és nyomás 200.000 példányban. - Road-show Zalabéren 2007. február 23-án a helyi Kultúrházban - Tájékoztató táblák logóinak korrekciója - Projekt bemutató anyag átadása a Vegyépszer részére - Honlap frissítése - Installáció beszerzése a reklámfelületek biztosításához - PR film: forgatókönyvírás - Képi adatbank feltöltése - Sajtófigyelés - Fókuszcsoportos közvélemény kutatás (2007. február 27., Zalaegerszeg) |
| 6. negyedév | - Részvétel a kooperációs értekezleteken kéthetente az Utiber zalaegerszegi és a Vegyépszer zalabéri irodájában - Iskolai CD-ROM: a gyakorlati útmutató és a tanár-diák csomag elhelyezése a zalaegerszegi irodában, egy-egy példány postai úton illetve személyesen való átadása polgármesterek részére - Lakossági szórólap terjesztése (140 000 példány) a háztartásokba, egy-egy doboz (3.300 db) a legnagyobb önkormányzatok titkárságán került elhelyezésre - Road show Zalaegerszegen a Föld napja alkalmából 2007. április 22.-én - Sajtófigyelés - PR film: terepbejárást a forgatócsoporttal a nagykanizsai, zalaegerszegi és zalabéri telephelyeken. Az első szinopszis korrigálása, kiegészítése - Fókuszcsoportos közvélemény kutatás (2007. május 10., Zalalövő) - Hírlevél szerkesztése: a május 17-i szám hírt adott a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2. építési tenderének keretében elkészült hulladékkezelő létesítmények átadásáról - Sajtóközlemény kiadása (2007. május 31.): 5 MILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁSSAL LEZÁRULT A ZALAISPA PROJEKT MÁSODIK ÜTEME - ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE MŰSZAKI ÁTADÓ - Sajtólista frissítése a sajtóközlemény kiadásához - Információs brosúra elkészítése, nyomtatása 130.000 példányban - Brand-stratégia áttekintése - Az iskolai csomag tantervbe való beillesztésének egyeztetése tanárokkal |
| 7. negyedév | - A 2. építési tender (Zalaegerszeg, Zalalövő, Lenti) emlékeztető tábláinak kreatív tervezése - Sajtófigyelés - Új honlap: kreatív terv, szövegírás - Honlap adatainak frissítése - Képi adatbank feltöltése (road-show-k képei) - A ZALAISPA Társulás megújult arculatának tervezése - 130 000 példányos információs brosúra gyártása és terítése a projekt teljes területén - 2. (Időközi) Közvélemény-kutatási jelentés elkészítése - Fókusz csoportos közvélemény kutatás (2007. június 26., Zalaszentgrót) - Angol-német nyelvű turisztikai leporello kreatív és szövegtervének elkészítése, angol és német nyelvre történő fordítása - Road-show Lentiben 2007. június 23-án az Interreg IIIA program keretén belül megrendezésre került vásárral egybekötve - PR film: forgatócsoport helyszíni szemléje Zalaegerszegen és Nagykanizsán, megbeszélés az ideiglenes üzemeltetést végző cég képviselőivel, Zalabérben a képviselőtestület egy tagja bemutatta az épülő zalabéri komplexumot. - A tanári csomag felhasználásával és terjesztésével kapcsolatban egyeztetés zalaegerszegi iskolák igazgatóival és szaktanáraival. |
| 8. negyedév | - Az 1. építési tender (Nagykanizsa) emlékeztető tábláin lévő logó cseréje az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” logóra. - Honlap adatainak frissítése, kreatív tervének és szövegtervének elkészítése, hírlevelek szerkesztése - sajtófigyelés - 2. építési tender ünnepélyes átadójának megszervezése (protokoll-, és sajtólista elkészítése, meghívó megszerkesztése és kiküldése, sajtóközlemény elkészítése, fogadás megszervezése - Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás új logójának kreatív tervezése - A 3. építési tender (Vasvár, Zalaszentgrót, Keszthely, Celldömölk, Zalabér) emléktáblái kreatív tervének elkészítése - Zalaispa arculati kézikönyv elkészítése - Részvétel a kooperációs értekezleteken - Iskolaigazgatók informálása a Zalaispa projektről - Szakmai egyeztetések a tanári csomaggal kapcsolatosan: Zalaegerszeg, 2007. október 26. (prezentáció a város összes általános és középiskolai igazgatója számára), Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 2007. október 18. Városi Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Prezentáció a kistérség általános iskolai igazgatói számára (résztvevő iskolák: Bak, Bocfölde, Sárhida, Alsónemesapáti, Becsvölgye, Egervár, Pacsa), Dél Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás. 2007. október 19. Bázakerettye: prezentáció a kistérség általános iskolai igazgatók számára (résztvevő iskolák: Bázakerettye, Borsfa, Letenye, Muraszemenye, Gelse, Pusztamagyaród), Keszthely – Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás, 2007. november 27. Keszthely, Csokonai ÁMK: prezentáció a kistérség összes általános és középiskolai igazgatója számára, Lenti Kistérség Többcélú Társulása. 2007. november 29. Kistérségi Iroda – Inkubátorház, Lenti: prezentáció a kistérség általános iskolai igazgatói számára |
| 9. negyedév | - Honlap adatainak frissítése - Sajtófigyelés - Iskolai csomag (kézikönyv tanároknak, illetve a 6-10 éves, 11-14 éves, 14-18 éves korosztály számára) szétszórása a térség iskoláiba - Konfliktuskezelő találkozók szervezése és lebonyolítása (2008. február 19., Kiskutas, Teskánd, 2008. február 20., Zalaszentiván, Zalaszentmihály) - Sajtóközlemény elkészítése és kiküldése a helyi és országos sajtó képviselőinek a Zalabérben aláírt szállítói szerződésekről - Turisztikai leporelló kreatív tervezése - Utánkövető szórólapok gyártása 2 x 200 000 példányban megtörtént. - A szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereire logó, illetve feliratok kreatív tervezése - A PR film DVD formátumban való legyártása - Prospektusok leszállítása és kiszórása |
| 10. negyedév | - Honlap adatainak frissítése, adatok átadása a tervezőnek feltöltésre, a honlap-kezelés átadásának előkészítése a Zalaispa Társulás felé - Sajtófigyelés - Angol és német nyelvű turisztikai szórólap terjesztése - Lakossági utánkövető szórólap (2x200.000 db) elkészítése és terjesztése a projekt által érintett településeken - 3. (Záró) Közvélemény-kutatás elkészítése - Zalabér és környéke települések hulladékkezelő létesítmények avatójának előkészítő munkái (2008.06.05.) és lebonyolítása: meghívók szerkesztése, kiküldése, egyeztetés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illetékeseivel, hazai és nemzetközi vendégek meghívása, hazai és nemzetközi sajtó (szlovén, francia, osztrák sajtó) meghívása, háttérmunka megszervezése (fogadás, hangosítás, moderátor, ünnepi műsor) - nemzetközi sajtótájékoztató megszervezése - PR film átadása a Megbízónak (2 VHS és 38 db DVD) - Kereskedők és vállalkozók megkeresése a modern hulladékgazdálkodás és a hulladék minimalizálás támogatása érdekében - kapcsolatfelvétel a projekt településeinek véleményformálóival és döntéshozóival - Képzési terv elkészítése a ZALAISPA Társulás részére - Ismételt kapcsolatfelvétel az érintett környezetvédelemmel és településfejlesztéssel foglalkozó (civil) szervezetekkel - Média mix vásárlásának előkészítése - Környezettudatos nevelés, oktatás programjának lezárása az érintett oktatási intézményekben - Sajtólista frissítése - A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás haszongépjármű feliratainak (kreatív terv) elkészítése - A projekt területén kihelyezett tájékoztató táblák ellenőrzése - Archívum elkészítése a projekttel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységekről |

Fentiek segítségével az FM 7. pontjában szereplő cél, miszerint:

„A program fokozza a lakosság környezettudatosságát (ami elengedhetetlen mind a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működése, mind a hulladék mennyiségének csökkentése szempontjából).” teljesült.

Az előző megállapítást a projekt kezdeti, közbenső, majd végállapotában végzett közvélemény-kutatás is alátámasztja.

A 2006-2007-2008. évi kvantitatív vizsgálatok alapján:

- 2007-ban a lakosság 34 %-a tartotta nagyon fontosnak a környezetvédelmet, 2008-ban már 46 %.

- Azok aránya, akik környezetvédőnek tartják magukat 3%-kal nőtt az adott időszakban.

- Azok aránya, akik hallottak lakóhelyükön környezetvédelmet érintő változásról, beruházásról 20%-kal nőtt.

- Azok aránya, akik tudják, mi a szelektív hulladékgyűjtés a 2006-ban mért 89 %-hoz képest 96 %-ra emelkedett.

- Azok aránya, akik hallottak arról, hogy környezetükben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés a 2006-ban mért 50 %-hoz képest 77 %-ra emelkedett.

- A Projekt végén 11 %-kal többen tartották jó ötletnek a szelektív hulladékgyűjtés koncepcióját, mint a projekt kezdetekor.

- A szelektív hulladékgyűjtő konténereket használók aránya 5%-kal nőtt 2008-ra.

Az ISPA Kézikönyv 4.7 pontjának megfelelően az előkészítés szakaszában tájékoztattuk a közvéleményt a támogatási kérelem benyújtásáról, a pozitív elbírálásából, illetve a támogatási szerződés aláírásáról.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés a Bizottság 2004. április 1-i 621/2004/EK rendeletének megfelelően történt:

A lakosságot a projektről sajtótájékoztatók formájában és sajtóközlemények útján folyamatosan tájékoztatták (lásd MS-ek 10. pontját). A PR-cég közmeghallgatásokat, rendezvényeket, road show-kat tartott, ezzel bevonva a lakosságot a projektbe. Továbbá létrejött egy internetes oldal, melyet a Kedvezményezett a mai napig folyamatosan frissít.

A projekt összes helyszínén tájékoztató és emlékeztető táblákat helyeztünk ki, melynek formája és feliratozása mindig az aktuális Arculati Kéziköny alapján lett elkészítve.

A rendeletnek megfelelően a PR szerződés tartalmazta jól látható helyeken plakátok kihelyezését, továbbá brosúrák, szórólapok, hírlevelek, leporellók, archívum készítését. Ezen kívül az oktatási intézményeknek szóló akcióterv is készült. A diákok és a tanárok tudatformálása is fontos szempont volt a projekt lebonyolítása során, így tanári kézikönyvek, tankönyvek készültek az iskolák számára, melyek a tanárokat és diákokat egyaránt tájékoztatták a bevezetésre kerülő rendszer fontosságáról és a szelektív hulladékgyűjtés módszereiről.

Szükség szerint konfliktuskezelésre is sor került, továbbá háromszor végzett az Optimus S.A. közvélemény-kutatást.

A PR cég folyamatos munkakapcsolatot tartott fent a kereskedőkkel, vállalkozókkal, a helyi médiával és a civil szervezetekkel a modern hulladékgazdálkodás és a hulladék-minimalizálás támogatásának érdekében.

Továbbá készült egy PR-film a Projekt megvalósításának egyes lépéseiről.

- Nyugat-Balaton és Zala-völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

- 2011. évben végzett feladatairól

- A 2011. évben az elsődleges feladatot a megvalósult és használatba vett létesítmények jogszerű üzemeltetési feltételeinek kialakítása jelentette. Ennek keretében a Társulás egyszemélyi tulajdonú cége, a ZALAISPA Zrt nyílt közbeszerzési eljárásokat folytatott le az összes létesítmény (hulladékkezelő központok, hulladékudvarok) üzemeltetése tárgyában.

- További feladatot jelentett a projekt keretében megkötött kivitelezési és szállítási szerződésekben megfogalmazott garanciális munkák felügyelete. Ezek keretében folyamatos volt az együttműködés a kivitelezőkkel, akik közük a MOTA Engil minden garanciális kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

- Bankgarancia-lehívásra kellett sort keríteni azonban a VEGYÉPSZER Zrt és a Green Network Zrt esetében, miután ezen cégek ellen csődeljárás lefolytatására került sor, amely körülmény a FIDIC szerint szerződésszegésnek minősült. Ez esetben a Megbízónak (adott esetben a Társulásnak) le kellett hívnia a teljes bankgarancia összegét, függetlenül a létesítmények állapotától. (A lehívott bankgaranciákról készült összefoglaló Excel táblázatban található).

- Ugyancsak komoly feladatot jelentett 2011. évben a projektzárás kapcsán lefolytatott EUTAF (Nemzetgazdasági Minisztérium Európai uniós Támogatásokat Auditáló Főosztálya) ellenőrzés végig kísérése. Az ellenőrzés az első félévre esett, de az értékelő jelentés mindezidáig nem készült el.

- A Társulás döntésének megfelelően folyamatosan begyűjtésre kerültek a projektből kimaradt, de időközben Környezetvédelmi Felügyelőség által határozatban előírt további rekultivációk elvégzésének koordinációja. (Tervezés, pályázati dokumentáció elkészítése.)

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2011. II. féléves beszámoló

A társulási megállapodás és módosításai értelmében összesen 13 feladat közös ellátását vállalták a tagtelepülések, melyek az alábbiak:

- Területfejlesztés

- Oktatás-nevelés

- Szociális ellátás

- Egészségügyi ellátás

- Család-gyermek és ifjúságvédelem

- Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

- Esélyegyenlőségi program megvalósítása

- Foglalkoztatás

- Gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom

- Belső ellenőrzés

- Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés

- Sport

- Gyepmesteri feladatok

A Kistérségi Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a kistérség polgármestereiből áll.

2011. évben összesen 6 alkalommal tanácskoztak, és összesen 124 db határozatot hoztak.

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a pályázatok benyújtásáért, lebonyolításáért a társulás önálló munkaszervezetet foglalkoztat, jelenleg a dolgozók létszáma 7 fő, plusz egy fő gyepmester.

2011. évi pályázatokról röviden:

2011-ben megvalósított pályázataink röviden:

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1,4 millió Ft-tal támogatta közfoglalkoztatás szervezők alkalmazását, akik a térségben lebonyolították a parlagfű-mentesítés közmunkaprogramot, és a közfoglalkoztatást, szervezték a munka, tűz, balesetvédelmi oktatásokat, és az üzemorvosi vizsgálatokat.

Országos Közmunka Tanács 7,1 millió Ft-tal támogatta a parlagfű-mentesítési közmunka programot, amely 45 főnek adott munkát, továbbá a gyermekek részére felvilágosító akciónap szervezését is lehetővé tette.

Tófeji Főzőkonyha felújítása: A Belügyminisztérium 14,4 millió Ft-tal támogatta a szociális és oktatási ellátási központként funkcionáló konyha korszerűsítését.

Elbírálás alatt van még ifjúsági tábor pályázatunk, illetve magyar-osztrák határon átnyúló együttműködés a szociális képzés területén, továbbá TÁMOP 1.4.3 projekt, amely a Dán-termelő Iskolával közösen komplex szakképzést valósít meg a hiányszakmák területén. (Lakatos, építőipari munkás, szociális gondozó). A TÁMOP 5.5.1 pályázat célja ugyancsak a foglalkoztatottság növelése, amelyben a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesülettel partnerségben veszünk részt.

Két LEADER kisprojektet is benyújtottunk, az egyik célja az építőipari tanulók vidékfejlesztési, turisztikai célú továbbképzése (műemlékeink, védett épületeink, értékeink megőrzése, tovább vitele érdekében). A másik pályázatból kistérségi turisztikai fejlesztés valósul meg, értékkataszter formájában.

Az eddig elnyert pályázatok összege 22.934.310 Ft, míg elbírálás alatt van még 97.000.000 Ft támogatás.

| Összesen beadott: | 10 db | 120 000 000 Ft |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eddig elnyert | 3 db | 23 000 000 Ft |  |  |  |
| elbírálás alatt | 6 db | 97 000 000 Ft |  |  |  |
| elutasított | 1 db |  |  |  |  |

2011. évi tevékenységünk:

- Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére, EDEN ,,Kiváló Európai Desztinációk’’: Régi értékek – új funkciók’’ témára turisztikai együttműködés a ZALAERDŐ Zrt. és a Lenti és Vidéke Fejlesztési Kht. együttműködésével.

- LEADER turisztikai kiadvány pályázat megvalósítása

- KÖZKINCS Kerekasztal továbbműködtetése

- Közművelődési referens továbbfoglalkoztatása pályázat lebonyolítása

- Kistérségi Kábítószer Egyeztető Fórum pályázat megvalósítása

Társadalmi szerepvállalás:

- Göcsej Randevú Szervezése a Falumúzeumban, lebonyolítása 3 éve

- Pályaorientáció keretében iskolásoknak szerveztünk cég és gyárlátogatásokat (idén 15 általános és középiskola tanulói összesen 10 alkalommal vettek részt a programban, meglátogatták többek között Hevesi Sándor Színház, a Zalaco Sütőipari Zrt., a Pylon-94 Gép-és Acélszerkezetgyártó Kft., a salomvári Gépalk Kft., illetve a zalaegerszegi Europtec Kft-t is.

- Széchenyi terv Pályázatíró Szakmódszertani továbbképzés szervezése 50 fő részére

- Térségi színjátszó találkozó szervezése 100 fő részvételével

- Kistérségi mesemondó verseny szervezése 8 iskola részvételével

- Kistérségi rajzpályázat szervezése 200 alkotás beküldésével

- Idősek Világnapja Városi rendezvény lebonyolításában való közreműködés

- Szociális Munka Napja Városi rendezvény lebonyolításában való közreműködés

- a Társulás alapító tag a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesületben

- REKORD Regionális Foglalkoztatási Paktumban való tagság

- Parlagfűmentesítési Akciónap szervezése az Alsóerdei Napközis Táborban

- Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zalaegerszegi Kirendeltségével közösen szervezett Munkáltatói Fórum 44 vállalkozás részére és a Tavaszi Állásbörze társszervezése

- Learning Enterprises program Regionális Koordinációja a munkaszervezetben – 20 településen 10 fő tanított ingyenesen angol nyelvet 3+3 héten át a térségben

Terület és vidékfejlesztési Tervezésben való részvétel:

- Tagság a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tanácsában

- Tagság a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottságában – a térségi pályázatok elő-bírálata

- Tagság a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját kialakító Tervező Csoportban – közreműködés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásában

- Részvétel a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus kistérségi munkacsoportjában

Kiadványok:

- Kalandozások Zalában kiadvány – turisztikai programajánló

- Befektetési lehetőségek a Zalaegerszegi kistérségben kiadvány

- 2011. évi kulturális szolgáltatásjegyzék

- Göcsej Védjegy kiadvány elkészítése

Nemzetközi szerepvállalás

- Learning Enterprises

- Fél éves állandó kiállítás szervezése a kistérségről az Ausztriai NAUHOFENBEN (am YBS)

- Helyi termelőknek és kulturális csoportoknak bemutatkozási lehetőség szervezése Ausztriai Vásáron és kiállításon

- Az erdélyi Kis-Kükülló Térségi Társulás LEADER programjának tervezésében való részvétel

- Testvértelepülési kapcsolatok kialakításában, ápolásában való részvétel

A tagi hozzájárulás mértékét minden évben 100Ft/fő összegben állapította meg a Tanács, amely lakosságszám után fizetendő.

Feladatok eredményei röviden

A társulási megállapodásban vállalt feladatok tekintetében az alábbi főbb eredmények születtek:

Oktatás-nevelési feladatok

A társulás hozzájárult a kistérségben található intézmények és tagintézményei óvodai, általános iskolai és iskolabuszra fordítandó működési feladataihoz, hatékonyságnöveléséhez.

Közoktatási szakszolgálati feladatok

A zalaegerszegi székhelyű Nevelési Tanácsadó látja el a kistérség területéről érkező minden gyermeket. Ezt a tevékenységet minden évben támogatja a társulás.

A kistérségben 10 gyógytestnevelési települési központot alakítottunk ki: Bagod, Bak, Becsvölgye, Egervár, Gellénháza, Teskánd, Zalalövő, Zalaszentivánon és Zalaegerszegen működő központok a kistérség minden tanulója számára biztosítják a gyógytestnevelési ellátást 2005 óta folyamatosan. A gyógytestnevelési központokat pályázatok útján megfelelő eszközökkel szereltük fel és a működéshez biztosítjuk a szükséges forrásokat.

Szociális alapszolgáltatási és család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat

2009. január 1-től a falvak kezdeményezésére Társulás saját fenntartású szociális intézményt hozott létre a feladatok ellátására TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény néven.

Az intézmény Zalaegerszeg Megyei Jogú Várost kivéve (itt egy külön társulás működik a törvényi kötelezettségeknek megfelelően) 84 településen ellátja a teljes zalaegerszegi és őrségi kistérségek területét mintegy 140 fő dolgozóval.

Mozgókönyvtári és közművelődési feladatok

A társulás támogatást ad át a zalaegerszegi József Attila Városi, valamint a Deák Ferenc Megyei Könyvtáraknak a könyvállomány gyarapítására, fejlesztésre és működésre. A két szolgáltató könyvtár fenti összegből gazdálkodva magas minőségi könyvtári szolgáltatást nyújt az azóta kialakult 61 kistelepülési mozgókönyvtári ellátó helyen.

Belső ellenőrzési feladat

A társulás az elmúlt hat év alatt kialakította a saját belső ellenőrzési rendszerét.  Több településen az eddig ellátatlan feladat gazdára talált. Az ellátásban a társulás saját belső ellenőrén túl részt vesz a zalaegerszegi központú Belső ellenőrzési társulás is.

Gyepmesteri feladatok

Ugyancsak állami normatív hozzájárulás nélkül, önerőből illetve tagi hozzájárulásokból finanszírozzuk a feladatot. Idén november 20-ig 157 kóbor kutyát fogott be a gyepmester. Jó együttműködést alakítottunk ki a helyi Bogáncs Menhellyel. A városi és a vidéki gyepmester szükség szerint egymást helyettesítik.

Közoktatási társulások

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisbucsa Község Önkormányzata között a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 7. §-a alapján 2000. április 7-én társulási megállapodás jött létre az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az óvodáskorú és az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata átvevő igényli, amelyen felül Kisbucsa Község Önkormányzata külön megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizet. A 2011.március 2-án aláírt külön megállapodás alapján Kisbucsa Község Önkormányzata 2.000.000.- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és több község (Kiskutas, Nagykutas, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy) között a társulási törvény 7. §-a alapján 2003. június 20-án társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására.

A társulási megállapodásban rögzítettek szerint a feladatellátáshoz az általános iskolás korú gyermekek után járó állami normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli, amelyen felül az érintett községek önkormányzatai megállapodás alapján gazdasági évente külön díjat fizetnek. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. márciusában aláírta a külön megállapodást az érintett községekkel, mely megállapodások alapján a községek 4.942.900.- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetettek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért. (2011-ben a korábbi évekhez képest csökkent a községek által fizetett pénzeszköz mértéke, mely két okra vezethető vissza: csökkent a tanulók száma, illetve a községek elértek pénzügyi teljesítőképességük határára, így sokszor nem tudják biztosítani – többek között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a alapján a társulási megállapodásban meghatározott – kötelező feladataik finanszírozásának forrását.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pethőhenye Község Önkormányzata között a társulási törvény 7. §-a alapján 2007. március 29-én társulási megállapodás jött létre az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményrendszerben történő ellátására. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 15-i ülésén 236/2009. sz. határozatával 2009. szeptember 1-i hatállyal a Pethőhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött társulási megállapodását módosította azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város az általa fenntartott intézményrendszerben gondoskodik a pethőhenyei gyermekek óvodai neveléséről.

A 2011. március 2-án aláírt külön megállapodás alapján Pethőhenye Község Önkormányzata 1.368.000- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott két, fentebb hivatkozott kötelező önkormányzati feladatért.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 21-i ülésén 104/2009. sz. határozatával társulási megállapodást kötött Andrásfa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével, az ezen községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók általános iskolai nevelésben és oktatásban való részesítésére. A 2011. március 2-án aláírt külön megállapodás alapján Andrásfa Község Önkormányzata 410.000.- Ft támogatás értékű pénzeszközt fizetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa ellátott feladatokért.

Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a közgyűlés 359/2005. sz. határozata alapján) 2005. évben Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással 2006. december 31. napjáig szóló időtartamra – a pszichiátriai betegek közösségi-, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására, valamint a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására – együttműködési megállapodást kötött.

Az együttműködési megállapodásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a fenti szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat az önkormányzat által fenntartott intézményei (Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ) útján Kispáli és Nagypáli községekben ellátja.

Az együttműködés újabb lépcsőjeként a közgyűlés 2006. december 14-i ülésén döntött a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás létrehozásáról, melyben a város mellett Kispáli és Nagypáli Községek Önkormányzata vesz részt.

Az intézményfenntartó társulás létrehozásával 2007. január 1-jétől a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Gondozási Központ közös önkormányzati fenntartás alá került.

Ezen társulási megállapodás – a társulási tevékenységet meghatározó jogszabályváltozások ill. az ellátandó feladatok változása miatt - 2008. szeptemberében és 2009. márciusában módosításra került.

A Társulás által ellátott feladatok

A közösen fenntartott intézmények a társulás tagjai részére az alábbi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat látják el:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- családsegítés,

- nappali ellátás,

- gyermekjóléti szolgáltatás.

A közösen fenntartott intézmények az általuk biztosított szolgáltatások közül a szakosított ellátási formákat (Idősek Gondozó Háza, Idősek Otthona) a társulás tagjai közül Kispáli és Nagypáli Önkormányzata részére nem látják el.

A Gondozási Központ az étkeztetést; házi segítségnyújtást; jelzőrendszeres házi segítségnyújtást; idősek, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja a három érintett település lakói számra, míg a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ keretében kerülnek biztosításra.

A feladatellátás 2011. évi mutatószámai:

Gondozási Központ

- Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt - koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt - önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A 2011. novemberi adatok szerint a szociális étkeztetést igénybevevők száma 540 fő, ebből Kispáli községben 7 fő, míg Nagypáli községben 5 fő vette igénybe a szolgáltatást.

- Házi segítségnyújtás

# Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A 2011. novemberi adatok szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők száma 71 fő ( Kispáli és Nagypáli községekben élő nem vette igénybe ezt az  ellátást).

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

# A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Jelenleg 69 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

- Nappali ellátás

# A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

# a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

# b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

# c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

2011. novemberi adatok szerint az Idősek nappali ellátása céljára a rendelkezésre álló 120 férőhelyen jelenleg 107 főt látna el. (ebből a megjelentek éves átlaga: Belvárosi Idősek Klubja: 44 fő, Landorhegyi Idősek Klubja: 15 fő, Andráshidai Idősek Klubja: 21 fő), a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására biztosított 30 férőhelyen 13 fő került ellátásra.

A demens betegek nappali ellátása 2011. novemberi adatok szerint 10 férőhelyen 8 fő kerül ellátásra. Az igénybevevők mindegyike zalaegerszegi lakos.

A Gondozási Központ a feladatbővülés miatt – 2007. február 15-től napi 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban - 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű munkatársat foglalkoztat szociális segítő munkakörben, aki ellátja a két településen (Kispáli, Nagypáli) jelentkező feladatokat.

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

- Gyermekjóléti szolgáltatás

# A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A 2011. III. negyedévi adatok alapján a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevett családok száma 287, a gondozott gyermekek száma 436 fő. Ebből Nagypáli településen 3 gyermek, ill. 2 család vette igénybe a szolgáltatást. Kispáli településen a szolgáltatásban senki sem részesült.

- Családsegítés

# A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

# A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A 2011. III. negyedévi adatok alapján az intézmény forgalma 5.675, esetszáma: 1232 fő.  Ebből Nagypáli és Kispáli község településről senki nem vette igénybe az ellátást.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások havi két alkalommal, Kispáliban 10-12 óráig, Nagypáliban 12-14 óráig érhetők, az előre megadott ügyfélfogadási napokon (minden páratlan hét szerdáján). A szolgáltatások hozzáférhetősége a zalaegerszegi telephelyeken (Zalaegerszeg, Kis út 8. és Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) az ügyfélfogadási rendnek megfelelően folyamatosan biztosított.

A szolgáltatások finanszírozása

A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz nyújtott normatív hozzájárulás lehívására a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult.

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jogosult a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott, a többcélú kistérségi társulások szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai közül a társuláshoz tartozó valamennyi település közigazgatási területén ellátott feladatok támogatására szolgáló normatív hozzájárulás lehívására, amelyet a Társulási Tanács átad Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata részére.

2011. évben az állami hozzájárulás összegén felül nem kellett fizetni további hozzájárulást a társulás tagjainak a gesztor önkormányzat számára. 2012., illetve az azt követő évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben e feladatokra meghatározott támogatási összegek ismeretében a társulás tagjai felülvizsgálják a költségek viselésének, a teljesítés feltételeinek jelen pontban meghatározott szabályait és amennyiben  kiegészítő hozzájárulás fizetése válik szükségessé, annak összegét a társult települések lakosságszáma alapján állapítják meg. Az egy lakosra jutó hozzájárulás mértékére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz javaslatot a tárgyév január 15. napjáig.

A javasolt hozzájárulás mértékét valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia.

Összegzés

A társulási együttműködésnek köszönhetően jelentősen bővült az érintett községekben az ellátórendszer, megteremtődött a településeken élők számára az eddig hiányzó szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége.

Az együttműködés nyomán tehát nőtt a szolgáltatások területi lefedettsége, biztosítottá vált a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A Társulás által nyújtott szolgáltatások minősége a szakmai standardoknak megfelel, a személyi, képzettségi, tárgyi-infrastrukturális feltételek biztosítottak.

Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 8. §-ában foglaltak szerint belső ellenőrzés ellátására, köztisztviselők közös foglalkoztatásával társulást hoztak létre 2006. október 15. hatállyal, határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladatkör: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (3)-(5) bekezdései alapján a társulásban résztvevő önkormányzatoknál a belső ellenőrzés, az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

A hét önkormányzat költségvetési szerveinek száma az előző évhez  viszonyítva nem változott, így  50 önálló, ellenőrzendő költségvetési szerv tartozik a társuláshoz.

Az Ellenőrzési Társulás feladatait a ZMJV Polgármesteri Hivatal 4 fős Ellenőrzési Irodája látja el, de az Ellenőrzési Iroda feladatköre - a társulásban ellátottnál- bővebb. Az Ötv. 92. § (11) b) pontja értelmében a revizorok ellenőrzést végezhetnek a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is, azonban ezeket a feladatokat az önkormányzat nem vitte be a társulásba.

Az Ellenőrzési Társuláson belül a vidéki egységek száma a városi szintű egységek 24%-ának felel meg, a vidéki  költségvetési szervekkel kapcsolatosan felmerült tervezési, ellenőrzési, beszámolási, tanácsadási, szabályozási feladatok az Ellenőrzési Iroda revizorai munkaidő-keretének körülbelül 10-15%-át teszik ki. Az Ellenőrzési Társulás munkatársai a társult vidéki egységeknél - egy intézmény kivételével (a becsvölgyei Szegi Suli Általános Iskolánál felügyeleti jellegű  pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzést végeznek) - belső ellenőrzést látnak el, ezért az adott körjegyzőségen és Polgármesteri Hivatalban a helyszíni vizsgálatok minden esztendőben szükségesek. A szűken vett helyszíni ellenőrzéseken felül - jogszabályi kötelezettségből fakadóan- a hat önkormányzat részére külön-külön a tervkészítést, beszámolást, az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok elkészítését, tájékoztató összeállítását, tanácsadást is fel kellett vállalni oly módon, ahogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város esetében  is ellátják a revizorok.

2011-ben az Ellenőrzési Társulás a 237/2010. számú  Közgyűlési határozattal jóváhagyott és a   112/2011./2. (V. 11.) számú határozattal módosított Ellenőrzési tervben foglaltakat időarányosan teljesítette.

2011. I. negyedévében két alkalommal merült fel terven felüli ellenőrzés, amely miatt - a pénzügyekért felelős alpolgármester javaslatára- a Polgármesteri Hivatal jegyzője elrendelte a tervezett 20 munkanap szabad kapacitás terhére a ZALA-DEPO Kft., majd a VG Kft. vizsgálata helyett, a LÉSZ Kft. pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzését.

A 2011. évi módosított Ellenőrzési Tervek (I-IV.) végrehajtásának részletes bemutatása az 1. számú mellékletben található. Az Ellenőrzési Társulásba bevitt és 2011. évben ellenőrzött költségvetési szervek, illetve egyéb ellenőrzési feladatok száma - a hivatali belső ellenőrzésekkel együtt 74 volt - mely a jóváhagyott módosított ütemezés szerint megvalósult-, 3 ellenőrzési feladat továbbra is terven felülinek minősül (Kertvárosi Általános Iskola utóellenőrzése, a Városgazdálkodási Kft. Parkoló ágazatánál a  pénzkezelés helyzetének vizsgálata, a FÉNI 2011. évi kötött és központosított normatíva ellenőrzése), és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzőjének elrendelése alapján indult.

A  közgyűlés által jóváhagyott módosított tervben foglalt feladatok megvalósulása:

- 2011. I. negyedévében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a 2011. évi kötött felhasználású normatív hozzájárulás és központosított állami támogatások elszámolásának ellenőrzése történt meg.

- Zalaegerszeg Város Közgyűlése fenntartásában működő intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálatára - terv szerint- 15 esetben került sor, ebből a tájékoztató elkészítésének időpontjáig 11-et zártak le a revizorok, 2 önállóan működő és gazdálkodó ill. 2 önállóan működő intézmény helyszíni ellenőrzése folyamatban volt a beszámoló készítésének időpontjában ( Csány L. Közgazdasági SZKI, Keresztury ÁMK, továbbá a Tourinform Iroda és a József Attila Könyvtár).

- A Belső Ellenőrzési Társuláshoz nem tartozó, de az éves terv  szerves részét képező, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok közül a LÉSZ Kft., a ZALA-DEPO Kft., a Kvártélyház Kft (folyamatban van) átfogó pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzése valósult meg.

- A revizorok a Belső Ellenőrzési Társuláshoz tartozó 6 község, a körjegyzőség, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények ellenőrzése kapcsán 8 db, intézkedési terv készítéssel záruló vizsgálatot végeztek az év folyamán.

- A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésére munkaterv szerint előirányzott 3 belső ellenőrzési feladatból 2 befejeződött. A belső ellenőr vizsgálta az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások. felhasználását a helyszínen, a kockázatelemezéssel kiválasztott kulturális, sport, egyéb szervezetek esetében: nevezetesen: a Magyar Vöröskereszt Városi Szervezeténél, a ZAC Atlétikai Klubnál, a ZTE  Football Klubnál, a Kisebbségi Közösségi Ház Alapítványnál és a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolánál). A Polgármesteri Hivatalon belül a leltározás, továbbá a mérleg leltári alátámasztása volt a vizsgálat tárgya. Az utolsóként ütemezett hivatali belső ellenőrzés várhatóan 2012. januárban zárul. E  belső ellenőrzési feladat  célja és tárgya: a vezetői, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszer belső szabályozásának és működésének vizsgálata, a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését magában foglaló dokumentum (ellenőrzési nyomvonal) meglétének ellenőrzése, illetve tartalmának és a vezetői valamint a folyamatba épített ellenőrzés működésének értékelése.

A módosított 2011. évi ellenőrzési terven felül, további 3 alkalommal volt szükség vizsgálatok elvégzésére, amelyek címzettjei és témái a következők voltak:

- A Kertvárosi Általános Iskola 2011. évi utóvizsgálata arra irányult, hogy a 2010. év végi pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés során feltárt hiányosságokat maradéktalanul felszámolták-e.

- A Városgazdálkodási Kft. Parkoló ágazatánál a pénzkezelés terven felüli ellenőrzését a kft. korábbi ügyvezetője kezdeményezte. Az ellenőrzés célja és feladata  annak megállapítása volt, hogy a gazdasági társaság parkoló ágazatánál a pénzkezelés szabályozottan és szabályosan történik-e, a pénzmozgások dokumentálása megfelel-e a belső szabályozásban foglaltaknak.

  - A Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményénél a soros utolsó vizsgálattal azonos időpontban, a 2012. év februárra tervezett kötött és központosított normatíva ellenőrzést kellett elvégezni. Az előrehozott normatíva ellenőrzésre a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének 2011. szeptember 30-i, jogutód nélküli megszűnése miatt került sor.

2011. évben a módosított terv szerinti és azon felül elrendelt ellenőrzések száma   összesen 74 volt, amely az előző évekhez viszonyítva is kiemelkedően magas számú teljesített feladatot jelentett. Az ellenőrzések tárgyévi számának alakulását az előző két évvel összehasonlítva a következő táblázat mutatja be:

| Ellenőrzés típusának megnevezése | 2009. évi teljesítés db | 2010. évi teljesítés db | 2011. évi teljesítés db |
| --- | --- | --- | --- |
| Kötött és központosított normatíva ellenőrzés a felügyelt városi intézményeknél, egyéb költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatal osztályainál | 37 | 37 | 37 |
| Felügyeleti jellegű ellenőrzés a város intézményeinél (önálló ill. szakmailag önálló is) | 13 | 9 | 15 |
| Egyéb szervezetnél végzett utóellenőrzés terv szerint | - | 1 | - |
| Felügyeleti jellegű ellenőrzés a társult önkormányzatok önálló intézményénél | 1 | 1 | 1 |
| Belső ellenőrzés a társult önkormányzatok hivatalainál | 7 | 7 | 7 |
| Belső ellenőrzés ZMJV Polgármesteri Hivatalánál ill. egyéb civil szervezeteknél gazdasági társaságnál | 3 | 3 | 3 |
| Civil szervezetek önkormányzati támogatásának ellenőrzése a helyszínen | - | - | 5 |
| Átfogó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés gazdasági társaságnál | - | - | 3 |
| Terven felüli felügyeleti jellegű utóellenőrzés városi intézményeknél, egyéb szervezeteknél | 2 | 7 | 1 |
| Terven felüli kötött és központosított normatíva ellenőrzés | - | - | 1 |
| Terven felüli belső ellenőrzés ZMJV Polgármesteri Hivatalánál | 2 | 1 | - |
| Terven felüli ellenőrzés gazdasági társaságnál | - | 1 | 1 |
| Mindösszesen | 65 | 67 | 74 |

Az Ellenőrzési Iroda 4 dolgozója éves munkaidőkeretének 6-7% közötti kapacitását (50-60 munkanap) foglalja le a társulásban résztvevő vidéki önkormányzatok ellenőrzésének megfelelő színvonalon történő lebonyolítása, nem szólva az egyéb adminisztratív feladatokról (tervezés, beszámolás, tanácsadás, szabályzatok stb.)

A társulási megállapodásnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a revizorok a tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a társult képviselőtestületeknek külön-külön határidőre elkészítették és az adott önkormányzat polgármestere a beszámolót  a  testület elé terjesztette.

2011. évben a revizorok a jóváhagyott terv szerinti, továbbá a terven felüli ellenőrzéseket, valamint a szabályozási és egyéb feladatokat - rendszerint túlmunkával- határidőre teljesítették.

Az Ellenőrzési Társulás fenntartási költségeihez - a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül lehívott, a mindenkori költségvetési törvényben foglalt állami támogatáson felül, - a megállapodás szerint- a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A fenntartási költség magában foglalja: az alkalmazott belső ellenőrök személyi jellegű juttatásait, azok közterheit, valamint az ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokat. A fejlesztés költségeihez a társult tagok nem járulnak hozzá.

A társulás költségeihez történő központi hozzájárulás összege és az alap normatíva csökkenő tendenciát mutat, a társult egységek száma  azonban nem változott az elmúlt 3 évben:

| Megnevezés | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Többcélú Kistérségi Társulás által utalt összeg | 5.355.000 Ft* | 5.311.977 Ft* | 4.415.000 Ft | 3.950. 000 Ft | 3.950. 000 Ft |
| Központi alap normatíva | 90.000 Ft/ költségvetési szerv | 90.000 Ft/ költségvetési szerv | 88.300 Ft/ költségvetési szerv | 79.000 Ft/ költségvetési szerv | 79.000 Ft/ költségvetési szerv |
| Társulásban résztvevő szervek száma | 51 db | 52 db | 50 db | 50 db | 50 db |

*2007-2008. években a Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítette a saját költségvetéséből a központi alapnormatívát, azért tér el az utalt összeg  mértéke a költségvetési szervek számának és az alap normatíva összegének szorzatától!

2011-ben - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hozzájárulásán felül- a következő források biztosították a feladat ellátását:

| Bevételek forrása | 2011. 11. 30-ig befolyt összeg | 2011. évi várható összes bevétel |
| --- | --- | --- |
| Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól érkező normatív hozzájárulás 2011. évre | 3.950.000 Ft | 3..950.000 Ft |
| Becsvölgye és Dobronhegy községek összes elmaradt tartozásának befizetése (2009-2011. évek) | 794.864 Ft | 794.864 Ft |
| Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás befizetése Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalú Községi Önkormányzatok helyett (2009-2011. évek) | - | 1.391.012 Ft |
| Összes bevétel: | 4.744.864 Ft | 6.135.876 Ft |

*A normatív állami hozzájárulás a lakosságszám arányában oszlik meg, melyből Zalaegerszegre jut a támogatás  96,6%-a, községekre  3,4%-a.

A társulás költségeire éves szinten beérkező közel 4 millió Ft összegű alap normatíva  a társulás működésével kapcsolatos dologi kiadásokra, valamint a személyi kiadások és  azok közterheinek 15%-ára nyújt fedezetet.

2009-2011. években a Társulás tagjai fizetési kötelezettségüknek az önkormányzatok kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt nem tudtak eleget tenni. 2011-ben a Polgármesteri Hivatal felszólította a tagönkormányzatokat fizetési kötelezettségük teljesítésére, pénzügyi teljesítés azonban a tagok részéről nem történt. A nem fizetés miatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodását 2011. december 31-i hatállyal - a 195/2011. (IX. 15.) sz. határozatával felmondta, és felkérte a polgármestert, hogy a tartozás behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A társulási megállapodás felmondását követően Becsvölgye és Dobronhegy Község az összes tartozását rendezte, míg a többi társult tag tartozásának megtérítéséért a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vállalt kötelezettséget, 2011. december elsejei teljesítési határidővel.

1. számú melléklet

I. A Zalaegerszegi Belső Ellenőrzési Társulás 2011. évi  Ellenőrzési Tervének  végrehajtása

| Sor Sz | A Társulásba bevitt intézmény/ költségvetési szerv megnevezése | A Társulásban végzett ellenőrzések típusa |  | A helyszíni ellenőrzés ütemezése |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Landorhegyi Általános Iskola | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. március |  |  |
| 2. | Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola | A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított és a normatív, kötött felhasználású állami támogatások 2009. évi elszámolása |  | 2011. május-június |  |  |
| 3. | Kölcsey Ferenc Gimnázium | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. május |  |  |
| 4. | Apáczai Csere János ÁMK | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. április |  |  |
| 5. | Családi Intézet | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. július |  |  |
| 6. | Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |  |
| 7. | Egészségügyi Intézmények GESZ | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |  |
| 8. | Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |  |
| 9. | Egészségügyi Alapellátási Intézmény | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |  |
| 10. | Egyesített Bölcsődék |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |
| 11. | Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. szeptember |  |
| 12. | Becsvölgye Község és a Göcsej Kistérségi Társulás |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 14. | Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda (Becsvölgye) |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 15. | Csonkahegyhát körjegyzősége |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 16. | Csonkahegyhát önkormányzata Gárdonyi Géza Általános Iskola Felső-Göcsej Területfejlesztési Társulás |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 17. | Dobronhegy Önkormányzata |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 18. | Milejszeg Önkormányzata |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 19. | Németfalu Önkormányzata |  | szabályszerűségi, pénzügyi belsőellenőrzés |  | 2011. november |  |
| 20. | Csány László Közgazdasági Szakközépiskola |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. november-december |  |
| 21. | Keresztury Dezső ÁMK |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. november-december |  |
| 22. | József Attila Könyvtár |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. november-december |  |
| 23. | Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és marketing Iroda |  | felügyeleti jellegű, szabályszerűségi, pénzügyi, és informatikai rendszer ellenőrzés |  | 2011. november-december |  |
| II. Az Egyéb ellenőrzések jóváhagyott ill. módosított 2011. évi tervének végrehajtása Sor Sz; Ellenőrzött költségvetési szerv/ egyéb gazdálkodó szervezet megnevezése; Az ellenőrzések típusa, tárgya; A helyszíni ellenőrzés ütemezése. 24.; ZALA-DEPO Kft.; Szabályszerűségi és pénzügyi célellenőrzés A társaság működése, gazdálkodása, a folyamatok dokumentálása; 2011. január. 25- től 61- ig; Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által fenntartott intézmények, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és a Kontakt Nonprofit Kft.; Szabályszerűségi és pénzügyi célellenőrzés A kötött és központosított normatíva elszámoltatása, az adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartások megbízhatóságának ellenőrzése; 2011. február március. 62.; LÉSZ Kft.; Szabályszerűségi és pénzügyi célellenőrzés A társaság működése, gazdálkodása, a folyamatok dokumentálása; 2011. március. 63. 64. 65. 66. 67.; Vöröskereszt ZAC Atlétikai Klub ZTE FOOTBALL Klub Kisebbségi Közösségi Ház Alapítvány Belvárosi Általános Iskola; Szabályszerűségi és pénzügyi célellenőrzés Az önkormányzat költségvetéséből az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati támogatások felhaszná-lásának ellenőrzése a helyszínen; 2011. október-november. 68.; Kvártélyház Kft.; Szabályszerűségi és pénzügyi célellenőrzés A társaság működése, gazdálkodása, a folyamatok dokumentálása; 2011. december. III. ZMJV Polgármesteri Hivatalának 2011. évi Belső Ellenőrzési Tervének végrehajtása |
| Sor Sz | Ellenőrzött szervezeti egység, megnevezése |  | Az ellenőrzés típusa, tárgya |  | Az ellenőrzés ütemezése |  |
| 69. | ZMJV Polgármesteri Hivatalánál a Közgazdasági és Önkormányzati, valamint a Városfejlesztési és Tervezési Osztálynál |  | Szabályszerűségi-pénzügyi ell. 2010. évi számviteli mérleg a valóságnak megfelelően mutatja-e be az önkormányzat vagyonát, a mérlegsorok kitöltése a leltárral alátámasztott részletező nyilvántartások és az ezzel megegyező főkönyvi adatok alapján történt-e |  | 2011. március-június |  |
| 70. | ZMJV Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati Osztályánál |  | Informatikai rendszer ellenőrzés az informatikai rendszer szabályozottságának,, működésének és biztonságnak vizsgálata |  | 2011. november |  |
| 71. | ZMJV Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységeinél |  | Szabályszerűségi-pénzügyi ell. a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenysé-gek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését magában foglaló dokumentum (ellenőrzési nyomvonal) meglétének ellenőrzése, illetve tartalmának és a vezetői valamint a folyamatba épített ellenőrzés működésének értékelése |  | 2011. december |  |

IV. Az Ellenőrzési Társulás által  2011-ben  terven felül végrehajtott ellenőrzések

| Sor Sz | Ellenőrzött intézmény/ költségvetési vagy egyéb szerv megnevezése | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzés ütemezése |
| --- | --- | --- | --- |
| 72. | Gyimesi Lajos FÉNI | szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés | 2011. szeptember |
| 73. | Városgazdálkodási Kft. Parkoló ágazat | 2010. évi szabályszerűségi-pénzügyi utóvizsgálat | 2011. november |
| 74. | Kertvárosi Általános Iskola | 2010. évi szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés utóvizsgálata | 2011. december |

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 177/2011. sz. határozatában a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott társulások 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúlag -12 igen szavazattal - elfogadásra javasolta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 263/2011. sz. határozatában 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból - tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 168/2011. sz. határozatában - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a tájékoztatót közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót 96/2011. számú határozatában 8 igen, egyhangú szavazással további tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 190/2011. sz. határozatában egyhangúlag – 12 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

A Gazdasági Bizottság 209/2011. számú határozatában az előterjesztést egyhangúlag - 12 igen szavazattal -  elfogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2011. december 15.

Gyutai Csaba sk.

polgármester