

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**🖂 *8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.* 🕿 *92/502-106, fax: 92/311-474***

***Email****:* [***mayor@zalaegerszeg.hu***](mailto:mayor@zalaegerszeg.hu)

……. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2012. december 20-i ülésére**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgy:** | **A vízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő 2013. évi fejlesztési és felújítási terv** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Előterjesztő:** | Gyutai Csaba polgármester |
| **Készítette:** | Városüzemeltetési Osztály  Nyikos Zoltán sk. közmű és mélyépítési létesítményi szakreferens  Városfejlesztési és Tervezési Osztály, Bertók Sándor oszt.vez.  ZALAVÍZ Zrt., Böcskei Zsolt műszaki igazgató |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgyalta:** | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |
|  | Gazdasági Bizottság |
|  | Pénzügyi Bizottság |
|  | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |
|  | Településrészi önkormányzatok |

|  |  |
| --- | --- |
| **Közgyűlésre meghívást kap:** | Nagy András vezérigazgató  ZALAVÍZ Zrt.  (Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) |
| **Véleményezésre megküldve:** |  |
| **Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** | Közgazdasági Osztály  Cziborné Vincze Amália sk. |
| **Törvényességi, tartalmi és formai**  **szempontból ellenőrizte:** | Önkormányzati Osztály  Dr. Kiss Viktória sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg vízellátását, szennyvízelvezetését és - tisztítását az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zalavíz Zrt.) végzi. A Zalavíz Zrt. alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (2013. január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben) az önkormányzat számára kötelező feladatként előírt ivóvízellátási, valamint szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatásokat, valamint a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat is.

A közművek magas átlagéletkorából adódóan egyre nagyobb mértékű ***eszközfenntartásra*** és nagyarányú ***rekonstrukciós beruházásokra*** van szükség, amelynek egy része volt a 2006. évben elkezdődött és az elmúlt évben befejeződött 42 település önkormányzatának társulása által Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére projekt.

Az új Környezetvédelmi program keretében, melyet Zalaegerszeg város 2011-2016 évekre szóló Stratégiai terve tartalmaz, megfogalmazódott az Ökováros működése, melynek része a megyeszékhelyi tisztítótelepen szennyvízből előállított biogáz felhasználásának kiszélesítése. A biogáz egy részéből a Zalavíz ZRT elektromos áramot termel, tavaly ősz óta pedig üzemanyag kút is üzemel a telepen. Ezt az országban egyedülálló CNG gépjárműflottában hasznosítják, hozzájárulva ezzel a költségek csökkentéséhez és a környezet magasabb szintű védelméhez. A városi tömegközlekedés is idővel metán üzeműre állna át, melynek első lépései a 2011. október 13-án aláírt konzorciumi szerződés aláírásával kezdődtek meg. Uniós program keretében további szennyvíztelepi fejlesztéseket és ivóvízvezeték rekonstrukciókat tervez a város.

A Szolgáltató kiemelkedően fontosnak tartja az ***ivóvízkészlet megóvását***, amelyet elsősorban a szennyvizek megfelelő kezelésével lehet elérni. Ennek tudatában működteti és fejleszti a szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatokat. Emellett az egészséges és biztonságos, költséghatékony ivóvízellátás hosszú távú biztosítására kidolgozásra került az Ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó koncepció. Fő cél egészséges ivóvíz biztosítása a fogyasztók életminőségének és egészségvédelmének a biztosítása érdekében. Az ivóvízminőség javítására vonatkozó projekt (KEOP) megvalósítása mintegy 30-50 évre megoldást biztosítana az ivóvíz ellátás területén arra, hogy az elvégzett beruházások után a vízbázis-gondokkal küzdő települések a zalaegerszegi, jobb minőségű és szabad kapacitással rendelkező vízbázisról kerülnének ellátásra.

A folyamatos fejlesztés alapvető követelménye a Szolgáltatónak, ugyanis az egyre szigorodó törvényi előírások és a fogyasztók igényeinek magas fokon történő kielégítése megkövetelik közvetlenül a vízmű- és szennyvíztisztító rendszerek, illetve a szolgáltatás minőségét közvetett módon befolyásoló tényezők állandó javítását.

Az utóbbi években fokozottan törekedtünk a fejlesztési források növelésére, amelyre a szolgáltatási díjak nagysága, illetve a díjakban a fejlesztést szolgáló díjelemek biztosítanak lehetőséget.

A vagyonkezelési szerződés értelmében az Önkormányzat a Vagyonkezelő (Zalavíz Zrt.) előterjesztése alapján dönt az éves rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkákról, azok várható anyagi kihatásairól. Ennek megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a Vagyonkezelő által összeállított és az Önkormányzattal egyeztetett 2013. évre vonatkozó fejlesztési és felújítási tervet.

A felújítási és fejlesztési terv összhangban van az Önkormányzat 2013 évi felújítási és fejlesztési elképzeléseivel is.

A 2013. évre vonatkozó felújítási és fejlesztési terv az alábbi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2013 évi felújítási terv*** | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **Sor-szám** | **Munka megnevezése** | | | | **Becsült költség eFt** | | **Megjegyzés** |
|  | **Víz ágazat** | | | | **121 500** | |  |
| 1 | Vízvezeték hálózat üzemelésének biztosításához szükséges felújítások | | | | 50 000 | |  |
|  | **Tervezett felújítások** | | | |  | |  |
| 2 | Önkormányzattal egyeztetett útépítésekhez kapcsolódó felújítások | | | | 25 000 | |  |
| 3 | A felújítási munkákhoz kapcsolódó tervezések | | | | 3 000 | |  |
| 4 | Kutak felújítása | | | | 8 000 | |  |
| 5 | Jánkahegy tároló töltővezetékek (Zárda u. Transzformátor - Alsójánkahegyi u.) | | | | 5 000 | | 110 fm  D315KPE |
| 6 | Zeg. Kazinczy tér NA 200 AC vezeték kiváltása | | | | 18 000 | | 200 fm  D 225 KPE |
| 7 | Mártírok úti ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Eötvös u.-tól a Kazinczi térig - 170 fm) | | | | 12 500 | | 170 fm  D 160 KPE |
|  | **Szennyvíz ágazat** | | | | **28 500** | |  |
| 8 | Szennyvízelvezető hálózat üzemelésének biztosításához szükséges felújítások | | | | 18 000 | |  |
|  | **Tervezett felújítások** | | | |  | |  |
| 9 | Kórház II. ütem. szennyvízvezeték rekonstrukció (Zrínyi u.-tól a Kosztolányi u.-ig) | | | | 10 500 | |  |
|  | **Összesen** | | | | **150 000** | |  |

|  |
| --- |
| ***2013 évi fejlesztési terv*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Munka megnevezése** | **Becsült költség eFt** | **Megjegyzés** |
| 1 | Víz ágazattal kapcsolatos fejlesztések | 76.000 |  |
| 2 | Szennyvíz ágazattal kapcsolatos fejlesztések | 124.000 |  |
|  | **Összesen** | **200 000** |  |

A fejlesztési terv víz és szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési céljai az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása után lesznek meghatározva.

Bizottsági határozatok:

**Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság:**

165/2012. sz. határozat:

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta.

**Gazdasági Bizottság:**

204/2012. számú határozat

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést – egyhangúlag – 9 igen szavazattal elfogadta.

**Pénzügyi Bizottság:**

89/2012. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

## Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

269/2012. sz. határozat:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

***Határozati javaslat:***

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelési szerződés 5.2. pontjának értelmében az önkormányzat víziközmű vagyonára vonatkozó 2013. évi felújítási, illetve fejlesztési tervet az alábbiak szerint elfogadja, azzal hogy a fejlesztési terv víz és szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési céljai az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása után, 2013. február 28-ig lesznek meghatározva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2013 évi felújítási terv*** | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **Sor-szám** | **Munka megnevezése** | | | | **Becsült költség eFt** | | **Megjegyzés** |
|  | **Víz ágazat** | | | | **121 500** | |  |
| 1 | Vízvezeték hálózat üzemelésének biztosításához szükséges felújítások | | | | 50 000 | |  |
|  | **Tervezett felújítások** | | | |  | |  |
| 2 | Önkormányzattal egyeztetett útépítésekhez kapcsolódó felújítások | | | | 25 000 | |  |
| 3 | A felújítási munkákhoz kapcsolódó tervezések | | | | 3 000 | |  |
| 4 | Kutak felújítása | | | | 8 000 | |  |
| 5 | Jánkahegy tároló töltővezetékek (Zárda u. Transzformátor - Alsójánkahegyi u.) | | | | 5 000 | | 110 fm  D315KPE |
| 6 | Zeg. Kazinczy tér NA 200 AC vezeték kiváltása | | | | 18 000 | | 200 fm  D 225 KPE |
| 7 | Mártírok úti ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Eötvös u.-tól a Kazinczi térig - 170 fm) | | | | 12 500 | | 170 fm  D 160 KPE |
|  | **Szennyvíz ágazat** | | | | **28 500** | |  |
| 8 | Szennyvízelvezető hálózat üzemelésének biztosításához szükséges felújítások | | | | 18 000 | |  |
|  | **Tervezett felújítások** | | | |  | |  |
| 9 | Kórház II. ütem. szennyvízvezeték rekonstrukció (Zrínyi u.-tól a Kosztolányi u.-ig) | | | | 10 500 | |  |
|  | **Összesen** | | | | **150 000** | |  |

|  |
| --- |
| ***2013 évi fejlesztési terv*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Munka megnevezése** | **Becsült költség eFt** | **Megjegyzés** |
| 1 | Víz ágazattal kapcsolatos fejlesztések | 76.000 |  |
| 2 | Szennyvíz ágazattal kapcsolatos fejlesztések | 124.000 |  |
|  | **Összesen** | **200 000** |  |

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 2013. évi fejlesztési terv víz és szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési céljairól, illetve azok tervezett bekerülési költségeiről az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t értesítse.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

1. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2013. március 14.

Felelős: felkérésre: Nagy András vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2012. december 13.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Gyutai Csaba sk.*** |
|  | ***polgármester*** |