|  | ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101 E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu |
| --- | --- |

1. napirendi pont anyaga

- ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. március 7-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Farkas Veronika sk. szervezési csoportvezető

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

ZMJVK  304/2004/4. (XI. 25. ) sz. határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város vagyonkoncepciója vagyonpolitikai irányelveinek felülvizsgálata, aktualizálása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.28.

A vagyonkoncepció felülvizsgálata minden évben megtörtént, a közgyűlés 2011. november 24-i ülésén azonban a végrehajtási határidő 2013. február 28-ig történő meghosszabbítását javasoltam, azzal az új fejleménnyel indokolva, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. A vagyongazdálkodási terv elkészítésére az Nvtv. nem írt elő határidőt, annak megalkotását az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása, illetve az új önkormányzati Vagyonrendelet elfogadása után tartottuk célszerűnek.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését, és az új Vagyonrendeletet a közgyűlés 2013. január 31-i ülésén elfogadta, ezt követően megkezdődött a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése. A 2013. januárjától bekövetkezett jogszabályi változásokból fakadó feladatok feltornyosulása miatt azonban nem volt mód a javaslatot a közgyűlés 2013. március 7-i ülésére megfelelő részletességgel előkészíteni.

Fentiekre tekintettel javaslom a ZMJVK 304/2004. (XI. 25.) határozat 4. pontja végrehajtási határidejének 2013. április 30-ig történő meghosszabbítását. A határidő újabb hosszabbítása nem okoz zavart a vagyongazdálkodásban, mert önkormányzatunk számára a jelenleg hatályos vagyonkoncepció, és a vagyonpolitikai irányelvek ugyanazt a célrendszert szolgálják és elégítik ki, mint az Nvtv. által előírt vagyongazdálkodási terv.

ZMJVK 106/2005. (IV.28.) sz. határozata

Tárgy: Az ISPA regionális hulladékgazdálkodási programban való részvétel kapcsán árfolyam-kockázat finanszírozásának figyelembevétele az éves költségvetésekben

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: éves költségvetések az ISPA projekt befejezéséig

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgyi határozatával felkérte a polgármestert, hogy a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt keretében az Önkormányzat által befizetendő önrészre jutó árfolyam-kockázat finanszírozását az aktuális költségvetés-tervezésénél vegye figyelembe.

Az árfolyam-kockázat finanszírozásának figyelembevétele az alábbi indok miatt az idei költségvetés-tervezésnél sem volt szükséges:

2006. évben a projektben résztvevő települések által alapított önkormányzati társulás sikeres EU Önerő Alap pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önerő 50 %-ának vissza nem térítendő támogatására. A BM önerő támogatás figyelembevételével a program saját erő finanszírozására 2006. májusában új pénzügyi megállapodást kötöttünk.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Pénzügyi Lebonyolító Szerve nem jelzett az önkormányzat számára árfolyam-kockázatból adódó többletfinanszírozási igényt.

A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt 2012. évben megvalósult és a pénzügyi elszámolás megtörtént. Ettől kezdődően a rendszer üzemeltetése zajlik, melynek elszámolása forintban történik, az árfolyam-kockázatból adódó többletfinanszírozás nem releváns.

Fentiek alapján a határozat teljesült, a továbbiakban lejelentést nem igényel.

ZMJVK 17/2011. (II.03.) sz. határozata

Tárgy: Óvodák és általános iskolák körzetének megállapítása

Felelős: Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése fenti határozatával fogadta el az óvodák és az általános iskolák körzethatárait, és egyidejűleg hatályon kívül helyezte az óvodai és általános iskolai körzethatárok megállapítására vonatkozó, a Közgyűlés 2010. február 4-i ülésén elfogadott 12/2010. sz. határozatot.

2011. február 3. óta több új közterület került elnevezésre a városban, valamint 2012. augusztus 1. napjával az Ady óvodában megszűnt az óvodai feladatellátás, ami átkerült a Kis utcai óvodába.  A megszűnt óvodához tartozó közterületek besorolását szükséges megvizsgálni és a földrajzilag legközelebb lévő tagóvodák körzetébe besorolni, új óvodai felvételi körzeteket meghatározni.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata 51. § (4) bekezdés l) pontja alapján az óvodák új felvételi körzetének meghatározásáról átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A bizottság ennek megfelelően 28/2013. (II.20.) sz. határozatában új óvodai körzetek megállapításáról döntött, melyet 2012/2013. nevelési év folyamán, valamint a 2013/2014. nevelési év beiratkozásától kell érvényesíteni.

Fentiek alapján javaslom a közgyűlés óvodai körzethatárok megállapításáról szóló határozatának hatályon kívül helyezését.

ZMJVK 27/2011/2. (II. 3.) sz. határozata

Tárgy: A város csapadékvíz-elvezetésének jobbítása érdekében a főbb feladatok költségvetésben történő megjelentetése (2011-2015)

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: éves költségvetési rendelet 2015-ig

Zalaegerszeg MJV 2012. évi költésvetése az alábbi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos fejlesztési, felújítási feladatok elvégzését, valamint előkészítését tette lehetővé a 2012. évben.

Befejezett kivitelezési munkák megnevezése:

- Belváros rehabilitációs programhoz kapcsolódó csapadékcsatorna rekonstrukció: Jákum u. csapadékvíz csatorna rekonstrukció (1);

- Rákóczi út csapadék-csatorna rekonstrukció és átépítés (9);

- Hock J. út – Bíbor utca csomópont átépítéshez kapcsolódóan a Z-1-2 jelű csapadékcsatorna átépítés kivitelezése (12);

- Kaszaházi fennsík csapadékvíz-elvezető rendszer befogadó csatorna építése (19);

- Mező utca csapadékvíz-elvezetése II. ütem kivitelezése (22);

- Újhegyi út járdaépítés kapcsán vízelvezető árok zárttá tétele (30);

- Nyíres utca csapadékvíz elvezetés III. ütem (36);

- Alkotmány utca árok átépítése (37);

- Jedlik Á. utca 2-8. előtti árok átépítése (46);

- Zala jobb parti városrész csapadékvíz elvezető hálózat  rekonstrukciója

- Andráshida u. 28-30 sz. előtti terület csapadékvíz-elvezetése.

- Ifjúság u. É.-i végének csapadékvízelvezetése

- Ságod, Csapási u. csapadékvízelvezetése

Kivitelezés alatt álló munkák megnevezése:

- Patkó u. 32. sz. melletti árok átépítése (42);

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetés tervezete csapadékvíz-elvezetési projektek megvalósításával, előkészítésével kapcsolatosan az alábbi előirányzatokat tartalmazza:

- Köztársaság út 92.-102. sz t.ház K.-i oldalán lévő terület vízelvezetése

- Bartók B. u. 46. környezetében csapadékvíz elvezetése (27);

- Tüttő u. vízelvezető árok építése I. ütem (15);

- Kölcsey u. északi szakasz átépítése csapadékcsatorna rekonstrukció;

- Béke u. csapadékvízelvezetése

- Vorhotán Újhegyi u. járdaépítés és kapcsolódó árok zárttá tétele II. ütem (30);

- Fenyő utca útépítés, közműfejlesztés, bővítés (44);

A folyamatosan változó képviselői és lakossági igényeket is figyelembe véve, a fentebb feltüntetett listákból látszik, hogy a tájékoztató mellékletében felsorolt fejlesztési célok közül - az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében - azóta több megvalósult, illetve az ez évi költségvetésbe betervezésre került.

ZMJVK 73/2011. (IV.14.) sz. határozata

Tárgy: A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottságába új tag megválasztása – a megválasztott tag jogviszonya végének meghatározása

Felelős: Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetője

A közgyűlés által hozott határozat nem tartalmazza, hogy Szemes Bélát 2011. április 14-től konkrétan milyen időtartamra választja meg a közgyűlés a társaság felügyelő bizottsági tagjává. Tekintettel a gazdasági táraságokról szóló törvény és a társaság alapító okiratának rendelkezéseire, a társaság felügyelő bizottsági tagját határozott időre kell megválasztani, ennek hiányában a változás a cégjegyzékbe nem jegyezhető be. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a hivatkozott közgyűlési határozat kerüljön kiegészítésre Szemes Béla megválasztásának konkrét időtartamával, mely megegyezik, a másik két felügyelő bizottsági tag 2015. december 16-ig szóló megválasztása időtartamával.

ZMJVK 180/2011. (IX.15.) sz. határozata

Tárgy: Ökováros program keretében mini bio-hőerőmű létesítése a Landorhegyi városrészben

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.28.

A KEOP 2009-4.2.B konstrukcióban a határozat meghozatalát követő időszakban nem volt lehetőség a tervezett konstrukció szerinti biomassza hőerőmű létesítésére vonatkozó pályázat benyújtására.

A jelenlegi információk, illetve a korábbi tapasztalatok alapján amennyiben a megújuló energiahasznosításra vonatkozó pályázati konstrukció ismételten megjelenik, nem a biomassza hasznosítás kerül a preferált tevékenységek közé, ezért célszerű a tárgyban lekötött pénzügyi és személyi erőforrásaink felszabadítása.

Amennyiben potenciális lehetőség nyílik a biomassza erőművek támogatás igénybevétele mellett történő létrehozására vonatkozóan, abban az esetben annak lehetséges megvalósítását ismételten napirendre tűzzük.

Fenti indokok alapján javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

ZMJVK 6/2012/3. (II.02.) sz. határozata

Tárgy: Zalavíz részvények vásárlása – részvény adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.06.30.

Több olyan vidéki önkormányzat jelezte részvényrészvételi szándékát a Zalavíz Zrt. felé, ahol a Zalavíz Zrt. üzemeltet, de maguk az önkormányzatok még nem voltak tulajdonosok a Zrt-ben, valamint olyan önkormányzatok is, amelyek nem tartoztak a Zalavíz Zrt. üzemeltetési területéhez, de ahhoz csatlakozni kívántak.

Fentiekre tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvényvásárlására ezt követően kerülhetett sor. A Zalavíz Zrt. és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata között 49 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű részvény adásvételére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. július 11. napján került sor.

ZMJVK 15/2012. (II.02.) sz. határozata

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap meghatározott célú felhasználása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.12.31.

Fenti határozatban megfogalmazott felhasználási tervet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 198/2012. (XI.22.) sz. határozatában módosította.

A rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználása megtörtént.

ZMJVK 180/2012. (X.25.) sz. határozata

Tárgy: A gébárti fedett termálfürdő, a gébári kemping és a pózvai geotermikus közműrendszer megvásárlása - a vagyonértékelés és a vizsgálatok ismeretében javaslat az adásvétel tárgyára és a leendő vevő személyére, majd az eladóval egyeztetett és az önkormányzat számára legelőnyösebbnek bizonyuló vételi konstrukció és az üzemeltetési koncepció jóváhagyás céljából közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.01.31.

Az elkészült vagyonértékelés a jelenlegi tulajdonossal egyeztetés alatt áll, emellett a későbbi működtetés szinergia lehetőségeinek feltárása folyamatban van.

Mindezekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejének 2013. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását.

ZMJVK 190/2012/6. (XI.22.) sz. határozata

Tárgy: A gazdasági társaságok vezetőivel való egyeztetés újabb források bevonása érdekében a felhalmozási célú kiadási lehetőségek bővítéséhez, különösen a pályázati önrész és a felújítási vis-maior helyzet kezelésére

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.12.31.

A 2013. évi költségvetés elkészítéséig a gazdasági társaságokkal a költségvetéshez kapcsolódó egyeztetések megtörténtek, a társaságoktól várható források a rendeletbe beépítésre kerültek.

ZMJVK 198/2012. (XI.22.) sz. határozata

Tárgy: Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.04.

A rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználása megtörtént.

ZMJVK 204/2012. (XI.22.) sz. határozata

Tárgy: Közbiztonsági célú kamera elhelyezése a Hosszújánkahegyi út – Ördöngős völgyi utca kereszteződésében

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.28.

A közterületi kamera kihelyezése határidőre megtörtént.

ZMJVK 238/2012/4. (XII. 20.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. adatváltozásainak Cégbíróságra történő bejelentése

Felelős: Tompa Gábor, a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013.01.15.

Az adatok változását a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte.

ZMJVK 242/2012. (XII. 20.)  sz. határozata

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvényeinek értékesítése – részvény adásvételi szerződések aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.12.31.

Barlahida és Sávoly községek Önkormányzataival az 1-1 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű Zalavíz Zrt. törzsrészvényre vonatkozó adásvételi szerződések 2013. január 31. napján aláírása kerültek.

ZMJVK 243/2012/2. (XII. 20.) sz. határozata

Tárgy: A 2013. évi fejlesztési terv víz és szennyvíz ágazatra vonatkozó konkrét fejlesztési céljairól, illetve azok tervezett bekerülési költségeiről az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.28.

A „víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény közeljövőben várható változásai miatt a Zalavíz Zrt-re több, előre nem tervezett költségek terhelődnek (pld.: víz- és szennyvízcsatorna díj csökkentés), ezért a 2013. évi fejlesztési terv finanszírozásának egy része még bizonytalan.

Javaslom a fenti határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. április 30. napjáig meghosszabbítani.

ZMJVK 259/2012. (XII.20.) sz. határozata

Tárgy: Az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet, a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda és a Landorhegyi Integrált Óvoda alapító okiratát módosító okiratainak, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.12.28.

Az alapító okiratot és az alapító okiratot módosító okirat aláírása megtörtént, az megküldésre került a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére.

ZMJVK 3/2013/1. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: Az Észak-zalai TISZK Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.01.31.

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ értesítése a határozatban foglaltakról határidőben, 2013. január 31-én megtörtént.

ZMJVK 4/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosító okiratának, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.08.

Az okiratok aláírása és Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása 2013. február 6-án megtörtént.

ZMJVK 5/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának közzététele

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2013.02.15.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetben történő közzététele a város hivatalos honlapján megtörtént.

ZMJVK 6/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Városháza közösen használt helyiségeinek üzemeltetési költségeiről szóló - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Megyei Kormányhivatal közötti - megállapodás aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.15.

A Városháza épülete földszintjének közös használatú helyiségeire vonatkozó, 2013. február 1-től érvényes megállapodás aláírása megtörtént.

ZMJVK 7/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról az RNÖ elnökének értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.15.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének értesítése a közgyűlés döntéséről megtörtént.

ZMJVK  8/2013. (I. 31.) sz. határozata

Tárgy: A Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesülettel kötött helyiség bérleti szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.03.01.

A bérleti szerződés aláírásra került.

ZMJVK 9/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesületével bérleti szerződés aláírása a Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadására

Felelős: Pais Kornél, a  LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013.02.15

A bérleti szerződés a Nagycsaládosok Egyesületével – a közgyűlési határozatban foglalt feltételekkel – megkötésre került.

ZMJVK 10/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Thermalplus Kft. ügyvezetőjének értesítése, a Fedett Termálfürdőre vonatkozó jegyárkompenzációs megállapodás aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 1., 2. pont: 2013.02.15.

A közgyűlési döntésről a Thermalplus Kft. értesítése, valamint a megállapodás módosítás aláírása határidőre megtörtént.

ZMJVK 11/2013. (I. 31.) sz. határozata

Tárgy: A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének módosítása – a szerződés módosítás aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.14.

A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződésének módosítása 2012. február 11-én mindkét fél részéről aláírásra került.

ZMJVK 12/2013/1.,2. (I. 31.) sz. határozata

Tárgy: Saját forrás biztosítása az Önkormányzati Társulás "Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására és vízellátásának fejlesztésére" című projektjének finanszírozásásra – szükséges önerő költségvetésben történő tervezése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 1. és 2. pont: 2013.02.15.

- A „Zalavíz Zrt szolgáltatási területén lévő települések ivóvízminőség javítására és vízellátás fejlesztésére” című projektnek a KEOP-7.1.4.30/09-2010-0017 azonosítású számú pályázatra történő benyújtása 2013. február 15-én megtörtént.

- A pályázat kötelező mellékleteként csatolva lett a közgyűlési határozat, mely a projekt megvalósításának finanszírozásához biztosítja az önkormányzati saját forrást. A pályázat elbírálása várhatóan március-április hónapokban megtörténik. Amennyiben nyer a pályázat, az önkormányzati saját forrás kiváltására az Önkormányzati Társulás összeállítja és benyújtja a BM Önerő pályázatot.

ZMJVK 13/2013/1. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város idegenforgalmi koncepciójának megújítására munkacsoport létrehozása

Felelős: Doszpoth Attila alpolgármester

Határidő: 1. pont: 2013.02.15

2013. február 19-én a város turisztikai koncepciójának előkészítésére és kidolgozására megalakult a munkacsoport, melynek vezetője Doszpoth Attila alpolgármester, tagjai:

Kugler László, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetője; Varga Csaba, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnöke; Pereszteginé Szabó Júlia, a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda igazgatója; Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója; Bogár Beáta nemzetközi és idegenforgalmi szakreferens; Tolvaj Ramóna közművelődési szakreferens, Bertók Sándor osztályvezető.

Konzultációs tagok: Tompa Gábor, a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője; Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő; Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetség elnöke; Prokné Tirner Gyöngyi, a  Kézművesház vezetője; Boda László, az Idősügyi Tanács tagja.

ZMJVK 14/2013/2.,3. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése – szükséges intézkedések megtétele, a helyi sajtó útján a nyilvánosság tájékoztatása; kuratóriumi elnök értesítése a határozatban foglaltakról

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2. pont: 2013.02.08

3. pont: 2013. 02.08. - az értesítés vonatkozásában

azonnal, illetve folyamatos – egyéb feladatok vonatkozásában

A törlés iránti kérelem Zalaegerszegi Törvényszékhez történő benyújtása és a kuratóriumi elnök értesítése 2013. február 7-én megtörtént. A nyilvánosság tájékoztatása a közgyűlést követő sajtótájékoztató keretében (erről tudósítás a Zalai Hírlapban 2013. február 2-án) megtörtént.

ZMJVK 15/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: Az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet és az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratainak aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.08.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése fenti határozattal módosította az OGESZ és az óvodák alapító okiratát, melynek aláírása és a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához történő benyújtása határidőre megtörtént.

A MÁK olyan hiányosságra hívta fel a figyelmünket, melyet az elfogadott közgyűlési határozat alapján nem tudtunk teljesíteni, ezért kértük a folyamatban lévő eljárás megszüntetését.

A tárgyban a közgyűlés 2013. április 11-i ülésére újabb előterjesztés készül.

ZMJVK 16/2013. (I.31.) sz. határozata

Tárgy: A Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról az intézményvezető értesítése; a Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Felelős: Gecse Péter, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

felkérésre: Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója

Határidő: 2013.02.10.

A Közgyűlés határozatának eleget téve Kaján Imre igazgató úr értesítése az SZMSZ jóváhagyásáról megtörtént.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának közzététele az alábbiak szerint megtörtént:

Az intézmény honlapján az Információk/Közérdekű adatok menüpontban található meg. http://www.zmmi.hu/kozerdeku-adatok

Közvetlen letöltés link: http://www.zmmi.hu/upload/file/szmsz_2013.pdf

A múzeum munkatársai az intézményi belső hálózatán belül hozzáférnek a Szabályzathoz, valamint a faliújságra is kifüggesztésre került.

ZMJVK 17/2013. (I. 31.)  sz. határozata

Tárgy: Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

4. pont: felkérésre ügyvezető

Határidő: 1., 2., 3., 5., 6., 7.  pontok: 2013.02.28.

4. pont: 2013.03.07.

A határozat 2. pontja értelmében a törzsbetét összege az önkormányzat 2013. évi költségvetésében elkülönítésre került.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalakulása a három város elképzeléseinek különbözősége miatt a megadott határidőig nem jött létre.

Javaslom a határozat 1. és 3-7. pontjai végrehajtási határidejének 2013. június 30. napjáig történő meghosszabbítását.

ZMJVK 18/2013. (II.11.) sz. határozata

Tárgy: Pályázatok benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A "Épület energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" valamint a KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázati konstrukciókra

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.11.

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásra, a pályázatok benyújtásra kerültek.

ZMJVK 19/2013. (II.11.) sz. határozata

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítési  pályázatok benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A "Épület energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" pályázati konstrukcióra

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.20.

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásra, a pályázatok benyújtásra kerültek.

ZMJVK 20/2013. (II. 11.) sz. határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása a "Közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban" (NYDOP-3.2.1/B-12) kiírásra – pályázat elkészítése, aláírása; konzorciumi szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 1. pont: 2013.02.28

2. pont: 2013.02.20.

A konzorciumi szerződés aláírásra, a pályázat határidőben benyújtásra került.

ZMJVK 21/2013. (II.11.) sz. határozata

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Az adósságkonszolidációhoz szükséges adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár e-adat rendszerén keresztül kell teljesíteni, amihez szükséges mellékelni a közgyűlés határozatát. A központilag kiadott határozat minta egy pontban eltér a közgyűlés 2013. február 11-i rendkívüli ülésén meghozott 21/2013. (II.11.) számú határozatától, ezért szükséges – a 4. pont elé történő beillesztéssel – az alábbi ponttal kiegészíteni a határozatot:

„3.) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi Iv. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.”

ZMJVK 22/2013. (II.11.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.02.15.

A Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának aláírása 2013. február 14-én megtörtént.

Határozati javaslat:

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 106/2005., 27/2011/2., 6/2012/3., 15/2012., 190/2012/6., 198/2012., 204/2012., 238/2012/4., 242/2012., 259/2012., 3/2013/1., 4/2013., 5/2013., 6/2013., 7/2013., 8/2013., 9/2013., 10/2013., 11/2013., 12/2013/1.,2., 13/2013/1., 14/2013/2.,3., 15/2013., 16/2013., 17/2013/2., 18/2013., 19/2013., 20/2013., 22/2013. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 304/2004. számú határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja.

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2011. (IV.14.) sz. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává 2011. április 14-től megválasztott Szemes Béla jogviszonyának végét - a másik két felügyelő bizottsági tag jogviszonyával megegyezően - 2015. december 16. napjában határozza meg.

4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2012. számú határozatának végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja.

5.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2012. számú határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja.

6.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2013. számú határozat 1. és 3-7. pontjainak végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja.

7.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2013. (II.11.) sz. határozatának 3. pontját az alábbiakkal egészíti ki: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332.§ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

8.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2011. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

9.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2011. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2013. március 1.

Gyutai Csaba sk.

polgármester