## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### TÁJÉKOZTATÓ

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. április 11-i ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program forrásaira benyújtott pályázatok állásáról

Előterjesztő:	Gyutai Csaba, polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Henics Attila sk. stratégiai szakreferens

Tárgyalta:	Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter sk. |
| --- | --- |

Tisztelt Közgyűlés!

A 2007 és 2013 között rendelkezésre álló európai támogatások egyik legjelentősebb tételét a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) allokálja. Ez az OP finanszírozza a jelentősebb közúti és vasúti fejlesztéseket. A programon belül külön prioritás kaptak a nagyvárosi közösségi közlekedés megújításának előkészítésével kapcsolatos feladatok. A kiemelt eljárásrend szerint meghirdetett pályázat két fontos területre, a közösségi közlekedési módozatok közötti átjárhatóságra (intermodális csomópont), illetve az elővárosi közösségi közlekedési rendszerek megújítására fókuszált. A pályázati kiírás folyamatosan nyitva állt a tavalyi évben.

Önkormányzatunk 2012 tavaszán kezdett el stratégiai szinten foglalkozni a pályázati kiírásban rejlő lehetőségekkel, és több alkalommal tárgyaltunk az illetékes minisztérium, illetve az OP közreműködő szervezeteként, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. képviselőivel. Az előkészítő megbeszélések eredményeként kettő projektötletet nyújtottunk be „Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszerinek fejlesztése”, illetve „Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése” címmel.

Mindkét projektünk sikeres lett, március 8-án megköthettünk a támogatási szerződéseket. A projekteknek nincs önerő-igénye, azokat 100 %-ban a KÖZOP finanszírozza. A projektek részeként megalapozó felmérések, tanulmányok, ezek eredményeként részletes megvalósíthatósági tanulmányok (RMT) és költség-haszon elemzések (CBA) készülnek. Az előkészítési projektek legfőbb hozadéka, hogy az RMT-ben vázolt megoldások a 2014-2020-as időszakban, várhatóan kiemelt projektként támogatásra lesznek jogosultak.

A két előkészítési projektet 2014 augusztusában kell lezárnunk, tehát addig kell elkészülniük a szükséges dokumentációknak.

A két előkészítési projekt kiegészíti egymást. Az intermodális csomópont létrehozása kapcsán mindenekelőtt a város belső közlekedési hálózatai és azok fejlesztési lehetőségei, igényei lesznek felmérve, ideértve a kötöttpályás közlekedést, a közúti közlekedést, de a kerékpárút-fejlesztéseket is. A projekt közvetlen célja a vasúti és közúti közösségi közlekedési rendszerek közvetlen kapcsolódásának megteremtése, az így átalakuló belső hálózati fejlesztési igények felmérése.

Az előváros rendszerek fejlesztési lehetőségeit és szükségleteit felmérni, konkrét fejlesztési javaslatait kidolgozni hivatott másik pályázatunk az agglomerációs kapcsolatokkal foglalkozik, kitérve itt is a vasúti, közúti és kerékpáros elérhetőség kérdéseire, a közösségi közlekedési rendszerek fejlesztésére.

A felmérések, illetve stratégiai és konkrét beavatkozási tervek komolyságát és alaposságát a pályázatokon megítélt támogatás nagysága is jelzi: Az intermodális csomópont pályázat összköltsége mintegy 342 millió forint, az előváros rendszerek vizsgálatára 261 millió forint támogatást nyertünk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a tárgyi előterjesztést az előzetes tervek szerint tájékoztatóként, határozathozatal nélkül tárgyalta volna.

Az időközben pontosított eljárásrend értelmében a Közgyűlésnek - utólagosan - szükséges jóváhagyni a Támogatási szerződések aláírását, továbbá a pályázatok költségvetését a város költségvetési rendeletébe be kell építeni. Jelezni kívánjuk, hogy a Támogatási Szerződések a Közgyűlés márciusi ülését követően érkeztek meg öt napos aláírási határidővel. A projektjavaslatok benyújtásának nem volt feltétele Közgyűlési döntés. Az előterjesztést az alábbi határozati javaslattal kívánjuk kiegészíteni:

Kérjük T. Közgyűlést, hogy a két - a 100 %-os támogatási intenzitású - pályázat Támogatási Szerződésének megkötését hagyja jóvá, és támogassa a pályázati projektek megvalósítását.

65/2013. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést – egyhangúlag - 13 igen szavazattal támogatta.

38/2013. sz. határozatával a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a Közlekedés Operatív Program forrásaira benyújtott pályázatok állásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag-10 igen szavazattal - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Kéri, hogy az előterjesztés egészüljön ki azzal, hogy a folyamatok ütemezése előreláthatóbb legyen.

A Bizottság kérésének megfelelően külön határozati javaslati pont szól a Közgyűlés folyamatos tájékoztatásáról. Jelenleg még nem látjuk pontosan, hogy a projektek mikor érkeznek el közgyűlési döntést igénylő mérföldkövekhez. Úgy gondoljuk, hogy az első általános tájékoztatáskor, vagyis a 2013. szeptember 30-i határnapon már a pontos ütemezés ismeretében határozhatjuk meg a közgyűlési döntések, tájékoztatók határnapjait.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a polgármester az Önkormányzat, mint Kedvezményezett képviseletében aláírta a KÖZOP-5.5.0-09 jelű pályázati konstrukcióra benyújtott két pályázat Támogatási Szerződését, az alábbiak szerint:

A)	Azonosító szám:	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0016

Tárgy:	„Zalaegerszeg elővárosi közlekedési rendszerinek fejlesztése”

- A projekt keretében elszámolható költség összege:	bruttó 261 239 000 Ft

- Önkormányzati saját erő:	0 Ft

- A megítélt támogatás összege:	261 239 000 Ft

B)	Azonosító szám:	KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0019

Tárgy:	„Zalaegerszeg intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése”

- A projekt keretében elszámolható költség összege:	bruttó 342 265 000 Ft

- Önkormányzati saját erő:	0 Ft

- A megítélt támogatás összege:	342 265 000 Ft

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Határidő:	2013. április 11.

2.)	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása során a támogatások költségvetésen történő átvezetésről gondoskodjon.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Határidő:	2013. évi költségvetés soron következő módosítása

3.)	A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a két előkészítési pályázati projekt Támogatási Szerződés szerinti megvalósítására, a szükséges beszerzések lefolytatására, és a vonatkozó szerződések aláírására.

A Közgyűlés felkéri polgármestert, hogy rendszeresen, de legalább 6 havonta tájékoztassa a szakbizottságokat, illetve a Közgyűlést a projektek előrehaladásáról.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Határidő:	2013. szeptember 30., majd 2014. március 30. illetve 2014. szeptember 30.

Zalaegerszeg, 2013. április 3.

Gyutai Csaba sk.

polgármester