## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### Előterjesztés

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. április 11-i ülésére

Tárgy:	Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Kosztolányi téri óvoda fejlesztésére

Előterjesztő:	Gyutai Csaba, polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Henics Attila sk. stratégiai szakreferens

Tárgyalta:	Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Gazdasági Bizottság

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter sk. |
| --- | --- |
| Költségvetési szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A Belügyminiszter, a 2013. március 29-én hozott 8/2013 BM sz. rendelete alapján ismét mód nyílik pályázatot benyújtani többek között kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. A pályázatot évente írja ki az illetékes miniszter, a tavalyi évben a Belvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor Székhely Intézményének tornaterméhez nyertünk fejlesztési támogatást.

Megvizsgálva a lehetőségeket, a folyamatban lévő pályázatainkat, valamint az intézmények általános állapotát, azt javasoljuk, hogy az idén a Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Kosztolányi téri tagintézményének felújításával pályázzunk.

A fejlesztés eredményeként az hőszigeteljük épületrészeket, a nyílászárókat kicseréljük, felújításra kerül az intézmény fűtési rendszere. A felújítás tervei részben a tavalyi évben – energiaaudit – részben az idei évben elkészültek, a felújítás költségét 35 millió forintra terveztük, a tavalyi kiírás pénzügyi korlátait figyelembe véve. Az idei évi pályázat azonban nem tartalmaz támogatás-maximumot, így a műszaki szükségszerűségen és célszerűségen túl az önkormányzat teherviselő-képessége jelent korlátot. A tervezett és megbecsült műszaki beavatkozások közé a vélt anyagi korlátok miatt a lapos tető szigetelése, illetve a belső felújítási munkálatok nem kerültek be. Amennyiben ezekkel kiegészítjük a pályázati projektet, az a becslések szerint 13-15 millió forinttal emeli meg a bekerülési költségeket.

Tisztelt Közgyűlés!

A pályázat benyújtásának határideje 2013. május 2-a, a támogatást 2014. június 30-ig kell felhasználni, legkésőbb 2014. július 30-ig részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni. A benyújtott pályázatokról a miniszter 2013. július 1-ig dönt. Zalaegerszeg esetében a pályázatban 20 százalék önerőt kell vállalni, és erről határozatot szükséges hozni. Pályázatunk önerejét a költségvetési rendeletünkben szereplő „Óvodák felújítása” sor 10 millió forintja jelenheti. Ennek alapján legfeljebb 50 millió forint összköltségű pályázat előkészítésére és benyújtására kérünk felhatalmazást a Közgyűléstől.

Kérem a határozati javaslat támogatását.

Határozati Javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Kosztolányi téri óvoda felújítását célzó pályázat benyújtását a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján. Sikeres pályázat esetén a szükséges önerőt, legfeljebb 10.000.000,- forintot a költségvetésben biztosít. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2013. május 2. a pályázat benyújtása, a támogatásról szóló döntést követő költségvetési módosítás az önerő nevesítése tekintetében.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. április 3.

Gyutai Csaba sk.

polgármester