## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### Előterjesztés

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. június 20-i ülésére

Tárgy:	Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról

Előterjesztő:	Gyutai Csaba, polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Bertók Sándor sk. osztályvezető

Tárgyalta:	valamennyi bizottság

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés 2006. december 14-én, a ZMJVK 322/2006. sz. határozatával fogadta el a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiája (2007-2013) dokumentumot (a továbbiakban OP), amely gyakorlatilag a város középtávú gazdasági és fejlesztési programja. A határozat 3. pontjában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, évente készítsen tájékoztatót a Közgyűlés számára a program megvalósulásáról, értékelje a társadalmi-gazdasági folyamatokat, és amennyiben szükséges tegyen javaslatot a program módosítására. A Közgyűlés legutóbb 2012. júniusában értékelte a programot.

Tisztelt Közgyűlés!

Az OP elkészítésének legfontosabb célja az volt, hogy elsősorban ágazati szemléletben, ám az összefüggések feltárásával, azok figyelembe vételével próbálja megfogalmazni a 2013-ig tartó időszak legfontosabb fejlesztési céljait. A program előzménye a Közgyűlés által 2006 júliusában elfogadott hosszú távú városfejlesztési stratégia volt (Zalaegerszeg 2020). Az OP öt prioritás mentén foglalta össze az elvi fejlesztési célokat, a prioritások intézkedéseket tartalmaznak. A célkijelölés során az egyik legfontosabb kiindulópont az önkormányzati feladatellátás sokrétűsége, illetve számos esetben megkerülhetetlensége volt. A célok között minden olyan fejlesztési irány megtalálható, amely elősegítheti az egyén életminőségének javítását.

A prioritások alá rendelt intézkedésekhez mintegy 68 projektet, illetve programot rendeltünk és közülük 20-at emeltünk ki különleges fontosságuk alapján. Ez utóbbiak közé tartozik – az 1. prioritás tekintetében - az északi belső feltáró út fejlesztése, a déli elkerülő út fejlesztése, a sétálóutca projekt, valamint a játszótéri fejlesztések. Az belső tehermentesítő út esetében tavaly évvégén sikerült áttörést elérni: a folytatás részét képezi az rehabilitációs program várhatóan idén induló II. ütemének. A déli elkerülő út projekt – elsősorban finanszírozási okok miatt – egyelőre továbbra sem szerepel a rövid távú céljaink között, bár folyamatosan teszünk erőfeszítéseket a fejlesztés kormányzati elismertetése érdekében. Fontos közlekedési fejlesztések előkészítése indulhatott el ugyanakkor a tavalyi évben: két KÖZOP-os pályázatunk is sikeresen szerepelt, így várhatóan a város egészére vonatkozó, illetve az agglomerációs közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségeit feltérképező tanulmány készül.

A 2. prioritás keretében két olyan kiemelt program megvalósítását tűztük ki célul, amelyek jelentős külső forrás bevonást tételeztek fel. A három éve indult térségi ivóvíz-hálózati fejlesztést lehetővé tevő nagyprojekt előkészítését tavaly sikeres második fordulós pályázat követte. A tavalyi évben nagy erőkkel kezdte el szervezni az önkormányzat az Ökováros Program részét képező, a megújuló energiák használatát célzó fejlesztéseket. Az előkészítést követően pályázatokat nyújtottunk be egyfelől az intézményeink épületenergetikai megújítása, másfelől a közvilágítás korszerűsítése érdekében. A prioritás részét képező szociális és egészségügyi fejlesztések tekintetében is örömteli fejleményként értékelhetjük, hogy a tavalyi évben megkezdett előkészítési tevékenységet idén siker követte: forrást nyertünk a szociális város-rehabilitációs programunk megvalósítására.

A 3. prioritás öt kiemelt programja, projektje tekintetében az oktatási ágazat esetében 2012- ben sikeresen pályázatunk a Kölcsey Gimnáziumban zajló természettudományos oktatás fejlesztésére.

A 4. prioritás kiemelt programjai az északi ipari terület infrastrukturális fejlesztését, innovációs és technológiai központ létrehozását, az ipari területek „zöld” energetikai fejlesztését, továbbá, termál-turisztikai termék és szolgáltatás-fejlesztést, a Gébárti tó sport, rekreációs és aktív turisztikai fejlesztését tűzték ki célul. A tavalyi évben zajlottak az inkubátorház bővítésének munkálatai, a projektet a közelmúltban adtuk át.

Az 5. prioritás a térségmarketing fejlesztését célozza a zalaegerszegi kistérséggel együttműködésben. A testvérvárosi együttműködések területén is sikerül számos eredményt elérni, és regionális szinten is kiemelkedően fontos rendezvényekkel öregbítettük a térség hírnevét.

Tisztelt Közgyűlés!

Egy sikeres pályázatot követően hamarosan elindítja a város a 2014-2020-as időszakra vonatkozó városi, illetve agglomerációs fejlesztési programozást, és áttekintve az elmúlt évek társadalmi-gazdasági folyamatait, új tervben fogalmazzuk meg a város és térsége célkitűzéseit. Nagyon fontos, és a 2007-2013-as programozási időszakhoz képest alapvető változás, hogy a 2014-től Integrált Településfejlesztési Stratégiának elnevezett középtávú fejlesztési program egyben a város rendezési tervének alapdokumentuma is lesz, vagyis tényleges hatást gyakorol majd a mindennapok fejlesztési tevékenységére.

A 2007-2013-as időszak egészének értékelését részben az új terv készítésének folyamat során, részben külön is meg kívánjuk tenni.

Kérem, a tájékoztató elfogadását.

115/2013. számú határozata a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

83/2013. sz. határozatával az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúlag – 9 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

71/2013. sz. határozatával a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a tájékoztatót – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

138/2013. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

87/2013. sz. határozatával a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag- 10 igen szavazattal - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2013. június 11.

Gyutai Csaba sk.

polgármester