## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

………. napirend

### Előterjesztés

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. június 20-i ülésére

Tárgy:	Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése az új szociális célú város-rehabilitációs akcióterülettel

Előterjesztő:	Gyutai Csaba sk. polgármester

Készítette:	Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Bertók Sándor osztályvezető

Tárgyalta:	valamennyi bizottság

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter sk. |
| --- | --- |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-i ülésén tárgyalt és fogadott el határozatot a „Szociális célú Város-rehabilitáció Zalaegerszegen” című kiemelt eljárásrendű pályázat benyújtásáról. A márciusi előterjesztésben részletesen leírtuk az akkor még benyújtandó pályázat szakmai tartalmát, indokoltságát. Pályázatunk sikeres volt: a Magyar Kormány határozatot hozott a projektünk akciótervi nevesítéséről, vagyis elfogadásra került a benyújtott pályázat szakmai tartalma és az ahhoz rendelt, mintegy 410 millió forintos költségvetés. A pályázat 100 %-os intenzitású, a megvalósítás befejezését a jövő év őszére tervezzük.

Amint az Önök előtt ismert, a program három nagyobb beruházási projektelemet (tömbbelső rehabilitáció, a Nyugdíjas Otthonház felújítása, illetve a Szociális Klub felújítása) mellett úgynevezett szoft-elemeket, illetve egy programalapot is tartalmaz. A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele a teljeskörű alátámasztó programdokumentáció benyújtása, amelyet július 31-ig szükséges benyújtanunk. Ekkorra kell rendeznünk a tulajdonviszonyokat, rendelkeznünk kell jogerős építési engedélyekkel és minden szükséges előkészítő tevékenységet szükséges lezárnunk.

A benyújtandó dokumentáció részét képezi az úgynevezett akcióterületi terv (ATT), amelyet meghatározott információtartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni és a program megvalósíthatósági tanulmányának szerepét tölti be.

Az akcióterületi terv elméletileg az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) része, hasonlóan a befejezéshez közelítő funkcióbővítő város-rehabilitációs program I. ütemhez. Zalaegerszeg esetében az Irányító Hatóság azt írta elő, hogy az ATT-t külön dokumentumként, az IVS függelékeként kell beemelnünk a tervezési alapdokumentumaink közé.

Az akcióterületi terv mellékletét képezi a Parkolási koncepció. A parkolási koncepció lényege, hogy a beruházás során a parkolóhelyek létesítésével első sorban annak közvetlen közelében található intézmények (Petőfi Iskola, Belvárosi Óvoda, Szociális Otthon), valamint az érintett társasházak részére kívánunk parkolási lehetőséget biztosítani. Ehhez igazítva az intézményekhez közelebb eső, forgalomcsillapító bordával is elválasztott 27 db parkolót tartalmazó rész nem kerül bevonásra a fizető rendszerbe. Itt 7-18 óra között maximum 20 perces várakozás megengedett, ellenőrző óra kihelyezése mellett. Ez olyan, az intézményhez közeli parkolóhelyet biztosít, melyet a gyermekek gyalog is biztonságosan közelíthetnek meg.

Az új parkoló többi része beintegrálásra kerül a fizető parkolási rendszerbe, övezetbe való besorolással és a vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával. A rendszer részét képezi a parkoló övezetben lakók részére biztosított ún. „korlátozott területre érvényes” bérlet, mellyel a lakók a lakóhelyükhöz közeli fizető parkolóban kedvezményesen és időkorlátozás nélkül helyezhetik el gépjárművüket.

A koncepció kialakítása során felülvizsgáltunk a belvárosban, ill. annak közelében levő nem a fizető rendszerbe tartozó parkolókat, ahol szintén ellenőrző órával biztosítva meghatározott időtartamú várakozást célszerű bevezetni. Ezek a helyek a Kossuth utcán és a Bíró Márton utcai Páter Gyógyszertár előtt találhatók.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati Javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Integrált Városfejlesztési Stratégia függelékeként elfogadja a szociális célú város-rehabilitáció Akcióterületi Tervét és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális célú város-rehabilitációs program II fordulós pályázati dokumentumának előkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2013. július 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. június 13.

Gyutai Csaba sk.

polgármester