|  | ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101 E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu |
| --- | --- |

1. napirendi pont anyaga

- ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Gyutai Csaba sk. polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Vizsy Andrea sk. testületi szakreferens

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés  202/2007. (VII. 5. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Kisvállalkozói ipari övezet kialakítása az Északi ipari zóna területén. Telkek értékesítése

Felelős felkérésre: Oláh Gábor, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2013.08.31.

A területen 10 db értékesíthető telek került kialakításra. A Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása alapján eddig 7 db telek értékesítése történt meg. A fennmaradó 3 db terület megvásárlására (összesen 1 ha 4378 m2 ) előrehaladott tárgyalások folynak, remélhetőleg 1 éven belül ezek is új tulajdonosra találnak.

Fentiek alapján javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítani.

közgyűlés   59/2011/4. (III. 10. ), 120/2011. (V.11.) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zárda utcai ingatlan értékesítése kapcsán a lakásalapból megelőlegezett összeg visszapótlása,

A zalaegerszegi 22 hrsz-ú ingatlan (Zárda u. 13.) nyilvános pályázat útján történő értékesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 59/2011/4. sz. határozat esetében: 2013.06.30.

120/2011. sz. határozat esetében: 2013.12.31.

A zalaegerszegi 22 hrsz-ú ingatlan (Zárda u. 13.) ingatlan értékesítésére tett kísérletek eddig eredménytelenek voltak, ezért javaslom az 59/2011. sz. határozat 4. pontjának, valamint a 120/2011. sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítani.

közgyűlés   86/2011. (IV. 14. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 596/61 hrsz-ú közterület részterületének értékesítése üzletbővítés (Erdész u. 86.) céljára – adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.09.01.

Az adásvételi szerződés aláírásra került.

közgyűlés  227/2011/2. (X. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vételi jogot biztosító szerződéseinek módosítása (Északi ipari park Kisvállalkozói övezet). Továbbértékesítés feltételeinek meghatározása

Felelős felkérésre: Oláh Gábor, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2013.08.31.

Az opciós telkek értékesítése során a Városfejlesztő Zrt. minden esetben a közgyűlési határozatnak megfelelően járt el.

közgyűlés    6/2012/2. (II. 2. ) KGY  számú határozat

Tárgy: A 2012. évi költségvetési rendelet tervezete. Kötelezettségvállalások teljesítéséről a közgyűlés tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: féléves és éves beszámolók

Az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készített előterjesztés tartalmaz tájékoztatást a kötelezettségvállalások alakulásáról, a kamat és árfolyam változások hatásáról az adósságszolgálat várható éves teljesítésére vonatkozóan.

közgyűlés  131/2012/2. (VI. 21. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Lakásvásárlási kérelem elbírálása (Vételár Lakásalapba helyezése)

Felelős felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013.06.30.

A befolyt vételár Lakásalapba helyezése megtörtént.

közgyűlés  180/2012. (X. 25. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A gébárti fedett termálfürdő, a gébárti kemping és a pózvai geotermikus közműrendszer megvásárlása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.31.

A cégek vagyonértékelése határidőre megtörtént, azonban az ügyben előre nem várt tényezők mutatkoztak, így a konkrét adásvételre és későbbi üzemeltetésre nem készült még el a koncepció, ezért javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítani.

közgyűlés  200/2012/1.b. (XI. 22. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Intézményhasznosítási terv készítése az „Agóra” pályázattal összefüggésben

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Tekintettel arra, hogy a pályázat tartaléklistára került, javaslom a határozat 1.b. pontjának végrehajtási határidejét  2014. június 30-ra módosítani.

közgyűlés  211/2012. (XI. 22. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Műfüves labdarúgó pályák építése a botfai és csácsi városrészekben. Együttműködési megállapodások aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: MLSZ döntésének ZMJV Önkormányzat tudomására jutásától számított 15 napon belül

A Szivárvány téri műfüves pálya pályázati önereje, a Sportcsarnok mellett már megvalósult 2 műfüves pálya villanybetáplálás költsége és a pályákhoz vezető szilárd burkolatú járda költsége a 2013. évi költségvetésbe betervezésre került.

A Szivárvány téri pálya megépült, átadásra került. A Sportcsarnok melletti két műfüves pálya mellé a járda és a villanyvilágítás betáplálása elkészült.

A Várberki utcai műfüves pálya a közgyűlés 67/2013. (IV.11.) sz. határozata alapján végül nem a bizonytalan kimenetelű 10%-os MLSZ Alapítványi, hanem a 30%-os önerejű normál menetű pályázatként került beadásra az MLSZ-hez. A pályázat nyert, így 2014. évben megépülhet a Várberki utcai műfüves pálya is, melyhez szükséges önerő a 2014. évi költségvetésbe kerül betervezésre. Az együttműködési megállapodás aláírására a költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

Fentiek alapján javaslom a határozat végrehajtási határidejét – a Várberki utcai műfüves labdarúgó pályával kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírása vonatkozásában – 2014. március 31-re módosítani.

közgyűlés  220/2012. (XII. 13. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 2423 hrsz-ú ingatlan (Béke ligeti Általános Iskola) részterületének értékesítése. Alapító Okirat módosítása, a telekalakításhoz szükséges építési övezethatár változtatásnak ZÉSZ-en történő átvezetése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Az iskola alapító okirata módosításra, az adásvételi szerződés aláírásra került. Az építési övezethatár változtatása a ZÉSZ módosításával megtörtént.

közgyűlés  262/2012/2. (XII. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Lakásvásárlási kérelem elbírálása. Lakás értékesítéséből befolyt vételár lakásalapba helyezése

Felelős felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013.07.31.

Az adásvételi szerződés megkötésre került. A lakás értékesítéséből befolyt vételár Lakásalapba helyezése a 2013. III. negyedévi elszámolást követően történik meg, ezért javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítani.

közgyűlés   14/2013/3., 4. (I. 31. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése. 2012. évi beszámoló és a 2013. év eltelt időszakára vonatkozó beszámoló elkészítése

Felelős felkérésre: Kiss Ibolya, a Kuratórium elnöke

Határidő: 3. pontnál az egyéb feladatok vonatkozásában: azonnal, illetve folyamatos

4. pontnál: 2013.06.30.

2013-ban a kuratórium és a titkárság munkája az alapítók által előírt kötelező feladatok, kötelezettségek teljesítésére, az alapítók által elhatározott végelszámolás megindításának adminisztratív teendőinek ellátására korlátozódott, a Közalapítvány új kötelezettséget nem vállalt, a folyamatban lévő ügyek rendezésre kerültek.

Az előző évről, valamint a 2013. év eltelt időszakáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés határidőre elkészült.

közgyűlés   14/2013/5. (I. 31. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetése. Megszűnt Közalapítvány vagyonának átvétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A Zalaegerszegi Törvényszék Apk.60026/1998/52. számú végzésében -, mely 2013. április 20. napján jogerőre emelkedett – elrendelte a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány végelszámolását, a közalapítvány adatai változásának a nyilvántartásban történő átvezetését.

A hitelezők kielégítése után ZMJV Önkormányzatára eső rész az önkormányzat számlájára átutalásra került, mely összeg az önkormányzat 2013. évi III. negyedévi költségvetésében bevétel formájában jelenik meg. Az összeg a közgyűlési határozatnak megfelelően az önkormányzat fenntartásában működő óvodák fejlesztésére kerül felhasználásra.

közgyűlés   17/2013/1., 3., 5., 6., 7. (I. 31. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A törzstőke befizetése megtörtént, a céget a Cégbíróság 2013. március 12-én bejegyezte. 2013. április 4-én került sor az első taggyűlésre, ahol a felügyelő bizottság és a stratégiai tanácsadó testület tagjait is megválasztották. 2013. május 20-án ZMJV Közgyűlése elfogadta a vállalkozás üzleti tervét.

közgyűlés   21/2013. (II. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételéről a testület tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Az önkormányzati adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozatok, adatszolgáltatások és egyéb intézkedések megtétele megtörtént és az adósságkonszolidációs folyamat 2013. június 28-án lezárult.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján a Magyar Állam a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv 72. és 74 §-a alapján megkötött megállapodásban Zalaegerszeg MJV Önkormányzatától összesen 1.448.930.683,- Ft adósságot vállalt át, oly módon, hogy  tőketörlesztésre 244.368.683,-Ft, ügyleti kamatra és egyéb járulékra 71.483,- Ft támogatást biztosított, ezen felül 1.204.562.890,-Ft törlesztést vállalt át, mindkét finanszírozási mód négy-négy hitelszerződést érintett.

A közgyűlés 2013. július 18-i rendkívüli ülésén külön napirendben tárgyalt az adósságkonszolidációból felszabaduló pénzeszközök felhasználásáról.

közgyűlés   39/2013. (III. 7. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 098 hrsz-ú közút (Déli Ipari Park nyugati határán) területrendezése.  Bérleti szerződés megkötése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: a zalaegerszegi 098/1 hrsz-ú ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 30 nap

A telekalakítás bejegyzésre, a bérleti szerződés aláírásra került.

közgyűlés   47/2013/3. (III. 7. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bankszámla-szerződésének módosítása. Bankszámlaszerződés megszüntetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.31.

A bankszámla szerződés 2013. december 31-i hatállyal történő megszüntetése érdekében az OTP Bank Nyrt-vel a szerződés módosítás aláírása 2013. április 8-án megtörtént.

Mivel fenti határozat 2. pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során döntés nem született, a számlavezetési szolgáltatás biztosítása érdekében a közgyűlés októberi ülésére döntési javaslatot szükséges beterjeszteni.

közgyűlés   49/2013/1. (IV. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása. Kötelezettségvállalások teljesítéséről a közgyűlés tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: féléves és éves beszámolók

Az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készített előterjesztés tartalmaz tájékoztatást a kötelezettségvállalások alakulásáról, a kamat és árfolyam változások hatásáról az adósságszolgálat várható éves teljesítésére vonatkozóan.

közgyűlés   49/2013/2. (IV. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: ZTE FC Zrt. támogatása. Egyeztetések lefolytatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A szerződés-tervezet megküldésre került a ZTE FC Zrt. részére, az egyeztetés folyamatban van. Javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítani.

közgyűlés   58/2013. (IV. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység végzésére létrejött feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A házi gyermekorvosokkal, háziorvosokkal a feladat-ellátási szerződések újrakötésre kerültek. A fogorvosokkal a szerződések elkészültek, ugyanakkor még nem kerültek megkötésre tekintettel arra, hogy az önkormányzati támogatás formájával, mértékével kapcsolatos egyeztetések továbbra is folynak, az új szerződések megkötésére a tárgyalások lezárását követően kerülhet sor.

Fentiek alapján javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítani.

közgyűlés   62/2013. (IV. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 5799 és 5800/2 hrsz-ú (Vásártér u.) ingatlanok értékesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.31.

Az adásvételi szerződés megkötése megtörtént.

közgyűlés   63/2013. (IV. 11. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Fenyő utca bővítése és volt ALUGÉP-telephely (Wlassics u. 13.) területrendezése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A közgyűlés döntését követően a MÁV Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy a Fenyő utca bővítéséhez kapcsolódóan személyes egyeztetések keretében szeretnék felmérni az ALUGÉP telephely keleti telekhatárán húzódó kerítés által a szomszédos iparvasút területéből leválasztott területrész jogi rendezésének konkrét megvalósítási lehetőségeit. A MÁV Zrt. és az önkormányzat képviselői a volt ALUGÉP-telephely ingatlana tulajdonosainak bevonásával erről csak 2013. július 2-án tudtak személyes egyeztetést tartani, majd augusztus 21-én került sor helyszíni szemlére földmérő szakember részvételével. A helyszíni szemlét követően tisztázódott, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően a közgyűlési határozatban szereplő telekalakítási eljárást célszerű lefolytatni, az eljárás megindítására azonban így csak jóval a határozatban megadott végrehajtási határidőn túl került sor.

Fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítani.

közgyűlés   75/2013. (V. 9. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvények értékesítése

Felelős: Nagy András vezérigazgató

Határidő: 2013.07.31.

A részvények értékesítése, valamint a letétbe helyezés megtörtént.

közgyűlés   77/2013/3. (V. 9. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet összevonása. Pénzügyi, számviteli intézkedések megtétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.31.

A beolvadással kapcsolatban a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet megmaradt bevételi és kiadási előirányzatai átadásra kerültek a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére. A beolvadásból eredő Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében történő adatszolgáltatás folyamatban van.

közgyűlés   78/2013/5. (V. 9. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ és az Öveges József Általános Művelődési Központ átszervezése. Feladatellátás változásához kapcsolódó költségvetési előirányzatok átvezetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása

A megszűnéssel kapcsolatban a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során az Izsák Imre ÁMK és az Öveges József ÁMK óvodai tevékenységhez kapcsolódó megmaradt bevételi és kiadási előirányzatai átadásra kerültek a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. és a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére.

közgyűlés   86/2013. (V. 9. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Épületfeltüntetés és földhasználati jog alapítása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. javára a zalaegerszegi 0792/15 hrsz-ú ingatlanon (Inkubátorház bővítés)

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató

Határidő: 2013.08.30.

Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés, a földhasználati jog bejegyeztetése megtörtént. A Ráépítési Tényt Megállapító és Földhasználati Jogot Alapító Szerződés aláírásra, a földhasználati jog megállapított értéke után fizetendő áfa átutalásra került.

közgyűlés   95/2013/1. (V. 9. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg 4515/4 hrsz-ú ingatlan (Hock J. u. - Kiskondás étterem melletti parkoló) területrendezése. Telekalakítási eljárás lefolytatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.31.

A telekalakítási engedély iránti kérelem 2013. június 5-én beadásra került, azonban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal szakhatósági engedélye még nem került megküldésre. Az NKH engedély birtokában tudja a Földhivatal a telekalakítási engedélyt kiadni, ezért javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítani.

közgyűlés  102/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A gyepmesteri lakás hasznosítása. Bérleti szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30

A bérleti szerződés aláírása megtörtént.

közgyűlés  103/2013/1. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: ZÉSZ módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.08.

ZMJV Településszerkezeti, valamint Szabályozási terv és Építési Szabályzatának módosítása elfogadásra került, a változtatások ZÉSZ-be való beépítése megtörtént, 2013. július 8-án hatályba lépett.

közgyűlés  104/2013/1., 3. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A közművelődési intézményrendszer átszervezése. Szükséges okiratok elkészítése és a további intézkedések megtétele

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.28.

A megszüntetéssel kapcsolatban az alapító okiratokat módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, valamint a megszüntető okiratok aláírása és a szükséges további – jogszabályban előírt – intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

közgyűlés  104/2013/2., 4., 5. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A közművelődési intézményrendszer átszervezése. Létszámváltozások, valamint a feladatellátás változásához kapcsolódó költségvetési előirányzatok átvezetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő 2., 4. pontnál: költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása

5. pontnál: költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása

- A létszámváltozások átvezetése a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során megtörtént. A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során az Izsák Imre ÁMK és az Öveges József ÁMK közművelődési tevékenységhez kapcsolódó megmaradt bevételi és kiadási előirányzatai átadásra kerültek a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja részére. A beolvadásból eredő Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében történő adatszolgáltatás folyamatban van.

közgyűlés  105/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Köznevelési és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása, megszüntető okiratok elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.28.

Az alapító okiratokat módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, valamint a megszüntető okiratok aláírása és a szükséges további – jogszabályban előírt – intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

közgyűlés  106/2013/1., 2. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, az új társulási megállapodás elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő 1. pontnál: 2013.06.21.

2. pontnál: 2013.06.30.

A társulási megállapodás aláírása, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vétele megtörtént, a társulás 2013. június 21-én megtartotta alakuló ülését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási forma folyamatos biztosítása érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a feladat-ellátási megállapodás megkötésre került.

közgyűlés  106/2013/3. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, az új társulási megállapodás elfogadása. Költségvetési előirányzatok és létszámkeretek átvezetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: a költségvetés III. negyedévi módosítása

A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során a Zalaegerszegi Gondozási Központ és a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ létszáma és költségvetése kivezetésre kerül ZMJV Önkormányzata költségvetési szervei köréből.

közgyűlés  107/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.21.

Az alapító okirat aláírása megtörtént, a MÁK számára bejegyzés céljából megküldésre került.

közgyűlés  108/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.21.

Az alapító okirat aláírása megtörtént, a MÁK számára bejegyzés céljából megküldésre került.

közgyűlés  109/2013/1. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása. Óvodai létszámkeretek emeléséről az intézményvezetők értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Az érintett intézmények vezetőinek értesítése az engedélyezett létszámok betöltésére határidőben megtörtént.

közgyűlés  109/2013/2. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása. Óvodai létszámváltozás átvezetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása

A létszámnövekedések a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során átvezetésre kerültek.

közgyűlés  109/2013/3. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása. Teke VB aranyérmes magyar válogatott zalaegerszegi tagjainak támogatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása

A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során a Teke Világbajnokság rendezvénye sor terhére az 1,5 millió Ft átcsoportosításra került az eredményességi támogatásra.

közgyűlés  110/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Ságod városrészben településrészi önkormányzat létrehozása

Felelős: Dr. Tóth László önkormányzati képviselő

Határidő: 2013.08.30.

Ságod városrész Településrészi Önkormányzata alakuló ülését 2013. június 25-én megtartotta, 1/2013. (VI.25.) sz. határozatával a településrészi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

közgyűlés  111/2013/II-III. (VI. 20. ),  151/2013. (VII. 18. ) KGY számú határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása (közbeszerzési eljárások lebonyolításának külső szervezettel történő ellátása)

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2013.08.31.

Az SzMSz módosításokkal egységes szerkezetben történő közzététele a város hivatalos honlapján megtörtént, továbbá módosításra került a Közbeszerzési Szabályzat. A közbeszerzési eljárások közbeszerzési feladatainak ellátását végző szervezet kiválasztása megtörtént.

közgyűlés  112/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A magasabb vezetői beosztásra a megbízás elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  113/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A magasabb vezetői beosztásra a megbízás elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  114/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A LÉSZ Kft. ügyvezetői munkakörének betöltése. Munkaszerződés aláírása, adatok változásának bejelentése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Pais Kornél ügyvezető

Határidő 1. pontnál: 2013.06.30.

2. pontnál: 2013.07.10.

A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése elkészült, aláírásra került. Az alapító okirat módosítása és Cégbíróságra történő továbbítása megtörtént.

közgyűlés  115/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A könyvvizsgálói feladatok ellátására a megbízási szerződés megkötésre került.

közgyűlés  116/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Vélemény kiadása köznevelési intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köznevelési intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban kiadott véleményéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének értesítése határidőben megtörtént.

közgyűlés  117/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Kisbucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestületével óvodai feladatok ellátására megkötött megállapodás módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A köznevelési szerződés módosításának aláírása határidőben megtörtént.

közgyűlés  118/2013/3. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása, tulajdonosi hozzájárulás fizetése. A céltartalék költségvetésben történő átvezetése, támogatási megállapodás megkötése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: költségvetés III. negyedéves módosítása

A megállapodás megkötése megtörtént. A költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során az évközben jelentkező feladatok céltartalékából az 5 millió Ft pénzbeli hozzájárulás átvezetésre került.

közgyűlés  119/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. alapító okiratának módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Kugler László ügyvezető

Határidő: 2013.07.31.

A módosított alapító okirat aláírásra és a Cégbíróságra benyújtásra került.

közgyűlés  120/2013/1. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zala-Depo Kft-nél cégjegyzésre jogosultak cégjegyzésre való jogosultságának meghosszabbítása

Felelős felkérésre: Gecse László ügyvezető

Határidő: 2013.06.20.

Az együttes cégbejegyzés határidő módosítása a Cégbíróságon bejelentésre került.

közgyűlés  120/2013/2. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zala-Depo Kft-nél a depónia bővítési lehetőségei

Felelős felkérésre: Gecse László ügyvezető

Határidő: 2013.09.12.

A Zala-Depo Kft. számára a megváltozott jogszabályi környezet által előidézett piacátrendeződés váratlan fejlesztési lehetőséget teremtett. Ez a lehetőség egyszerre hozna piacbővülést, eszközpark fejlesztést és egy alacsony telítettségű depónia is a tulajdonunkba kerülne. A fejlesztés feltételeinek tisztázására a közgyűlés 155/2013.  (VII.18.) sz. határozatában felhatalmazta a céget. Mivel ez a lehetőség a hulladéklerakási kapacitás bővítésére is bizonyos mértékig megoldást jelentene, a Kft. nem látja indokoltnak a zalaegerszeg-búslakpusztai depónia korábban tervezett mértékű bővítését.

Amennyiben a fent említett fejlesztés megvalósul, újból felmérésre kerül a lerakó bővítés szükséges mértéke és ennek megfelelően kerül a depóbővítés igényének előterjesztése a közgyűlés elé.

Fentiek alapján javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítani.

közgyűlés  121/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladat-ellátási társulási megállapodásának felülvizsgálata, az új feladat-ellátási megállapodás elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a települési önkormányzatokkal a feladat-ellátási megállapodások megkötésre kerültek.

közgyűlés  122/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A közgyűlési határozat továbbítása megtörtént a Társulás Projektirodája részére, a megállapodás aláírásra került.

közgyűlés  123/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A közgyűlési határozat továbbítása megtörtént a Társulási Tanács részére, a megállapodás aláírásra került.

közgyűlés  124/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának felülvizsgálata, az új társulási megállapodás elfogadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A társulási megállapodás aláírása megtörtént.

közgyűlés  125/2013/1. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Javaslat a fogászati alapellátás önkormányzati támogatására. Támogatás fedezetének átcsoportosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.09.19.

Az iskolafogászati ellátás támogatása fedezetének egészségügyi ágazaton belüli átcsoportosítása a 2013. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során megtörtént.

közgyűlés  127/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A közgyűlés 2013. II. félévi munkatervéről az érintettek értesítése megtörtént.

közgyűlés  128/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Közterületi célú kamerarendszer bővítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.09.01.

A közgyűlési határozatban foglaltakról az érintettek értesítése megtörtént. A Jánkahegyre két közterületi képfelvevő felszerelésre és beüzemelésre került, a további helyszínekre - az önkormányzat pénzeszközéből - a közterületi képfelvevők megrendelése megtörtént.

közgyűlés  129/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Vis major támogatás igénylésére benyújtott pályázat módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.24.

A hiánypótlási felhívásnak megfelelő tartalmú közgyűlési határozat határidőben megküldésre került a közreműködő hatóságok részére.

közgyűlés  131/2013/1. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Barnamezős iparterületek revitalizációjának fejlesztési koncepciója

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A területek tulajdonosaival való kapcsolatfelvétel a nyáron a tervezetthez képest nehézkesebb volt, az előzetes egyeztetések, a tulajdonosokkal való megbeszélések elhúzódtak, így a város területén található hasznosítatlan ipari és egyéb csarnokok állapotfelmérése és azok fejlesztési koncepciójának elkészítése még nem fejeződött be.

A tervszállítás várható határideje 2013. október 15., ezért javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 30-ra módosítani.

közgyűlés  132/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Területcsere a Zalaegerszeg, Kossuth u. 40. sz. alatti társasházzal a Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan. Forgalomképessé nyilvánítás, alapító okirat és a szerződés elkészítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő 1. pontnál: azonnal

2. pontnál: 2013.06.30.

A csereszerződés, valamint a társasház alapító okiratának módosítása aláírásra került.

közgyűlés  134/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése az új szociális célú város-rehabilitációs akcióterülettel. Pályázati dokumentum előkészítése és benyújtása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírása megtörtént, a pályázat benyújtásra került.

közgyűlés  135/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

2. pontnál: Balaicz Zoltán alpolgármester

Határidő: 2013.07.10.

A támogatások kiutalása érdekében a támogatási megállapodások aláírásra kerültek.

közgyűlés  136/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2012. évi tevékenységéről. Kuratórium elnökeinek tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.06.30.

A közalapítványok Kuratóriumának elnökeit a közgyűlés döntéséről határidőben tájékoztattuk.

közgyűlés  138/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Ingatlancserével vegyes területszerzés a Zalaegerszeg, Október 6. téren a Belváros Rehabilitációs Programhoz kapcsolódóan. Előszerződés megkötése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.31.

A Zalaegerszeg, Kölcsey u. 27. sz. ingatlan bérlői a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűnéséről szóló nyilatkozatot aláírták. Az ingatlancserével vegyes területszerzési előszerződés aláírásra került.

közgyűlés  139/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő érintett értesítésére: 2013.06.28.

lakásbérleti szerződés megkötésére: 2013.07.15.

Az érintettek értesítése, valamint a bérleti szerződések megkötése határidőben megtörtént.

közgyűlés  141/2013. (VI. 20. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. Közszolgáltatási szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.01.

A közszolgáltatási szerződés aláírása határidőben megtörtént.

közgyűlés  142/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.26.

Az alapító okiratok aláírása megtörtént, a MÁK számára bejegyzés céljából megküldésre került.

közgyűlés  143/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Alapítvány támogatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.30.

A támogatási megállapodás aláírásra került.

közgyűlés  144/2013/1. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Adósságkonszolidáció során fennmaradó összeg gazdaságfejlesztési célokra történő felhasználása. Költségvetésben történő átvezetés

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: költségvetés III. negyedéves módosításakor

A költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása során a határozatban foglalt célokra meghatározott összegek átvezetésre kerültek.

közgyűlés  145/2013/2. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása. A döntésről a Zala Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2013.08.17.

A döntésről a Zala Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatása határidőben megtörtént.

közgyűlés  146/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című felhívásra (ÁROP-1.A.5-2013.)

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.09.15.

Az előterjesztés készítésekor még nem volt ismert a végleges pályázati felhívás és részletes útmutató, az a közgyűlés döntését követően jelent meg. Az ÁROP-1.A.5-2013.kódszámú felhívást áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a kötelezően választandó, illetve választható fejlesztési elemek jelentős részét Önkormányzatunk a 2013. január 1-jén bekövetkezett faladat-és hatáskörváltozásokra tekintettel megvalósította, így a pályázat beadásától el kellett tekintenünk.

Fentiekre tekintettel javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

közgyűlés  147/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra pályázat benyújtása, önrész biztosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.07.22.

Valamennyi szükséges dokumentum aláírásra, a pályázat benyújtásra került. A szükséges önrész és az Áfa tartalom fedezete a költségvetés III. negyedévi módosításában átvezetésre került.

közgyűlés  148/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: Zalavíz Zrt. részvény visszavásárlás

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Nagy András vezérigazgató

Határidő szerződések megkötésére: 2013.08.31.

költségvetésen történő átvezetésre: a költségvetés III. negyedéves módosításakor

A szerződések megkötése megtörtént. A költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása során a ZALAVÍZ Zrt. részvényértékesítés bevétele, illetve részvényvásárlás kiadása átvezetésre került.

közgyűlés  149/2013/I. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A 2013. évi CXVIII. törvényben felsorolt zalaegerszegi állami ingatlanok térítésmentes igénylése. Dokumentumok megküldése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2013.08.28.

Az érintett ingatlanok térítésmentes igénylésére vonatkozó kérelem a szükséges mellékletekkel együtt megküldésre került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

közgyűlés  150/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 0828/65 hrsz-ú, Északi Ipari Parkban (Ságod) található ingatlan értékesítésére kiírt pályázat értékelése. Adásvételi előszerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Oláh Gábor, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2013.08.18.

Az adásvételi előszerződés aláírásra került.

közgyűlés  152/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Pénzügyi Bizottságba új tag választása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2013.07.31.

A Pénzügyi Bizottság új tagjának megbízási szerződése aláírásra, a Magyar Államkincstár felé továbbításra került.

közgyűlés  153/2013. (VII. 18. ) KGY   számú határozat

Tárgy: A Városfejlesztő Zrt. alaptőkéjének felemelése, kezességvállalás a Zalaegerszeg, Deák tér 3-6. sz. alatti tömb rekonstrukciójának a Városfejlesztő Zrt. beruházásában történő megvalósulása érdekében szükséges hitel felvételéhez

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató

Határidő a Kormány hozzájárulásának megkérésére: 2013.07.31.

A Kormány hozzájárulásának megkérése az önkormányzati előirányzat-gazdálkodási modulon keresztül elektronikusan megtörtént.

Határozati javaslat:

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 86/2011., 227/2011/2., 6/2012/2., 131/2012/2., 220/2012., 14/2013/3., 4., 5., 17/2013/1., 3., 5., 6., 7., 21/2013., 39/2013., 47/2013/3., 49/2013/1., 62/2013., 75/2013., 77/2013/3., 78/2013/5., 86/2013., 102/2013., 103/2013/1., 104/2013/1., 2., 3., 4., 5., 105/2013., 106/2013., 107/2013., 108/2013., 109/2013., 110/2013., 111/2013/II., III., 112/2013., 113/2013., 114/2013., 115/2013., 116/2013.,  117/2013., 118/2013/3., 119/2013., 120/2013/1.,  121/2013., 122/2013., 123/2013., 124/2013., 125/2013/1., 127/2013., 128/2013., 129/2013., 132/2013., 134/2013., 135/2013., 136/2013., 138/2013., 139/20013., 141/2013., 142/2013., 143/2013., 144/2013/1., 145/2013/2., 147/2013., 148/2013., 149/2013/I., 150/2013., 151/2013., 152/2013., 153/2013. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2007. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja.

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2011. sz. közgyűlési határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja.

4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2011. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja.

5.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2012. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja.

6.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2012. sz. közgyűlési határozat 1.b. pontjának végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja.

7.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2012. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét – a Várberki utcai műfüves labdarúgó pályával kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírása vonatkozásában – 2014. március 31-re módosítja.

8.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2012. sz. közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítja.

9.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2013. sz. közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

10.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2013. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

11.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 63/2013. sz. közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

12.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 95/2013. sz. közgyűlési határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 15-re módosítja.

13	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2013. sz. közgyűlési határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

14.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2013. sz. közgyűlési határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2013. október 30-ra módosítja.

15.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 146/2013. sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

16.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 47/2013. (III.7.) sz. közgyűlési határozat alapján az önkormányzat számlavezetési szolgáltatása biztosítása érdekében a közgyűlés októberi ülésére döntési javaslatot terjesszen elő.

Határidő:	2013. október 24.

Felelős:	Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. szeptember 13.

Gyutai Csaba sk.

polgármester