ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. szeptember 19-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Május-augusztus hónapokban is tovább folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatán, majd 2012. decemberben a nemzeti fejlesztési miniszter döntése értelmében 48.538.787 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a projektet.

I.

A projekt első építési elemeként megvalósult Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása projektelem kapcsán újabb esemény nem történt.

II.

A projekt második építési elemeként megvalósult Piac tér térfelszíni építményeinek ünnepélyes felavatására 2011. augusztus 26-án került sor.

A garanciális problémaként jelentkezett tetőbeázás javítása a befejezési határidőre (2013. május 31.) megtörtént.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. Az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezése tárgyában kiadott határozat 2013. február 4-én jogerőre emelkedett. A projektelem kapcsán az elmúlt hónapokban esemény nem történt.

IV.

A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése projektelem során megvalósult 67 férőhelyes felszíni parkoló ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. A projektelem kapcsán az elmúlt hónapokban esemény nem történt.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012. decemberében befejeződtek, a használatbavételi engedély 2013. február 12-én jogerőre emelkedett. A Csipkeházi passzázs ünnepélyes avatása 2013. április 24-én került megrendezésre. A projekt a pénzügyi elszámolása lezárult

VI.

A program másik magánerős programelemek kedvezményezettje a beruházó Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. A beruházás két eleme, a 45 férőhelyes mélyparkoló, illetve az Ügyfélszolgálati iroda, amely az épület földszintjén kap helyet.

A kivitelező kiválasztására a pályázat kiírása 2012. március 23-án megtörtént, viszont a banki hitelszerződés hiánya miatt a pályáztatás nem került lezárásra.

Hosszas tárgyalásokat követően 2013. júliusára összeállt a projekt többszereplős finanszírozásra, az alábbiak szerint:

- A Nyugat-Pannon Zrt. – melynek részvényesei között több önkormányzat, köztük Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata is található - tőkebefektetésként a Szindikátusi Szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén mindösszesen 200.000.000.-Ft, azaz Kettőszázmillió forint saját pénzeszközt teljes pénzbeli betétként bocsát a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. rendelkezésére. Ezzel a tranzakcióval a Nyugat-Pannon Zrt. a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részvényesévé válna, tehát az eddig egyszemélyes részvénytársaság többszemélyes részvénytársaságként működne tovább, amivel a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. tulajdonosi struktúrája is változik.

- A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (RFF Zrt.) a rendelkezésre álló és elismert saját erő mellett 412.000.000.-Ft beruházási hitelt biztosít.

- A ZÁÉV Zrt. mint a Projekt kivitelezője 100.000.000.-Ft kölcsönt biztosít a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. számára.

A projekt forrásösszetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

| Finanszírozott ügylet forrásösszetétele: |  |
| --- | --- |
| Saját erő: | 123.859.000,-Ft |
| Hitel: | 412.000.000,-Ft |
| Igényelt tőkebefektetés: | 200.000.000,-Ft |
| Egyéb forrás: | 100.000.000,-Ft |
| Forrás összesen: | 835.859.000,-Ft |

A projekt finanszírozásához szükséges az Önkormányzat szerepvállalása is kezességvállalás valamint önkormányzati ingatlanokra történő jelzálogjog bejegyzés formájában.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. július 18-i rendkívüli közgyűlésen, a 153/2013 (VII.18.) sz. határozatában hozzájárult a beruházás megvalósulása érdekében szükséges hitelfelvételhez, az alaptőke emeléshez, a szükséges kezességvállaláshoz és jelzálogjog bejegyzéshez. A határozat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel a határozatot felfüggesztő feltétellel hozta meg, miszerint a határozat valamennyi döntése akkor lép hatályba, ha az önkormányzati kezességvállalásokhoz a Kormány megadja hozzájárulását.

A hozzájáruláshoz szükséges anyagok megküldése jelenleg folyamatban van.

A hozzájárulás megszerzése után a projekt tekintetében a legfontosabb feladatok:

- szindikátusi szerződés, együttműködési szerződés (fedezetpoolra vonatkozóan) megkötése a Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt.-vel.

- banki hitelszerződés megkötése a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel

- generálkivitelezési munkákra a kivitelező kiválasztás pályázat lezárása

VII.

A két konzorciumi partner, a "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány a feladatok elvégzésének határidejét betartva végezték a munkájukat.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat rendezvényei 2012. évben lebonyolításra kerültek.

IX.

A program fizikai megvalósításának határideje 2013. december 31-re meghosszabbításra került, a módosított Támogatási Szerződés 2013. január 28-án a felek aláírták.

Bizottsági határozatok:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 173/2013. számú határozatában 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 107/2013. számú határozatában  a tájékoztatót egyhangúlag – 12 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság  160/2013. számú határozatában az előterjesztést 12 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 100/2013. számú határozatában a tájékoztatót – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2013. szeptember 13.

Gyutai Csaba sk.

polgármester